Evidencia DBA de validación funcional Fase 7

Módulo 3. Matrices de Riesgos - SGRLA IHSS

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Responsable | Javier Mejía |
| Fecha | 06/07/2026 |
| Estado | Validación funcional backend y DBA completada con observación controlada |
| Matriz exitosa | MRMAT_ID = 2, PRUEBA_FASE_7_JAVIER_MEJIA_20260706_153016 |
| Matriz de rollback | MRMAT_ID = 1, PRUEBA_FASE_7_JAVIER_MEJIA_20260706_152324 |
| Resultado general | Pruebas funcionales exitosas después de corrección de auditoría |

# 1. Alcance validado

Metodología vigente aprobada consultada desde el API.

Creación de matriz de prueba con variables de Proveedores, Clientes/Patronos y Empleados.

Cálculo inicial de matriz y persistencia de resultado institucional y resultados por factor.

Recálculo con motivo obligatorio y control de resultado vigente.

Cambio de estado con motivo obligatorio.

Consulta de historial funcional.

Consulta de dashboard.

Bloqueo de recálculo cuando la matriz está CERRADA.

Validación directa en Oracle de resultados, historial, auditoría y rollback.

# 2. Incidencia detectada y corregida

Durante la primera ejecución, el cálculo y recálculo fallaron por la restricción CK_RL_AUD_ACCION de RL_AUDITORIA, debido a que la auditoría intentaba registrar acciones funcionales CALCULO y RECALCULO. La base permite únicamente INSERT, UPDATE, DELETE, LOGIN, LOGOUT y VER.

Corrección aplicada: el historial funcional conserva CALCULO y RECALCULO en RL_MR_HISTORIAL, mientras que RL_AUDITORIA registra INSERT sobre RL_MR_RESULTADOS. Esto respeta la restricción física de base de datos y mantiene trazabilidad funcional.

# 3. Resultado funcional

| Prueba | Resultado |
| --- | --- |
| GET /api/matrices-riesgos/metodologia/vigente | Exitoso. Retorna versión 1.0, pesos 50/25/25, escalas y mitigaciones. |
| POST /api/matrices-riesgos | Exitoso. Crea matriz en EN_EVALUACION. |
| POST /api/matrices-riesgos/{id}/calcular | Exitoso. Calcula F6-1.1 y persiste resultados. |
| POST /api/matrices-riesgos/{id}/recalcular | Exitoso. Exige motivo y genera nuevo resultado vigente. |
| PUT /api/matrices-riesgos/{id}/estado | Exitoso. Registra cambios EN_REVISION y CERRADA. |
| GET /api/matrices-riesgos/{id}/historial | Exitoso. Retorna creación, cálculo, recálculo y cambios de estado. |
| GET /api/matrices-riesgos/dashboard | Exitoso. Refleja matrices de prueba y nivel residual. |
| Recálculo de matriz CERRADA | Exitoso como control negativo. Devuelve 400 y no recalcula. |

# 4. Resultado DBA

| Validación | Evidencia |
| --- | --- |
| Matriz exitosa | MRMAT_ID 2 quedó CERRADA, creada por usuario 1, origen PRUEBA_FASE_7. |
| Resultados | 8 registros en RL_MR_RESULTADOS: 4 no vigentes del cálculo inicial y 4 vigentes del recálculo. |
| Resultado institucional vigente | MRR_ID 13, F6-1.1, inherente 3.4 Medio, residual 3.4 Medio, requiere plan = No. |
| Historial | 5 registros: CREACION, CALCULO, RECALCULO y dos CAMBIO_ESTADO. |
| Auditoría | 5 registros: INSERT matriz, INSERT resultado inicial, INSERT resultado recálculo y dos UPDATE de matriz. |
| Rollback | MRMAT_ID 1 no tiene resultados ni historial de cálculo después del fallo inicial. |
| IP | Registros de historial y auditoría conservan IP 127.0.0.1. |

# 5. Observación controlada

La tabla RL_MR_CRITERIOS existe y es leída por el backend dentro de la metodología vigente; sin embargo, actualmente no tiene registros activos parametrizados. La fase puede validarse técnicamente porque el cálculo usa puntajes capturados por variable y las escalas están parametrizadas, pero antes de Fase 8 o antes de entrega funcional al cliente debe definirse si los criterios serán cargados como catálogo administrable.

# 6. Evidencias generadas

fase7_api_validation_output.json: primera corrida funcional, detectó restricción de auditoría.

fase7_api_validation_output_retest.json: retest funcional exitoso.

fase7_validacion_dba_post_pruebas.log: validación SQL directa en Oracle.

api_parallel_run_elevated.log: salida técnica del API durante prueba.

# 7. Cierre de validación

Con base en la validación funcional y DBA, la Fase 7 queda técnicamente validada. No se tocó DNP, no se modificó CONTROL_ALMACEN.PROVEEDOR, no se cambiaron permisos por acción y no se hicieron cambios estructurales adicionales en base de datos. Queda lista para revisión y aprobación formal de Javier Mejía.