Acta de cierre formal
Fase 8. Construcción frontend Angular

Módulo 3. Matrices de Riesgos | SGRLA-IHSS

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Responsable | Javier Mejía |
| Fecha de cierre | 08/07/2026 |
| Versión de cierre | 1.6 |
| Estado | Fase 8 aprobada y cerrada |
| Siguiente fase autorizada | Fase 9. Reportería, exportaciones, mapa de calor avanzado y salidas formales |

# 1. Alcance cerrado

Construcción frontend Angular del módulo Matrices de Riesgos.

Pantallas de Panel, Matrices, Captura y Criterios.

Consumo de backend aprobado en Fase 7.

Catálogo inicial de criterios administrables cargado y validado.

Modales de confirmación para acciones sensibles.

Validación de duplicidad de motivos y control de cambios.

Mapa de calor reducido y presentación visual ajustada.

Regla de plan de acción para residual Alto y Crítico.

# 2. Evidencias base

| Evidencia | Ubicación |
| --- | --- |
| Validación funcional API | Evidencia_Funcional/fase8_validacion_funcional_api.json |
| Validación DBA | Evidencia_Funcional/fase8_validacion_dba.log |
| Catálogo de criterios | Evidencia_Funcional/fase8_validacion_catalogo_criterios.log |
| Plan de acción Crítico | Evidencia_Funcional/fase8_validacion_plan_accion_critico.json |
| Documento principal | Fase_8_Construccion_Frontend_Angular_Matrices_Riesgos_SGRLA_IHSS.docx |

# 3. Control post-cierre

La prueba visual navegada con capturas finales queda como control post-cierre no bloqueante debido a la indisponibilidad temporal de conectividad Oracle al momento del cierre. Cuando la conectividad sea restablecida, las capturas podrán anexarse como evidencia complementaria sin reabrir la Fase 8.

# 4. Declaración de cierre

Con base en la autorización de Javier Mejía, la Fase 8 queda aprobada y cerrada. Se autoriza continuar con la Fase 9 bajo los mismos lineamientos del proyecto: permisos por módulo, cálculo en backend, parametrización desde base de datos, auditoría obligatoria y sin escritura hacia DNP hasta contar con contrato técnico aprobado.