Fase 8. Construcción Frontend Angular
Matrices de Riesgos SGRLA - IHSS

Documento funcional y técnico para validación final de Fase 8

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Versión | 1.6 |
| Fecha | 08/07/2026 |
| Responsable | Javier Mejía |
| Estado | Fase 8 aprobada y cerrada por autorización formal de Javier Mejía |
| Base aprobada | Fases 1 a 7 aprobadas y cerradas |

# 1. Control de Cambios

| Versión | Fecha | Descripción | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 07/07/2026 | Construcción inicial de Fase 8 con interfaz Angular, mapa de calor, criterios administrables y consumo de backend Fase 7. | Javier Mejía | Para revisión funcional |
| 1.1 | 07/07/2026 | Ajustes de modales, confirmación global de cambios, control de duplicidad de motivos, corrección de desbordes visuales y validación técnica adicional. | Javier Mejía | Para revisión funcional |
| 1.2 | 07/07/2026 | Integración funcional de criterios hacia captura, validación de puntajes contra criterios activos y ampliación de campos de controles mitigantes. | Javier Mejía | Para validación funcional final |
| 1.3 | 08/07/2026 | Pulido final de interfaz: mapa de calor reducido, detalle enriquecido con resultados y controles, loader visible, contador de motivo en tiempo real y limpieza de plantilla Angular. | Javier Mejía | Para validación funcional final |
| 1.4 | 08/07/2026 | Validación funcional real por API y validación DBA completadas con registros de prueba; se documenta matriz MRMAT_ID 3 y criterio MRC_ID 4. | Javier Mejía | Validación API/DB completada |
| 1.5 | 08/07/2026 | Corrección y validación de regla requierePlanAccion para escala residual Crítico; compilación backend correcta y evidencia API temporal generada. | Javier Mejía | Ajuste técnico validado |
| 1.6 | 08/07/2026 | Cierre formal de Fase 8 por autorización de Javier Mejía; se conserva control post-cierre de capturas finales cuando se restablezca la conectividad Oracle. | Javier Mejía | Fase 8 aprobada y cerrada |

# 2. Objetivo

Construir la interfaz Angular del módulo Matrices de Riesgos, consumiendo los contratos REST aprobados en Fase 7, presentando dashboard, mapa de calor, listado, captura, cálculo desde backend, detalle, historial y administración de criterios.

# 3. Documentos Revisados

Plan_Fases_Modulo_3_Matrices_Riesgos_SGRLA_IHSS.docx.

Analisis_Final_Maestro_Modulo_3_Matrices_Riesgos_SGRLA_IHSS.docx.

Revision_Integral_Post_Fase_6_Normalizacion_Parametrizacion_Matrices_Riesgos_SGRLA_IHSS.docx.

Revision_Global_Pre_Fase_7_Comentarios_Auditoria_Codigo_SGRLA_IHSS.docx.

Documento final de Fase 7 y evidencia DBA de validación funcional.

# 4. Alcance Implementado

| Elemento | Resultado |
| --- | --- |
| Servicio Angular | Se creó una fachada HTTP para metodología, dashboard, listado, detalle, creación, cálculo, recálculo, cambio de estado, historial y criterios. |
| Ruta protegida | Se registró /matrices-riesgos con moduloGuard(10), manteniendo permisos por módulo. |
| Menú lateral | Se integró la sección Riesgos LA/FT sin alterar la política institucional de permisos. |
| Dashboard | Incluye totales, matrices calculadas, cerradas, planes requeridos y distribución por nivel residual. |
| Mapa de calor | Se agregó visualización de probabilidad e impacto basada en escalas de la metodología vigente; se redujo el tamaño para mejorar uso de espacio y no realiza cálculo sensible en Angular. |
| Listado y detalle | Permite consultar matrices, seleccionar detalle, ver resultados vigentes, controles mitigantes, plan requerido, estados e historial funcional. |
| Captura | Permite registrar matrices con variables vigentes leídas desde RL_MR_VARIABLES, criterios aplicables, validación de puntajes y controles mitigantes opcionales. |
| Criterios administrables | Permite listar, crear, editar e inactivar criterios desde interfaz, consumiendo RL_MR_CRITERIOS mediante backend. |
| Criterios hacia Captura | La captura muestra criterios activos por variable, sugiere criterio por rango de valor capturado y aplica puntaje/justificación desde el catálogo administrable. |
| Validación por criterio | Antes de guardar una matriz, el puntaje capturado se valida contra el criterio seleccionado o sugerido cuando la variable tiene criterios activos. |
| Controles mitigantes | Se ampliaron campos de captura de controles: periodicidad, oportunidad, automatización, procedimientos, calidad, responsable, mitigación y evidencia obligatoria. |
| Modales de acciones sensibles | Se reemplazaron alertas nativas por modales propios para cálculo, recálculo, cambio de estado e inactivación de criterios. |
| Control de modales | Los modales no se cierran por clic fuera de la pantalla; solo se cierran al cancelar o al completar correctamente la operación. |
| Contador de motivo | Los campos de motivo obligatorio muestran conteo de caracteres en tiempo real hasta 1000 caracteres. |
| Confirmación global | Se agregó confirmación transversal para operaciones de guardado, actualización, edición, eliminación y borrado en todo el sistema. |
| Control de duplicidad | Se impide reutilizar el mismo motivo en cambios de estado de una misma matriz, con validación frontend y backend. |
| Ajuste visual | Se corrigieron desbordes, textos largos, columnas comprimidas, botones, paneles de detalle y plantilla Angular para mejorar estética, legibilidad y estabilidad. |

# 5. Reglas Técnicas Respetadas

Angular no calcula ponderaciones, riesgo inherente, riesgo residual, mitigación ni clasificación final.

La metodología se consume desde RL_MR_* por medio del backend.

Los pesos institucionales 50% / 25% / 25% no fueron codificados en frontend.

Los criterios son administrables y quedan preparados para mantenimiento desde pantalla propia.

Las acciones críticas siguen pasando por backend, auditoría e historial.

Las acciones sensibles solicitan confirmación antes de ejecutar cambios.

Los motivos obligatorios no permiten duplicidad en cambios de estado de una misma matriz.

El historial evita mostrar duplicados exactos generados por acciones repetidas.

No se habilitó escritura hacia DNP.

No se tocó CONTROL_ALMACEN.PROVEEDOR.

No se creó permiso por acción; se conserva autorización por módulo.

# 6. Soporte Backend Agregado para Fase 8

| Componente | Detalle |
| --- | --- |
| Metodología vigente | Se expusieron variables y catálogo de escalas con identificadores para consumo de formularios. |
| Criterios | Se agregaron endpoints GET, POST, PUT y PUT /inactivar para administración funcional. |
| Validaciones | Variable y escala deben pertenecer a la metodología vigente aprobada. |
| Motivo duplicado | Cambio de estado valida RL_MR_HISTORIAL y rechaza motivos ya utilizados en la misma matriz. |
| Auditoría | Creación, actualización e inactivación registran RL_AUDITORIA con acciones estándar INSERT/UPDATE. |
| Transacción | Las operaciones de criterios se ejecutan dentro de transacciones controladas. |

# 7. Manejo del Mapa de Calor

El mapa de calor incluido en Fase 8 es una visualización operativa. Presenta una matriz de probabilidad e impacto con colores de la escala vigente y acompaña la distribución de resultados residuales. La clasificación oficial y los resultados continúan siendo generados por el motor backend aprobado.

Fuente visual: escalas de riesgo devueltas por /api/matrices-riesgos/metodologia/vigente.

Fuente de conteos: /api/matrices-riesgos/dashboard.

Restricción: no calcula riesgo en frontend.

Evolución natural: reportes avanzados, exportaciones y análisis ampliado quedan para Fase 9.

# 8. Control de Modales y Confirmaciones

Se reforzó la experiencia de usuario para evitar cambios accidentales. Las acciones sensibles ya no usan ventanas nativas del navegador; se utilizan modales propios o confirmaciones globales con opciones claras para aceptar, rechazar o cancelar.

| Control | Aplicación |
| --- | --- |
| Modales propios en Matrices | Cálculo, recálculo, cambio de estado e inactivación de criterios solicitan confirmación dentro de la pantalla. |
| Cierre controlado | El usuario no puede cerrar el modal haciendo clic fuera; debe usar Cancelar o completar la acción. |
| Motivo obligatorio | Recálculo, cambio de estado e inactivación exigen motivo antes de enviar al backend. |
| Conteo de caracteres | El motivo obligatorio muestra conteo visual en tiempo real para apoyar al usuario antes de guardar. |
| Motivo no duplicado | El sistema bloquea motivos repetidos en cambios de estado de una misma matriz. |
| Confirmación global | POST, PUT, PATCH y DELETE solicitan confirmación antes de ejecutarse, excepto autenticación técnica. |
| Sin doble confirmación | Las acciones de Matrices que ya tienen modal propio no muestran una segunda confirmación global. |

# 9. Archivos Principales Modificados

| Ambiente | Archivo |
| --- | --- |
| Backend | backend/RL.API/DTOs/MatricesRiesgoCalculoDto.cs |
| Backend | backend/RL.API/DTOs/MatricesRiesgosDto.cs |
| Backend | backend/RL.API/Controllers/MatricesRiesgosController.cs |
| Backend | backend/RL.API/Services/MatricesRiesgosAppService.cs |
| Backend | backend/RL.API/Repositories/MatricesRiesgosRepository.cs |
| Frontend | frontend/rl-app/src/app/core/services/matrices-riesgos.service.ts |
| Frontend | frontend/rl-app/src/app/core/interceptors/confirmacion-cambios.interceptor.ts |
| Frontend | frontend/rl-app/src/app/app.config.ts |
| Frontend | frontend/rl-app/src/app/features/admin/matrices-riesgos/matrices-riesgos.component.ts |
| Frontend | frontend/rl-app/src/app/features/admin/matrices-riesgos/matrices-riesgos.component.html |
| Frontend | frontend/rl-app/src/app/app.routes.ts |
| Frontend | frontend/rl-app/src/app/shared/layout/main-layout/main-layout.component.ts |

# 10. Validación Técnica Ejecutada

| Validación | Resultado |
| --- | --- |
| Backend | dotnet build backend/RL.API/RL.API.csproj: compilación correcta, 0 advertencias, 0 errores. |
| Frontend | npm.cmd run build en frontend/rl-app: compilación Angular correcta. |
| Plantilla Angular | Se eliminaron bloques de sintaxis conflictiva en la pantalla Matrices y se validó que no quedaran @for, @if ni @empty. |
| Mapa de calor | Se ajustó el tamaño visual del mapa de calor aproximadamente al 50% del tamaño original para reducir ocupación en pantalla. |
| Backend temporal | Cuando la API activa bloqueó el DLL principal, se validó compilación en C:/tmp/rl-api-build-check con resultado correcto. |
| Revisión de alertas nativas | Se verificó que el módulo Matrices no conserve prompt(), confirm() ni alert() nativos. |
| Revisión de codificación | Se verificó que los archivos de Matrices no conserven caracteres dañados visibles. |
| Revisión de desbordes | Se reforzaron límites, truncado y ajuste de texto en listado, detalle, historial, captura, criterios y modales. |
| Criterios hacia Captura | Se validó por compilación que la pantalla de captura consume criterios activos, sugiere puntaje y bloquea inconsistencias antes de guardar. |
| Controles | Se validó por compilación que el contrato frontend envía campos completos de controles soportados por backend. |
| Prueba funcional API Fase 8 | Completada. Se creó matriz real de prueba PRUEBA_FASE_8_JAVIER_MEJIA_20260708_094515, MRMAT_ID 3, con 21 variables y 3 controles. |
| Criterios administrables | Completado. Se creó, actualizó, consultó e inactivó el criterio de prueba MRC_ID 4 para no contaminar el catálogo activo. |
| Cálculo y recálculo | Completado. La matriz generó resultados vigentes y no vigentes con motor F6-1.1; resultado institucional residual 3.4188 Alto. |
| Motivo duplicado | Completado. El backend bloqueó reutilizar el mismo motivo de cambio de estado y Oracle no reportó duplicados en historial. |
| Validación DBA Fase 8 | Completada con SQL*Plus de solo lectura. Evidencia guardada en Evidencia_Funcional/fase8_validacion_dba.log. |
| Política de permisos | Sin cambios al esquema de permisos por módulo. |
| Base de datos | No se ejecutaron scripts estructurales ni se modificó DNP. |

# 11. Pendientes Controlados

| Pendiente | Tratamiento |
| --- | --- |
| Prueba funcional con usuario real | Ejecutar con sesión autorizada al módulo 10 y validar flujo completo en navegador. |
| Validación visual navegada | Pendiente solo por sesión interactiva autorizada. No se forzó inyección de sesión ni se probaron contraseñas para evitar bloqueos. |
| Capturas actualizadas | Tomar imágenes reales del sistema ejecutándose para cierre documental de Fase 8. |
| Carga funcional de criterios | Registrar criterios iniciales desde la interfaz cuando el área responsable defina el catálogo operativo definitivo. |
| Reportería avanzada | Queda para Fase 9: reportes, exportaciones, mapa de calor avanzado y salidas formales. |
| Cierre formal | Requiere revisión y aprobación de Javier Mejía. |

# 12. Criterios de Aceptación

La ruta /matrices-riesgos debe abrir solo para usuarios con módulo 10 asignado.

La pantalla debe cargar metodología vigente desde backend.

El mapa de calor debe visualizar escalas sin calcular riesgo en Angular.

La creación de matriz debe usar variables vigentes de RL_MR_VARIABLES.

El cálculo y recálculo deben invocar backend y exigir motivo cuando aplique.

La administración de criterios debe crear, actualizar e inactivar registros con auditoría.

El historial debe consultarse desde RL_MR_HISTORIAL.

Toda acción de escritura debe solicitar confirmación antes de ejecutarse.

Los motivos de cambio de estado no deben repetirse para una misma matriz.

La interfaz no debe presentar desbordes de texto en listado, detalle, historial, captura o criterios.

# 13. Conclusión

La Fase 8 queda técnicamente completada a nivel frontend y validada funcionalmente por API y base de datos con registros reales de prueba controlados. El módulo conserva soporte backend complementario, controles de confirmación, trazabilidad funcional, prevención de duplicidad y mejoras de experiencia visual. El módulo conserva la arquitectura aprobada: metodología parametrizada en base de datos, cálculo en backend, permisos por módulo y trazabilidad auditada. El cierre formal queda sujeto únicamente a validación visual navegada con sesión interactiva autorizada, capturas reales y aprobación de Javier Mejía.

# 17. Validación adicional de plan de acción para nivel Crítico

Se atendió la observación sobre la escala residual Crítico. El backend fue ajustado para que la regla de plan de acción se derive de forma consistente para niveles residuales Alto y Crítico, normalizando el texto del nivel y evitando dependencia directa de tildes o diferencias de codificación.

| Elemento | Resultado |
| --- | --- |
| Archivo corregido | backend/RL.API/Repositories/MatricesRiesgosRepository.cs |
| Regla validada | RESIDUAL - Crítico requiere plan de acción. |
| EscalasRiesgo | Crítico devuelve requierePlanAccion = true. |
| EscalasCatalogo | Crítico devuelve requierePlanAccion = true. |
| Build backend | Compilación correcta en salida temporal: 0 advertencias y 0 errores. |
| Evidencia | fase8_validacion_plan_accion_critico.json |

Esta validación no cierra formalmente la Fase 8. El cierre sigue pendiente únicamente por prueba visual navegada con sesión real autorizada y capturas actualizadas.

# 18. Cierre formal de Fase 8

Por autorización formal de Javier Mejía, la Fase 8 queda aprobada y cerrada como fase de construcción frontend Angular del Módulo 3. Matrices de Riesgos. El cierre se sustenta en la implementación de las pantallas funcionales, validaciones visuales aplicadas durante la construcción, evidencia API/DBA, catálogo inicial de criterios cargado, corrección de plan de acción para nivel residual Crítico y compilación backend correcta.

| Elemento | Estado |
| --- | --- |
| Panel, Matrices, Captura y Criterios | Implementado |
| Mapa de calor reducido y ajustado visualmente | Implementado |
| Modales y confirmaciones sensibles | Implementado |
| Catálogo inicial de criterios | 105 criterios activos validados |
| Regla residual Crítico requiere plan de acción | Corregida y validada |
| Evidencia API y DBA | Completada |
| Capturas finales navegadas | Control post-cierre por conectividad Oracle |

La conectividad Oracle presentó indisponibilidad al momento del cierre, por lo que las capturas finales navegadas quedan como control post-cierre no bloqueante. Este control no reabre la Fase 8 ni impide continuar con la Fase 9, siempre que cualquier evidencia visual posterior se archive en la carpeta de Fase 8 como complemento.

Siguiente fase autorizada: Fase 9. Reportería, exportaciones, mapa de calor avanzado y salidas formales.