Fase 9. Reportería, Mapa de Calor y Exportaciones

Módulo 3. Matrices de Riesgos - SGRLA/FT IHSS

Documento técnico para validación funcional y técnica
Responsable: Javier Mejía
Versión: 1.0
Estado: Implementación técnica inicial de Fase 9 para revisión

# 1. Control de versión

| Versión | Fecha | Responsable | Estado | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 08/07/2026 | Javier Mejía | Para revisión | Inicio e implementación técnica inicial de Fase 9: reportería, mapa de calor avanzado y exportaciones auditadas. |

# 2. Base documental revisada

Plan_Fases_Modulo_3_Matrices_Riesgos_SGRLA_IHSS.docx.

Analisis_Final_Maestro_Modulo_3_Matrices_Riesgos_SGRLA_IHSS.docx.

Fase 8 aprobada y cerrada por autorización formal de Javier Mejía.

Guía funcional de interfaces posterior al cierre de Fase 8.

Reglas institucionales vigentes: cálculo en backend, permisos por módulo, auditoría obligatoria, DNP como integración futura y no tocar CONTROL_ALMACEN.PROVEEDOR.

# 3. Objetivo de la fase

Entregar consultas ejecutivas y operativas para seguimiento del riesgo, resultados históricos y evidencia de gestión, usando únicamente datos persistidos en base de datos y manteniendo las exportaciones auditadas.

# 4. Alcance implementado en versión 1.0

| Componente | Implementación |
| --- | --- |
| Backend | Endpoint de reporte consolidado y endpoint de exportación auditada en /api/matrices-riesgos/reportes. |
| Repositorio Oracle | Consultas sobre RL_MR_MATRICES, RL_MR_RESULTADOS, RL_MR_FACTORES, RL_MR_PLANES_ACCION, RL_MR_HISTORIAL y RL_AUDITORIA. |
| Frontend Angular | Pestaña Reportes con filtros, tarjetas ejecutivas, mapa inherente/residual persistido, tabla por factor y matrices críticas. |
| Exportación Excel | Salida compatible con Excel en formato .xls HTML generada desde backend. |
| Generación PDF | Salida PDF básica generada desde backend para revisión ejecutiva inicial. |
| Auditoría | Cada exportación registra trazabilidad funcional en RL_MR_HISTORIAL y auditoría en RL_AUDITORIA con acción válida VER. |

# 5. Endpoints backend agregados

| Método | Ruta | Propósito | Auditoría |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/matrices-riesgos/reportes | Consulta reportería consolidada con filtros por búsqueda, estado, sujeto, nivel residual, versión, responsable y fechas. | No registra auditoría por ser consulta operativa. |
| GET | /api/matrices-riesgos/reportes/exportar?formato=EXCEL | Genera archivo Excel compatible con datos persistidos. | Registra RL_MR_HISTORIAL y RL_AUDITORIA. |
| GET | /api/matrices-riesgos/reportes/exportar?formato=PDF | Genera PDF básico ejecutivo con resumen y matrices críticas. | Registra RL_MR_HISTORIAL y RL_AUDITORIA. |

# 6. Datos incluidos en reportería

Totales: matrices, calculadas, cerradas, alto/crítico, plan requerido y planes vencidos.

Distribución por estado, nivel residual y tipo de sujeto.

Resultados por factor con promedio inherente, promedio residual, total alto/crítico y planes requeridos.

Mapa inherente y mapa residual basados en resultados institucionales vigentes persistidos.

Matrices críticas limitadas a niveles Alto y Crítico.

Resumen de planes de acción por estado y vencimiento.

# 7. Reglas técnicas respetadas

Angular no calcula riesgo; solo presenta datos devueltos por backend.

Los reportes usan RL_MR_RESULTADOS vigentes, no cálculos improvisados en pantalla.

Las exportaciones son generadas por backend para conservar trazabilidad centralizada.

Se conserva JWT + ModuloAuthorize(10); no se crean permisos por acción.

No se habilita escritura hacia DNP.

No se toca CONTROL_ALMACEN.PROVEEDOR.

No se crean tablas nuevas ni se modifica la estructura Oracle aprobada.

# 8. Archivos principales modificados

| Ambiente | Archivo | Cambio |
| --- | --- | --- |
| Backend | Controllers/MatricesRiesgosController.cs | Endpoints de reporte y exportación. |
| Backend | DTOs/MatricesRiesgosDto.cs | DTOs de filtros, reporte, mapas, factores, planes y exportación. |
| Backend | Services/MatricesRiesgosAppService.cs | Servicio de reporte, generación Excel/PDF y validación de formato. |
| Backend | Repositories/MatricesRiesgosRepository.cs | Consultas Oracle, auditoría e historial de exportaciones. |
| Frontend | core/services/matrices-riesgos.service.ts | Métodos reporte y exportarReporte. |
| Frontend | features/admin/matrices-riesgos/matrices-riesgos.component.ts/html | Pestaña Reportes, filtros, mapa y exportaciones. |

# 9. Validación técnica ejecutada

| Validación | Resultado |
| --- | --- |
| Build backend | Correcto con salida temporal: 0 errores y 0 advertencias. El build estándar estaba bloqueado por proceso dotnet activo. |
| Build frontend | Correcto: ng build completado sin errores. |
| Base de datos | Sin cambios estructurales. La validación funcional con datos reales queda pendiente. |
| Auditoría | Implementada a nivel de código; requiere prueba navegada/API para confirmar registros en Oracle. |

# 10. Pendientes controlados antes de cierre formal

Ejecutar prueba real de GET /api/matrices-riesgos/reportes con usuario autorizado módulo 10.

Ejecutar exportación Excel y confirmar apertura correcta del archivo.

Ejecutar generación PDF y confirmar descarga/apertura correcta.

Validar en Oracle los registros generados en RL_AUDITORIA y RL_MR_HISTORIAL.

Validar visualmente la pestaña Reportes en navegador con backend activo.

Tomar capturas actualizadas para evidencia funcional.

Decidir si en una versión posterior se requiere PDF con diseño formal avanzado o si el PDF básico cumple para Fase 9 inicial.

# 11. Criterios de aceptación de Fase 9

Los reportes usan datos persistidos y resultados vigentes.

Los filtros devuelven resultados consistentes con la base Oracle.

Cada exportación registra usuario, filtros, formato, fecha, módulo e IP cuando aplique.

El mapa inherente y residual refleja información persistida.

Las exportaciones se descargan desde backend y no desde cálculos del frontend.

La interfaz no presenta desbordes visibles en tarjetas, tablas ni filtros.

Fase 9 queda cerrada solo con aprobación formal de Javier Mejía.

# 12. Conclusión

La Fase 9 queda iniciada con implementación técnica inicial en backend y frontend. La fase aún no debe considerarse cerrada, porque falta validación funcional navegada, prueba de exportaciones contra Oracle, evidencia de auditoría y aprobación formal de Javier Mejía.