SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE LA/FT

IHSS - Repositorio jmejia31/RIESGO_LAVADO

INICIO DEL ANÁLISIS DEL MÓDULO 2 - MATRICES DE RIESGO

Propósito del documento Consolidar el estado final del Módulo Monitoreo de Listas, revisar los cambios recientes cargados al repositorio y dejar formalmente iniciado el análisis del Módulo 2 - Matrices de Riesgo, tomando como base la documentación inicial del cliente, el PDF general de análisis y diseño, la estructura actual del repositorio y los hallazgos técnicos visibles en GitHub.

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Proyecto | RIESGO_LAVADO |
| Repositorio | jmejia31/RIESGO_LAVADO |
| Rama analizada | main |
| Último commit revisado | a9bf21a - Update analysis documentation |
| Base comparativa | fc569c3 - Reorganize project documentation |
| Fecha de análisis | 26 de junio de 2026 |
| Formato solicitado | Español latinoamericano, estructura profesional y entregable Word .docx |

# 6. Inicio del análisis del Módulo 2 - Matrices de Riesgo

## 6.1 Objetivo del módulo

El Módulo 2 - Matrices de Riesgo debe permitir evaluar, calcular, justificar, versionar y consultar el nivel de riesgo LA/FT de sujetos, procesos, áreas, operaciones o relaciones institucionales, utilizando factores ponderados, criterios medibles, controles aplicados y resultado de riesgo inherente, residual y consolidado.

## 6.2 Relación con la documentación del cliente y análisis general

El documento inicial del cliente funciona como fuente de necesidades institucionales, contexto operativo, procesos esperados y alcance general del sistema.

El PDF general de análisis y diseño debe tomarse como marco estructural para mantener continuidad entre fases, módulos, roles, navegación, reportes y dependencias.

El Módulo Monitoreo de Listas aporta insumos para Matrices de Riesgo, especialmente registros positivos, alertas, coincidencias, evidencias, origen del registro y auditoría.

La matriz no debe ser una pantalla aislada: debe integrarse con usuarios, roles, catálogos, auditoría, reportes y futuros módulos de Debida Diligencia e Indicadores.

## 6.3 Alcance funcional propuesto

| Bloque funcional | Descripción |
| --- | --- |
| Gestión de matrices | Crear, consultar, editar, versionar, activar/inactivar matrices de riesgo. |
| Factores de riesgo | Administrar factores como cliente/persona, geografía, producto/servicio, canal, operación, lista, actividad económica, PEP u otros definidos por cumplimiento. |
| Criterios y ponderaciones | Definir criterios evaluables, pesos porcentuales, escalas, rangos y niveles. |
| Evaluación de riesgo inherente | Calcular el riesgo antes de controles aplicando probabilidad, impacto y ponderación. |
| Controles mitigantes | Registrar controles, efectividad, evidencia y responsable. |
| Riesgo residual | Calcular resultado posterior a controles. |
| Mapa de calor | Visualizar riesgo por nivel, color, cuadrante, categoría y tendencia. |
| Planes de acción | Registrar acciones correctivas o preventivas cuando el riesgo exceda tolerancia. |
| Aprobación y cierre | Definir flujo de revisión, aprobación, rechazo y cierre de matriz. |
| Reportes | Exportar matriz, ficha de evaluación, resumen ejecutivo y trazabilidad. |
| Auditoría | Registrar altas, cambios, aprobaciones, exportaciones e inactivaciones. |

## 6.4 Modelo conceptual de datos propuesto

| Tabla / entidad propuesta | Finalidad |
| --- | --- |
| RL_MATRICES_RIESGO | Encabezado de cada matriz: nombre, tipo, estado, vigencia, versión, responsable y fechas. |
| RL_FACTORES_RIESGO | Catálogo de factores evaluables. |
| RL_CRITERIOS_RIESGO | Criterios asociados a cada factor. |
| RL_PONDERACIONES_RIESGO | Pesos, rangos y reglas de cálculo. |
| RL_EVALUACIONES_RIESGO | Evaluaciones realizadas sobre sujetos, procesos o casos. |
| RL_RESULTADOS_RIESGO | Resultado inherente, control, residual y nivel final. |
| RL_CONTROLES_RIESGO | Controles mitigantes aplicables y su efectividad. |
| RL_PLANES_ACCION_RIESGO | Acciones para reducción o tratamiento del riesgo. |
| RL_HISTORIAL_MATRIZ | Historial de cambios, aprobaciones y versiones. |
| RL_AUDITORIA | Bitácora transversal ya existente, reutilizable para trazabilidad del módulo. |

## 6.5 Pantallas mínimas sugeridas

| Código UI | Pantalla | Propósito |
| --- | --- | --- |
| MR-001 | Dashboard de Matrices de Riesgo | Resumen de matrices activas, evaluaciones pendientes, riesgos altos, mapas de calor y alertas. |
| MR-002 | Catálogo de Factores de Riesgo | Administración de factores, criterios y ponderaciones. |
| MR-003 | Configuración de Matriz | Definición de estructura, escala, pesos, vigencia y responsables. |
| MR-004 | Evaluación de Riesgo | Formulario operativo para calificar factores y generar resultado inherente. |
| MR-005 | Controles y Riesgo Residual | Registro de controles, evidencia y cálculo residual. |
| MR-006 | Mapa de Calor | Visualización gráfica de probabilidad, impacto, nivel y tendencia. |
| MR-007 | Plan de Acción | Seguimiento de acciones de tratamiento del riesgo. |
| MR-008 | Detalle / Expediente de Evaluación | Ficha completa de la evaluación con trazabilidad. |
| MR-009 | Aprobaciones | Flujo de revisión y aprobación por cumplimiento o supervisor. |
| MR-010 | Reportes de Matriz | Exportación a PDF/Excel y reportes ejecutivos. |

## 6.6 Reglas de negocio iniciales

| Código | Regla inicial |
| --- | --- |
| RB-MR-001 | Toda matriz debe tener versión, vigencia, responsable y estado. |
| RB-MR-002 | La suma de ponderaciones activas debe ser igual a 100% o al total configurado por la metodología. |
| RB-MR-003 | No se debe aprobar una evaluación con factores obligatorios sin calificar. |
| RB-MR-004 | El riesgo inherente se calcula antes de aplicar controles. |
| RB-MR-005 | El riesgo residual se calcula después de registrar controles y efectividad. |
| RB-MR-006 | Los cambios sobre matrices aprobadas deben generar nueva versión o quedar auditados. |
| RB-MR-007 | Todo riesgo alto o crítico debe permitir plan de acción o justificación formal. |
| RB-MR-008 | La eliminación debe ser lógica, no física, manteniendo trazabilidad. |
| RB-MR-009 | Las exportaciones y aprobaciones deben quedar registradas en auditoría. |
| RB-MR-010 | El módulo debe respetar permisos por módulo y rol institucional. |

## 6.7 Dependencias con módulos existentes

| Dependencia | Relación con Matrices de Riesgo |
| --- | --- |
| Seguridad / Usuarios | Necesario para roles, permisos, responsable, aprobador y auditoría de usuario. |
| Catálogos | Necesario para factores, niveles, escalas, estados, áreas, tipos de riesgo y criterios. |
| Monitoreo de Listas | Puede alimentar la matriz mediante positivos, coincidencias, origen del registro y evidencias. |
| Auditoría | Debe registrar creación, actualización, aprobación, exportación e inactivación. |
| Reportes | Debe generar resúmenes ejecutivos, ficha de matriz, mapa de calor y trazabilidad. |
| Debida Diligencia | Será consumidor natural del resultado de riesgo para clasificar sujetos y expedientes. |

## 6.8 Estado actual del Módulo 2

| Elemento | Estado | Comentario |
| --- | --- | --- |
| Documentación base | Iniciada | Existe Base_Analisis_Modulo_2_Matrices_Riesgos.docx actualizado en docs. |
| Modelo de datos | Pendiente | Debe definirse antes de implementar. |
| Backend API | Pendiente | No se identificó en los cambios recientes implementación específica de controladores o repositorios de Matrices. |
| Frontend UI | Pendiente | No se identificó en los cambios recientes pantalla funcional específica de Matrices. |
| Reglas de cálculo | Pendiente | Debe acordarse metodología de scoring, probabilidad, impacto, controles y niveles. |
| Reportes | Pendiente | Debe definirse estructura de salida PDF/Excel y trazabilidad. |

# 7. Plan recomendado de trabajo inmediato

| Paso | Actividad | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Corregir/validar compatibilidad técnica | Confirmar .NET 10, Angular 22, Node 24 y ChangeDetectionStrategy.Eager antes de continuar. |
| 2 | Cerrar QA de Monitoreo de Listas | Ejecutar pruebas de flujo completo y dejar evidencia de cierre. |
| 3 | Consolidar documento final de Monitoreo | Tomar este análisis como base y unificarlo con el cierre documental existente. |
| 4 | Levantar requisitos detallados de Matrices | Definir factores, criterios, escalas, pesos, niveles, controles y reportes. |
| 5 | Diseñar modelo de datos | Preparar script Oracle incremental para tablas de Matrices. |
| 6 | Diseñar APIs | Crear contrato de endpoints, DTOs, servicios y repositorios. |
| 7 | Diseñar UX/UI | Definir pantallas MR-001 a MR-010 con navegación y componentes. |
| 8 | Implementar por fases | Primero catálogos y configuración; luego evaluación, cálculo, reportes y auditoría. |

# 8. Criterios de aceptación para iniciar desarrollo del Módulo 2

Documento de requisitos del Módulo 2 aprobado.

Catálogo de factores y criterios definidos por negocio o cumplimiento.

Metodología de cálculo validada: ponderación, probabilidad, impacto, controles y riesgo residual.

Modelo de datos revisado antes de aplicar scripts en Oracle.

Definición de roles: administrador, cumplimiento, analista, supervisor, auditor/consulta.

Pantallas mínimas diseñadas y aprobadas antes de codificar.

Estrategia de auditoría y versionamiento definida.

Compilación limpia del proyecto actual antes de agregar nuevas funcionalidades.

# 9. Recomendación final

Se recomienda cerrar el Módulo Monitoreo de Listas como módulo funcionalmente terminado, dejando como acción previa obligatoria la validación de compilación debido a los cambios recientes de stack técnico. En paralelo, se puede iniciar formalmente el Módulo 2 - Matrices de Riesgo desde análisis funcional, modelo de datos y diseño UX/UI, sin modificar código hasta que la metodología de cálculo quede aprobada.

# 10. Anexo - Evidencias técnicas tomadas del repositorio

| Evidencia | Descripción |
| --- | --- |
| Commit reciente | a9bf21a - Update analysis documentation, posterior a fc569c3. |
| Comparación | 3 commits nuevos; cambios en backend csproj, frontend package.json/package-lock, angular.json, componentes y docs. |
| Backend | RL.API.csproj declara TargetFramework net10.0 y dependencias 10.x. |
| Frontend | package.json declara Angular 22.0.x, Node 24.18.0 y npm 11.12.1. |
| Monitoreo | ListasController implementa endpoints para consultas, positivos, seguimientos, evidencias, exportación y auditoría. |
| Seguridad | ModuloAuthorize valida claim modulos del JWT contra IDs requeridos por endpoint. |
| Base de datos | RL_LISTA_POSITIVOS documenta origen operativo del registro y estructuras de auditoría/monitoreo. |
| CI | No se detectaron workflow runs ni estados asociados al commit a9bf21a. |