DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Documento de Inicio del Módulo 2 - Matrices de Riesgos

Análisis funcional, técnico y documental para abrir la siguiente fase sin modificar código.

Sistema: Sistema de Gestión de Riesgos de LA/FT - IHSS

Módulo: Matriz / Matrices de Riesgos

Fecha de análisis: 26 de junio de 2026

Estado actual: No implementado en código; confirmado como requerimiento documental del cliente.

Objetivo: Dejar listo el idioma común, alcance, brechas, arquitectura propuesta y criterios de arranque.

# 1. Decisión de inicio

Conclusión de arranque El Módulo 2 debe abrirse como fase nueva. No existen rutas Angular, controladores, servicios, repositorios ni tablas propias operativas para Matrices de Riesgos en el código actual. El requerimiento sí está confirmado en documentación del cliente y análisis previos: factores de riesgo, variables, ponderaciones, riesgo inherente, controles/mitigadores, riesgo residual, planes de acción, mapa de calor y reportería dinámica.

El módulo no debe programarse como extensión improvisada de Monitoreo de Listas; debe tener dominio propio y reutilizar servicios transversales existentes.

La metodología de cálculo debe ser aprobada por Cumplimiento antes del desarrollo backend o base de datos definitiva.

DNP_IHSS debe considerarse fuente de información y posible receptor de calificación, no repositorio principal de la operación de Matrices.

# 2. Lenguaje común Codex / ChatGPT / Equipo IHSS

Este módulo requiere precisión porque mezcla negocio, cálculo, datos y UI. Para evitar interpretaciones distintas, se adopta la misma convención del documento de cierre.

| Categoría | Valor | Uso obligatorio |
| --- | --- | --- |
| Estado | Cerrado | Implementado en código o documentación final, con evidencia y sin bloqueo conocido para la fase. |
| Estado | Cerrado con reserva | Funciona o está documentado, pero requiere validación de ambiente, permisos, despliegue o decisión institucional. |
| Estado | Pendiente de decisión | No debe programarse hasta que Cumplimiento/GTIC confirme regla, dato o alcance. |
| Estado | No implementado | No existe ruta, endpoint, tabla, servicio o componente operativo en el repositorio actual. |
| Fuente | Confirmado en código | Evidencia en backend, frontend, database o configuración del proyecto. |
| Fuente | Confirmado en documentación | Evidencia en documentos del cliente, cierre, análisis o diseño. |
| Fuente | Inferencia técnica | Conclusión derivada de patrones del sistema; debe validarse antes de implementar. |

| Término | Definición operativa |
| --- | --- |
| Módulo | Unidad funcional visible en menú y controlada por RL_MODULOS, ruta Angular y ModuloAuthorize. |
| Caso/expediente | Registro operativo al que se le da seguimiento, evidencia, auditoría y reportes. |
| Catálogo | Lista controlada de valores administrables que evita texto libre inconsistente. |
| Evidencia | Archivo o soporte documental con metadatos, usuario, fecha, ruta y trazabilidad. |
| Riesgo inherente | Resultado antes de aplicar mitigadores o controles. |
| Control/mitigador | Medida que reduce exposición o impacto de un riesgo. |
| Riesgo residual | Resultado luego de aplicar controles, según metodología aprobada. |
| Mapa de calor | Visualización por probabilidad/impacto o escala equivalente; debe poder verse actual, histórico y comparativo. |

Regla especial para Matrices No llamar 'implementado' a ningún factor, escala, fórmula, reporte o integración mientras no exista evidencia en código o script SQL. Si el dato proviene del cliente o de análisis previo, marcarlo como requerimiento confirmado, no como componente construido.

# 3. Requerimiento del cliente consolidado

| Bloque funcional | Requerimiento confirmado | Lectura para diseño |
| --- | --- | --- |
| Identificación de factores | Pantalla para alimentar riesgos identificados como en la matriz Excel actual. | Necesita catálogo de factores, variables, criterios, vigencias y versionamiento. |
| Calificación del riesgo | Primera parte: identificación y calificación del riesgo. | Debe capturar probabilidad/impacto o escala equivalente y calcular riesgo inherente. |
| Mitigadores | Segunda parte: evaluación de mitigadores. | Debe modelar controles, solidez, efectividad, evidencia y reducción del riesgo. |
| Plan de acción | Tercera parte: plan de acción. | Debe registrar acción, responsable, fecha compromiso, estado, evidencia y seguimiento. |
| Escalabilidad | Opción a agregar más factores u otras matrices según necesidad de Cumplimiento. | El modelo debe ser parametrizable; no quemar factores en código. |
| Scoring | Calificar patronos, proveedores y empleados mediante variables definidas por Cumplimiento. | Separar evaluación institucional de perfilamiento individual. |
| Ponderación | Clientes/Patronos, Proveedores y Empleados suman 100% del riesgo institucional; ejemplo 25/50/25. | Guardar ponderaciones por versión y vigencia; ejemplo no debe asumirse como definitivo sin aprobación. |
| Salida a DNP | La calificación por patrono deberá viajar al DNP como calificación de riesgo. | Requiere confirmar endpoint, tabla, permiso o proceso de retorno hacia DNP. |
| Mapa de calor | Debe mostrar actual, desde/hasta, fecha particular, residual/inherente y comparativos. | Diseñar consulta histórica y versiones cerradas de matriz. |
| Reportería dinámica | Perfil institucional, perfil por factor, solidez de controles y gráficos. | Definir PDF/Excel/dashboard mínimo para MVP. |

# 4. Estado actual en código

| Capa | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Frontend | No implementado | No existe ruta /matrices-riesgos ni componente matrices-riesgos en app.routes.ts o features/admin. |
| Backend | No implementado | No existe MatricesRiesgosController, MatricesRiesgosRepository, DTOs ni Services específicos. |
| Base de datos | No implementado | Scripts database 01-16 no crean tablas RL_MATRICES_* ni registran módulo de matrices. |
| Documentación | Confirmado | Cliente y análisis previos documentan Matrices como segundo módulo y describen factores, scoring, mapa de calor y reportes. |
| Datos fuente | Parcialmente disponible | DNP_IHSS expone TIPO_RIESGO, V_DATOS_EMPRESA, V_ESTADO_DATOS, V_EMPLEADOS_IHSS_PLANILLAS y vistas de socios/representantes; falta definir uso exacto. |
| Patrones reutilizables | Disponible | JWT, moduloGuard, ModuloAuthorize, RL_MODULOS, RL_AUDITORIA, OracleDbContext, PDF/Excel y evidencia. |

# 5. Separación funcional indispensable

Criterio de diseño La documentación mezcla dos necesidades relacionadas pero distintas: gestión institucional de riesgos y perfilamiento individual de patronos, proveedores y empleados. Deben conectarse, pero no construirse como un único formulario. La matriz institucional evalúa eventos, controles y planes; el scoring individual califica sujetos y puede retroalimentar DNP.

| Tipo de análisis | Evalúa | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Gestión institucional de riesgos | Eventos de riesgo, causas, consecuencias, probabilidad, impacto, controles y planes de acción. | Riesgo inherente, residual, mapa de calor, plan de acción y seguimiento institucional. |
| Perfilamiento por sujeto | Variables aplicadas a patronos, proveedores y empleados. | Nivel de riesgo individual, histórico de evaluación y posible retorno de calificación hacia DNP. |
| Consolidado institucional | Ponderaciones por factor o sujeto, distribución de niveles y tendencia histórica. | Perfil de riesgo de la Institución, comparativos y reportes para Cumplimiento. |

# 6. Alcance funcional propuesto para MVP

| Épica | Incluye | No incluir inicialmente |
| --- | --- | --- |
| Catálogos de matriz | Factores, variables/criterios, escalas, niveles, tipos de matriz y vigencias. | Reglas complejas no aprobadas o factores no definidos por Cumplimiento. |
| Diseño de matriz | Cabecera, versión, estado, vigencia, ponderaciones y estructura de cálculo. | Múltiples metodologías simultáneas sin gobierno. |
| Evaluación institucional | Probabilidad, impacto, controles, residual, plan de acción y evidencia. | Integraciones automáticas con todos los sistemas fuente desde el día uno. |
| Scoring por sujeto | Patrono, proveedor o empleado con variables, puntajes, resultado y justificación. | Retorno automático a DNP hasta confirmar permiso y contrato. |
| Reportes | Mapa de calor, perfil institucional, perfil por factor, exportación PDF/Excel. | BI avanzado o tablero histórico complejo sin datos validados. |
| Auditoría | Crear, editar, cerrar, eliminar lógico, recalcular, exportar e imprimir. | Borrado físico de matrices o evaluaciones. |

# 7. Modelo de datos preliminar

El diseño debe crearse en RIESGO_LAVADO mediante script incremental nuevo. DNP_IHSS debe consultarse como fuente y solo actualizarse si GTIC confirma permisos y contrato de integración.

| Objeto sugerido | Tipo | Propósito |
| --- | --- | --- |
| RL_MATRICES_RIESGO | Cabecera | Define matriz, tipo, versión, vigencia, estado, metodología, usuario y fechas. |
| RL_FACTORES_RIESGO | Catálogo | Factores definidos por Cumplimiento: clientes/patronos, proveedores, empleados u otros. |
| RL_CRITERIOS_RIESGO | Catálogo | Variables, preguntas o criterios asociados a cada factor. |
| RL_ESCALAS_RIESGO | Catálogo | Rangos, puntajes, niveles, colores y descripciones. |
| RL_MATRIZ_PONDERACIONES | Detalle | Pesos por factor/criterio/version, con validación de suma 100% cuando aplique. |
| RL_EVALUACIONES_RIESGO | Transaccional | Evaluación institucional o por sujeto, resultado global, estado y vigencia. |
| RL_EVALUACION_DETALLE | Transaccional | Puntaje por factor/criterio, valor capturado, ponderación y resultado parcial. |
| RL_MATRIZ_CONTROLES | Transaccional | Mitigadores, solidez, efectividad, evidencia y efecto sobre riesgo residual. |
| RL_MATRIZ_PLAN_ACCION | Transaccional | Acciones, responsables, fechas, estado, observaciones y seguimiento. |
| RL_MATRIZ_EVIDENCIA | Soporte | Metadatos y rutas de evidencia asociada a evaluación/control/plan. |
| RL_AUDITORIA | Transversal | Bitácora existente para acciones sensibles del módulo. |

# 8. Fuentes de información e integración

| Fuente | Datos útiles | Decisión pendiente |
| --- | --- | --- |
| DNP_IHSS.V_DATOS_EMPRESA | Patronos, RTN, actividad, sector, ubicación, ventas, porcentaje efectivo, proveedor IHSS, tipo/riesgo actual. | Confirmar campos oficiales para scoring de patronos/proveedores. |
| DNP_IHSS.TIPO_RIESGO | Catálogo actual de riesgo empresa en DNP. | Decidir si se usa como entrada, referencia histórica o destino de resultado. |
| DNP_IHSS.V_ESTADO_DATOS | Actualización/completitud de expedientes y datos asociados. | Definir si alimenta indicador o criterio de matriz. |
| DNP_IHSS.V_EMPLEADOS_IHSS_PLANILLAS | Empleados activos por periodo. | Confirmar periodicidad y campos de riesgo aplicables. |
| DNP_IHSS.V_SOCIOS_REPRESENTANTES | Socios, representantes, PEP y relación con patronos. | Definir si aporta variables de exposición PEP o vinculación. |
| RIESGO_LAVADO.RL_LISTA_POSITIVOS | Positivos, origen de registro, tipo de documento, lista cautela y motivo. | Definir peso de alertas/positivos en scoring. |
| RIESGO_LAVADO.RL_DETALLE_LISTA/EVIDENCIA | Seguimientos y evidencias de casos positivos. | Definir si evidencia puede sustentar controles o mitigadores. |
| Excel actual de Cumplimiento | Estructura de factores, variables, cálculos, mitigadores y resúmenes. | Debe entregarse/validarse como insumo metodológico principal. |

# 9. Arquitectura técnica propuesta

| Capa | Elemento propuesto | Patrón a respetar |
| --- | --- | --- |
| Base de datos | 17_create_matrices_riesgos.sql | Script incremental, sin DROP destructivo en ambientes con datos, comentarios e índices. |
| Backend DTO | DTOs/MatricesRiesgosDto.cs | Contratos separados para catálogos, matriz, evaluación, detalle, control, plan y reporte. |
| Backend Repository | Repositories/MatricesRiesgosRepository.cs | SQL parametrizado con OracleParameter, transacciones y auditoría. |
| Backend Controller | Controllers/MatricesRiesgosController.cs | Rutas bajo api/matrices-riesgos con respuesta { success, datos, mensaje }. |
| DI | Program.cs | Registrar interfaz/repositorio/servicio si se crean nuevos servicios. |
| Frontend Service | core/services/matrices-riesgos.service.ts | Centralizar consumo HTTP con interfaces TypeScript del módulo. |
| Frontend Feature | features/admin/matrices-riesgos | Componente standalone, signals/computed, formularios, tablas y reportes. |
| Rutas/permisos | app.routes.ts + RL_MODULOS | Ruta /matrices-riesgos protegida por moduloGuard y ModuloAuthorize. |

# 10. Endpoints preliminares

| Método | Ruta | Propósito |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/matrices-riesgos/catalogos | Obtener factores, criterios, escalas, estados y tipos de matriz. |
| GET | /api/matrices-riesgos | Listar matrices por estado, vigencia, tipo o periodo. |
| POST | /api/matrices-riesgos | Crear cabecera/version de matriz. |
| PUT | /api/matrices-riesgos/{id} | Actualizar metadatos de matriz si no está cerrada. |
| POST | /api/matrices-riesgos/{id}/publicar | Cerrar/publicar versión metodológica aprobada. |
| GET | /api/matrices-riesgos/evaluaciones | Consultar evaluaciones institucionales o por sujeto. |
| POST | /api/matrices-riesgos/evaluaciones | Registrar evaluación con detalle de variables, controles y plan. |
| POST | /api/matrices-riesgos/evaluaciones/{id}/recalcular | Recalcular resultado con metodología vigente. |
| GET | /api/matrices-riesgos/reportes/mapa-calor | Obtener datos de mapa de calor actual/histórico/comparativo. |
| GET | /api/matrices-riesgos/reportes/exportar | Exportar PDF/Excel según reporte seleccionado. |

# 11. Flujo operativo sugerido

Cumplimiento define metodología: factores, variables, escalas, ponderaciones, controles, fórmulas y reportes mínimos.

GTIC valida fuentes de datos DNP, permisos de consulta y posible retorno de calificación.

Se crea versión de matriz en estado Borrador y se cargan factores/criterios/ponderaciones.

Se publican reglas una vez aprobadas; las evaluaciones deben referenciar la versión publicada.

El usuario registra evaluación institucional o por sujeto, adjunta evidencia cuando aplique y guarda detalle.

El sistema calcula inherente, controles y residual según metodología versionada.

Se genera mapa de calor y reportes PDF/Excel; exportaciones e impresiones se auditan.

Si se aprueba integración, el resultado individual viaja a DNP mediante mecanismo confirmado.

# 12. Riesgos de arranque

| Riesgo | Por qué importa | Control antes de programar |
| --- | --- | --- |
| Metodología incompleta | Sin fórmula aprobada no se puede diseñar base ni backend definitivo. | Acta de metodología con ejemplos de cálculo. |
| Mezclar matriz institucional y scoring individual | Genera formularios enormes y cálculos confusos. | Separar dominios y consolidar resultados después. |
| Quemar ponderaciones en código | Cumplimiento pidió opción a agregar factores/matrices. | Parametrizar factores, pesos y vigencias en base de datos. |
| Actualizar DNP sin contrato | Puede romper permisos o datos maestros. | Primero confirmar tabla/proceso/API y ambiente. |
| Sin histórico | Mapa comparativo requiere versiones y cortes temporales. | Guardar versión, fecha de cálculo, estado y snapshots necesarios. |
| Reportes indefinidos | La reportería dinámica puede crecer sin límite. | Definir MVP de reportes y backlog posterior. |

# 13. Preguntas obligatorias para Cumplimiento

¿La matriz institucional y el scoring de patronos/proveedores/empleados se aprueban como dos flujos relacionados pero separados?

¿Cuáles son los factores oficiales iniciales y sus ponderaciones? ¿El ejemplo 50/25/25 es definitivo o solo ilustrativo?

¿Qué variables componen cada factor y de dónde sale cada dato: DNP, manual, Excel, otro sistema o captura del usuario?

¿Cuál es la fórmula exacta para riesgo inherente, control/mitigador y riesgo residual?

¿Qué niveles de riesgo existirán y qué colores/rangos tendrá el mapa de calor?

¿Qué reportes son obligatorios para el primer entregable: mapa de calor, perfil institucional, perfil por factor, solidez de controles, gráficos?

¿Qué campos de calificación deben retornar a DNP y bajo qué permiso o proceso?

¿Qué acciones requieren evidencia obligatoria, motivo de cambio o aprobación de supervisor?

# 14. Plan de trabajo recomendado

| Fase | Entregable | Criterio de salida |
| --- | --- | --- |
| 0. Metodología | Acta de factores, variables, ponderaciones, fórmulas y reportes. | Cumplimiento aprueba ejemplos de cálculo. |
| 1. Diseño técnico | Modelo ER, contratos DTO, rutas y mockups. | GTIC valida fuentes, permisos y estructura Oracle. |
| 2. Base/API | Scripts SQL, repositorio, controller y auditoría. | Endpoints probados con datos controlados. |
| 3. Frontend | Pantallas de catálogo, matriz, evaluación y consulta. | Flujos guardan, validan, recalculan y auditan. |
| 4. Reportería | Mapa de calor, PDF/Excel, perfil institucional y por factor. | Resultados coinciden con ejemplos aprobados. |
| 5. Integración DNP | Proceso de retorno o consulta cruzada, si aplica. | Permisos y pruebas por ambiente confirmados. |

# 15. Criterio de no inicio de código

Condición mínima No se recomienda iniciar implementación funcional de Matrices de Riesgos hasta contar con metodología aprobada, datos fuente confirmados, definición de reportes mínimos y decisión de integración con DNP. Sí puede iniciarse diseño documental, prototipo visual, modelo preliminar y revisión de permisos.

# 16. Backlog inicial del módulo

| ID | Historia / requerimiento | Prioridad | Dependencia |
| --- | --- | --- | --- |
| MR-001 | Como Cumplimiento, quiero administrar factores de riesgo versionados para no depender de Excel. | Alta | Metodología |
| MR-002 | Como Cumplimiento, quiero definir variables y escalas por factor para calcular puntajes. | Alta | Factores aprobados |
| MR-003 | Como analista, quiero evaluar patronos/proveedores/empleados con variables ponderadas. | Alta | Fuentes DNP y criterios |
| MR-004 | Como supervisor, quiero ver riesgo inherente, controles y residual con trazabilidad. | Alta | Fórmulas aprobadas |
| MR-005 | Como usuario, quiero adjuntar evidencia y registrar planes de acción. | Media | Modelo de evidencia |
| MR-006 | Como jefatura, quiero mapa de calor actual e histórico. | Alta | Histórico/versiones |
| MR-007 | Como auditor, quiero bitácora de cambios y exportaciones. | Alta | RL_AUDITORIA |
| MR-008 | Como GTIC, quiero retorno controlado de calificación a DNP si se aprueba. | Media | Contrato DNP |