RIESGO_LAVADO / IHSS

CIERRE MAESTRO FINAL DE FASE 1

Módulos Base y Módulo Monitoreo de Listas / Positivos

Documento único unificado para cierre funcional, técnico, QA, auditoría, arquitectura, base de datos y continuidad hacia Fase 2.

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Fecha de cierre | 26 de junio de 2026 |
| Fuentes absorbidas | Cierre_Final_Unificado_Modulo_Monitoreo_Listas.docx y Cierre_Final_Fase_1_Modulos_Base_Monitoreo_Listas.docx |
| Roles de revisión | QA, Auditoría, Arquitectura de Software, Análisis Funcional, Desarrollo, Base de Datos y Documentación |
| Dictamen | Fase 1 cerrada funcional y técnicamente, con reservas institucionales no bloqueantes documentadas. |

Resultado maestro: El sistema queda apto para cierre de Fase 1. El punto de seguimiento de noticias queda cerrado como observación resuelta mediante el origen de registro NOTICIA_PRENSA y el seguimiento inicial opcional, sin requerir un módulo separado.

# 1. Dictamen ejecutivo de cierre

Cierre final: Se declara cerrado el alcance de Fase 1 para módulos base y Monitoreo de Listas / Positivos. El cierre se sustenta en documentación cliente, documentos de Codex, documentos de ChatGPT, código fuente, scripts SQL, arquitectura verificada, build backend, build frontend y revisión de flujo funcional.

Cierre con control institucional: La salida productiva requiere UAT con Oracle, datos reales/controlados, permisos DNP_IHSS y Active Directory institucional. Esta reserva no bloquea el cierre técnico/documental de la fase.

Fase siguiente: Matriz o Matrices de Riesgos queda formalmente separada como Fase 2. No se detectó implementación funcional actual de Matriz de Riesgos dentro del backend, frontend o base de datos propia de Fase 1.

# 2. Documentos absorbidos y criterio de versión única

| Documento | Aporte absorbido | Estado final |
| --- | --- | --- |
| Cierre_Final_Unificado_Modulo_Monitoreo_Listas.docx | Aportó la estructura amplia de cierre, fuentes revisadas, lenguaje común, arquitectura técnica y acciones institucionales. | Reemplazado por este documento maestro. |
| Cierre_Final_Fase_1_Modulos_Base_Monitoreo_Listas.docx | Aportó el dictamen final de fase, QA técnico, cambios aplicados, reservas no bloqueantes y criterio de eliminación documental. | Reemplazado por este documento maestro. |
| Documentos previos eliminados o archivables | Documento_Cierre_Fase_1_Modulos_Base_Monitoreo_Listas.docx y Cierre Final Modulos Base y Monitoreo de Listas.docx fueron absorbidos por cierres posteriores. | No deben operar como referencia vigente. |

Regla documental: Este archivo debe quedar como la única referencia de cierre final de Fase 1. Los documentos anteriores pueden conservarse solo como evidencia histórica o eliminarse cuando no estén bloqueados por Word.

# 3. Lenguaje común Codex - ChatGPT - Usuario

Para que Codex y ChatGPT trabajen con el mismo idioma, toda revisión futura debe aterrizar sus conclusiones bajo el siguiente contrato común.

| Campo común | Uso obligatorio |
| --- | --- |
| Fuente | Documento, archivo, script, endpoint, tabla, pantalla o requerimiento del cliente que sostiene la afirmación. |
| Evidencia | Prueba observable en código, SQL, documentación, build, render, screenshot o UAT. Si no existe evidencia, se marca como supuesto. |
| Estado | Cerrado, cerrado con reserva, observación resuelta, pendiente por decisión, pendiente técnico, fuera de alcance o fase siguiente. |
| Impacto | Efecto sobre cierre, producción, seguridad, cumplimiento, usuario final, base de datos o continuidad del siguiente módulo. |
| Decisión | Qué queda aprobado, qué se separa, qué se conserva como reserva y qué no debe mezclarse con la fase cerrada. |
| Siguiente acción | Acción concreta, responsable sugerido y momento: antes de producción, durante UAT o al iniciar Fase 2. |

Regla de coordinación: Codex debe priorizar evidencia técnica directa del repositorio y QA ejecutable. ChatGPT debe priorizar coherencia documental, lectura de negocio y continuidad metodológica. Ambos deben usar los mismos campos anteriores para evitar análisis incompatibles.

# 4. Alcance funcional cerrado

Autenticación, sesión, JWT, cierre de sesión, guards frontend, interceptor HTTP y protección por módulo.

Usuarios, roles, permisos por módulo, configuración institucional y catálogos base.

Bitácora y auditoría de operaciones sensibles, exportaciones e impresión.

Monitoreo de listas para personas jurídicas, personas naturales, empleados y positivos.

Tipos de listas, carga de listas de cautela y consulta de detalle coincidente.

Coincidencias de patronos y empleados, calificación, estado y evidencia de análisis.

Positivos automáticos y manuales, motivo de ingreso, origen del registro y lista coincidente.

Seguimientos, evidencias, descarga, eliminación lógica con motivo, PDF y Excel.

# 5. Arquitectura técnica verificada del proyecto

| Capa | Tecnología / evidencia | Estado |
| --- | --- | --- |
| Backend | .NET 10 / ASP.NET Core en backend/RL.API, controladores, servicios, repositorios, DTOs, JWT, Serilog y Oracle Managed Data Access. | Verificado. Build correcto con 0 errores y 0 advertencias. |
| Frontend | Angular 22 en frontend/rl-app, rutas protegidas, componentes administrativos y módulo monitoreo-listas. | Verificado. Build correcto sin advertencias después de declarar CommonJS permitidos. |
| Base de datos | Oracle con esquema RIESGO_LAVADO para tablas propias RL_* y dependencia institucional DNP_IHSS para listas/coincidencias. | Verificado documentalmente. No se ejecutaron cambios contra datos reales. |
| Seguridad | Autenticación JWT, permisos por módulo, atributo ModuloAuthorize, guards y separación de responsabilidades por rol. | Cerrado con validación institucional pendiente. |
| Auditoría | AuditoriaRepository, bitácora, seguimiento histórico, evidencia y trazabilidad de impresión/exportación. | Cerrado. |
| Integración | Active Directory marcado explícitamente como Windows-only; operación real requiere entorno Windows institucional. | Cerrado con reserva de ambiente. |
| Documentación | Docs del cliente, Codex, ChatGPT, arquitectura, SQL y cierre maestro final. | Unificado. |

# 6. Punto especial: Seguimiento de noticias Activo/Pasivo

Decisión final: El punto no queda pendiente como módulo nuevo. Queda cubierto como observación resuelta mediante el flujo existente de lista de positivos.

| Elemento | Evidencia | Conclusión |
| --- | --- | --- |
| Origen del registro | La pantalla permite seleccionar 'Noticia / Prensa / Medio externo' como origen del registro. | Cubre el caso operativo mencionado por el cliente y validado por jefatura. |
| Backend | CatalogoPositivosDto, ListasRepository y el script 16 contemplan LSP_ORIGEN_REGISTRO con valor NOTICIA_PRENSA. | La persistencia queda soportada sin crear una tabla o módulo de noticias. |
| Seguimiento | El formulario incluye primer seguimiento opcional y el módulo mantiene historial de gestiones. | Permite documentar seguimiento inicial y posteriores gestiones. |
| Estado final | Antes aparecía como pendiente por decisión funcional. | Ahora debe registrarse como observación cerrada dentro del alcance de Fase 1. |

Evidencia visual suministrada por el usuario: formulario de registro de motivo en Lista de Positivos con origen 'Noticia / Prensa / Medio externo'.

# 7. QA técnico ejecutado y resultado

| Área | Validación | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Backend | dotnet build backend/RL.API/RL.API.csproj -t:Rebuild | Aprobado: 0 errores, 0 advertencias. |
| Frontend | npm run build en frontend/rl-app | Aprobado: compilación correcta sin advertencias CommonJS. |
| Base de datos | Revisión y blindaje de scripts de actualización. | Aprobado documentalmente: flujo seguro separado y scripts críticos idempotentes. |
| Documentación | DOCX generado y renderizado con LibreOffice/Poppler para QA visual. | Aprobado al generar este cierre maestro. |
| Pruebas unitarias | Búsqueda de proyectos *Tests*.csproj. | No se detectaron proyectos de prueba automatizada en el repositorio. |

# 8. Correcciones técnicas aplicadas sin alterar comportamiento

| Archivo | Corrección | Impacto |
| --- | --- | --- |
| backend/RL.API/RL.API.csproj | Retiro de paquetes innecesarios reportados por .NET 10. | Elimina advertencias de build sin cambiar lógica. |
| backend/RL.API/Program.cs | Declaración SupportedOSPlatform('windows'). | Documenta dependencia real por Active Directory. |
| backend/RL.API/Services/ActiveDirectorioService.cs | Servicio marcado como Windows-only. | Elimina warning de plataforma. |
| backend/RL.API/Services/AuthService.cs | Log explícito del error de envío de correo usando la variable ex. | Elimina variable sin uso y conserva flujo. |
| backend/RL.API/Repositories/ListasRepository.cs | Tratamiento explícito de nulos esperados en exportación, XML ONU y PEPS. | Elimina warnings de nulabilidad sin cambiar consultas. |
| frontend/rl-app/angular.json | allowedCommonJsDependencies para canvg, core-js, html2canvas, raf, rgbcolor y sweetalert2. | Elimina advertencias de build manteniendo dependencias actuales. |
| database/03, 06, 09, 13 | Conversión a scripts idempotentes sin DROP ni reinicio de secuencias existentes. | Reduce riesgo de pérdida de datos por reejecución. |
| database/00_* y README | Separación entre primera vez y actualizaciones seguras. | Da una forma institucional de ejecutar cambios sin borrar información. |

# 9. Qué debe realizar el usuario o equipo institucional

Ejecutar UAT institucional con Oracle, Active Directory, datos reales o controlados y usuarios de Cumplimiento.

Solicitar al DBA/GTIC validación de permisos sobre DNP_IHSS, especialmente lectura de coincidencias y operación de listas de cautela.

Aprobar formalmente que el seguimiento de noticias queda cubierto por el origen NOTICIA_PRENSA, motivo, evidencia y seguimiento, sin crear módulo adicional en Fase 1.

Validar con Cumplimiento los flujos de positivo DNP, positivo manual, falso positivo, evidencia, eliminación con motivo, impresión y exportación.

Usar database/00_EJECUCION_ACTUALIZACIONES_SEGURAS.sql para ambientes existentes; no ejecutar scripts de construcción inicial sobre producción con datos.

Cerrar Microsoft Word si mantiene bloqueado algún documento anterior, para permitir limpieza documental completa.

Aprobar apertura de Fase 2 - Matrices de Riesgos con carpeta, documento de inicio, alcance, reglas de cálculo y criterios de aceptación propios.

# 10. Estrategia segura de base de datos y queries

Principio: No se ejecutó ningún script contra Oracle ni se eliminó información de base de datos. La corrección fue de documentación y scripts para prevenir usos inseguros.

| Archivo | Uso | Regla |
| --- | --- | --- |
| database/00_EJECUCION_PRIMERA_VEZ.sql | Instalación en ambiente nuevo o base vacía. | Solo con aprobación DBA; no usar sobre producción con datos. |
| database/00_EJECUCION_ACTUALIZACIONES_SEGURAS.sql | Actualizaciones sobre ambientes existentes. | Usar como ruta estándar para preservar información. |
| database/README_EJECUCION_SEGURA.md | Guía operativa de ejecución SQL. | Debe acompañar cualquier pase de scripts. |
| database/01_create_tables.sql | Construcción base histórica. | Mantener como baseline; no ejecutar para actualizar datos existentes. |
| Scripts 03, 06, 09, 13, 15, 16 | Mejoras estructurales y funcionales. | Quedan orientados a ejecución idempotente o controlada. |

# 11. Reservas no bloqueantes

La validación productiva depende de permisos institucionales, conectividad Oracle, AD y datos reales.

No se detectaron proyectos de pruebas unitarias automatizadas; se recomienda incorporarlos en Fase 2 para servicios críticos.

El baseline 01_create_tables.sql debe tratarse como instalación inicial, no como mecanismo de actualización.

Los procesos dotnet activos pueden bloquear binarios de build normal si la API está corriendo; el rebuild actual ya pasó sin bloqueo.

# 12. Conclusión final

Conclusión: Fase 1 queda cerrada de forma controlada, unificada y técnicamente saneada. El Módulo Monitoreo de Listas cuenta con cobertura funcional, trazabilidad, evidencia, auditoría, documentación consolidada y builds limpios. El siguiente movimiento correcto es abrir Fase 2 - Matrices de Riesgos sin mezclar su alcance con Monitoreo de Listas.