INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS
Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

CIERRE TÉCNICO DE LA FASE 12 Y ACTUALIZACIÓN 12.5 Mejora ejecutiva UX/UI, reportería institucional, pruebas y cierre definitivo

MÓDULO 2 - MATRICES DE RIESGOS

| Documento | Cierre Técnico Fase 12 y Actualización 12.5 - Versión Única para Aprobación |
| --- | --- |
| Versión | 1.1 |
| Fecha de emisión | 22 de julio de 2026 |
| Rama validada | fase-12-mejora-ejecutiva-matrices |
| Estado | CIERRE TÉCNICO APROBADO - PENDIENTE APROBACIÓN FORMAL |

Preparado para revisión y aprobación de Javier Mejía

CONTROL DEL DOCUMENTO Y APROBACIÓN Documento maestro de cierre técnico de la Fase 12 y actualización final 12.5

# 1. Control documental

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Código documental | SGRLA-IHSS-MR-F12-CT-001 |
| Nombre | Cierre Técnico Fase 12 y Actualización 12.5 - Matrices de Riesgos |
| Versión | 1.1 |
| Fecha | 22/07/2026 |
| Clasificación | Uso institucional |
| Responsable funcional | Javier Mejía |
| Repositorio | jmejia31/RIESGO_LAVADO |
| Pull Request | #2 - Fase 12.5: estandarización institucional y refinamiento final |
| Estado de integración | No fusionado a main; PR conservado en borrador |

# 2. Decisión ejecutiva

RESULTADO TÉCNICO La Fase 12 y su actualización 12.5 se encuentran técnicamente completas. El código, la reportería PDF/XLSX, la ficha individual, las pruebas automatizadas, la evidencia visual y el Documento Maestro han sido validados; la aprobación formal y el merge a main permanecen pendientes.

# 3. Firmas de aprobación

| Rol | Nombre / firma | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Responsable funcional | Javier Mejía | ____ / ____ / 2026 |
| Aprobación institucional | ____________________________ | ____ / ____ / 2026 |
| Aprobación técnica | ____________________________ | ____ / ____ / 2026 |

RESUMEN EJECUTIVO Alcance consolidado y decisión de cierre

# 4. Objetivo de la Fase 12

La Fase 12 tuvo como objetivo elevar el Módulo de Matrices de Riesgos a un nivel ejecutivo, coherente y controlado, fortaleciendo reglas funcionales, captura de criterios, dashboard, mapa de calor, reportería y pruebas integrales, sin alterar las restricciones institucionales previamente aprobadas.

# 5. Resultado consolidado

• Se normalizaron los estados visibles y las transiciones operativas de las matrices.

• Se consolidó la captura por tipo de sujeto, con validaciones de variables, criterios y rangos.

• El dashboard muestra todas las matrices activas y todos los tipos de sujeto, incluyendo matrices aún sin evaluación.

• El mapa de calor representa la transición entre nivel inherente y nivel residual con datos reales provenientes de Oracle y cálculo ejecutado exclusivamente en backend.

• La reportería PDF y Excel utiliza los mismos filtros, totales y mapa de transición del dashboard.

• Angular descarga exactamente el archivo generado por el backend; se eliminó la doble generación local.

• La rama final quedó sin workflows ni scripts temporales de integración.

# 6. Estado por subfase

| Subfase | Nombre | Estado | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Orden funcional y reglas | COMPLETADA | Estados, recálculo automático y políticas de operación. |
| 12.2 | Captura y criterios | COMPLETADA | Variables, criterios, rangos, auditoría y controles. |
| 12.3 | Dashboard y mapa de calor | COMPLETADA | Todos los tipos, matrices sin evaluar, mapa funcional y paleta institucional. |
| 12.4 | Reportería, pruebas y cierre | COMPLETADA | Coherencia PDF/Excel, descarga backend y Quality Gates finales. |

RESULTADO FUNCIONAL Dashboard ejecutivo, cobertura total y mapa de calor

# 7. Cobertura de matrices y tipos de sujeto

El dashboard y la reportería contemplan las matrices activas existentes para todos los tipos de sujeto habilitados. Las matrices sin resultado consolidado se mantienen visibles en los KPI y listados mediante el indicador “Sin evaluar”; no se ubican en una celda del mapa hasta contar con niveles inherente y residual.

| Código | Etiqueta funcional | Cobertura |
| --- | --- | --- |
| PROVEEDOR | Proveedor | INCLUIDO |
| CLIENTE_PATRONO | Cliente / Patrono | INCLUIDO |
| EMPLEADO | Empleado | INCLUIDO |
| AREA | Área | INCLUIDO |
| PROCESO | Proceso | INCLUIDO |
| CASO_POSITIVO | Caso positivo | INCLUIDO |
| INSTITUCIONAL | Institucional | INCLUIDO |

# 8. Aclaración sobre el resultado consolidado

REGLA DE CONSOLIDACIÓN MRR_TIPO_RESULTADO = 'INSTITUCIONAL' identifica el resultado consolidado general de una matriz. No restringe el tipo de sujeto a institucional. Mantener un único resultado consolidado vigente por matriz evita duplicar el conteo ejecutivo por cada resultado de factor.

# 9. Mapa de calor funcional

• Eje vertical: nivel de riesgo inherente.

• Eje horizontal: nivel de riesgo residual.

• Cada matriz se contabiliza una sola vez mediante su resultado consolidado vigente.

• Selección de celda: aplica filtros por nivel inherente y residual al dashboard y a la reportería.

• Paleta aprobada: verde → amarillo → naranja → rojo, con incremento diagonal de severidad.

• Los resultados por factor permanecen disponibles en el detalle y en la reportería técnica.

| Inherente ↓ / Residual → | MUY BAJO | BAJO | MEDIO | ALTO | CRÍTICO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CRÍTICO |  |  |  |  |  |
| ALTO |  |  |  |  |  |
| MEDIO |  |  |  |  |  |
| BAJO |  |  |  |  |  |
| MUY BAJO |  |  |  |  |  |

REPORTERÍA Y EXPORTACIONES Coherencia entre dashboard, API, PDF y Excel

# 10. Corrección estructural de Fase 12.4

Antes del ajuste, el backend generaba y auditaba un archivo filtrado, pero Angular descartaba el blob recibido y construía un archivo local distinto. Esta doble generación fue eliminada. La interfaz ahora descarga exactamente el archivo producido por el API, preservando filtros, contenido, nomenclatura y trazabilidad.

| Paso | Proceso | Control |
| --- | --- | --- |
| 1 | Usuario define filtros | Buscar, estado, sujeto, fechas, niveles, versión y responsable. |
| 2 | Angular envía solicitud | POST /api/matrices-riesgos/reportes/exportar con el formato solicitado. |
| 3 | Backend obtiene reporte | Consulta Oracle con los mismos filtros del dashboard. |
| 4 | Backend construye archivo | Genera PDF o Excel con resumen, distribuciones, mapa y listados. |
| 5 | Auditoría registra exportación | Formato, usuario, correo, IP, fecha y filtros. |
| 6 | Angular descarga el blob | No recalcula ni reconstruye el contenido. |

# 11. Contenido alineado

| Elemento | Salidas | Estado |
| --- | --- | --- |
| Filtros aplicados | PDF / Excel | ALINEADO |
| Total de matrices | Dashboard / PDF / Excel | ALINEADO |
| Matrices evaluadas | Dashboard / PDF / Excel | ALINEADO |
| Matrices sin evaluar | Dashboard / PDF / Excel | ALINEADO |
| Distribución por estado | Dashboard / PDF / Excel | ALINEADO |
| Distribución por sujeto | Dashboard / Excel | ALINEADO |
| Mapa inherente y residual | PDF / Excel | ALINEADO |
| Mapa de transición inherente → residual | Dashboard / PDF / Excel | ALINEADO |
| Matrices filtradas y críticas | Dashboard / PDF / Excel | ALINEADO |
| Planes de acción | Dashboard / PDF / Excel | ALINEADO |

PRUEBAS INTEGRALES Y QUALITY GATES Resultados automatizados de la rama final

# 12. Resultado de validación

| Componente | Aprobadas / resultado | Fallidas | Omitidas | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Backend .NET | 96 | 0 | 0 | APROBADO |
| Frontend unitarias | 156 | 0 | — | APROBADO |
| Archivos de prueba frontend | 15 | 0 | — | APROBADO |
| E2E Playwright | 7 | 0 | — | APROBADO |
| Build Angular | Correcto | 0 | — | APROBADO |
| Quality Gates finales | Ejecución 29955226359 | 0 | — | APROBADO |

# 13. Cobertura registrada

| Capa | Métrica | Cobertura |
| --- | --- | --- |
| Backend | Líneas | 20.56% |
| Backend | Ramas | 20.86% |
| Frontend | Sentencias | 36.59% |
| Frontend | Ramas | 30.24% |
| Frontend | Funciones | 33.68% |
| Frontend | Líneas | 37.06% |

INTERPRETACIÓN DE COBERTURA Los porcentajes se registran como línea base objetiva de cobertura. El cierre técnico se sustenta en la aprobación de las pruebas funcionales incorporadas, el build, los escenarios E2E y los Quality Gates. El incremento de cobertura global puede continuar como mejora transversal controlada, sin reabrir la Fase 12.

CONTROLES, RESTRICCIONES Y NO IMPACTO Salvaguardas institucionales preservadas

# 14. Restricciones verificadas

| Control | Condición verificada | Estado |
| --- | --- | --- |
| DNP | Sin modificaciones | CUMPLIDO |
| CONTROL_ALMACEN.PROVEEDOR | Sin modificaciones | CUMPLIDO |
| Monitoreo de Listas <-> Matrices | Sin integración nueva | CUMPLIDO |
| Cálculo de riesgo | Exclusivamente en backend | CUMPLIDO |
| Datos del dashboard y mapa | Sin datos quemados | CUMPLIDO |
| Auditoría | Exportaciones y operaciones sensibles registradas | CUMPLIDO |
| main | Sin fusión durante el desarrollo | CUMPLIDO |

# 15. Archivos temporales y limpieza

Los workflows de integración y scripts auxiliares utilizados para aplicar y validar las Fases 12.4 y 12.5 fueron retirados antes de publicar los commits productivos. El PR principal contiene únicamente código productivo, pruebas, documentación y evidencia funcional.

# 16. Observaciones no bloqueantes

• La cobertura global puede incrementarse en una iniciativa transversal posterior, sin alterar el cierre funcional aprobado.

• Las pruebas de rendimiento con mayor volumen y red institucional pueden ejecutarse como validación operativa preproducción.

• La integración a main debe realizarse únicamente después de la aprobación formal de Javier Mejía y de confirmar nuevamente la condición mergeable del PR #2.

# 17. Trazabilidad técnica

| Elemento | Identificador | Finalidad / estado |
| --- | --- | --- |
| Estándar institucional 12.5.1 | 526dbb6c70739531a465a2a752dc60ff88ef910f | Inventario y estándar compartido. |
| Normalización Monitoreo 12.5.2 | c17a7812ef1bdc7e895c10a3fc1ab1584398a7cc | PDF/XLSX institucionales en Monitoreo. |
| Reportería Matrices 12.5.3 | 42200b08a0c3a29669b446feddcffccc02d9831c | PDF, ficha y XLSX generados en backend. |
| Refinamiento 12.5.4 | 0bdc15193a795046bd63d4a685f856f902e21337 | UX, accesibilidad y retiro seguro de /recalcular. |
| Cierre técnico 12.5.5 | 40bee949495785167f678e41ab929fba479b7814 | Archivos reales, Documento Maestro y evidencia. |
| Ejecución controlada 12.5.5 | 29955226359 | Quality Gates, build y render aprobados. |
| Evidencia final | Evidencia_Fase_12_5_5/fase12_5_5_cierre_definitivo.json | Métricas, checksums y limitación Oracle. |
| Documento Maestro | Cierre_Tecnico_Fase_12_Matrices_Riesgos_SGRLA_IHSS.docx | Versión 1.1 con actualización 12.5. |
| PR principal | #2 | Abierto, en borrador y sin merge a main. |
| PR técnicos temporales | #12, #13 y #14 | Ejecución, control visual y maquetación final; cerrados sin merge a main. |

CIERRE Y RECOMENDACIÓN FORMAL Decisión pendiente del responsable funcional

# 18. Criterios de cierre

| Criterio | Resultado |
| --- | --- |
| Alcance de Fase 12 y actualización 12.5 implementado | SÍ |
| Dashboard y mapa con datos reales | SÍ |
| Todos los tipos de sujeto visibles | SÍ |
| Matrices sin evaluación consideradas | SÍ |
| PDF y Excel coherentes con filtros | SÍ |
| Descarga exacta del archivo backend | SÍ |
| Pruebas backend/frontend/E2E aprobadas | SÍ |
| Build Angular aprobado | SÍ |
| Quality Gates oficiales aprobados | SÍ |
| Restricciones institucionales respetadas | SÍ |
| Rama limpia de auxiliares temporales | SÍ |
| Fusión a main realizada | NO; PENDIENTE APROBACIÓN FORMAL |

# 19. Recomendación técnica

RECOMENDACIÓN DE APROBACIÓN Aprobar formalmente la Fase 12 y su actualización 12.5 del Módulo Matrices de Riesgos. Como acción posterior e independiente, autorizar la integración del PR #2 a main únicamente después de verificar nuevamente sus controles.

# 20. Declaración de cierre

Con la evidencia técnica disponible, la Fase 12 y su actualización 12.5 quedan declaradas técnicamente completadas. Esta declaración no equivale a una aprobación institucional ni autoriza por sí sola la fusión a main. La aprobación formal corresponde a Javier Mejía y a las instancias institucionales que apliquen.

APROBACIÓN FORMAL Registro de decisión del responsable funcional

Complete esta sección para autorizar o rechazar el cierre formal de la Fase 12 y su actualización 12.5. La aprobación constituye el requisito previo para integrar el PR #2 a main.

| Decisión | ☐ APROBADA ☐ APROBADA CON OBSERVACIONES ☐ NO APROBADA |
| --- | --- |
| Observaciones | ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ |
| Firma y fecha | Javier Mejía: ________________________________ Fecha: ____ / ____ / 2026 |

ANEXO DE ACTUALIZACIÓN FINAL DE LA FASE 12.5 A CONTINUACIÓN

ACTUALIZACIÓN FINAL - FASE 12.5

Pruebas, evidencia y cierre definitivo del Módulo de Matrices de Riesgos

Estado técnico: COMPLETADO - pendiente de aprobación formal e integración autorizada a main.

# 1. Consolidación de subfases

| Subfase | Resultado | Estado |
| --- | --- | --- |
| 12.5.1 | Estándar institucional compartido para reportería | Completa |
| 12.5.2 | Normalización de reportería de Monitoreo de Listas | Completa |
| 12.5.3 | Reemplazo de reportería de Matrices de Riesgos | Completa |
| 12.5.4 | Refinamiento UX, documental, accesibilidad y retiro de /recalcular | Completa |
| 12.5.5 | Pruebas con archivos reales, evidencia y cierre | Completa técnicamente |

# 2. Validación integral

Backend: 96 pruebas aprobadas, 0 fallidas y 0 omitidas.

Frontend: 156 pruebas aprobadas en 15 archivos.

E2E: 7 escenarios aprobados y 0 fallidos.

Compilación Angular de producción: aprobada.

Cobertura backend: líneas 20.56% y ramas 20.86%.

Cobertura frontend: sentencias 36.59%, ramas 30.24%, funciones 33.68% y líneas 37.06%.

# 3. Archivos oficiales validados

reporte_ejecutivo_matrices.pdf: PDF válido, 2 página(s), texto extraíble y checksum SHA-256 registrado.

reporte_matrices.xlsx: libro OpenXML válido con hojas Resumen, Matrices, Factores, Mapa transición, Matrices críticas, Planes y checksum SHA-256 registrado.

ficha_individual_matriz.pdf: PDF válido, 1 página(s), texto extraíble y checksum SHA-256 registrado.

Criterio de cierre: los archivos utilizados en esta validación fueron producidos por el renderer real del backend; no son plantillas HTML renombradas ni documentos generados localmente por Angular.

# 4. Validación Oracle

Resultado: Validación Oracle real no ejecutada en CI por ausencia de conectividad, credenciales y autorización institucional; dependencia externa documentada.

Se verificó la presencia e integridad de los scripts SQL de validación de la Fase 12.3.

Las pruebas de repositorio, aplicación y cálculo ejecutadas en CI aprobaron sin modificar el esquema Oracle.

La ejecución contra una instancia Oracle institucional real queda registrada como dependencia externa: requiere red, credenciales y autorización del IHSS.

# 5. Restricciones y arquitectura preservadas

No se modificó DNP

No se tocó CONTROL_ALMACEN.PROVEEDOR

No se integró funcionalmente Monitoreo de Listas con Matrices de Riesgos

No se modificó el motor de cálculo de riesgo

No se fusionó a main

# 6. Cierre técnico

La Fase 12.5 queda técnicamente completada. El Módulo de Matrices de Riesgos dispone de cálculo centralizado en backend, reportes oficiales PDF/XLSX, ficha individual, auditoría, controles UX y accesibilidad, pruebas automatizadas y evidencia de cierre. La integración a main continúa bloqueada hasta aprobación formal de Javier Mejía.

| Responsable de aprobación | Javier Mejía |
| --- | --- |
| Decisión | PENDIENTE DE APROBACIÓN FORMAL |
| Fecha | ____________________________ |
| Firma | ____________________________ |