DOCUMENTO FINAL DE CIERRE OPERATIVO

Módulos Base y Módulo Monitoreo de Listas

Estado actual, brechas, matriz de cumplimiento y resolución de desarrollo pendiente

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Fuente principal del cliente | 0. Desarrollo de Sistema de Gestión de Riesgos 2024-Agosto.docx, limitado hasta Monitoreo de Listas. |
| Últimas observaciones del cliente | Memorando/imagenes sobre ficha de impresión, PDF/Excel, ingresos manuales, documentos escaneados, eliminación controlada y reportes. |
| Alcance excluido | No se analiza ni se prepara desarrollo del Módulo 2 en este documento. |
| Objetivo inmediato | Cerrar y endurecer módulos base y Monitoreo de Listas para dejar una base estable. |
| Fecha | 18 de junio de 2026 |

# Índice

1. Corrección de alcance y propósito

2. Fuentes revisadas

3. Resumen ejecutivo

4. Estado de módulos base

5. Estado del Módulo Monitoreo de Listas

6. Requisitos del cliente para Monitoreo de Listas

7. Matriz final de cumplimiento

8. Qué está terminado

9. Qué hay que cerrar

10. Qué falta desarrollar

11. Resolución técnica de ejecución

12. Archivos involucrados

13. Orden recomendado de desarrollo

14. Criterios de aceptación

15. Riesgos y controles

16. Conclusión

# 1. Corrección de alcance y propósito

Este documento reemplaza el enfoque anterior sobre Matrices de Riesgos para esta etapa. El alcance correcto es cerrar lo que ya existe: módulos base del sistema y Módulo Monitoreo de Listas/Positivos.

El propósito es dejar una versión final ejecutable: qué está terminado, qué está parcial, qué falta, qué debe corregirse y en qué orden debe desarrollarse sin romper la arquitectura actual.

# 2. Fuentes revisadas

| Fuente | Uso en este documento |
| --- | --- |
| 0. Desarrollo de Sistema de Gestión de Riesgos 2024-Agosto.docx | Requerimiento original del cliente hasta la sección Módulo de Monitoreo de Listas. |
| Imágenes recientes del memorando del cliente | Requisitos finales sobre ficha/perfil, PDF/Excel, ingresos manuales, documentos escaneados, eliminación y reportes. |
| Analisis_Integral_Sistema_Riesgo_Lavado_Continuidad.docx | Base de análisis técnico previo del repositorio. |
| Analisis_Modulos_Requerimiento_vs_Sistema.docx y MD | Comparación previa contra módulos y brechas. |
| Repositorio C:\RIESGO_LAVADO | Evidencia directa de backend, frontend y scripts Oracle. |

# 3. Resumen ejecutivo

El sistema tiene una base funcional real: autenticación JWT, usuarios, roles, módulos, permisos por módulo, configuración visual, bitácora, conexión Oracle, servicios Angular y auditoría. Monitoreo de Listas es el módulo más avanzado y ya tiene operación útil, pero no está cerrado contra las observaciones finales del cliente.

Módulos base: funcionales, pero requieren endurecimiento de permisos, auditoría obligatoria y control de acciones sensibles.

Monitoreo de Listas: funcional en consulta, positivos, seguimientos, evidencias, PDF, Excel, tipos de listas, carga de listas y coincidencias.

Pendientes críticos: eliminación controlada por Cumplimiento con motivo, bitácora de documentos eliminados, ficha PDF/Excel completa, filtros por rango de fechas para histórico, seguimiento de noticias activo/pasivo y validación backend de evidencias.

No debe iniciarse ningún módulo nuevo hasta cerrar estos puntos porque son base operativa, de cumplimiento y trazabilidad.

# 4. Estado de módulos base

| Módulo base | Estado | Evidencia | Cierre requerido |
| --- | --- | --- | --- |
| Autenticación y sesión | Completo con mejoras | AuthController.cs, AuthService.cs, auth.interceptor.ts, auth.guard.ts | Mantener JWT/refresh; revisar secretos de configuración antes de producción. Como el módulo ya está funcional, ese punto puede quedar como pendiente de despliegue/producción, no como bloqueo del cierre técnico actual. Yo lo dejaría redactado así: Autenticación y sesión: Completo. Observación: Mantener JWT/refresh actual. La revisión y externalización de secretos queda pendiente para ambiente productivo. Impacto de omitirlo ahora: ninguno en pruebas o desarrollo si ya está funcionando. El riesgo aparece solo si se sube a producción con secretos reales dentro de appsettings.json. |
| Usuarios y roles | Completo | UsuarioRepository.cs, UsuariosComponent, RL_USUARIOS, RL_ROLES | Validar flujo de cambio/recuperación de clave y auditoría de cambios. Cierre: Validado por código que los usuarios Active Directory autentican contra AD y que el sistema no permite cambio, recuperación ni reinicio de contraseña para cuentas AD. La gestión de esas claves queda bajo TI/Active Directory. Para usuarios locales, el flujo de clave provisional y cambio obligatorio ya está implementado. |
| Permisos por módulo | Parcial | RL_MODULOS, RL_USUARIO_MODULOS, modulo.guard.ts | Cerrar rutas que usan canActivate true y evaluar permisos por acción. Acción recomendada: cerrar rutas con canActivate: [() => true] usando permisos por módulo existentes. No requiere cambios en AD ni base de datos. Permisos por acción quedan como mejora futura si el cliente los solicita explícitamente. |
| Configuración del sistema | Completo | ConfiguracionController.cs, ConfiguracionRepository.cs, configuracion.component.ts | Mantener como módulo visual/administrativo; no mezclar catálogos LAFT. |
| Bitácora/Auditoría | Completo | RL_AUDITORIA, AuditoriaRepository.cs, bitacora.component.ts | Hacer obligatoria para eliminaciones, impresión, exportación y cambios sensibles. Evidencia: RL_AUDITORIA, AuditoriaRepository.cs, bitacora.component.ts, exportaciones Excel, impresiones/reportes, eliminaciones, configuración/slides y cambios sensibles de usuarios. Cierre aplicado: Se hizo obligatoria la auditoría para eliminaciones, impresión/visualización, exportaciones Excel y cambios sensibles. Se validó que las exportaciones ya aparecen en bitácora. Observación: No se modificó Active Directory ni estructura de base de datos; se reutilizó RL_AUDITORIA con acción VER, INSERT, UPDATE y DELETE. |
| Catálogos base | Parcial | CatalogosController.cs, CatalogoRepository.cs, tipos-documento, tipos-listas | Separar catálogos LAFT si se requieren estados, tipos de evidencia y acciones. Catálogos base de sistema, tipos de documento y tipos de listas están implementados y operativos. La separación de catálogos LAFT para estados, tipos de evidencia y acciones queda como mejora futura si el cliente requiere flujos más formales de seguimiento y cierre. |

# 5. Estado del Módulo Monitoreo de Listas

El flujo técnico actual es: Angular /monitoreo-listas -> ListasService -> api/listas/* -> ListasController -> ListasRepository -> Oracle/DNP_IHSS/RL_* -> auditoría. Este patrón debe conservarse al cerrar pendientes.

| Capacidad | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Consulta jurídicas, naturales y empleados | Completo | GET api/listas/juridicas, naturales, empleados; MonitoreoListasComponent. |
| Registro de positivos/manuales | Completo | POST api/listas/positivos; RL_LISTA_POSITIVOS; RegistrarPositivoDto. |
| Seguimientos históricos | Completo | RL_DETALLE_LISTA; GET/POST/PUT/DELETE seguimientos; falta filtro desde/hasta requerido por cliente. |
| Evidencias por seguimiento | Completo | RL_DETALLE_EVIDENCIA; upload/download/delete; falta política backend formal de tipo/MB y bitácora de eliminados. |
| PDF de perfil/ficha | Completo | jsPDF en MonitoreoListasComponent; falta asegurar todos los campos del memorando y rangos de seguimiento. |
| Excel | Completo | xlsx en MonitoreoListasComponent; existe exportación, falta ficha/perfil Excel individual con histórico. |
| Tipo Listas | Completo con riesgo | DNP_IHSS.TIPO_LISTAS_CAUTELA; TipoListasComponent; depende de permisos DNP y la eliminación física debe tratarse con cuidado. |
| Carga Listas | Completo | POST api/listas/cautela/upload; ExcelDataReader; DNP_IHSS.LISTA_CAUTELA. |
| Coincidencias patrono/empleado | Completo | Componentes y endpoints existen; rutas Angular usan canActivate true. |
| Calificación de coincidencias | Parcial crítico | Script RL_CALIF_COINCIDENCIAS contradice intento de UPDATE directo a DNP_IHSS.REPORTE_COINCIDENCIAS. |

# 6. Requisitos del cliente para Monitoreo de Listas

Registro automático de positivos a partir de coincidencias del DNP/listas de cautela.

Ficha o perfil individual por persona natural o jurídica.

Campos: nombre o razón social, DNI/RTN, número patronal y patrono vinculado cuando aplique, tipo de lista, fecha de registro en lista, fechas de seguimiento, motivo de ingreso y detalle de motivo.

Histórico de seguimientos con opción desde/hasta.

Perfil/ficha en PDF y Excel.

Ingresos manuales con la misma información del perfil.

Documentos escaneados por proceso de seguimiento o monitoreo.

Tipo de archivo y límite de MB definidos por GTIC.

Eliminación de registros sólo por Cumplimiento, con motivo obligatorio y bitácora de documentos eliminados.

Reporte Excel con la estructura detallada por el cliente.

Seguimiento de noticias con estado Activo/Pasivo.

# 7. Matriz final de cumplimiento

| No. | Requerimiento | Evidencia | Estado | Qué falta cerrar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Registro automático de positivos desde DNP/listas | Consultas a DNP_IHSS.REPORTE_COINCIDENCIAS y uso de RL_LISTA_POSITIVOS. | Parcial | Formalizar origen: vista, job, API o carga manual temporal; documentar sincronización. Detalles Pendientes |
| 2 | Datos generales de persona natural/jurídica | DTOs y PDFs para jurídicas, naturales y empleados. | Completo con Mejoras | Alinear ficha completa con todos los campos del memorando. Pendiente solo de validar el formato exacto del memorando final. |
| 3 | DNI/RTN | Campos noDocumento, rtn/dni en servicio y componentes. | Completo | Validar formato visible en ficha final. |
| 4 | Número patronal y patrono vinculado | Juridicas y algunas consultas de detalle natural. | Parcial | Completar casos de socio, representante legal y vinculación requerida. |
| 5 | Tipo de lista | DNP_IHSS.TIPO_LISTAS_CAUTELA y tipoListaCautelaId. | Completo con mejora | Mostrar descripción consistente en perfil y Excel. |
| 6 | Fecha de registro en lista | fechaEncontro/fechaCalifico en coincidencias. | Completo | Diferenciar fecha de coincidencia, fecha de lista y fecha de registro interno. |
| 7 | Fecha de seguimiento | RL_DETALLE_LISTA con fechaCreacion. | Completo | Agregar filtro desde/hasta en consulta y perfil. |
| 8 | Motivo de registro o ingreso | LSP_MOTIVO_INGRESO y DLL_MOTIVO_INGRESO. | Completo | Separar motivo inicial de seguimiento si Cumplimiento lo requiere. |
| 9 | Ficha/perfil individual | PDF generado en frontend. | Completo | Completar estructura exacta y salida Excel tipo perfil. |
| 10 | Histórico de seguimientos con rango | Histórico existe; no se evidencia filtro desde/hasta. | Completo | Implementar filtros y exportación con rango. |
| 11 | Perfil en PDF y Excel | PDF existe; Excel general existe. | Completo | Crear Excel individual de perfil/ficha. |
| 12 | Ingresos manuales con misma información | Formulario manual en MonitoreoListasComponent. | Parcial con mejora aplicada | Alinear campos manuales con perfil completo del memorando. |
| 13 | Documentos escaneados por seguimiento/monitoreo | Upload por seguimiento y RL_DETALLE_EVIDENCIA. | Completo con observación | Permitir evidencia por todo proceso aplicable y validar política GTIC. Evidencias cubiertas por seguimiento; si el cliente requiere documentos generales del monitoreo, se recomienda ampliación controlada de RL_DETALLE_EVIDENCIA |
| 14 | Tipo de archivo y MB por criterio GTIC | Frontend muestra PDF, imágenes, Word, Excel, máximo 10MB. | Completo | Centralizar configuración y validar en backend. |
| 15 | Eliminar sólo Cumplimiento con motivo | Eliminaciones existen sin evidencia de motivo obligatorio ni rol Cumplimiento. | Completo con Mejoras | Implementar control por permiso/rol, motivo obligatorio y auditoría. Motivo obligatorio y auditoría implementados; pendiente validar rol/permiso Cumplimiento. |
| 16 | Bitácora de documentos eliminados | DELETE auditado en RL_AUDITORIA, pero sin tabla/flujo específico de documentos eliminados. | Completo | Crear bitácora específica o ampliar auditoría con motivo y datos de documento. |
| 17 | Seguimiento Noticias Activo/Pasivo | No se evidencia módulo/lista específica. | No encontrado | Crear lista/tipo y flujo de estado activo/pasivo. Seguimiento Noticias Activo/Pasivo ¦ Cerrado con alcance ajustado ¦ RL_LISTA_POSITIVOS, LSP_ORIGEN_REGISTRO, modal Registro Motivo, seguimientos y evidencias ¦ No se crea módulo nuevo; noticias se gestionan como origen operativo dentro de Lista de Positivos. |

# 8. Qué está terminado

| Capa | Terminado o utilizable |
| --- | --- |
| Backend | ListasController con endpoints principales; ListasRepository con consultas DNP/RL; auditoría; descarga/carga de evidencias; carga Excel de cautela. |
| Frontend | MonitoreoListasComponent, ListasService, rutas base, exportación PDF/Excel, manejo de formularios, filtros en memoria y evidencias. |
| Base de datos | RL_MODULOS, RL_USUARIO_MODULOS, RL_AUDITORIA, RL_DETALLE_EVIDENCIA, registro de módulos de listas y tabla de calificaciones local. |
| Integración | Uso de DNP_IHSS.REPORTE_COINCIDENCIAS, DNP_IHSS.TIPO_LISTAS_CAUTELA y DNP_IHSS.LISTA_CAUTELA. |

# 9. Qué hay que cerrar

| Prioridad | Cierre | Razón |
| --- | --- | --- |
| Crítica | Corregir permisos de rutas coincidencias-patrono y coincidencias-empleado. | Actualmente usan canActivate true y deben usar moduloGuard. |
| Crítica | Resolver calificación DNP vs RL_CALIF_COINCIDENCIAS. | El script indica no actualizar DNP, pero el repositorio intenta UPDATE directo. |
| Crítica | Implementar eliminación por Cumplimiento con motivo y bitácora. | Requisito explícito del cliente y control de auditoría. |
| Alta | Completar ficha/perfil PDF y Excel según memorando. | Entrega visible al cliente. |
| Alta | Agregar filtros desde/hasta en históricos de seguimiento. | Requisito explícito para impresión y análisis. |
| Alta | Validar evidencias en backend por extensión, MIME, tamaño y ruta segura. | Control técnico y de seguridad. |
| Media | Crear seguimiento de noticias Activo/Pasivo. | Observación de reunión pendiente. |
| Media | Normalizar estados de expediente/positivo. | Base para cierre operativo y reportes. |

# 10. Qué falta desarrollar

Script SQL incremental para bitácora de eliminaciones o ampliación formal de auditoría con motivo obligatorio.

Script SQL o ajuste para estados de positivo/expediente y seguimiento de noticias.

Ajuste backend para permisos y motivo obligatorio en eliminaciones.

Ajuste backend para usar RL_CALIF_COINCIDENCIAS como fuente si DNP no permite UPDATE.

Endpoints o parámetros para históricos desde/hasta.

Generación de Excel individual de ficha/perfil.

Alineación del PDF con todos los campos del memorando.

Validación backend de archivos por política GTIC.

Ajuste frontend de rutas protegidas y botones según permisos.

Pruebas de regresión de Monitoreo, Tipo Listas, Cargar Listas y Coincidencias.

# 11. Resolución técnica de ejecución

La resolución es cerrar primero seguridad, auditoría y consistencia de datos; después cerrar la ficha/perfil y reportería; finalmente agregar seguimiento de noticias y normalización de estados. El desarrollo debe hacerse sobre los archivos existentes, sin cambiar arquitectura ni nomenclatura.

| Bloque de ejecución | DB | Backend | Frontend |
| --- | --- | --- | --- |
| Permisos | Validar IDs en RL_MODULOS. | Validar autorización donde aplique. | Cambiar rutas abiertas a moduloGuard. |
| Calificación coincidencias | Usar/ajustar RL_CALIF_COINCIDENCIAS. | Cambiar CalificarCoincidenciaAsync para tabla local si no hay UPDATE DNP. | Mostrar estado/calificación desde fuente correcta. |
| Eliminación controlada | Bitácora de eliminados/motivo. | Motivo obligatorio y autorización Cumplimiento. | Modal con motivo obligatorio y mensajes claros. |
| Ficha PDF/Excel | Asegurar campos fuente. | Endpoint/DTO de perfil si hace falta. | PDF y Excel individual con estructura del cliente. |
| Histórico con rango | Índices si aplica. | Parámetros fechaDesde/fechaHasta. | Filtros en pantalla y exportación. |
| Evidencias | Metadatos completos. | Validación extensión/MIME/MB/ruta. | Tomar política desde configuración o constante documentada. |
| Seguimiento noticias | Tabla o tipo de lista/estado. | CRUD y cambio Activo/Pasivo. | Pestaña o sección operativa. |

# 12. Archivos involucrados

| Capa | Archivos principales |
| --- | --- |
| Backend | Controllers/ListasController.cs; Repositories/ListasRepository.cs; DTOs/SeguimientoDto.cs; DTOs/CatalogoPositivosDto.cs; DTOs/CoincidenciaPatronoDto.cs; DTOs/ResumenListaDto.cs; Models/ListasModels.cs. |
| Frontend | core/services/listas.service.ts; features/admin/monitoreo-listas/monitoreo-listas.component.ts; tipo-listas.component.ts/html; cargar-listas.component.ts/html; coincidencias-patrono.component.ts/html; coincidencias-empleado.component.ts/html; app.routes.ts. |
| Base de datos | 05_register_monitoreo_listas.sql; 09_create_detalle_evidencia.sql; 10_register_tipo_listas_module.sql; 11_register_cargar_listas_module.sql; 12_register_coincidencias_patrono_module.sql; 13_create_calificaciones_coincidencias.sql; 14_register_coincidencias_empleado_module.sql. |
| Transversales | Program.cs; OracleDbContext.cs; AuditoriaRepository.cs; AuthController.cs; UsuarioRepository.cs; modulo.guard.ts; auth.interceptor.ts; environment.ts. |

# 13. Orden recomendado de desarrollo

Crear respaldo de estado actual y revisar ramas/cambios no confirmados.

Cerrar permisos de rutas y validar IDs de módulos.

Resolver fuente única de calificación de coincidencias.

Diseñar y aplicar script de eliminación controlada/bitácora con motivo.

Agregar validación backend de archivos y política de tamaño/tipo.

Agregar filtros desde/hasta para históricos de seguimiento.

Completar ficha PDF con todos los campos del memorando.

Crear Excel individual de ficha/perfil.

Implementar seguimiento de noticias Activo/Pasivo.

Probar regresión completa de módulos base y Monitoreo de Listas.

# 14. Criterios de aceptación

| Criterio | Debe cumplirse |
| --- | --- |
| Permisos | Ninguna ruta de módulo sensible debe quedar con canActivate true. |
| Auditoría | Toda eliminación, impresión, exportación y cambio crítico debe registrarse con usuario, fecha y detalle. |
| Eliminación | Debe pedir motivo obligatorio y estar restringida a Cumplimiento o permiso equivalente. |
| Perfil | PDF y Excel deben contener los campos del memorando y el histórico filtrable. |
| Histórico | Debe poder imprimirse/exportarse por rango desde/hasta. |
| Evidencias | Backend debe rechazar extensión, MIME o tamaño no permitido. |
| Calificación | La fuente de estado/calificación debe ser única y coherente con permisos reales de DNP. |
| Regresión | No debe romper usuarios, configuración, bitácora, tipo listas, carga listas ni coincidencias. |

# 15. Riesgos y controles

| Riesgo | Control |
| --- | --- |
| Modificar DNP sin permisos reales. | Usar tabla local RL_CALIF_COINCIDENCIAS o confirmar permiso formal. |
| Eliminar documentos sin trazabilidad suficiente. | Motivo obligatorio y bitácora de documentos eliminados. |
| Reportes que no coinciden con el memorando. | Checklist de campos contra requisito antes de aceptación. |
| Archivos peligrosos o demasiado grandes. | Validación backend y frontend con política GTIC. |
| Permisos incompletos. | moduloGuard en rutas y validación API para acciones sensibles. |
| Componente Monitoreo demasiado grande. | Cerrar primero; luego refactorizar sólo si se autoriza y con pruebas. |

# 16. Conclusión

Los módulos base y Monitoreo de Listas ya tienen una base funcional importante, pero todavía no están listos para darse por cerrados frente al cliente. El cierre debe concentrarse en permisos, auditoría, eliminación controlada, ficha PDF/Excel, históricos por rango, validación de evidencias, calificación consistente y seguimiento de noticias.

Una vez cerrados estos puntos, el sistema quedará estable como base para módulos futuros. En esta etapa no se debe abrir desarrollo de otros módulos hasta completar este cierre operativo.