INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

Sistema de Gestión de Riesgo de Lavado de Activos

Análisis Funcional de Cierre del Sistema

Módulos Base y Módulo Monitoreo de Listas / Positivos

| Tipo de documento | Informe funcional de cierre |
| --- | --- |
| Alcance | Módulos base, Monitoreo de Listas, positivos, seguimientos, evidencias, reportes PDF/Excel, bitácora, permisos y decisiones funcionales recientes. |
| Repositorio revisado | C:\RIESGO_LAVADO |
| Idioma documental | Español Latinoamérica |
| Fecha de emisión | 24 de junio de 2026 |
| Estado general | Listo para revisión interna y cierre operativo controlado, con pendientes puntuales documentados. |
| Uso recomendado | Base para revisión con jefatura, validación funcional y preparación de acta de cierre parcial. |

Regla documental del proyecto: toda información redactada o documentada debe mantenerse en Español Latinoamérica.

| Control documental | Detalle |
| --- | --- |
| Versión | 1.0 |
| Fecha | 24 de junio de 2026 |
| Elaboración | Análisis funcional asistido sobre el repositorio y documentación del proyecto. |
| Criterio de cierre | Se separa lo terminado, lo pendiente y lo cerrado por decisión funcional. |
| Idioma y tono | Español Latinoamérica, redacción clara, formal y entendible para negocio y equipo técnico. |

Conclusión ejecutiva Los módulos trabajados están listos para revisión interna, demostración funcional y cierre operativo controlado, siempre que se documenten las excepciones. No se recomienda declarar el sistema completo al 100% frente al cliente hasta resolver o aceptar formalmente los pendientes de calificación de coincidencias, registro automático desde DNP y restricción real por rol/permiso de Cumplimiento.

# 1. Resumen ejecutivo

El sistema ya cuenta con una base funcional sólida. Los módulos base operan con autenticación JWT, usuarios, roles, módulos, permisos por módulo, configuración administrativa, bitácora y conexión Oracle. El módulo de Monitoreo de Listas es el más avanzado: permite consultar coincidencias, registrar positivos, cargar seguimientos, adjuntar evidencias, auditar acciones, generar ficha en PDF y Excel, y administrar tipos y carga de listas.

Durante el cierre se aplicaron mejoras de trazabilidad, seguridad operativa y control documental: auditoría de exportaciones e impresiones, eliminación lógica con motivo, política de API para evidencias, filtro de documentos eliminados en bitácora, rutas protegidas por módulo, origen operativo de registro y cierre funcional del punto de noticias bajo Lista de Positivos.

La lectura final es positiva: lo trabajado está estable para operación controlada. Sin embargo, aún hay decisiones de cierre que no deben ocultarse, porque dependen de permisos reales sobre DNP, definición funcional del flujo automático y una regla de autorización más estricta para Cumplimiento.

Estado general recomendado Cierre operativo parcial-completo de módulos base y Monitoreo de Listas, con pendientes puntuales documentados. Puede presentarse como avance cerrado internamente, no como cierre total sin observaciones.

# 2. Alcance revisado

Módulos base: autenticación, sesión, usuarios, roles, módulos, permisos, configuración, catálogos base y bitácora.

Monitoreo de Listas: consultas de personas jurídicas, personas naturales y empleados; registro de positivos; seguimientos; evidencias; PDF; Excel; tipos de lista; carga de listas; coincidencias patrono/empleado.

Base de datos: uso de RIESGO_LAVADO para datos propios del sistema y DNP_IHSS como origen operativo de coincidencias/listas según permisos disponibles.

Decisiones funcionales: el seguimiento de noticias no se implementa como módulo nuevo; se cubre mediante origen de registro Noticia / Prensa / Medio externo en Lista de Positivos.

# 3. Lo que queda terminado

Los siguientes puntos pueden marcarse como cerrados o cerrados con alcance, porque ya tienen flujo funcional, evidencia técnica y criterio de cierre aplicable.

| Área / punto | Estado final | Evidencia principal | Criterio de cierre |
| --- | --- | --- | --- |
| Autenticación y sesión | Cerrado técnico | AuthController.cs, AuthService.cs, auth.interceptor.ts, auth.guard.ts | JWT/refresh se conserva. Secretos reales quedan como tarea de producción, no bloqueo funcional. JWT/refresh, AD, logout, guard e interceptor funcionando. Secretos reales quedan como tarea de producción, no como bloqueo funcional. |
| Usuarios y roles | Cerrado | UsuarioRepository.cs, UsuariosComponent, RL_USUARIOS, RL_ROLES | AD administra contraseñas de dominio. Usuarios locales conservan clave provisional/cambio obligatorio. |
| Permisos por módulo | Cerrado | RL_MODULOS, RL_USUARIO_MODULOS, modulo.guard.ts, app.routes.ts | Las rutas sensibles usan moduloGuard con IDs existentes. No se cambió el modelo de permisos. |
| Configuración del sistema | Cerrado | ConfiguracionController.cs, ConfiguracionRepository.cs, configuracion.component.ts | Configuración visual y slides operan con auditoría de cambios sensibles. |
| Bitácora/Auditoría | Cerrado | RL_AUDITORIA, AuditoriaRepository.cs, bitacora.component.ts | Exportaciones, impresiones, eliminaciones y cambios sensibles quedan auditados. |
| Catálogos base | Cerrado con alcance | CatalogosController.cs, CatalogoRepository.cs, tipos-documento, tipos-listas | Catálogos base operan. Catálogos LAFT separados quedan como mejora futura si se solicita. Crear un módulo separado de “Catálogos LAFT” sólo tendría sentido si más adelante piden administrar formalmente: estados LAFT; tipos de evidencia; acciones de seguimiento; Motivos operativos adicionales. Eso sí requeriría nuevas tablas, endpoints, pantallas y pruebas. |
| Seguimientos históricos | Cerrado | RL_DETALLE_LISTA, GET/POST/PUT/DELETE seguimientos | Incluye filtro desde/hasta y uso del rango en PDF/Excel. |
| Evidencias por seguimiento | Cerrado | RL_DETALLE_EVIDENCIA, upload/download/delete lógico | API valida tipo/MB. Eliminación lógica conserva archivo y audita motivo. |
| Ficha/perfil PDF | Cerrado | jsPDF en MonitoreoListasComponent | Incluye campos del memorando, motivo, fechas, historial filtrado y evidencias asociadas. |
| Ficha/perfil Excel | Cerrado | xlsx en MonitoreoListasComponent | Existe Excel individual de ficha/perfil con histórico y rango de seguimiento. |
| Tipo de archivo y MB GTIC | Cerrado | ListasController.cs, appsettings.example.json, listas.service.ts | Política centralizada en API y consumida por interfaz. |
| Bitácora de documentos eliminados | Cerrado | AuditoriaController.cs, AuditoriaRepository.cs, bitacora.component.ts | Filtro formal: DELETE + RL_DETALLE_EVIDENCIA + MonitoreoListas. |
| Tipo Listas | Cerrado con riesgo | DNP_IHSS.TIPO_LISTAS_CAUTELA, TipoListasComponent | Funciona, pero depende de permisos DNP y debe tratarse con control. Funciona correctamente, pero depende de permisos sobre DNP_IHSS.TIPO_LISTAS_CAUTELA. Debe tratarse con control operativo y validación de permisos por ambiente. |
| Carga Listas | Cerrado con riesgo controlado | POST api/listas/cautela/upload, ExcelDataReader, DNP_IHSS.LISTA_CAUTELA | Procesa archivos y reporta conteo anterior/nuevo. Debe probarse con respaldo por ambiente. Procesa archivos de listas de cautela, reemplaza registros por tipo de lista, reporta conteo anterior/nuevo y registra auditoría. Debe probarse con respaldo por ambiente por afectar DNP_IHSS.LISTA_CAUTELA. |
| Coincidencias patrono/empleado | Cerrado en navegación | coincidencias-patrono, coincidencias-empleado, moduloGuard(8/9) | Rutas ya no quedan abiertas con canActivate true. Las rutas activas ya están protegidas con moduloGuard(8) y moduloGuard(9). Ya no quedan abiertas con canActivate true. |
| Seguimiento Noticias Activo/Pasivo | Cerrado por decisión funcional | RL_LISTA_POSITIVOS, LSP_ORIGEN_REGISTRO, origen NOTICIA_PRENSA | No se crea módulo nuevo. Noticias se gestionan como origen operativo dentro de Lista de Positivos. RL_LISTA_POSITIVOS.LSP_ORIGEN_REGISTRO = NOTICIA_PRENSA. |
| Modales del sistema | Cerrado | Modales Angular y SweetAlert | Los modales sólo cierran con Cerrar, Cancelar o acción explícita; no por clic externo. |
| Textos con tildes/caracteres | Cerrado | SQL consolidado y escaneo de archivos planos/docx | Se corrigió el texto corrupto detectado y el escaneo quedó limpio. |

# 4. Lectura funcional por capa

| Capa | Análisis funcional |
| --- | --- |
| Interfaz Angular | Pantallas administrativas y de monitoreo están integradas con servicios; se corrigieron rutas por módulo, modales y consumos de política de evidencias. |
| API .NET | Controladores y repositorios cubren autenticación, usuarios, auditoría, configuración, listas, seguimientos, evidencias, exportaciones, carga de listas y coincidencias. |
| Base de datos RIESGO_LAVADO | Se usa para usuarios, roles, módulos, auditoría, positivos, seguimientos, evidencias, calificaciones locales previstas y origen de registro. |
| Base de datos DNP_IHSS | Se mantiene como origen de datos de coincidencias/listas y como repositorio operativo de listas de cautela según permisos existentes. |
| Auditoría | La bitácora concentra acciones INSERT, UPDATE, DELETE, VER, LOGIN y LOGOUT; las exportaciones e impresiones se registran como visualización/exportación controlada. |

# 5. Pendientes de cierre y por qué faltan

Estos puntos no deben mezclarse con los cerrados. No necesariamente bloquean una demostración o revisión interna, pero sí deben resolverse o aceptarse formalmente antes de declarar cierre total ante cliente o producción.

| Pendiente | Por qué falta el cierre | Riesgo si se ignora | Qué procede |
| --- | --- | --- | --- |
| Calificación de coincidencias | El script define RL_CALIF_COINCIDENCIAS como tabla local, pero el repositorio todavía contiene un UPDATE directo a DNP_IHSS.REPORTE_COINCIDENCIAS. | Puede fallar por permisos DNP o generar inconsistencia entre diseño de BD y API. | Alinear API para usar RL_CALIF_COINCIDENCIAS o confirmar permiso formal de UPDATE sobre DNP. Definir si la calificación se guardará localmente en RL_CALIF_COINCIDENCIAS o si existe autorización formal para actualizar DNP_IHSS.REPORTE_COINCIDENCIAS. |
| Registro automático de positivos desde DNP/listas | El sistema consulta coincidencias y permite registrar positivos, pero no hay job/API/vista formal de sincronización automática. | El flujo puede depender de operación manual y quedar discutible frente a auditoría. | Definir si será automático real, semi-automático por pantalla o manual controlado con bitácora. El sistema permite registrar positivos desde coincidencias DNP/listas mediante flujo controlado por usuario, con motivo y auditoría. No existe sincronización automática masiva; queda descartada salvo solicitud formal. |
| Eliminar sólo Cumplimiento | Ya existe motivo obligatorio y auditoría, pero no se fuerza todavía por rol/permiso específico de Cumplimiento. | Un usuario con acceso al módulo podría ejecutar eliminación lógica si la pantalla/API lo permite. | Agregar permiso/rol de acción o documentar que el control será operativo por asignación de módulo. Ya existe motivo obligatorio, eliminación lógica y auditoría. Falta decidir si el cierre será por control operativo de asignación del módulo o por validación técnica de rol/permiso específico. |
| Tipo Listas en DNP | Funciona sobre DNP_IHSS.TIPO_LISTAS_CAUTELA, pero depende de permisos de base y usa eliminación existente. | Riesgo por permisos o impacto si DNP no autoriza cambios directos. | Confirmar permisos por ambiente y preferir baja lógica si el cliente lo exige. El módulo Tipo Listas funciona correctamente, pero al operar sobre DNP_IHSS.TIPO_LISTAS_CAUTELA queda sujeto a permisos y autorización del esquema DNP. Se recomienda validar permisos por ambiente y restringir cualquier eliminación física. |
| Carga Listas en DNP | El flujo reemplaza registros anteriores por nuevos en DNP_IHSS.LISTA_CAUTELA. | Una carga equivocada puede reemplazar la lista vigente. | Mantener respaldos, pruebas por ambiente, bitácora y validación previa del archivo. El flujo procesa archivos, reemplaza registros por tipo de lista en DNP_IHSS.LISTA_CAUTELA, reporta conteo anterior/nuevo y registra auditoría. Debe ejecutarse con respaldo y validación previa por ambiente. |
| Secretos/configuración productiva | Autenticación funciona, pero secretos, cadenas y credenciales deben revisarse antes de producción. | Exposición de credenciales o configuración insegura. | Externalizar secretos por ambiente y revisar appsettings productivo. El sistema funciona, pero antes de producción se deben externalizar y rotar secretos reales: Oracle, JWT, SMTP, AD y CORS. No bloquea cierre funcional. |
| Scripts históricos destructivos | Existen scripts antiguos con DROP para creación inicial. | Ejecutarlos en un ambiente con datos podría borrar estructuras. | Separar scripts de instalación inicial de scripts incrementales seguros. Separar scripts de instalación inicial de scripts incrementales seguros y advertir que los scripts con DROP no deben ejecutarse en ambientes con datos. |
| Documento de cierre anterior | El Word anterior mezcla estados viejos con cierres ya aplicados. | Puede confundir a jefatura o cliente. | Usar este documento como cierre actualizado o reemplazar matriz anterior. El documento anterior queda como histórico. Para cierre final debe usarse el documento actualizado con portada y estados corregidos. |

# 6. Puntos cerrados por decisión de alcance

Estos puntos no quedan como pendientes técnicos porque se decidió no implementarlos como desarrollo independiente en esta etapa.

| Punto | Decisión funcional |
| --- | --- |
| Módulo nuevo de Seguimiento de Noticias | No se realizará como módulo Activo/Pasivo. Se cubre registrando el caso en Lista de Positivos con origen NOTICIA_PRENSA. |
| Catálogos LAFT separados | No se crean por ahora tablas separadas para estados, acciones o tipos de evidencia. Es mejora futura si Cumplimiento pide gobierno más formal. |
| Cambio/recuperación de clave Active Directory | No aplica al sistema. Las contraseñas AD se gestionan por TI/Active Directory. |
| Permisos por acción detallados | El cierre actual queda por módulo. Permisos por acción son una fase posterior si se requiere mayor granularidad. |

# 7. Flujo funcional consolidado

El flujo operativo que queda establecido es el siguiente:

El usuario autentica con JWT y, si es cuenta de dominio, valida credenciales contra Active Directory.

La interfaz carga únicamente módulos autorizados por RL_USUARIO_MODULOS y las rutas usan moduloGuard.

Monitoreo de Listas consulta coincidencias desde DNP_IHSS y muestra personas jurídicas, personas naturales y empleados.

Cuando Cumplimiento registra un motivo, el caso se guarda en RL_LISTA_POSITIVOS con tipo de documento, tipo de positivo, tipo de lista, motivo y origen de registro.

Los seguimientos se guardan en RL_DETALLE_LISTA y las evidencias en RL_DETALLE_EVIDENCIA.

Las evidencias se validan por política de API y se eliminan sólo de forma lógica, conservando archivo y dejando auditoría.

PDF y Excel de ficha/perfil toman el rango de seguimiento seleccionado y registran auditoría de impresión/exportación.

Bitácora permite consultar acciones generales y filtrar documentos eliminados.

# 8. Riesgos y controles recomendados

| Riesgo | Control recomendado |
| --- | --- |
| Actualizar DNP sin permiso | Usar tabla local RL_CALIF_COINCIDENCIAS o confirmar permiso formal. |
| Carga masiva equivocada | Validar archivo, contar registros anteriores/nuevos, auditar carga y respaldar por ambiente. |
| Eliminación sin trazabilidad | Mantener motivo obligatorio, borrado lógico y filtro en bitácora. |
| Cierre documental confuso | Actualizar matriz final con estados reales y decisiones de alcance. |
| Credenciales expuestas en producción | Externalizar secretos y revisar appsettings antes de despliegue. |
| Permisos por acción no implementados | Documentar alcance actual por módulo y abrir fase posterior si Cumplimiento lo exige. |

# 9. Consideraciones para los tres ambientes

| Ambiente | Validación requerida |
| --- | --- |
| Desarrollo | Mantener pruebas funcionales rápidas: login, módulos, monitoreo, seguimiento, evidencia, PDF, Excel, carga y bitácora. |
| Pruebas/UAT | Aplicar sólo scripts incrementales seguros, validar permisos DNP, ejecutar casos reales del memorando y guardar evidencia de aceptación. |
| Producción | No ejecutar scripts con DROP. Revisar secretos, cadena Oracle, SMTP, AD, CORS, respaldos, permisos DNP y plan de reversa. |

# 10. Checklist de aceptación recomendado

Login local y AD funcionan según tipo de usuario.

Usuario sin módulo no entra a rutas protegidas.

Registro manual de positivo guarda origen de registro correcto.

Seguimiento permite crear, editar, eliminar lógicamente y filtrar por desde/hasta.

Evidencia rechaza extensiones/tamaños no permitidos desde API.

Eliminación de evidencia y seguimiento exige motivo y aparece en bitácora.

PDF y Excel muestran datos generales, motivo, fechas, rango de seguimiento e historial filtrado.

Exportación de listas y ficha queda auditada.

Carga de listas muestra conteo anterior/nuevo y registra auditoría.

Coincidencias patrono/empleado respetan moduloGuard.

Calificación de coincidencias queda resuelta o formalmente diferida.

# 11. Recomendación final

Mi recomendación es presentar los módulos trabajados como cerrados funcionalmente con observaciones controladas. El sistema está listo para revisión interna, validación con usuarios clave y preparación de acta de cierre parcial. No recomendaría presentarlo como cierre total sin antes decidir formalmente el tratamiento de calificación de coincidencias, registro automático de positivos desde DNP y autorización exclusiva de Cumplimiento para eliminaciones.

Qué procede ahora Usar este documento como base de conversación con jefatura. Luego cerrar por acta las decisiones pendientes: calificación local vs DNP, automático vs manual controlado, y permiso real de Cumplimiento. Después de eso, ejecutar regresión en los tres ambientes y preparar paquete de entrega.

# 12. Evidencia técnica principal revisada

| Capa | Archivos / objetos |
| --- | --- |
| API .NET | AuthController.cs, AuthService.cs, AuditoriaController.cs, ConfiguracionController.cs, ListasController.cs, UsuarioRepository.cs, AuditoriaRepository.cs, ConfiguracionRepository.cs, ListasRepository.cs |
| Interfaz Angular | app.routes.ts, modulo.guard.ts, listas.service.ts, auditoria.service.ts, usuarios.component, bitacora.component, configuracion.component, monitoreo-listas.component, tipo-listas.component, cargar-listas.component, coincidencias-patrono/empleado. |
| Base de datos/scripts | RL_AUDITORIA, RL_LISTA_POSITIVOS, RL_DETALLE_LISTA, RL_DETALLE_EVIDENCIA, RL_MODULOS, RL_USUARIO_MODULOS, RL_CALIF_COINCIDENCIAS, scripts 15 y 16, SQL consolidado. |
| Documentación | Documento de cierre previo, documentación de motivo de eliminación, origen de registro y análisis acumulado de módulos. |