DOCUMENTO DE FASE 1

Acta de Inicio y Control Documental

Módulo Matrices de Riesgos - Sistema de Gestión de Riesgos LA/FT IHSS

| Proyecto | RIESGO_LAVADO - IHSS |
| --- | --- |
| Módulo | 3. Matrices de Riesgos |
| Fase | Fase 1. Gobierno, alcance y control documental |
| Versión | 1.3 |
| Fecha | 02/07/2026 |
| Estado | Aprobado con ampliación de trazabilidad visual del requerimiento |
| Fuente | Plan de fases, análisis maestro del módulo y lineamientos cerrados del módulo Monitoreo de Listas |
| Ubicación | docs/3. Módulo Matrices de Riesgos/Fase 1 - Gobierno y Control Documental |

# 0. Control de cambios

| Versión | Fecha | Descripción del cambio | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 01/07/2026 | Documento inicial de Fase 1 para revisión. | Javier Mejía | Revisión |
| 1.1 | 02/07/2026 | Pulido institucional: nombre uniforme, LA/FT, RACI ampliado, estructura documental y decisión de vigencia. | Javier Mejía | Vigente para aprobación |
| 1.2 | 02/07/2026 | Aprobación formal de Fase 1 y asignación de todos los roles a Javier Mejía. | Javier Mejía | Aprobado |
| 1.3 | 02/07/2026 | Versión final consolidada: incorporación de imágenes del requerimiento del cliente, módulo y submódulos, reglas institucionales y nombre funcional normalizado. | Javier Mejía | Aprobado |

# 1. Resumen ejecutivo

Se da inicio formal a la Fase 1 del Módulo Matrices de Riesgos del SGRLA/FT. Esta fase no autoriza todavía programación funcional del motor de cálculo; su propósito es cerrar gobierno, alcance, responsables, control documental y reglas de trabajo antes de pasar al levantamiento metodológico.

El módulo debe construirse como una base institucional, auditable, versionable y parametrizable para evaluar riesgo inherente, controles mitigantes y riesgo residual. La decisión técnica principal se mantiene: los cálculos sensibles vivirán en backend y la interfaz solo capturará, validará visualmente y presentará resultados calculados por el servidor.

# 2. Objetivo de la Fase 1

Confirmar el alcance exclusivo del Módulo Matrices de Riesgos.

Separar responsabilidades funcionales, técnicas, DBA, seguridad, auditoría y aprobación.

Definir el inventario documental vigente del módulo y evitar documentos duplicados o temporales.

Registrar decisiones abiertas antes de metodología, base de datos, backend, frontend o pruebas.

Dejar criterios claros para cerrar Fase 1 y habilitar Fase 2.

# 3. Alcance inicial aprobado para planificación

El alcance de planificación incluye metodología, parametrización, cálculo, seguimiento, auditoría y reportes del Módulo Matrices de Riesgos. No se mezcla con Monitoreo de Listas, aunque sí debe integrarse con seguridad, auditoría, evidencias, reportes y usuarios ya cerrados.

Modelos metodológicos versionados.

Factores, criterios, escalas, rangos y ponderaciones.

Matrices por patrono, proveedor, empleado, área, proceso, caso positivo o matriz institucional.

Cálculo de riesgo inherente, controles mitigantes y riesgo residual.

Planes de acción obligatorios cuando el residual sea alto o crítico.

Historial funcional, auditoría transversal, reportes y exportaciones auditadas.

# 4. Fuera de alcance de Fase 1

Construcción de pantallas finales sin metodología aprobada.

Creación de tablas definitivas sin modelo validado por DBA.

Implementación de fórmulas oficiales sin aprobación funcional.

Integración automática con sistemas externos o DNP.

Subida al repositorio de documentos no revisados o versiones de borrador.

# 5. Entregables de Fase 1

| Entregable | Estado actual | Control requerido |
| --- | --- | --- |
| Acta de inicio del módulo | Aprobada | Aprobación formal registrada |
| Matriz de responsables y aprobadores | Definida y asignada | Todos los roles asignados a Javier Mejía |
| Inventario documental controlado | Levantado sobre la carpeta actual | Activo |
| Lista de decisiones abiertas | Incluida en este documento | Activo |
| Criterios de cierre de Fase 1 | Definidos y verificables | Activo |

# 6. Matriz de responsables y aprobadores

La siguiente matriz define responsabilidades por rol y deja explícito que los nombres o áreas responsables quedan pendientes de designación institucional antes de declarar la fase formalmente aprobada.

| Rol | Nombre / área asignada | Responsabilidad principal | Tipo | RACI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Usuario / dueño funcional | Javier Mejía | Aprobar alcance, metodología y versión final | Aprobador | A |
| Cumplimiento / Riesgo LA/FT | Javier Mejía | Definir criterios, escalas, variables y reglas de negocio | Responsable funcional | R |
| Desarrollo backend | Javier Mejía | Diseñar servicios, motor de cálculo, endpoints y auditoría | Responsable técnico | R |
| Desarrollo frontend | Javier Mejía | Diseñar pantallas, validaciones visibles y flujos por rol | Responsable técnico | R |
| DBA / base de datos | Javier Mejía | Validar modelo RL_MR_*, scripts idempotentes y ejecución segura | Responsable técnico | R |
| Seguridad / accesos | Javier Mejía | Validar módulo, permisos, roles, auditoría y controles de acceso | Control técnico | C |
| Auditoría / documentación | Javier Mejía | Revisar trazabilidad, evidencias, reportes y control documental | Consulta / control | C |

# 7. Estructura documental recomendada

La Fase 1 debe conservar una ubicación única y reconocible dentro de la carpeta del módulo. La ruta vigente para este entregable es:

docs/3. Módulo Matrices de Riesgos/Fase 1 - Gobierno y Control Documental/

Dentro de esta carpeta solo deben quedar documentos finales o en revisión formal de la fase. No deben guardarse capturas temporales, archivos de render, borradores duplicados ni documentos experimentales.

# 8. Inventario documental controlado

La carpeta del módulo debe mantener documentos claros, sin borradores mezclados ni archivos temporales. Este inventario deja identificadas las fuentes vigentes y los documentos pendientes que nacerán en fases posteriores.

| Documento | Tipo | Uso | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Analisis_Final_Maestro_Modulo_3_Matrices_Riesgos_SGRLA_IHSS.docx | Técnico / maestro | Base de análisis | Vigente como fuente |
| Plan_Fases_Modulo_3_Matrices_Riesgos_SGRLA_IHSS.docx | Planificación | Plan maestro por fases | Vigente como ruta de trabajo |
| Fase_1_Acta_Inicio_Control_Documental_Matrices_Riesgos_SGRLA_IHSS.docx | Control de fase | Acta e inventario Fase 1 | Generado para aprobación |
| Próxima fase: Documento metodológico funcional | Cliente / funcional | Fase 2 | Habilitado después del cierre aprobado de Fase 1 |
| Próxima fase: Documento técnico desarrollador | Desarrollador | Fase 3-6 | Depende de metodología aprobada |

# 9. Tratamiento de imágenes del requerimiento del cliente

Las imágenes suministradas en el requerimiento del cliente se manejarán como insumo funcional obligatorio para entender la estructura esperada del módulo. No se tratarán como diseño visual definitivo ni como copia exacta de pantalla; se convertirán en reglas, campos, secciones, cálculos, reportes y flujos aprobables dentro de la documentación de cada fase.

Cada imagen debe quedar asociada a un submódulo funcional de Matrices de Riesgos.

Los campos visibles en las imágenes deben convertirse en campos funcionales o reglas metodológicas documentadas.

La estructura de Excel del cliente se usará como referencia para identificar alimentación, calificación, mitigadores, residual, plan de acción, mapa de calor y reportería.

Las pantallas de referencia de mercado se usarán únicamente como guía de experiencia funcional; el diseño final debe respetar la arquitectura y controles del sistema IHSS.

Toda definición resultante debe quedar en Word antes de pasar a base de datos, backend o frontend.

| Referencia visual | Submódulo asociado | Uso documental |
| --- | --- | --- |
| Matriz factor / variables / ponderación / decisión / observaciones | Perfilamiento de factores de riesgo | Define la estructura de variables por factor institucional y su decisión funcional. |
| Identificación del riesgo | Identificación de factores de riesgo | Define campos de evento, probabilidad, impacto, puntaje y nivel de riesgo inherente. |
| Evaluación de mitigadores | Controles mitigantes | Define existencia de control, calidad, periodicidad, oportunidad, automatización, procedimientos y residual. |
| Plan de acción | Planes de acción | Define actividades, responsables, periodicidad, fechas, medios de prueba, observaciones y estado. |
| Crear riesgo / crear control | Captura funcional | Define navegación esperada, adjunto de evidencia, responsables, asociaciones y vista de calificación. |
| Mapa de calor y gráficos | Mapa de calor y reportería dinámica | Define filtros, riesgo inherente/residual, comparativos, descargas y gráficos estadísticos. |

# 10. Estructura por módulo y submódulo

La estructura del Módulo Matrices de Riesgos debe respetar como regla funcional fija los tres factores institucionales definidos por el cliente: Proveedores 50%, Clientes/Patronos 25% y Empleados 25%. Cada factor será medido de forma independiente mediante variables de riesgo definidas por la Sección de Cumplimiento.

| Módulo | Submódulo | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Matrices de Riesgos | Identificación de factores de riesgo | Registrar evento de riesgo, probabilidad, impacto, puntajes, nivel inherente y evidencia. |
| Matrices de Riesgos | Perfilamiento / scoring | Calificar Proveedores, Clientes/Patronos y Empleados con variables definidas por Cumplimiento. |
| Matrices de Riesgos | Matriz resumen por factor | Consolidar resultado individual por factor institucional y resumen institucional. |
| Matrices de Riesgos | Mapa de calor | Mostrar riesgo inherente y residual por factor, proceso, fecha, nivel y comparativo histórico. |
| Matrices de Riesgos | Reportería estadística dinámica | Generar gráficos, reportes, filtros y exportaciones auditadas. |
| Matrices de Riesgos | Planes de acción | Gestionar acciones, responsables, fechas, medios de prueba, observaciones y estado. |

# 11. Decisiones iniciales y decisiones abiertas

| ID | Decisión | Estado | Fase |
| --- | --- | --- | --- |
| D-01 | El Módulo Matrices de Riesgos se construirá como motor metodológico y no como pantalla aislada. | Aprobada para planificación | Fase 1 |
| D-02 | Los cálculos de riesgo inherente, mitigación y residual vivirán en backend. | Aprobada | Fase 2-5 |
| D-03 | Las tablas físicas usarán prefijo RL_MR_* salvo ajuste DBA aprobado. | Aprobada como recomendación | Fase 3 |
| D-04 | No se crearán scripts experimentales dentro del flujo aprobado de base de datos. | Aprobada por política | Todas |
| D-05 | La fórmula oficial, escalas y ponderaciones quedan pendientes de aprobación funcional. | Abierta | Fase 2 |
| D-06 | La integración futura con DNP no se desarrollará en Fase 1. | Fuera de alcance inicial | Fase futura |
| D-07 | Una vez aprobado, este documento será la versión vigente de Fase 1; documentos previos quedarán como referencia o respaldo, no como fuente principal. | Aprobada para control documental | Fase 1 |

# 12. Reglas obligatorias heredadas del cierre anterior

Todo endpoint crítico debe tener autorización por módulo.

Todo cálculo sensible debe ejecutarse en backend.

Todo cambio de estado, aprobación, recálculo, exportación, impresión y consulta sensible debe auditarse.

Toda eliminación lógica debe exigir motivo obligatorio y conservar trazabilidad.

Todo documento debe estar en Word, en español latinoamericano, con versión, fecha, estado y fuente.

No se suben borradores al repositorio sin revisión y aprobación.

# 13. Riesgos de inicio y controles

| Riesgo | Nivel | Control desde Fase 1 |
| --- | --- | --- |
| Metodología no aprobada | Alta | No diseñar tablas definitivas ni pantallas finales sin criterios, escalas y ponderaciones aprobadas. |
| Cálculos duplicados en frontend | Alta | Centralizar el cálculo en backend y dejar Angular solo como captura, consulta y visualización. |
| Documentos duplicados o borradores mezclados | Media | Mantener carpeta de Fase 1 separada y versiones Word revisadas antes de repositorio. |
| Auditoría incompleta | Alta | Todo cálculo, aprobación, cambio de estado, exportación y recálculo debe auditarse. |
| Modelo de datos rígido | Media | Diseñar RL_MR_* versionado, parametrizable y con snapshot de resultados cerrados. |

# 14. Criterios de aceptación para cerrar Fase 1

El alcance del módulo está confirmado y separado de Monitoreo de Listas.

Los documentos vigentes están ubicados en la carpeta correcta del módulo.

Existe acta de inicio con versión, fecha, estado, control de cambios y fuente.

Existe inventario documental controlado.

Todos los responsables por rol quedan asignados a Javier Mejía.

Las decisiones abiertas para Fase 2 están registradas.

No existen documentos temporales, capturas temporales o borradores mezclados en la carpeta de Fase 1.

La decisión de vigencia documental está registrada para evitar fuentes duplicadas.

Las imágenes del requerimiento del cliente quedan gobernadas como insumo funcional y trazadas hacia submódulos.

# 15. Condiciones para iniciar Fase 2

La Fase 2 puede iniciar cuando el usuario confirme la aprobación funcional del alcance de Fase 1 y autorice el levantamiento metodológico. En Fase 2 se deberá documentar la metodología LA/FT completa: factores, criterios, escalas, pesos, fórmulas, rangos, estados, aprobaciones y reglas de negocio.

# 16. Control de aprobación

| Rol | Nombre / área | Firma / aprobación |
| --- | --- | --- |
| Dueño funcional | Javier Mejía | Aprobado el 02/07/2026 |
| Responsable técnico | Javier Mejía | Aprobado el 02/07/2026 |
| Aprobación final | Javier Mejía | Aprobado el 02/07/2026 |