EVIDENCIA DBA DE EJECUCIÓN CONTROLADA

Cierre Técnico de Fase 3

Módulo Matrices de Riesgos - Sistema de Gestión de Riesgos LA/FT IHSS

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Proyecto | RIESGO_LAVADO - IHSS |
| Módulo | Matrices de Riesgos |
| Fase | Fase 3. Modelo de datos y arquitectura Oracle |
| Documento | Evidencia DBA de ejecución controlada |
| Versión | 1.0 |
| Fecha | 03/07/2026 |
| Responsable | Javier Mejía |
| Estado | Ejecución completada y validada |
| Ubicación | docs/3. Módulo Matrices de Riesgos/Fase 3 - Modelo de datos y arquitectura Oracle/Evidencia_DBA |

# 1. Resumen ejecutivo

Se ejecutó el paquete técnico de Fase 3 del módulo Matrices de Riesgos en el esquema RIESGO_LAVADO indicado por el responsable funcional. La ejecución siguió el orden definido en el documento de fase: prevalidación, estructura, registro de módulo, parametrización inicial y validación posterior.

El cierre confirma que el modelo físico RL_MR_* quedó creado, el módulo fue registrado, los permisos iniciales fueron asignados a usuarios existentes, la metodología base quedó parametrizada y las validaciones posteriores no reportaron objetos inválidos.

# 2. Ambiente validado

| Elemento | Resultado |
| --- | --- |
| Usuario de sesión | RIESGO_LAVADO |
| Esquema actual | RIESGO_LAVADO |
| Base de datos | hpprod1 |
| Servicio | hpprod1 |
| Servidor | desdb |
| Fecha de ejecución | 03/07/2026 |
| Alcance | Scripts 01, 02 y 03 de Fase 3, más validación posterior. |

# 3. Orden de ejecución

| Paso | Archivo / acción | Resultado |
| --- | --- | --- |
| 00 | Prevalidación de ambiente, esquema, colisiones y permisos | Completado. |
| 01 | 01_F3_create_rl_mr_estructura.sql | Completado. Estructura RL_MR_* creada. |
| 02 | 02_F3_register_modulo_matrices_riesgos.sql - primer intento | Detenido por PLS-00114 antes de registrar el módulo; incidente controlado. |
| 02R | 02_F3_register_modulo_matrices_riesgos.sql - reintento | Completado después de ajustar el nombre interno del procedimiento a asignar_mod_usuario. |
| 03 | 03_F3_seed_metodologia_matrices_riesgos.sql | Completado. Metodología inicial cargada. |
| 04 | Validación posterior de estructura, parametrización, módulo y objetos | Completado sin objetos inválidos. |

# 4. Incidente controlado y corrección aplicada

| Control | Detalle |
| --- | --- |
| Incidente | El primer intento del script 02 presentó PLS-00114 por un identificador PL/SQL mayor a 30 caracteres. |
| Impacto | El error ocurrió en compilación del bloque PL/SQL; no se registró el módulo en ese intento. |
| Corrección | Se redujo el nombre interno del procedimiento a asignar_mod_usuario, manteniendo la misma lógica funcional. |
| Reintento | El script 02 corregido se ejecutó correctamente y confirmó el registro del módulo y permisos iniciales. |
| Evidencia | Se conservaron el log y el SQL del intento fallido, además del log y SQL del reintento exitoso. |

# 5. Validaciones finales

| Validación | Resultado |
| --- | --- |
| Tablas RL_MR_* | 13 tablas creadas. |
| Secuencias SEQ_RL_MR_* | 13 secuencias creadas. |
| Índices RL_MR_* | 33 índices y restricciones indexadas relacionadas. |
| Comentarios de tablas | 13 comentarios de tabla aplicados. |
| Comentarios de columnas | 187 comentarios de columna aplicados. |
| Módulo | Ruta /matrices-riesgos registrada con MOD_ID 10. |
| Permisos iniciales | Usuarios existentes 1 y 2 asociados al MOD_ID 10. |
| Factores institucionales | Proveedores 50%, Clientes/Patronos 25% y Empleados 25%. |
| Variables internas | Siete variables por factor, con suma interna de 100% por cada factor. |
| Escalas | Cinco registros por tipo VARIABLE, INHERENTE, RESIDUAL y CONTROL. |
| Estado OBSERVADA | Incluido en la restricción física de estados de RL_MR_MATRICES. |
| Objetos inválidos | No se detectaron objetos inválidos posteriores a la ejecución. |

# 6. Archivos de evidencia

| Archivo | Tipo | Tamaño |
| --- | --- | --- |
| 00_preflight_20260703_131705.log | Prevalidación | 5.999 bytes |
| 01_ejecucion_estructura_20260703_131705.log | Ejecución | 4.880 bytes |
| 02_ejecucion_modulo_fallo_20260703_131705.log | Incidente controlado | 429 bytes |
| 02_ejecucion_modulo_reintento_20260703_132023.log | Ejecución | 2.528 bytes |
| 03_ejecucion_seed_20260703_132023.log | Ejecución | 8.669 bytes |
| 04_validacion_post_ejecucion_20260703_132023.log | Validación | 31.248 bytes |

# 7. Conclusión DBA

Con base en la ejecución y validación posterior, la Fase 3 queda cerrada técnicamente desde el rol DBA para el esquema indicado. El paquete aplicado respeta el prefijo RL_MR_*, conserva trazabilidad, mantiene la metodología aprobada de Fase 2 y deja evidencia completa para revisión institucional.

Cualquier ajuste solicitado posteriormente por el cliente deberá gestionarse mediante control de cambios, nueva versión metodológica o script incremental, sin alterar retroactivamente matrices cerradas.