ANÁLISIS FINAL Y PLAN DEFINITIVO
DE IMPLEMENTACIÓN

MÓDULO MATRICES DE RIESGOS

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Sistema de Gestión de Riesgos LA/FT - IHSS

Arquitectura dirigida por metadatos, formularios dinámicos JSON y versionamiento histórico

| Documento | Versión final consolidada |
| --- | --- |
| Versión | 1.0 |
| Fecha | 30 de julio de 2026 |
| Estado | Alcance oficial para desarrollo de 0 a 100 % |

# Control del documento

| Elemento | Definición |
| --- | --- |
| Nombre oficial | Análisis final y plan definitivo de implementación del Módulo Matrices de Riesgos |
| Alcance | Base de datos Oracle, backend ASP.NET Core, frontend Angular, migración, reportes, pruebas, documentación y despliegue. |
| Fuente funcional inicial | Matriz de Riesgos administrada actualmente mediante Excel. |
| Configuración inicial | Matriz de Riesgos - Formulario A - Versión 1. |
| Fuente oficial posterior | Oracle y el sistema, después de aprobar la migración y conciliación. |
| Sustituye | Todos los borradores, análisis y denominaciones preliminares anteriores. |

## Historial de versiones del documento

| Versión | Fecha | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 30/07/2026 | Versión final consolidada, con nomenclatura oficial del Módulo Matrices de Riesgos. |

Nota de estado: Este documento define el análisis, la arquitectura, el alcance y el plan. No representa por sí mismo una implementación ya ejecutada.

# Tabla de contenido

| N.º | Sección | Página |
| --- | --- | --- |
| 1 | Identificación oficial de la solución | 4 |
| 2 | Estado y alcance del análisis | 4 |
| 3 | Objetivo general | 4 |
| 4 | Principio arquitectónico definitivo | 5 |
| 5 | Responsabilidad de la configuración JSON | 5 |
| 6 | Responsabilidad del backend | 6 |
| 7 | Elementos prohibidos dentro del JSON | 6 |
| 8 | Estructura funcional de la Matriz de Riesgos | 7 |
| 9 | Módulos transversales | 10 |
| 10 | Administración de formularios | 10 |
| 11 | Diseñador visual | 11 |
| 12 | Editor JSON avanzado | 11 |
| 13 | Versionamiento de formularios | 12 |
| 14 | Flujo para crear el Formulario B | 12 |
| 15 | Compatibilidad histórica | 13 |
| 16 | Modelo de datos Oracle | 14 |
| 17 | Backend ASP.NET Core | 15 |
| 18 | Frontend Angular | 16 |
| 19 | Matriz Consolidada de Riesgos | 18 |
| 20 | Migración de los 59 riesgos | 18 |
| 21 | Seguridad | 19 |
| 22 | Rendimiento, escalabilidad y operación | 20 |
| 23 | Reportes y exportaciones | 20 |
| 24 | Pruebas | 21 |
| 25 | Plan de ejecución de 0 a 100 % | 22 |
| 26 | Orden técnico de ejecución | 23 |
| 27 | Entregables | 24 |
| 28 | Riesgos principales | 25 |
| 29 | Definición de terminado al 100 % | 27 |
| 30 | Recomendación definitiva | 27 |

# 1. Identificación oficial de la solución

La nomenclatura oficial será la siguiente:

Nombre del módulo: Matrices de Riesgos.

Nombre del instrumento administrado: Matriz de Riesgos.

Nombre de la consulta integral: Matriz Consolidada de Riesgos.

Primera configuración: Matriz de Riesgos - Formulario A - Versión 1.

Versiones posteriores: Formulario B, Formulario C, Formulario D y siguientes.

Regla de nomenclatura: No deberá utilizarse como nombre funcional del módulo la denominación “Matriz Maestra de Riesgos”.

Sistema de Gestión de Riesgos └── Módulo Matrices de Riesgos ├── Administración de formularios ├── Administración de versiones ├── Matriz de Riesgos │ ├── Formulario A - Versión 1 │ ├── Formulario B - Versión 2 │ └── Versiones posteriores ├── Registros de riesgos ├── Controles ├── Planes de mitigación ├── Actividades ├── Automonitoreo ├── Evidencias ├── Catálogos ├── Matriz Consolidada de Riesgos ├── Reportes └── Auditoría

# 2. Estado y alcance del análisis

Este documento representa el análisis funcional definitivo, la arquitectura propuesta, el alcance completo del desarrollo, el orden de implementación, los criterios de aceptación y la definición formal de terminado al 100 %.

La base de datos, el backend y el frontend deberán implementarse a partir de esta definición. La aprobación de este documento no equivale por sí sola a una implementación terminada.

# 3. Objetivo general

El objetivo es transformar la Matriz de Riesgos actualmente administrada mediante Excel en un módulo institucional dinámico, versionado, auditable, mantenible, escalable, seguro y configurable.

Crear y administrar formularios dinámicos.

Modificar campos mediante configuraciones JSON.

Crear nuevas versiones sin alterar versiones históricas.

Registrar, consultar, editar, revisar y aprobar riesgos.

Calcular riesgo inherente y riesgo residual.

Administrar controles, planes, actividades, evidencias y automonitoreo.

Administrar catálogos y reglas.

Generar la Matriz Consolidada de Riesgos.

Exportar información en formatos autorizados.

Conservar la estructura exacta correspondiente a cada versión.

Evitar cambios de código cuando únicamente cambien campos de tipos ya soportados, orden, etiquetas, obligatoriedad, catálogos o presentación.

El archivo Excel será la fuente de levantamiento, migración y conciliación. Después de la migración aprobada, Oracle y el sistema se convertirán en la fuente oficial de información.

# 4. Principio arquitectónico definitivo

La solución será híbrida y estará dirigida por metadatos.

Configuración JSON versionada ↓ Motor dinámico Angular ↓ API y servicios ASP.NET Core ↓ Oracle: formularios, registros, catálogos, auditoría e índices ↓ Matriz Consolidada de Riesgos, reportes y exportaciones

## 4.1 Razones para evitar una solución completamente rígida

No se crearán 82 controles estáticos vinculados permanentemente a 82 columnas físicas como única estructura, porque cualquier cambio obligaría a modificar la base de datos, el backend, el frontend, los reportes, las exportaciones y las pruebas.

## 4.2 Razones para evitar una solución exclusivamente JSON

Tampoco se almacenará toda la solución únicamente en JSON. La integridad, seguridad, auditoría, concurrencia, relaciones, búsquedas, indicadores y reportes requieren estructuras relacionales y servicios protegidos.

# 5. Responsabilidad de la configuración JSON

Cada versión de la Matriz de Riesgos tendrá una configuración JSON completa e independiente.

Secciones y subsecciones.

Campos, etiquetas, descripciones y ayudas.

Orden y tipo de control.

Visibilidad, activación y solo lectura.

Obligatoriedad y valores predeterminados.

Longitudes, rangos, formatos y expresiones regulares permitidas.

Catálogos vinculados.

Reglas condicionales y dependencias entre campos.

Permisos configurables.

Grupos y componentes repetibles.

Presentación y configuración de vistas.

Columnas de consulta y de la Matriz Consolidada de Riesgos.

Configuración de exportación.

{ "fieldId": "fld-tipo-riesgo", "canonicalKey": "tipoRiesgoId", "label": "Tipo de Riesgo", "type": "catalog-select", "catalogCode": "CAT_TIPOS_RIESGO", "order": 5, "active": true, "visible": true, "required": true, "readOnly": false }

# 6. Responsabilidad del backend

ASP.NET Core protegerá los cálculos, la seguridad, la publicación de versiones y la integridad histórica.

Generación del código del riesgo.

Validación final de datos.

Autorización y permisos.

Publicación, activación y retiro transaccional de versiones.

Restricción de una única versión vigente.

Integridad histórica y auditoría.

Control de concurrencia.

Cálculo del riesgo inherente.

Clasificación de niveles.

Evaluación y ponderación de controles.

Cálculo del riesgo residual.

Distribución de frecuencia e impacto residual.

Validación de archivos y evidencias.

Reglas institucionales críticas.

Conciliación e idempotencia de migraciones.

Persistencia y manejo uniforme de errores.

Regla de seguridad: El frontend podrá mostrar resultados preliminares, pero el backend recalculará y validará todos los resultados oficiales antes de guardar.

# 7. Elementos prohibidos dentro del JSON

JavaScript arbitrario.

Consultas SQL.

C# dinámico.

Comandos del sistema operativo.

Expresiones mediante eval.

Scripts de navegador.

Modificaciones directas de tablas.

Código ejecutable no validado.

Fórmulas críticas imposibles de auditar.

El JSON podrá referenciar una regla o algoritmo registrado y versionado en el backend, pero no contendrá la implementación ejecutable de reglas críticas.

# 8. Estructura funcional de la Matriz de Riesgos

La Matriz de Riesgos se organizará en siete secciones funcionales visibles. Los componentes transversales se administrarán como módulos separados.

## 8.1 Sección 1 - Identificación y contexto

Número.

Código del riesgo.

Área principal.

Áreas relacionadas.

Área consolidada.

Tipo de riesgo.

Procedimiento.

Objetivos estratégicos.

Reglas principales:

El número y el código serán generados por el sistema.

El código será único.

El área principal utilizará un catálogo.

Las áreas relacionadas serán una selección múltiple.

El área consolidada se derivará de la jerarquía institucional cuando corresponda.

Los objetivos estratégicos utilizarán un catálogo administrable.

Las áreas compuestas no se almacenarán como una sola cadena cuando puedan representarse mediante relaciones.

## 8.2 Sección 2 - Riesgo inherente

Riesgo inherente.

Descripción de la evaluación.

Causas.

Efectos.

Frecuencia.

Impacto.

Valor del riesgo inherente.

Nivel del riesgo inherente.

La información combinada en Evaluación se normalizará en descripción, causas y efectos. Las causas y los efectos podrán ser listas repetibles.

VRI = Frecuencia + Impacto - 1

La escala resultante será de 1 a 9. El nivel será determinado por una regla institucional versionada. No se utilizará una fórmula multiplicativa de probabilidad por impacto, porque no corresponde a la Matriz de Riesgos analizada.

## 8.3 Sección 3 - Responsabilidad, alcance y relaciones

Responsable o dueño del riesgo.

Responsables adicionales.

Regímenes afectados.

Riesgos relacionados.

Amenazas.

Vulnerabilidades.

Activos de información.

Reglas principales:

Los responsables podrán ser usuarios, áreas o ambos.

Los regímenes afectados serán una selección múltiple.

La transversalidad se implementará como relación entre registros de riesgo.

Amenazas, vulnerabilidades y activos serán visibles para riesgos tecnológicos.

Estos campos podrán ser obligatorios para riesgos tecnológicos.

## 8.4 Sección 4 - Controles existentes

Los controles preventivos, detectivos y correctivos se implementarán como una colección repetible, no como bloques rígidos.

Riesgo └── Controles ├── Control preventivo ├── Control preventivo ├── Control detectivo └── Control correctivo

Identificador.

Tipo.

Descripción.

Escala de efectividad.

Nivel de efectividad calculado.

Porcentaje de efectividad calculado.

Nivel de automatización.

Estado.

Evaluación posterior.

Comentario.

Evidencias.

Usuario creador.

Fecha de creación.

Historial.

Reglas principales:

Podrán existir varios controles del mismo tipo.

El nivel y el porcentaje se calcularán desde la escala.

Si existe descripción, deberá seleccionarse una escala.

Un control inexistente aportará cero.

La obligatoriedad de evidencias dependerá de la regla funcional aprobada.

Retirar un control no eliminará su historial.

Los controles podrán ordenarse.

## 8.5 Sección 5 - Valoración residual y respuesta

Efectividad total ponderada.

Frecuencia residual.

Impacto residual.

Valor del riesgo residual.

Nivel del riesgo residual.

Respuesta al riesgo.

ETP = 0.70 × Efectividad preventiva + 0.15 × Efectividad detectiva + 0.15 × Efectividad correctiva

Las ponderaciones no se redistribuirán automáticamente cuando no exista un tipo de control, salvo decisión funcional formal.

VRR = REDONDEAR( MÁXIMO(1, VRI × (1 - ETP)), 0 )

VRR = Frecuencia residual + Impacto residual - 1

La distribución de frecuencia e impacto residual se implementará mediante un algoritmo versionado. Las columnas auxiliares del Excel no aparecerán como campos visibles.

## 8.6 Sección 6 - Planes de mitigación y actividades

Un riesgo podrá tener varios planes, y cada plan podrá contener varias actividades.

Descripción.

Responsable.

Fecha inicial.

Fecha final.

Monitoreo.

Recursos.

Presupuesto.

Estado.

Observaciones.

Evidencias.

Cada actividad incluirá descripción, responsable, fechas, estado, porcentaje de avance, evidencias y observaciones.

Reglas principales:

El número de planes y actividades será calculado.

La fecha final no podrá ser anterior a la inicial.

El presupuesto no podrá ser negativo.

El avance estará entre 0 y 100.

La obligatoriedad de un plan dependerá de una regla institucional aprobada.

Los planes y las actividades conservarán historial.

## 8.7 Sección 7 - Automonitoreo, alertas y observaciones

Señales de alerta.

Estado del riesgo.

Estado de controles.

Evaluación posterior de controles.

Evidencias.

Observaciones del Área.

Observaciones de la Unidad de Gestión de Riesgos.

Fechas de revisión.

Responsables del seguimiento.

Historial.

Esta sección tendrá permisos diferenciados para el área responsable, analistas, Unidad de Gestión de Riesgos, revisores, aprobadores y auditores.

# 9. Módulos transversales

Administración de formularios.

Versionamiento.

Diseñador visual.

Editor JSON.

Aprobaciones.

Seguridad.

Evidencias.

Auditoría.

Catálogos.

Reglas.

Matriz Consolidada de Riesgos.

Reportes.

Exportaciones.

Migración.

Observabilidad.

Configuración técnica.

# 10. Administración de formularios

Crear formularios.

Duplicar formularios.

Crear nuevas versiones.

Clonar la versión vigente.

Editar borradores.

Consultar versiones.

Comparar versiones.

Previsualizar.

Validar.

Enviar a revisión.

Aprobar.

Publicar.

Retirar.

Archivar.

Importar y exportar configuración JSON.

Consultar historial.

Administrar permisos.

# 11. Diseñador visual

Crear secciones y subsecciones.

Agregar, mover y reordenar campos.

Cambiar etiquetas, descripciones, ayudas y tipos.

Configurar obligatoriedad y valores predeterminados.

Definir rangos y longitudes.

Asociar catálogos.

Configurar visibilidad y permisos.

Crear reglas condicionales, grupos y repetidores.

Desactivar campos.

Previsualizar.

Límite técnico: Agregar campos de tipos ya soportados no requerirá cambiar el código. Crear un tipo de componente completamente nuevo sí requerirá desarrollo, registro, validaciones, pruebas y documentación.

# 12. Editor JSON avanzado

Consultar la configuración.

Editar únicamente borradores.

Formatear.

Validar contra JSON Schema.

Detectar identificadores duplicados.

Detectar catálogos y referencias inexistentes.

Detectar reglas inválidas.

Comparar cambios.

Restaurar la última configuración válida.

Previsualizar.

Las versiones publicadas serán de solo lectura.

# 13. Versionamiento de formularios

## 13.1 Estados oficiales

| Estado | Significado |
| --- | --- |
| DRAFT | Versión editable. |
| IN_REVIEW | Versión enviada a revisión. |
| APPROVED | Versión aprobada para publicación. |
| PUBLISHED_ACTIVE | Versión vigente para nuevos registros. |
| RETIRED | Versión histórica sin nuevas capturas. |
| ARCHIVED | Versión conservada fuera de la operación habitual. |

## 13.2 Reglas de versionamiento

Solo podrá existir una versión PUBLISHED_ACTIVE.

Solo las versiones DRAFT serán editables.

Las versiones publicadas serán inmutables.

Formulario A permanecerá activo mientras B esté en preparación.

Publicar B retirará A en una transacción.

Si la publicación falla, A permanecerá activo.

Retirar no significa eliminar.

Los registros históricos conservarán su versión.

Desactivar un campo en B no borrará los datos de A.

Un cambio incompatible de tipo generará un nuevo fieldId.

A, B y C serán etiquetas de presentación; la identidad técnica será el identificador y número de versión.

# 14. Flujo para crear el Formulario B

1. Seleccionar Crear nueva versión.

2. Clonar el JSON activo.

3. Generar un nuevo identificador.

4. Crear Formulario B como DRAFT.

5. Aplicar cambios únicamente en B.

6. Validar estructura.

7. Validar campos.

8. Validar catálogos.

9. Validar reglas.

10. Validar permisos.

11. Comparar A contra B.

12. Enviar B a revisión.

13. Aprobar B.

14. Publicar B.

15. Retirar A.

16. Registrar auditoría completa.

Formulario A → RETIRED Formulario B → PUBLISHED_ACTIVE

Los registros nuevos utilizarán B. Los registros anteriores continuarán vinculados a A.

# 15. Compatibilidad histórica

Cada registro conservará familia, versión, hash del esquema, respuestas, resultados calculados, versión de algoritmos, catálogos aplicables, revisiones, evidencias, auditoría y registro de origen cuando corresponda.

{ "recordId": "RISK-00001", "formFamilyId": "MATRICES_RIESGOS", "formVersionId": "FORM-A-V1", "schemaHash": "SHA256...", "status": "APPROVED", "data": {}, "calculated": {}, "calculationVersions": {} }

## 15.1 Consulta histórica

1. Obtener la versión del registro.

2. Cargar el JSON exacto.

3. Cargar los catálogos históricos correspondientes.

4. Construir la pantalla.

5. Evitar la sustitución automática por la versión vigente.

## 15.2 Reevaluación

No modificar el registro original.

Crear un nuevo registro.

Guardar ORIGIN_RECORD_ID.

Copiar únicamente los campos compatibles.

Completar los campos nuevos.

Conservar el historial.

Auditar la operación.

# 16. Modelo de datos Oracle

## 16.1 Formularios

| Tabla | Responsabilidad |
| --- | --- |
| RISK_FORM_FAMILY | Identidad lógica de la Matriz de Riesgos. |
| RISK_FORM_VERSION | Versiones A, B, C; JSON, hash, estado, vigencia y trazabilidad. |
| RISK_FORM_FIELD_REGISTRY | Identidad semántica estable de los campos. |
| RISK_FORM_VERSION_DIFF | Comparación o caché de diferencias entre versiones; no es la fuente oficial. |
| RISK_FORM_APPROVAL | Flujo de revisión y aprobación. |

## 16.2 Registros

| Tabla | Responsabilidad |
| --- | --- |
| RISK_RECORD | Registro, código, versión, estado, datos JSON, cálculos, hash, origen y concurrencia. |
| RISK_RECORD_REVISION | Instantáneas históricas de los cambios. |
| RISK_RECORD_PROJECTION | Proyección relacional para búsquedas, filtros, indicadores y reportes. |
| RISK_RECORD_RELATION | Relaciones entre riesgos. |
| RISK_RECORD_WORKFLOW | Transiciones de estado y decisiones. |

## 16.3 Catálogos

RISK_CATALOG.

RISK_CATALOG_VERSION.

RISK_CATALOG_ITEM.

Los catálogos tendrán código, nombre, versión, vigencia, valores, orden, etiquetas, metadatos, estado y auditoría. Los registros históricos guardarán el código y una instantánea de la etiqueta.

## 16.4 Reglas y cálculos

RISK_RULE.

RISK_RULE_VERSION.

RISK_CALCULATION_TRACE.

Las reglas almacenarán código, versión, parámetros, entradas, salidas, vigencia y referencia a una implementación protegida. No contendrán código arbitrario.

## 16.5 Evidencias

RISK_ATTACHMENT almacenará la relación con el registro, campo, control o actividad; nombre, tipo MIME, tamaño, hash, identificador de almacenamiento, usuario, fecha y estado. Los archivos físicos no se guardarán en base64 dentro del JSON.

## 16.6 Auditoría

RISK_AUDIT_EVENT registrará usuario, fecha, acción, entidad, identificador, valor anterior, valor nuevo, motivo, contexto, dirección IP cuando corresponda, correlación y resultado.

# 17. Backend ASP.NET Core

Domain Application Infrastructure API Tests

## 17.1 Servicios

Administración de formularios.

Versionamiento.

Clonación.

Comparación.

Validación JSON.

Revisión y aprobación.

Publicación y retiro.

Registros y revisiones.

Catálogos.

Reglas y cálculos.

Evidencias.

Auditoría.

Matriz Consolidada.

Importación y exportación.

Seguridad.

Proyecciones.

Conciliación.

## 17.2 Motores de cálculo

RiskCodeGeneratorV1.

InherentRiskCalculatorV1.

RiskLevelClassifierV1.

ControlEffectivenessCalculatorV1.

WeightedEffectivenessCalculatorV1.

ResidualRiskCalculatorV1.

ResidualDistributionCalculatorV1.

PlanProgressCalculatorV1.

AlertEvaluatorV1.

## 17.3 Reglas técnicas obligatorias

No confiar en cálculos del frontend.

Validar contra la versión exacta.

Verificar permisos y catálogos.

Utilizar transacciones.

Implementar concurrencia optimista.

Mantener idempotencia.

Bloquear versiones publicadas.

Auditar operaciones.

Proteger datos.

Impedir configuraciones inválidas.

Implementar manejo uniforme de errores.

# 18. Frontend Angular

## 18.1 Componentes reutilizables

DynamicFormRendererComponent.

DynamicSectionComponent.

DynamicFieldComponent.

DynamicRepeaterComponent.

DynamicGridComponent.

DynamicFormBuilderComponent.

DynamicRuleEvaluatorService.

VersionComparisonComponent.

AttachmentManagerComponent.

RiskLevelIndicatorComponent.

AuditTimelineComponent.

## 18.2 Tipos iniciales

Texto corto.

Texto largo.

Entero.

Decimal.

Porcentaje.

Moneda.

Fecha.

Fecha y hora.

Checkbox.

Radio.

Interruptor.

Selección simple.

Selección múltiple.

Catálogo remoto.

Archivo.

Archivos múltiples.

Grupo.

Tabla repetible.

Campo calculado.

Campo auxiliar.

Semáforo.

Texto informativo.

## 18.3 Pantallas administrativas

Catálogo de formularios.

Administración de versiones.

Diseñador.

Editor JSON.

Comparador.

Vista previa.

Revisión.

Aprobación.

Publicación.

Historial.

Permisos.

Catálogos.

Reglas.

Auditoría.

## 18.4 Pantallas operativas

Bandeja de riesgos.

Captura.

Consulta.

Edición.

Detalle.

Controles.

Planes.

Actividades.

Señales de alerta.

Automonitoreo.

Evidencias.

Revisiones.

Matriz Consolidada de Riesgos.

Reportes.

Exportaciones.

# 19. Matriz Consolidada de Riesgos

La Matriz Consolidada de Riesgos será una proyección derivada y no la fuente oficial de almacenamiento.

Fuente oficial = RISK_RECORD + DATA_JSON + FORM_VERSION_ID + RESULTADOS CALCULADOS

## 19.1 Vista por versión

Mostrará los campos exactos de una versión.

## 19.2 Vista transversal

Combinará registros de las versiones A, B, C y posteriores mediante claves canónicas.

Cuando un campo no exista, se mostrará vacío o como No aplica a esta versión.

No se inventará información.

No se modificará el registro.

Se identificará la versión de origen.

## 19.3 Funciones

Filtros múltiples.

Ordenamiento.

Paginación.

Columnas configurables.

Vistas guardadas.

Agrupación.

Indicadores.

Alertas.

Navegación al detalle.

Comparación inherente y residual.

Exportación de la vista.

Exportación completa.

Identificación de versión.

Auditoría de exportación.

# 20. Migración de los 59 riesgos

1. Congelar el archivo fuente.

2. Calcular su hash.

3. Inventariar los 82 campos.

4. Asignar claves canónicas.

5. Clasificar campos.

6. Crear Formulario A.

7. Crear catálogos.

8. Transformar cada fila.

9. Separar descripción, causas y efectos.

10. Normalizar áreas.

11. Normalizar regímenes.

12. Convertir controles.

13. Convertir planes.

14. Convertir actividades.

15. Normalizar fechas, números y porcentajes.

16. Recalcular en backend.

17. Comparar Excel contra backend.

18. Clasificar diferencias.

19. Importar registros válidos.

20. Documentar rechazados.

21. Corregir cuando corresponda.

22. Generar conciliación.

23. Obtener aprobación funcional.

59 filas fuente = registros migrados + registros rechazados documentados

No se permitirá que un registro desaparezca silenciosamente.

La migración será idempotente.

Cada valor conservará trazabilidad hacia su origen.

Toda diferencia de cálculo deberá explicarse.

# 21. Seguridad

La autorización se aplicará por módulo, acción, formulario, versión, sección, campo, estado, área y registro.

## 21.1 Roles iniciales

Administrador funcional.

Administrador técnico.

Analista de riesgos.

Responsable del riesgo.

Revisor.

Aprobador.

Auditor.

Usuario de consulta.

## 21.2 Controles

Mínimo privilegio.

Separación de funciones.

Hash de configuraciones.

Validación de archivos.

Control de tamaño y formato.

Registro de accesos indebidos.

Protección contra manipulación.

Revalidación en backend.

Cifrado en tránsito.

Protección de información sensible.

Política de retención.

Respaldo.

Recuperación.

# 22. Rendimiento, escalabilidad y operación

Caché de formularios publicados.

Caché de catálogos.

Proyecciones relacionales.

Índices.

Paginación.

Consultas asíncronas.

Concurrencia optimista.

Exportaciones controladas.

Registro estructurado.

Métricas.

Health checks.

Seguimiento de errores.

Identificadores de correlación.

Respaldo y restauración.

Pruebas de recuperación.

Estrategia de crecimiento.

Particionamiento cuando corresponda.

# 23. Reportes y exportaciones

## 23.1 Reportes mínimos

Matriz Consolidada de Riesgos.

Matriz por versión.

Riesgos por área.

Riesgos por tipo.

Riesgos por responsable.

Riesgos por nivel inherente.

Riesgos por nivel residual.

Riesgos sin controles.

Riesgos sin planes.

Planes vencidos.

Actividades vencidas.

Controles sin evidencia.

Riesgos en seguimiento.

Comparación inherente y residual.

Historial.

Auditoría.

## 23.2 Formatos

Excel.

PDF.

JSON.

CSV cuando corresponda.

La exportación deberá respetar versión, campos, permisos, filtros, valores calculados y trazabilidad.

# 24. Pruebas

## 24.1 Base de datos

Restricciones.

Índices.

Integridad.

JSON.

Una versión activa.

Inmutabilidad.

Transacciones.

Concurrencia.

Rendimiento.

## 24.2 Backend

Pruebas unitarias.

Integración.

Cálculos.

Reglas.

Catálogos.

Permisos.

Auditoría.

Migración.

Importación.

Exportación.

Idempotencia.

Manejo de errores.

## 24.3 Frontend

Renderizado.

Visibilidad condicional.

Validaciones.

Repetidores.

Diseñador.

Comparación.

Navegación.

Accesibilidad.

Diseño adaptable.

Manejo de errores.

Pruebas de extremo a extremo.

## 24.4 Conciliación

Registro por registro.

Campo por campo.

Cálculo por cálculo.

Niveles.

Controles.

Planes.

Actividades.

Alertas.

Exportaciones.

## 24.5 Versionamiento

Crear B.

Modificar B.

Agregar campos.

Retirar campos.

Comparar A y B.

Publicar B.

Retirar A.

Consultar registros A.

Crear registros B.

Confirmar historial.

Confirmar que no se modificó código para tipos existentes.

## 24.6 Seguridad y recuperación

Acceso indebido.

Manipulación de payload.

Inyección.

Archivos peligrosos.

Modificación de cálculos.

Modificación de versiones publicadas.

Publicación fallida.

Restauración.

Exportaciones grandes.

Usuarios concurrentes.

# 25. Plan de ejecución de 0 a 100 %

| Avance | Fase | Resultado |
| --- | --- | --- |
| 0-5 % | Confirmación funcional | Diccionario, reglas, catálogos y decisiones. |
| 5-10 % | Diseño técnico | Arquitectura, modelo de datos, JSON Schema y API. |
| 10-25 % | Base de datos Oracle | Tablas, índices, restricciones, auditoría y scripts. |
| 25-45 % | Backend base | Formularios, versiones, registros, catálogos y seguridad. |
| 45-55 % | Reglas y cálculos | Algoritmos y pruebas de paridad. |
| 55-72 % | Frontend dinámico | Diseñador, captura, consulta, edición y detalle. |
| 72-80 % | Matriz Consolidada | Vista transversal, reportes y exportación. |
| 80-88 % | Migración | Importación y conciliación de 59 riesgos. |
| 88-94 % | Pruebas integrales | Funcionalidad, seguridad, rendimiento y regresión. |
| 94-97 % | Documentación | Manuales, pruebas y evidencias. |
| 97-100 % | Despliegue y aceptación | Instalación, validación y cierre. |

Criterio de avance: Los porcentajes representan entregables verificables, no cantidad de código escrito.

# 26. Orden técnico de ejecución

Confirmación funcional ↓ Modelo de datos ↓ Scripts Oracle ↓ Catálogos iniciales ↓ JSON Schema ↓ Backend de formularios ↓ Backend de versiones ↓ Backend de registros ↓ Motor de reglas ↓ Motor de cálculos ↓ Seguridad y auditoría ↓ Frontend dinámico ↓ Diseñador de formularios ↓ Captura y consulta ↓ Matriz Consolidada ↓ Migración ↓ Reportes ↓ Pruebas ↓ Documentación ↓ Despliegue y aceptación

Orden obligatorio: No se debe comenzar por construir las pantallas antes de definir base de datos, JSON Schema, catálogos, reglas, versionamiento y contratos de API.

# 27. Entregables

## 27.1 Base de datos

Modelo lógico.

Modelo físico.

Scripts Oracle.

Índices.

Restricciones.

Datos iniciales.

Scripts de reversión.

Validaciones.

Respaldo.

Restauración.

## 27.2 Backend

API documentada.

Formularios.

Versionamiento.

Registros.

Reglas.

Cálculos.

Catálogos.

Matriz Consolidada.

Migración.

Importación.

Exportación.

Evidencias.

Seguridad.

Auditoría.

Pruebas.

## 27.3 Frontend

Administración.

Diseñador.

Editor JSON.

Comparador.

Captura.

Consulta.

Edición.

Detalle.

Controles.

Planes.

Actividades.

Automonitoreo.

Matriz Consolidada.

Evidencias.

Auditoría.

Reportes.

Pruebas.

## 27.4 Migración

Diccionario Excel-sistema.

Transformación.

Resultado.

Errores.

Conciliación.

Evidencia de 59 riesgos.

Trazabilidad por origen.

## 27.5 Documentación

Arquitectura.

Modelo de datos.

Diccionario.

Contrato JSON.

Reglas.

Algoritmos.

API.

Manual técnico.

Manual funcional.

Manual de despliegue.

Manual de respaldo.

Manual de recuperación.

Matriz de pruebas.

Evidencias.

# 28. Riesgos principales

| Riesgo | Tratamiento |
| --- | --- |
| Reglas ambiguas | Aprobación funcional y registro de decisiones. |
| JSON inválido | JSON Schema, validador y bloqueo de publicación. |
| Pérdida histórica | Versiones inmutables y revisiones. |
| Consultas lentas | Proyecciones relacionales e índices. |
| Catálogos modificados | Versionamiento de catálogos. |
| Diferencias Excel-sistema | Conciliación automática y evidencia. |
| Diseñador complejo | Asistente guiado y vista previa. |
| Manipulación del navegador | Revalidación y recálculo en backend. |
| Campos duplicados | Registro canónico de campos. |
| Migración incompleta | Cuadre obligatorio de filas. |
| Publicación incorrecta | Flujo de revisión y transacción. |
| Exportación inconsistente | Servicio centralizado y pruebas. |
| Tipo de campo no soportado | Desarrollo controlado del componente. |
| Fallo operativo | Respaldo, recuperación y observabilidad. |

# 29. Definición de terminado al 100 %

El Módulo Matrices de Riesgos estará terminado únicamente cuando se cumplan todos los criterios siguientes:

Los 82 campos estén inventariados y clasificados.

Las reglas estén documentadas.

Los catálogos estén aprobados.

El Formulario A esté publicado.

Oracle esté desplegado.

El backend recalcule correctamente.

Angular genere pantallas desde JSON.

Las versiones publicadas sean inmutables.

Solo exista una versión activa.

Los registros históricos utilicen su versión original.

Los 59 riesgos estén migrados o tengan rechazo documentado.

La conciliación esté aprobada.

La Matriz Consolidada incluya todos los registros.

Las exportaciones cuadren.

Los controles, planes y actividades sean repetibles.

Las evidencias funcionen.

La seguridad y la auditoría estén operativas.

Las pruebas estén aprobadas.

La documentación esté terminada.

El despliegue esté validado.

El responsable funcional emita la aceptación.

No existan defectos críticos ni altos pendientes.

# 30. Recomendación definitiva

Se desarrollará el Módulo Matrices de Riesgos. La primera configuración será Matriz de Riesgos - Formulario A - Versión 1.

Formularios dinámicos.

JSON versionado.

Versionamiento inmutable.

Persistencia híbrida JSON-relacional.

Cálculos oficiales en backend.

Angular como motor dinámico.

Oracle como fuente oficial.

Catálogos versionados.

Componentes repetibles.

Matriz Consolidada de Riesgos.

Migración conciliada.

Compatibilidad histórica.

Seguridad.

Auditoría.

Reportes.

Exportaciones.

Pruebas integrales.