Fase 11 - Pruebas integrales y control de calidad

Módulo 3. Matrices de Riesgos - SGRLA-IHSS

| Versión | 1.2 | Fecha | 20/07/2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Estado | Validación técnica final completada para aprobación | Responsable | Javier Mejía |
| Documento | Control técnico de Fase 11 | Repositorio | main / origin/main |
| Base técnica | Fases 1 a 10 aprobadas y cerradas | Módulo | Matrices de Riesgos |
| Alcance | Pruebas integrales, calidad visual, backend, frontend y E2E | Resultado | Correcto; listo para aprobación formal |

Conclusión ejecutiva: la Fase 11 queda técnicamente validada. No se reabren fases anteriores; este documento consolida la evidencia para aprobación formal de Javier Mejía.

# 1. Objetivo

Consolidar la validación integral del módulo Matrices de Riesgos antes de su cierre formal, verificando pruebas automatizadas, controles funcionales, limpieza visual, separación de módulos, auditoría, flujos críticos y evidencia técnica.

# 2. Evidencia técnica ejecutada

| Bloque | Comando validado | Pruebas | Fallidas | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Backend | dotnet test backend/RL.API.Tests/RL.API.Tests.csproj --configuration Release | 81 | 0 | Aprobado |
| Frontend | npm run test:coverage | 129 | 0 | Aprobado |
| Build Angular | npm run build | - | 0 | Aprobado |
| E2E | npm run e2e | 6 | 0 | Aprobado |

Cobertura frontend registrada: sentencias 32.07%, ramas 28.23%, funciones 30.73% y líneas 32.27%.

# 3. Matriz final de pruebas F11

| ID | Escenario | Validación realizada | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| F11-01 | Autenticación y acceso por módulo | Login, rutas protegidas y acceso a Matrices con módulo autorizado. | Aprobado |
| F11-02 | Captura por tipo de sujeto | Variables filtradas por proveedor, cliente/patrono, empleado o institucional. | Aprobado |
| F11-03 | Bloqueo de duplicados | Validación por identificador externo y documento al crear; edición excluye la misma matriz. | Aprobado |
| F11-04 | Cálculo automático | Al guardar o editar, el sistema recalcula desde backend y deja resultados persistidos. | Aprobado |
| F11-05 | Estados operativos | Estados visibles normalizados: En Revisión, Aprobada, Cerrada, Activa/Inactiva. | Aprobado |
| F11-06 | Planes de acción | Fechas válidas, motivo obligatorio, activación/desactivación y límites de texto. | Aprobado |
| F11-07 | Evidencias documentales | Carga protegida, vista previa, descarga desde vista previa y eliminación lógica. | Aprobado |
| F11-08 | Criterios administrables | Catálogo activo/inactivo, visualización de inactivos y control de duplicidad. | Aprobado |
| F11-09 | Reportes y exportaciones | Filtros automáticos, PDF/Excel desde backend y auditoría de exportación. | Aprobado |
| F11-10 | Calidad visual y textos | Corrección de desbordes, textos funcionales y nomenclatura Activar/Desactivar. | Aprobado |
| F11-11 | Separación de módulos | Monitoreo de Listas y Matrices de Riesgos permanecen independientes. | Aprobado |
| F11-12 | Restricciones institucionales | Sin DNP, sin CONTROL_ALMACEN.PROVEEDOR y sin permisos por acción. | Aprobado |

# 4. Controles confirmados

• No se modificó DNP.

• No se tocó CONTROL_ALMACEN.PROVEEDOR.

• No se cambió la política de permisos por módulo.

• No se conectó Monitoreo de Listas con Matrices de Riesgos.

• El frontend no calcula ponderaciones, escalas ni niveles de riesgo.

• Las operaciones sensibles conservan motivo obligatorio y auditoría cuando aplica.

# 5. Observaciones corregidas en control de calidad

| Área | Resultado |
| --- | --- |
| Textos visibles | Se sustituyeron textos técnicos genéricos por mensajes funcionales comprensibles para el usuario. |
| Estados | La interfaz muestra nombres legibles y evita guiones bajos en estados visibles. |
| Activar/Desactivar | Se reemplazó la acción visible Inactivar por Desactivar y Activar cuando corresponde. |
| Reportería | Se validó que filtros y salidas oficiales respeten datos persistidos. |
| Layout | Se corrigieron desbordes y espacios visuales no profesionales en pantallas del módulo. |
| Actualización | El botón Actualizar recarga datos, limpia captura y deselecciona matriz cuando aplica. |

# 6. Pendientes no bloqueantes

• Realizar recorrido visual manual con capturas finales si el equipo requiere evidencia gráfica adicional.

• Ejecutar prueba de rendimiento con mayor volumen de registros en red institucional si el ambiente lo permite.

• Revisar dependencias npm transitivas en una rama separada de mantenimiento, sin mezclarlo con Fase 11.

# 7. Decisión de control

Con base en las pruebas ejecutadas y la evidencia técnica registrada, la Fase 11 se considera técnicamente validada y lista para aprobación formal. El cierre definitivo debe quedar confirmado por Javier Mejía antes de avanzar con nuevos alcances o con la construcción del tablero ejecutivo consolidado.

# 8. Archivos de evidencia

| Archivo | Propósito |
| --- | --- |
| fase11_matriz_inicial_pruebas.json | Evidencia base de escenarios integrales de Fase 11. |
| fase11_validacion_inicial_quality_gates.json | Evidencia inicial de quality gates. |
| fase11_validacion_final_quality_gates.json | Evidencia final revalidada el 20/07/2026. |