FASE FINAL DE CIERRE

Módulos Base y Módulo Monitoreo de Listas / Positivos

| Sistema: | Sistema de Gestión de Riesgos LA/FT - IHSS / RIESGO_LAVADO |
| --- | --- |
| Fecha: | 26 de junio de 2026 |
| Fuentes unificadas: | Cierre Final Modulos Base y Monitoreo de Listas, Documento_Cierre_Fase_1_Modulos_Base_Monitoreo_Listas y Cierre_Final_Unificado_Modulo_Monitoreo_Listas. |
| Estado: | Cerrado funcionalmente y validado técnicamente para cierre de Fase 1. |
| Resultado QA: | Backend build normal: 0 errores, 0 advertencias. Frontend build: correcto con advertencias CommonJS no bloqueantes. DOCX renderizado con LibreOffice instalado. |

Dictamen final La Fase 1 queda cerrada como fase funcional y técnicamente validada para módulos base y Monitoreo de Listas. Este documento queda como única referencia final de cierre. Los tres documentos previos pueden archivarse o eliminarse después de respaldo, porque su contenido útil fue absorbido aquí.

# 1. Decisión de Cierre

Se declara el cierre final de Fase 1 para el alcance de módulos base y Monitoreo de Listas / Positivos. El cierre incluye autenticación, sesión, usuarios, roles, permisos por módulo, configuración, bitácora, catálogos base, tipos de listas, carga de listas, coincidencias, positivos, seguimientos, evidencias, impresión PDF, exportación Excel y auditoría.

Cerrado: la funcionalidad principal del módulo está implementada y respaldada por documentación, código, base de datos y QA.

Cerrado con control: la operación con DNP_IHSS debe validarse en ambiente institucional por permisos y datos reales.

Fuera de Fase 1: Matriz/Matrices de Riesgos queda como Fase 2; no se detecta implementación funcional actual en backend, frontend o base de datos propia.

Documento vigente: este Word reemplaza como referencia principal a los tres cierres anteriores.

# 2. Documentos Absorbidos

| Documento | Contenido absorbido |
| --- | --- |
| Cierre Final Modulos Base y Monitoreo de Listas.docx | Aporta el cierre funcional original, la separación DNP_IHSS / RIESGO_LAVADO, el estado de módulos, recomendaciones de limpieza documental y conclusión de cierre operativo controlado. |
| Documento_Cierre_Fase_1_Modulos_Base_Monitoreo_Listas.docx | Aporta la estructura técnica de Fase 1, lenguaje común Codex-ChatGPT, evidencia de backend/frontend/base de datos, reservas técnicas y transición formal hacia Matrices. |
| Cierre_Final_Unificado_Modulo_Monitoreo_Listas.docx | Aporta consolidación documental más amplia, análisis de fuentes, requisito cliente vs evidencia, QA preliminar y reservas no bloqueantes. |

# 3. Lenguaje Único de Trabajo

Para continuidad del proyecto, Codex, ChatGPT y el usuario deben mantener el mismo contrato de análisis. Cada revisión futura debe declarar estos campos:

| Campo | Uso |
| --- | --- |
| Fuente | Documento, archivo, script, endpoint, tabla, pantalla o requerimiento que sostiene la afirmación. |
| Evidencia | Prueba observable en código, SQL, documentación, build, render o UAT. |
| Estado | Cerrado, cerrado con reserva, pendiente por decisión, pendiente técnico, fuera de alcance o fase siguiente. |
| Impacto | Efecto sobre cierre, producción, seguridad, cumplimiento, usuario final, base de datos o continuidad. |
| Decisión | Qué queda aprobado, qué se separa y qué se deja como reserva. |
| Siguiente acción | Acción concreta, dueño sugerido y momento de ejecución. |

# 4. Alcance Funcional Cerrado

Seguridad y acceso: JWT, sesión, refresh/logout, guards frontend, ModuloAuthorize backend y permisos por módulo.

Administración base: usuarios, roles, módulos, configuración, catálogos y bitácora.

Monitoreo de Listas: consulta de jurídicas, naturales y empleados; positivos automáticos/manuales; origen del registro y lista coincidente.

Seguimiento y evidencia: historial de gestiones, archivos adjuntos, política de evidencia, descarga y eliminación lógica con motivo.

Listas de cautela: administración de tipos, carga de listas y exportación de detalle.

Coincidencias: resumen y detalle de coincidencias patrono/empleado, calificación y consulta de detalle en lista.

Reportes: PDF, Excel y auditoría de impresión/exportación.

# 5. Requisito Cliente vs Estado Final

| Requisito | Estado |
| --- | --- |
| Positivos desde DNP | Cubierto con validación de ambiente. El módulo consume DNP_IHSS.REPORTE_COINCIDENCIAS y vistas institucionales. |
| Personas jurídicas | Cubierto. Incluye patronos/empresas, RTN, número patronal, lista coincidente y fecha. |
| Personas naturales | Cubierto. Incluye identificación, nombre, lista coincidente y detalle institucional. |
| Empleados | Cubierto. Incluye coincidencias empleado y relación con planillas/vistas IHSS. |
| Bitácora histórica | Cubierto. Seguimientos y AuditoriaRepository mantienen trazabilidad. |
| Modificaciones | Cubierto. Existen actualización de seguimientos y eliminación lógica de evidencias/seguimientos con motivo. |
| Documentos escaneados/evidencias | Cubierto. El módulo gestiona carga, descarga, política y eliminación de evidencias. |
| Impresión y reportes | Cubierto. PDF/Excel más auditoría de impresión y exportación. |
| Seguimiento de noticias Activo/Pasivo | Pendiente por decisión funcional. No bloquea Fase 1; debe definirse como mejora o alcance de Fase 2. |

# 6. QA y Correcciones Aplicadas

| Elemento | Resultado |
| --- | --- |
| LibreOffice / soffice | Solucionado. Se instaló LibreOffice 26.2.4.2 con winget. El ejecutable quedó en C:/Program Files/LibreOffice/program/soffice.exe y se usa para render visual del DOCX. |
| Backend build bloqueado | Solucionado. Se detuvo el proceso dotnet ID 39984 que mantenía bloqueado RL.API.dll. Luego el build normal pudo escribir en bin/Debug/net10.0. |
| Advertencias backend | Solucionado. Se limpiaron advertencias de paquetes innecesarios, excepción no usada, nulabilidad, XML/Excel y plataforma Active Directory Windows-only. |
| Backend final | Aprobado. dotnet build backend/RL.API/RL.API.csproj -t:Rebuild: 0 errores, 0 advertencias. |
| Frontend final | Aprobado con advertencias no bloqueantes. npm.cmd run build generó dist/rl-app correctamente; quedan avisos CommonJS de librerías de PDF/canvas/SweetAlert. |
| Documento final | Generado como documento único de cierre y preparado para render visual con LibreOffice. |

# 7. Cambios Técnicos Realizados sin Alterar Funcionalidad

backend/RL.API/RL.API.csproj: se retiraron referencias de paquete marcadas como innecesarias por .NET 10 y confirmadas por build limpio.

backend/RL.API/Program.cs: se declaró soporte Windows para reflejar la dependencia real de Active Directory.

backend/RL.API/Services/ActiveDirectorioService.cs: se marcó el servicio como Windows-only de forma explícita.

backend/RL.API/Services/AuthService.cs: se registra en log el error de envío de correo sin impedir la creación de usuario.

backend/RL.API/Repositories/ListasRepository.cs: se hicieron explícitos los nulos esperados en exportación, XML ONU y Excel PEPS sin cambiar SQL ni estructura funcional.

# 8. Reservas Finales No Bloqueantes

UAT institucional: debe ejecutarse con Oracle, DNP_IHSS, Active Directory y datos reales/controlados.

Permisos DNP_IHSS: GTIC/DBA debe confirmar lectura/escritura sobre objetos utilizados por coincidencias, tipos de listas y carga de cautela.

Frontend CommonJS: no bloquea cierre; puede optimizarse luego si se desea reducir warnings de bundling.

Seguimiento de noticias: debe decidirse formalmente antes de considerarlo requisito activo.

# 9. Criterio de Eliminación de Documentos Previos

Después de revisar este documento final, los siguientes tres archivos pueden archivarse o eliminarse porque ya no deben operar como versiones vigentes:

Archivar/eliminar: Cierre_Final_Unificado_Modulo_Monitoreo_Listas.docx.

Archivar/eliminar: Documento_Cierre_Fase_1_Modulos_Base_Monitoreo_Listas.docx.

Archivar/eliminar: Cierre Final Modulos Base y Monitoreo de Listas.docx.

Conservar: documentación del cliente, SQL, arquitectura, prototipo/terminado y documentos de Matrices en su carpeta propia.

# 10. Conclusión

Cierre completo de Fase 1 Con la consolidación documental, la instalación de LibreOffice para QA visual, el backend limpio en 0 errores/0 advertencias y el frontend compilando correctamente, la Fase 1 queda lista para cierre completo. El siguiente módulo debe abrirse como Fase 2 - Matrices de Riesgos, con análisis y diseño separados.