DOCUMENTO MAESTRO DE CIERRE

Fase 1: Módulos Base y Módulo Monitoreo de Listas / Positivos

| Proyecto: | Sistema de Gestión de Riesgos LA/FT - IHSS / RIESGO_LAVADO |
| --- | --- |
| Área usuaria: | Sección de Cumplimiento |
| Fecha de cierre documental: | 26 de junio de 2026 |
| Alcance: | Documentación completa hasta el Módulo Monitoreo de Listas, incluyendo documentos de cliente, Codex, ChatGPT, SQL, arquitectura y validación técnica del repositorio. |
| Dictamen: | Cierre funcional controlado de Fase 1, con reservas no bloqueantes documentadas y transición separada hacia Módulo 2 - Matrices de Riesgos. |

Dictamen final La Fase 1 queda completa para cierre documental y cierre funcional controlado. El sistema evidencia cobertura de autenticación, permisos, configuración, auditoría, catálogos, tipos de listas, carga de listas, coincidencias, positivos, seguimientos, evidencias, reportes PDF/Excel y separación de datos entre DNP_IHSS y RIESGO_LAVADO. El cierre productivo depende de validación institucional con base Oracle, permisos DNP y Active Directory en el ambiente real.

# 1. Alcance del cierre

Este documento unifica y reemplaza como referencia principal los cierres previos del Módulo Monitoreo de Listas. No elimina la evidencia histórica, pero deja una sola lectura oficial para continuar el proyecto sin duplicidad documental.

Incluido: módulos base, seguridad, usuarios, roles, permisos, configuración, bitácora, catálogos, Monitoreo de Listas, positivos, seguimientos, evidencias, tipos de listas, carga de listas y coincidencias patrono/empleado.

Incluido como evidencia: documentación del cliente, documentos del módulo, documentos de cierre generados por Codex, documentos generados por ChatGPT, arquitectura, SQL y PDF general de análisis/diseño.

Fuera del cierre: implementación del Módulo Matriz/Matrices de Riesgos. Solo se documenta su transición como Fase 2, porque no se detecta implementación funcional actual en backend, frontend o base de datos propia.

No realizado: no se modificó código fuente. El trabajo fue análisis, QA de compilación y generación documental.

# 2. Fuentes revisadas y absorción documental

| Fuente | Absorción en este cierre |
| --- | --- |
| Documentación del cliente | docs/0. Documentación del Cliente/0. Desarrollo de Sistema de Gestión de Riesgos 2024-Agosto.docx. Define el requerimiento base de Monitoreo de Listas: positivos desde DNP, personas naturales/jurídicas, fecha de coincidencia, lista coincidente, bitácora histórica, modificaciones, impresión, ingresos manuales, documentos escaneados y reportes. |
| Documentos propios del módulo | Prototipo, Terminado, Cierre Final y Cierre de Depuración dentro de docs/1. Módulo Monitoreo de Listas. Se absorben pantallas, flujo funcional, motivos, seguimientos, evidencias, reportes, depuración documental y separación con Matrices. |
| Documentos Codex | Documento_Cierre_Fase_1_Modulos_Base_Monitoreo_Listas.docx y Arquitectura_Proyecto_RIESGO_LAVADO.docx. Se absorben arquitectura real, rutas, módulos, repositorios, permisos y estado de cierre controlado. |
| Documentos ChatGPT | Analisis Final Monitoreo Listas, Cierre_Primera_Fase, Analisis_Carpeta_Docs, Revision_Codex e Inicio_Modulo2. Se absorbe su dictamen, advertencias de validación, estructura documental por módulo y contrato de trabajo común. |
| Bases de datos | docs/0.1 Bases de Datos y carpeta database. Se revisan RIESGO_LAVADO, DNP_IHSS y scripts incrementales relacionados con módulos, positivos, evidencias, bitácora, tipos de listas, carga y coincidencias. |
| PDF general | ANALISIS y DISEÑO del SISTEMA GESTION de RIESGOS LAFT IHSS.pdf. Se toma como marco funcional, modular y de continuidad, sin mezclar el cierre de Monitoreo con el diseño del módulo de Matrices. |

# 3. Lenguaje común Codex - ChatGPT - Usuario

Para trabajar de forma coordinada, Codex y ChatGPT deben usar el mismo contrato de análisis. Esto evita que un análisis hable de intención documental mientras el otro habla de evidencia técnica sin conectar ambos mundos.

| Campo común | Uso obligatorio |
| --- | --- |
| Fuente | Documento, archivo, script, ruta, endpoint, tabla o requerimiento del cliente que sostiene la afirmación. |
| Evidencia | Prueba observable en código, SQL, documentación o QA ejecutado. Si no existe evidencia, se marca como supuesto o pendiente. |
| Estado | Cerrado, cerrado con reserva, pendiente por decisión, pendiente técnico, fuera de alcance o fase siguiente. |
| Impacto | Qué afecta: cierre documental, producción, seguridad, cumplimiento, usuario final, base de datos o continuidad del módulo siguiente. |
| Decisión | Qué se considera aprobado para cierre y qué se conserva como reserva. |
| Siguiente acción | Acción concreta, dueño sugerido y momento: antes de producción, antes de Fase 2 o durante UAT. |

Regla de trabajo conjunto Todo análisis futuro debe declarar explícitamente Fuente, Evidencia, Estado, Impacto, Decisión y Siguiente acción. Si Codex analiza código y ChatGPT analiza documentación, ambos deben aterrizar sus conclusiones bajo esos mismos seis campos.

# 4. Requerimiento del cliente vs evidencia implementada

| Requisito | Resultado del análisis |
| --- | --- |
| Registro automático desde DNP | Cubierto con reserva. El backend consulta DNP_IHSS.REPORTE_COINCIDENCIAS y vistas institucionales para positivos/coincidencias. La calificación de coincidencias actualiza DNP_IHSS.REPORTE_COINCIDENCIAS; requiere validar permisos de escritura en ambiente real. |
| Personas jurídicas | Cubierto. Existen consulta de jurídicas, coincidencias patrono, detalle, calificación, exportación y relación con V_DATOS_EMPRESA/REPORTE_COINCIDENCIAS. |
| Personas naturales | Cubierto. Existen consulta de naturales y detalle contra V_SOCIOS_REPRESENTANTES/REPORTE_COINCIDENCIAS. |
| Empleados | Cubierto. Existen consulta de empleados y coincidencias empleado contra V_EMPLEADOS_IHSS_PLANILLAS/REPORTE_COINCIDENCIAS. |
| Fecha de coincidencia y lista coincidente | Cubierto. Los DTO y consultas exponen fechaEncontro/fechaCoincidencia/listaCoincidencia según el origen. |
| Bitácora histórica de gestiones | Cubierto. RL_DETALLE_LISTA conserva seguimientos y AuditoriaRepository registra inserciones, modificaciones, eliminaciones, visualizaciones, impresiones y exportaciones. |
| Modificaciones y mantenimiento | Cubierto. Existen actualización de seguimiento, eliminación lógica con motivo de eliminación y actualización de evidencias. |
| Documento para impresión | Cubierto. El frontend genera reportes PDF y registra auditoría de impresión. |
| Ingresos manuales | Cubierto. RL_LISTA_POSITIVOS soporta positivos manuales con origenRegistro y lista asociada. |
| Adjuntar documentos escaneados | Cubierto. RL_DETALLE_EVIDENCIA y endpoints de carga/descarga/eliminación manejan evidencias con política de tamaño y extensión. |
| Reportes | Cubierto. Hay exportación Excel, reportes PDF desde frontend y auditoría de exportación/impresión. |
| Seguimiento de noticias Activo/Pasivo | Pendiente por decisión funcional. La documentación del cliente lo menciona como observación. No se identifica como módulo implementado de noticias; debe decidirse si se incorpora en Fase 2 o mejora futura. |

# 5. Arquitectura técnica verificada

| Capa | Evidencia |
| --- | --- |
| Backend | ASP.NET Core net10.0 en backend/RL.API. Program.cs registra Serilog, Swagger, JWT, CORS, OracleDbContext, repositorios, servicios y middleware de errores. |
| Frontend | Angular 22 standalone en frontend/rl-app. Rutas protegidas por authGuard y moduloGuard; menú dinámico por módulos asignados al usuario. |
| Base de datos | Oracle. RIESGO_LAVADO conserva operación propia RL_*; DNP_IHSS funciona como fuente institucional para datos, listas de cautela y coincidencias. |
| Seguridad | JWT, claims de módulos, ModuloAuthorizeAttribute en backend y moduloGuard en frontend. |
| Integración Monitoreo | ListasController y ListasRepository concentran endpoints y consultas para listas, positivos, seguimientos, evidencias, tipos de listas, carga y coincidencias. |
| Reportería | PDF/Excel del lado frontend con jsPDF/xlsx y registro de auditoría de exportación/impresión. |

# 6. Componentes funcionales cerrados

Autenticación y sesión: login, JWT, refresh/gestión de sesión e interceptor HTTP.

Usuarios, roles y permisos: módulos definidos en RL_MODULOS y asignación por RL_USUARIO_MODULOS; rutas protegidas por identificador de módulo.

Configuración: módulo administrativo de configuración institucional y parámetros del sistema.

Bitácora y auditoría: auditoría transversal para operaciones sensibles y exportaciones.

Catálogos base: tipos de documento, módulos, tipos de listas y registros asociados.

Monitoreo de Listas: consulta y gestión de jurídicas, naturales, empleados y positivos manuales.

Seguimientos y evidencias: historial de gestiones, archivos adjuntos, descarga y eliminación con motivo.

Carga de listas: administración de tipos de lista y carga hacia DNP_IHSS.LISTA_CAUTELA.

Coincidencias patrono/empleado: resumen por fecha, detalle, calificación, consulta de match y exportación.

Transición a Matrices: identificada como Fase 2 separada, no como ampliación improvisada de Monitoreo.

# 7. QA técnico ejecutado el 26/06/2026

| Prueba | Resultado |
| --- | --- |
| Backend build | Aprobado con salida temporal: dotnet build backend/RL.API/RL.API.csproj -o C:/tmp/rlapi-build-check. Resultado: Compilación correcta, 0 errores, 49 advertencias. |
| Backend build normal | No concluyó por bloqueo de archivo: bin/Debug/net10.0/RL.API.dll estaba en uso por proceso dotnet ID 39984 iniciado el 26/06/2026 09:06:08. No es falla de código; es bloqueo de binario en ejecución. |
| Frontend build | Aprobado: npm.cmd run build en frontend/rl-app. Resultado: Application bundle generation complete; salida dist/rl-app generada correctamente. |
| Advertencias frontend | Warnings CommonJS/AMD por canvg, core-js, raf, rgbcolor, sweetalert2 y html2canvas. No bloquean compilación; pueden optimizarse después si se desea reducir bailouts. |
| Advertencias backend | Warnings no bloqueantes: paquetes posiblemente innecesarios, variable ex sin uso, nulabilidad en ListasRepository y uso Windows-only de Active Directory. No impiden cierre, pero conviene registrarlos antes de producción. |
| Pruebas con base real | No ejecutadas desde este cierre porque requieren Oracle/DNP_IHSS/Active Directory y datos institucionales del ambiente. Deben formar parte del UAT institucional. |

# 8. Reservas no bloqueantes

Permisos DNP_IHSS: la escritura sobre REPORTE_COINCIDENCIAS y administración/carga de listas debe confirmarse con GTIC en el ambiente institucional.

Seguimiento de noticias: el cliente mencionó Activo/Pasivo; actualmente debe quedar como decisión funcional pendiente o mejora futura.

Advertencias de compilación: no bloquean el cierre, pero deben mantenerse visibles para endurecimiento técnico.

Proceso dotnet activo: si se quiere build normal sobre bin/Debug, debe liberarse el proceso dotnet ID 39984 o compilar con salida alternativa como se hizo en QA.

UAT con datos reales: Cumplimiento debe validar flujos completos con registros reales o controlados: positivo DNP, positivo manual, evidencia, seguimiento, eliminación con motivo, impresión y exportación.

# 9. Qué debe realizar el usuario o equipo institucional

| Responsable | Acción necesaria |
| --- | --- |
| Cumplimiento | Firmar el cierre funcional controlado y validar si Seguimiento de Noticias se implementará como mejora, submódulo de Monitoreo o parte de Matrices/Fase 2. |
| GTIC/DBA | Confirmar permisos sobre DNP_IHSS, objetos de lectura/escritura requeridos, secuencias y carga de listas en ambiente de pruebas/producción. |
| QA/UAT | Ejecutar prueba de humo funcional con datos institucionales: login, permisos, menú, positivos jurídicos/naturales/empleados, positivo manual, seguimiento, evidencia, PDF, Excel, bitácora y calificación. |
| Desarrollo | No iniciar código de Matrices hasta aprobar metodología, factores, variables, fórmula de riesgo, escalas, controles, reportes y modelo de datos. |

# 10. Documentos a conservar y criterio de archivo

Este Word debe quedar como documento principal de cierre del Módulo Monitoreo de Listas. Los documentos anteriores deben conservarse como evidencia histórica, pero ya no como referencia operativa principal.

Principal vigente: Cierre_Final_Unificado_Modulo_Monitoreo_Listas.docx.

Conservar como soporte: documentación del cliente, SQL, arquitectura, prototipo, terminado, cierre previo, depuración y documentos ChatGPT.

No mezclar con Fase 1: documentos de Matrices deben permanecer en docs/2. Módulo Matrices de Riesgos.

Regla futura: un documento maestro por módulo cerrado y una carpeta numerada por módulo.

# 11. Conclusión de cierre

Cierre aprobado para continuidad Con la evidencia documental, revisión de código, trazabilidad SQL y QA de compilación ejecutado, la Fase 1 puede cerrarse como funcionalmente cubierta y documentalmente consolidada. Las reservas detectadas no impiden el cierre de esta fase; deben tratarse como validaciones de ambiente, decisiones funcionales pendientes o endurecimiento técnico previo a producción.

El siguiente paso correcto es abrir formalmente el Módulo 2 - Matrices de Riesgos como fase nueva, reutilizando los patrones ya estabilizados de autenticación, permisos, auditoría, catálogos, evidencias y reportes, pero sin acoplar su lógica de cálculo al módulo de Monitoreo de Listas.