BASE DE ANÁLISIS DEL MÓDULO 2

Sistema de Gestión de Riesgos LA/FT - IHSS

Módulo de Matrices de Riesgos

Propósito Unificar la información existente relacionada con el Módulo 2 para entregarla como insumo limpio a un análisis posterior. Este documento no implica implementación ni cambios de código.

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Idioma documental | Español Latinoamérica. |
| Estilo | Cuerpo en negro; títulos, subtítulos y resaltantes en azul. |
| Fecha | 25 de junio de 2026. |
| Repositorio | C:\RIESGO_LAVADO |

# 1. Estado actual del Módulo 2

El Módulo de Matrices de Riesgos todavía no está implementado funcionalmente en el sistema. No se identifican rutas Angular, componentes, controladores backend ni tablas propias ya operativas para Matrices de Riesgos. Lo existente es documentación de preparación y requerimientos del cliente.

Conclusión técnica El Módulo 2 debe tratarse como una fase nueva. Puede reutilizar patrones ya estabilizados de autenticación, permisos, auditoría, catálogos, evidencias y reportes del módulo Monitoreo de Listas.

# 2. Fuente de información existente

| Fuente | Qué aporta para Módulo 2 |
| --- | --- |
| 0. Desarrollo de Sistema de Gestión de Riesgos 2024-Agosto.docx | Define el requerimiento base del cliente y menciona Matrices de Riesgos como segundo módulo del sistema. |
| ANALISIS y DISEÑO del SISTEMA GESTION de RIESGOS LAFT IHSS.pdf | Explica el origen general de información, módulos, flujos y diseño conceptual del sistema completo. |
| Preparacion_Modulo_2_Matrices_Riesgos.docx | Contiene preparación técnica, estado del sistema, brechas y posible diseño de base de datos para Matrices. |
| Preparacion_Modulo_2_Matrices_Riesgos_Requisitos_Cliente.docx | Resume requisitos del cliente, observaciones, análisis por capa y alcance funcional del Módulo 2. |
| 0. Analisis_Modulos_Requerimiento_vs_Sistema.docx | Aporta comparación por módulos y continuidad técnica después de Monitoreo. |
| Documento único de cierre de Monitoreo | Sirve como base de patrones ya cerrados: permisos, auditoría, evidencias, reportes y documentación. |

# 3. Alcance funcional preliminar

Administrar factores de riesgo definidos por Cumplimiento.

Definir criterios o variables de evaluación por factor.

Registrar ponderaciones, escalas, puntajes y niveles de riesgo.

Calcular riesgo inherente, controles, riesgo residual y clasificación final.

Mantener histórico de evaluaciones y cambios.

Permitir carga de evidencias o documentos de soporte cuando aplique.

Generar reportes PDF/Excel para análisis, seguimiento y presentación.

Auditar creación, edición, eliminación lógica, exportación e impresión.

# 4. Patrones reutilizables del sistema actual

| Patrón existente | Uso recomendado en Módulo 2 |
| --- | --- |
| Autenticación y sesión | Usar JWT/refresh y usuario autenticado ya existente. |
| Permisos por módulo | Registrar nuevo módulo en RL_MODULOS y proteger frontend/backend con moduloGuard y ModuloAuthorize. |
| Auditoría | Usar RL_AUDITORIA para INSERT, UPDATE, DELETE lógico, VER, exportaciones e impresiones. |
| Evidencias | Reutilizar política backend de tipo/MB y patrón de metadatos de evidencia si el módulo requiere adjuntos. |
| Reportes | Reutilizar patrón de PDF/Excel ya validado en Monitoreo. |
| Catálogos | Reutilizar catálogo/servicio si se requieren listas de factores, escalas, estados o tipos de matriz. |
| Eliminación lógica | Evitar borrado físico; conservar motivo, usuario, fecha y trazabilidad. |

# 5. Diseño preliminar de base de datos

La documentación existente propone que el Módulo 2 guarde su operación en RIESGO_LAVADO, sin tocar tablas de DNP_IHSS. DNP se mantiene como fuente del módulo de listas; Matrices debe tener estructura propia.

| Objeto sugerido | Propósito |
| --- | --- |
| RL_MATRICES_RIESGO | Cabecera de la matriz: periodo, tipo, estado, usuario, fechas y resultado global. |
| RL_FACTORES_RIESGO | Catálogo de factores: cliente, producto, canal, zona, institución u otros definidos por Cumplimiento. |
| RL_CRITERIOS_RIESGO | Variables o preguntas asociadas a cada factor. |
| RL_ESCALAS_RIESGO | Rangos, puntajes, niveles y descripciones. |
| RL_MATRIZ_DETALLE | Detalle evaluado por factor/criterio con puntaje y ponderación. |
| RL_MATRIZ_CONTROLES | Controles aplicados para cálculo de riesgo residual. |
| RL_MATRIZ_EVIDENCIA | Evidencias o documentos asociados a una evaluación, si aplica. |
| RL_AUDITORIA | Bitácora transversal ya existente para trazabilidad. |

# 6. Brechas antes de iniciar desarrollo

| Brecha | Qué falta definir |
| --- | --- |
| Definición metodológica | Cumplimiento debe confirmar factores, escalas, fórmulas, ponderaciones y criterios de calificación. |
| Diseño de base de datos | Crear scripts incrementales seguros, sin DROP destructivo en ambientes con datos. |
| Pantallas | Diseñar mantenimiento de matrices, evaluación, consulta histórica y reportes. |
| Permisos | Definir ID/ruta del nuevo módulo y si requiere permisos por acción. |
| Reportería | Definir estructura exacta de PDF/Excel esperada por jefatura/cliente. |
| Auditoría | Definir acciones sensibles y motivos obligatorios para eliminación o cierre de matriz. |
| Pruebas | Preparar casos con datos reales o controlados por ambiente. |

# 7. Recomendación para ChatGPT / siguiente análisis

Este documento puede entregarse como base al siguiente análisis. La recomendación es pedir que se construya el análisis final del Módulo 2 usando este documento como insumo, junto con el requerimiento original del cliente y el PDF de análisis inicial.

Validar metodología de riesgo con Cumplimiento.

Diseñar modelo de datos incremental en RIESGO_LAVADO.

Diseñar pantallas y flujo operativo antes de programar.

Definir reportes PDF/Excel esperados.

Definir permisos y auditoría desde el inicio.

Implementar por fases, reutilizando patrones ya cerrados en Monitoreo.

Criterio final No se recomienda iniciar código del Módulo 2 sin cerrar primero la metodología de cálculo y los campos obligatorios de la matriz. El sistema base ya tiene patrones suficientes para construirlo de forma ordenada.