SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE LA/FT

IHSS - Repositorio jmejia31/RIESGO_LAVADO

ANÁLISIS FINAL DEL MÓDULO MONITOREO DE LISTAS
E INICIO DEL ANÁLISIS DEL MÓDULO 2 - MATRICES DE RIESGO

Propósito del documento Consolidar el estado final del Módulo Monitoreo de Listas, revisar los cambios recientes cargados al repositorio y dejar formalmente iniciado el análisis del Módulo 2 - Matrices de Riesgo, tomando como base la documentación inicial del cliente, el PDF general de análisis y diseño, la estructura actual del repositorio y los hallazgos técnicos visibles en GitHub.

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Proyecto | RIESGO_LAVADO |
| Repositorio | jmejia31/RIESGO_LAVADO |
| Rama analizada | main |
| Último commit revisado | a9bf21a - Update analysis documentation |
| Base comparativa | fc569c3 - Reorganize project documentation |
| Fecha de análisis | 26 de junio de 2026 |
| Formato solicitado | Español latinoamericano, estructura profesional y entregable Word .docx |

# 1. Control documental

| Versión | Fecha | Descripción | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 26/06/2026 | Análisis final del Módulo Monitoreo de Listas e inicio del Módulo 2 - Matrices de Riesgo | ChatGPT / Revisión asistida |

# 2. Fuentes revisadas

| Fuente | Uso en el análisis |
| --- | --- |
| Repositorio GitHub | Rama main del repositorio jmejia31/RIESGO_LAVADO. |
| Cambios recientes | Comparación desde fc569c3 hasta a9bf21a. Se identificaron 3 commits nuevos, con cambios documentales, ajustes de dependencias y modificaciones menores en componentes Angular. |
| Documentación inicial del cliente | Documento ubicado en docs/0. Documentación del Cliente/0. Desarrollo de Sistema de Gestión de Riesgos 2024-Agosto.docx. |
| PDF general | docs/ANALISIS y DISEÑO del SISTEMA GESTION de RIESGOS LAFT IHSS.pdf. |
| Base de datos | Scripts SQL en docs/0.1 Bases de Datos, especialmente Base de Datos RIESGO_LAVADO.sql, DNP_IHSS.sql y CONTROL_ALMACEN.sql. |
| Código backend | backend/RL.API: controladores, servicios, seguridad, repositorios y configuración de API. |
| Código frontend | frontend/rl-app: configuración Angular, componentes administrativos y Módulo Monitoreo de Listas. |

# 3. Resumen ejecutivo

El Módulo Monitoreo de Listas puede considerarse funcionalmente cerrado en su alcance principal, siempre que se realice una validación final de compilación por los cambios recientes de versiones técnicas.

El repositorio evidencia integración backend/frontend para consulta de listas, positivos, seguimientos, evidencias, auditoría, reportes, exportaciones y controles de acceso por módulo.

La documentación fue reorganizada y se agregaron documentos de revisión elaborados desde ChatGPT dentro de docs/Documentación chatGPT, lo cual mejora la trazabilidad del análisis.

El inicio del Módulo 2 - Matrices de Riesgo debe realizarse como un módulo nuevo, conectado con catálogos, auditoría, usuarios, Monitoreo de Listas y futura Debida Diligencia.

Se detecta un riesgo técnico relevante: el proyecto fue actualizado a .NET 10, Angular 22, Node 24.18.0 y npm 11.12.1. Esa decisión exige confirmar compatibilidad con el ambiente local, Codex, servidor institucional y herramientas de despliegue.

Dictamen ejecutivo Se recomienda cerrar el Módulo Monitoreo de Listas a nivel funcional y documental, pero dejar la validación técnica sujeta a una compilación limpia del backend y frontend. Para el Módulo 2, se recomienda iniciar por modelo de datos, matriz funcional, pantallas, roles y reglas de negocio antes de implementar código.

# 4. Análisis de nuevos cambios cargados al repositorio

## 4.1 Cambios identificados desde fc569c3 hasta a9bf21a

| Área | Archivo / ruta | Interpretación |
| --- | --- | --- |
| Backend | backend/RL.API/RL.API.csproj | Se modificó el framework objetivo y versiones de paquetes. El proyecto declara net10.0 y dependencias versión 10.x en autenticación, serialización y Serilog. |
| Frontend | frontend/rl-app/package.json y package-lock.json | Se actualizó el stack frontend a Angular 22, Node 24.18.0, npm 11.12.1, TypeScript 6.0.3 y dependencias relacionadas. |
| Frontend | .node-version y .nvmrc | Se incorporó fijación explícita de Node 24.18.0 para estandarizar ambiente local. |
| Frontend | angular.json | Se ajustó configuración de Angular con builder @angular/build:application, presupuestos de producción y configuración de optimización. |
| Frontend | Componentes Angular | Se modificaron componentes administrativos y de autenticación, principalmente en estrategia de detección de cambios. |
| Documentación | docs/Documentación chatGPT | Se agregaron documentos de análisis generados previamente: revisión de commit fc569c3 y análisis de carpeta docs. |
| Documentación | Base_Analisis_Modulo_2_Matrices_Riesgos.docx | Documento base del Módulo 2 fue actualizado. |
| Documentación | Cierre_Depuracion_Documental_Post_Monitoreo_Listas.docx | Documento de cierre documental posterior a Monitoreo fue actualizado. |

## 4.2 Hallazgos técnicos críticos

| Nivel | Hallazgo | Impacto | Acción recomendada |
| --- | --- | --- | --- |
| Alto | ChangeDetectionStrategy.Eager | En los componentes revisados aparece changeDetection: ChangeDetectionStrategy.Eager. Este valor debe validarse, ya que los valores habituales en Angular son Default y OnPush. Si Angular 22 no reconoce Eager, el frontend no compilará. | Reemplazar por Default u OnPush según comportamiento deseado y compilar. |
| Alto | Cambio a net10.0 | El backend cambió de un entorno previamente identificado como .NET 8 a net10.0. Esto obliga a tener SDK compatible y revisar compatibilidad con servidor/despliegue. | Confirmar versión instalada en ambiente local e institucional antes de continuar. |
| Medio | Angular 22 / Node 24 | El frontend exige Node 24.18.0 y npm 11.12.1. Esto puede diferir del entorno local anterior. | Usar nvm con .nvmrc y reinstalar dependencias con npm ci. |
| Medio | Sin CI visible | No se detectaron ejecuciones de GitHub Actions ni estados de compilación asociados al commit revisado. | Ejecutar pruebas locales o crear workflow mínimo de build. |
| Bajo | Documentación reordenada | La estructura documental mejora, pero debe evitarse perder requisitos que fueron removidos de archivos sueltos. | Mantener documentos consolidados como única fuente aprobada. |

# 5. Análisis final del Módulo Monitoreo de Listas

## 5.1 Objetivo funcional del módulo

El Módulo Monitoreo de Listas tiene como objetivo permitir la consulta, validación, registro, seguimiento, evidencia, auditoría y reporte de coincidencias relacionadas con listas de cautela, personas naturales, personas jurídicas, empleados y registros positivos. El módulo opera como una primera línea funcional dentro del sistema LA/FT, permitiendo documentar casos, sustentar decisiones y conservar trazabilidad institucional.

## 5.2 Alcance funcional implementado

| Funcionalidad | Estado | Comentario |
| --- | --- | --- |
| Consulta de jurídicas | Implementada | Endpoint protegido para obtener coincidencias jurídicas. |
| Consulta de naturales | Implementada | Endpoint protegido para obtener coincidencias naturales. |
| Consulta de empleados | Implementada | Endpoint protegido para obtener coincidencias de empleados. |
| Registro de positivo | Implementada | Permite registrar motivo y origen operativo del caso positivo. |
| Seguimientos | Implementada | Permite crear, consultar, actualizar y eliminar lógicamente seguimientos. |
| Evidencias | Implementada | Permite cargar, validar, descargar e inactivar evidencias con conservación del archivo físico. |
| Motivo obligatorio de eliminación | Implementada | Backend exige motivo para eliminar evidencia o seguimiento. |
| Auditoría de visualización/exportación | Implementada | Se registra auditoría para descarga, exportación y reporte impreso. |
| Catálogos de listas de cautela | Implementada | Permite consulta y mantenimiento de tipos de listas. |
| Reportes PDF/Excel | Implementada en frontend | El componente usa jsPDF, autoTable y XLSX para reportes/exportaciones. |
| Control por módulo | Implementada | Uso de ModuloAuthorize con IDs de módulo para endpoints protegidos. |

## 5.3 Arquitectura funcional observada

Backend API: expone endpoints bajo api/Listas y utiliza autorización general con JWT más validación de módulos mediante ModuloAuthorize.

Persistencia: usa Oracle a través de repositorios, principalmente ListasRepository y AuditoriaRepository.

Frontend: componente standalone de Angular para Monitoreo de Listas, con vistas por categoría y operación de registros positivos, seguimientos, evidencias y reportes.

Auditoría: se registra actividad de login, visualización, exportación, creación, actualización y eliminación lógica según flujo.

Seguridad: el JWT incluye rol, rol_id, uid, usuario de dominio y la lista de módulos permitidos.

## 5.4 Reglas de negocio consolidadas

| Código | Regla de negocio |
| --- | --- |
| RB-ML-001 | Solo usuarios autenticados pueden acceder al controlador de listas. |
| RB-ML-002 | El acceso funcional se valida por ID de módulo mediante ModuloAuthorize. |
| RB-ML-003 | El comentario de seguimiento es obligatorio. |
| RB-ML-004 | Las evidencias deben cumplir extensión, MIME type y tamaño máximo permitido. |
| RB-ML-005 | La eliminación de evidencias y seguimientos exige motivo obligatorio. |
| RB-ML-006 | La eliminación es lógica; el archivo físico de evidencia se conserva. |
| RB-ML-007 | La descarga/visualización de evidencia debe dejar auditoría. |
| RB-ML-008 | La exportación de listas registra auditoría con acción VER y datos de exportación. |
| RB-ML-009 | El origen operativo del positivo debe distinguir DNP_LISTAS, MANUAL_CUMPLIMIENTO, NOTICIA_PRENSA u OTRO. |
| RB-ML-010 | La fecha desde no puede ser mayor que la fecha hasta al consultar seguimientos. |

## 5.5 Integración con base de datos

| Elemento | Uso dentro del módulo |
| --- | --- |
| RL_LISTA_POSITIVOS | Encabezado del caso o registro positivo. Incluye documento, nombre, motivo, estado, usuario de creación/modificación e inactivación. |
| LSP_ORIGEN_REGISTRO | Campo que permite identificar el origen operativo del registro positivo. |
| RL_DETALLE_LISTA | Historial de seguimientos o comentarios asociados a positivos. |
| RL_DETALLE_EVIDENCIA | Metadatos de evidencias cargadas para seguimientos. |
| RL_AUDITORIA | Bitácora general de auditoría para acciones del sistema. |
| RL_MODULOS | Catálogo de módulos y accesos del sistema. |
| DNP_IHSS | Esquema institucional usado como fuente de listas, datos y catálogos externos. |
| CONTROL_ALMACEN | Esquema de referencia complementaria, útil para cruces o antecedentes institucionales. |

## 5.6 Evaluación de cierre del módulo

| Dimensión | Estado | Conclusión |
| --- | --- | --- |
| Funcional | Cerrado con observación | El flujo principal está cubierto. Falta validación final de compilación y pruebas manuales después de los cambios técnicos recientes. |
| Documental | Cerrado | Existen documentos de prototipo, versión terminada, cierre final y depuración documental. |
| Seguridad | Cerrado con observación | Existe control de autenticación y módulo; debe confirmarse mapeo exacto de módulos/roles en datos productivos. |
| Auditoría | Cerrado | Incluye auditoría de operaciones críticas, visualización, exportación y eliminación lógica con motivo. |
| Base de datos | Cerrado con observación | Estructura principal cubierta. Catálogos LAFT avanzados pueden quedar como mejora posterior. |
| QA técnico | Pendiente | Debe ejecutarse build backend/frontend y prueba funcional completa. |
| Dictamen final del Módulo Monitoreo de Listas El módulo puede cerrarse funcional y documentalmente como primera versión aprobada. No obstante, por los cambios recientes de stack técnico y ChangeDetectionStrategy, el cierre técnico debe condicionarse a una compilación limpia y una prueba funcional completa de login, navegación, consulta, registro positivo, seguimiento, evidencia, exportación y auditoría. |  |  |

# 6. Inicio del análisis del Módulo 2 - Matrices de Riesgo

## 6.1 Objetivo del módulo

El Módulo 2 - Matrices de Riesgo debe permitir evaluar, calcular, justificar, versionar y consultar el nivel de riesgo LA/FT de sujetos, procesos, áreas, operaciones o relaciones institucionales, utilizando factores ponderados, criterios medibles, controles aplicados y resultado de riesgo inherente, residual y consolidado.

## 6.2 Relación con la documentación del cliente y análisis general

El documento inicial del cliente funciona como fuente de necesidades institucionales, contexto operativo, procesos esperados y alcance general del sistema.

El PDF general de análisis y diseño debe tomarse como marco estructural para mantener continuidad entre fases, módulos, roles, navegación, reportes y dependencias.

El Módulo Monitoreo de Listas aporta insumos para Matrices de Riesgo, especialmente registros positivos, alertas, coincidencias, evidencias, origen del registro y auditoría.

La matriz no debe ser una pantalla aislada: debe integrarse con usuarios, roles, catálogos, auditoría, reportes y futuros módulos de Debida Diligencia e Indicadores.

## 6.3 Alcance funcional propuesto

| Bloque funcional | Descripción |
| --- | --- |
| Gestión de matrices | Crear, consultar, editar, versionar, activar/inactivar matrices de riesgo. |
| Factores de riesgo | Administrar factores como cliente/persona, geografía, producto/servicio, canal, operación, lista, actividad económica, PEP u otros definidos por cumplimiento. |
| Criterios y ponderaciones | Definir criterios evaluables, pesos porcentuales, escalas, rangos y niveles. |
| Evaluación de riesgo inherente | Calcular el riesgo antes de controles aplicando probabilidad, impacto y ponderación. |
| Controles mitigantes | Registrar controles, efectividad, evidencia y responsable. |
| Riesgo residual | Calcular resultado posterior a controles. |
| Mapa de calor | Visualizar riesgo por nivel, color, cuadrante, categoría y tendencia. |
| Planes de acción | Registrar acciones correctivas o preventivas cuando el riesgo exceda tolerancia. |
| Aprobación y cierre | Definir flujo de revisión, aprobación, rechazo y cierre de matriz. |
| Reportes | Exportar matriz, ficha de evaluación, resumen ejecutivo y trazabilidad. |
| Auditoría | Registrar altas, cambios, aprobaciones, exportaciones e inactivaciones. |

## 6.4 Modelo conceptual de datos propuesto

| Tabla / entidad propuesta | Finalidad |
| --- | --- |
| RL_MATRICES_RIESGO | Encabezado de cada matriz: nombre, tipo, estado, vigencia, versión, responsable y fechas. |
| RL_FACTORES_RIESGO | Catálogo de factores evaluables. |
| RL_CRITERIOS_RIESGO | Criterios asociados a cada factor. |
| RL_PONDERACIONES_RIESGO | Pesos, rangos y reglas de cálculo. |
| RL_EVALUACIONES_RIESGO | Evaluaciones realizadas sobre sujetos, procesos o casos. |
| RL_RESULTADOS_RIESGO | Resultado inherente, control, residual y nivel final. |
| RL_CONTROLES_RIESGO | Controles mitigantes aplicables y su efectividad. |
| RL_PLANES_ACCION_RIESGO | Acciones para reducción o tratamiento del riesgo. |
| RL_HISTORIAL_MATRIZ | Historial de cambios, aprobaciones y versiones. |
| RL_AUDITORIA | Bitácora transversal ya existente, reutilizable para trazabilidad del módulo. |

## 6.5 Pantallas mínimas sugeridas

| Código UI | Pantalla | Propósito |
| --- | --- | --- |
| MR-001 | Dashboard de Matrices de Riesgo | Resumen de matrices activas, evaluaciones pendientes, riesgos altos, mapas de calor y alertas. |
| MR-002 | Catálogo de Factores de Riesgo | Administración de factores, criterios y ponderaciones. |
| MR-003 | Configuración de Matriz | Definición de estructura, escala, pesos, vigencia y responsables. |
| MR-004 | Evaluación de Riesgo | Formulario operativo para calificar factores y generar resultado inherente. |
| MR-005 | Controles y Riesgo Residual | Registro de controles, evidencia y cálculo residual. |
| MR-006 | Mapa de Calor | Visualización gráfica de probabilidad, impacto, nivel y tendencia. |
| MR-007 | Plan de Acción | Seguimiento de acciones de tratamiento del riesgo. |
| MR-008 | Detalle / Expediente de Evaluación | Ficha completa de la evaluación con trazabilidad. |
| MR-009 | Aprobaciones | Flujo de revisión y aprobación por cumplimiento o supervisor. |
| MR-010 | Reportes de Matriz | Exportación a PDF/Excel y reportes ejecutivos. |

## 6.6 Reglas de negocio iniciales

| Código | Regla inicial |
| --- | --- |
| RB-MR-001 | Toda matriz debe tener versión, vigencia, responsable y estado. |
| RB-MR-002 | La suma de ponderaciones activas debe ser igual a 100% o al total configurado por la metodología. |
| RB-MR-003 | No se debe aprobar una evaluación con factores obligatorios sin calificar. |
| RB-MR-004 | El riesgo inherente se calcula antes de aplicar controles. |
| RB-MR-005 | El riesgo residual se calcula después de registrar controles y efectividad. |
| RB-MR-006 | Los cambios sobre matrices aprobadas deben generar nueva versión o quedar auditados. |
| RB-MR-007 | Todo riesgo alto o crítico debe permitir plan de acción o justificación formal. |
| RB-MR-008 | La eliminación debe ser lógica, no física, manteniendo trazabilidad. |
| RB-MR-009 | Las exportaciones y aprobaciones deben quedar registradas en auditoría. |
| RB-MR-010 | El módulo debe respetar permisos por módulo y rol institucional. |

## 6.7 Dependencias con módulos existentes

| Dependencia | Relación con Matrices de Riesgo |
| --- | --- |
| Seguridad / Usuarios | Necesario para roles, permisos, responsable, aprobador y auditoría de usuario. |
| Catálogos | Necesario para factores, niveles, escalas, estados, áreas, tipos de riesgo y criterios. |
| Monitoreo de Listas | Puede alimentar la matriz mediante positivos, coincidencias, origen del registro y evidencias. |
| Auditoría | Debe registrar creación, actualización, aprobación, exportación e inactivación. |
| Reportes | Debe generar resúmenes ejecutivos, ficha de matriz, mapa de calor y trazabilidad. |
| Debida Diligencia | Será consumidor natural del resultado de riesgo para clasificar sujetos y expedientes. |

## 6.8 Estado actual del Módulo 2

| Elemento | Estado | Comentario |
| --- | --- | --- |
| Documentación base | Iniciada | Existe Base_Analisis_Modulo_2_Matrices_Riesgos.docx actualizado en docs. |
| Modelo de datos | Pendiente | Debe definirse antes de implementar. |
| Backend API | Pendiente | No se identificó en los cambios recientes implementación específica de controladores o repositorios de Matrices. |
| Frontend UI | Pendiente | No se identificó en los cambios recientes pantalla funcional específica de Matrices. |
| Reglas de cálculo | Pendiente | Debe acordarse metodología de scoring, probabilidad, impacto, controles y niveles. |
| Reportes | Pendiente | Debe definirse estructura de salida PDF/Excel y trazabilidad. |

# 7. Plan recomendado de trabajo inmediato

| Paso | Actividad | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Corregir/validar compatibilidad técnica | Confirmar .NET 10, Angular 22, Node 24 y ChangeDetectionStrategy.Eager antes de continuar. |
| 2 | Cerrar QA de Monitoreo de Listas | Ejecutar pruebas de flujo completo y dejar evidencia de cierre. |
| 3 | Consolidar documento final de Monitoreo | Tomar este análisis como base y unificarlo con el cierre documental existente. |
| 4 | Levantar requisitos detallados de Matrices | Definir factores, criterios, escalas, pesos, niveles, controles y reportes. |
| 5 | Diseñar modelo de datos | Preparar script Oracle incremental para tablas de Matrices. |
| 6 | Diseñar APIs | Crear contrato de endpoints, DTOs, servicios y repositorios. |
| 7 | Diseñar UX/UI | Definir pantallas MR-001 a MR-010 con navegación y componentes. |
| 8 | Implementar por fases | Primero catálogos y configuración; luego evaluación, cálculo, reportes y auditoría. |

# 8. Criterios de aceptación para iniciar desarrollo del Módulo 2

Documento de requisitos del Módulo 2 aprobado.

Catálogo de factores y criterios definidos por negocio o cumplimiento.

Metodología de cálculo validada: ponderación, probabilidad, impacto, controles y riesgo residual.

Modelo de datos revisado antes de aplicar scripts en Oracle.

Definición de roles: administrador, cumplimiento, analista, supervisor, auditor/consulta.

Pantallas mínimas diseñadas y aprobadas antes de codificar.

Estrategia de auditoría y versionamiento definida.

Compilación limpia del proyecto actual antes de agregar nuevas funcionalidades.

# 9. Recomendación final

Se recomienda cerrar el Módulo Monitoreo de Listas como módulo funcionalmente terminado, dejando como acción previa obligatoria la validación de compilación debido a los cambios recientes de stack técnico. En paralelo, se puede iniciar formalmente el Módulo 2 - Matrices de Riesgo desde análisis funcional, modelo de datos y diseño UX/UI, sin modificar código hasta que la metodología de cálculo quede aprobada.

# 10. Anexo - Evidencias técnicas tomadas del repositorio

| Evidencia | Descripción |
| --- | --- |
| Commit reciente | a9bf21a - Update analysis documentation, posterior a fc569c3. |
| Comparación | 3 commits nuevos; cambios en backend csproj, frontend package.json/package-lock, angular.json, componentes y docs. |
| Backend | RL.API.csproj declara TargetFramework net10.0 y dependencias 10.x. |
| Frontend | package.json declara Angular 22.0.x, Node 24.18.0 y npm 11.12.1. |
| Monitoreo | ListasController implementa endpoints para consultas, positivos, seguimientos, evidencias, exportación y auditoría. |
| Seguridad | ModuloAuthorize valida claim modulos del JWT contra IDs requeridos por endpoint. |
| Base de datos | RL_LISTA_POSITIVOS documenta origen operativo del registro y estructuras de auditoría/monitoreo. |
| CI | No se detectaron workflow runs ni estados asociados al commit a9bf21a. |