IHSS

Sistema de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

DOCUMENTO DE CIERRE DE PRIMERA FASE

Módulo Base y Módulo 1 - Monitoreo de Listas

| Código documental | SGRLAFT-IHSS-CIERRE-F1-001 |
| --- | --- |
| Repositorio revisado | jmejia31/RIESGO_LAVADO |
| Rama | main |
| Commit de referencia | a9bf21aebb2d7481dba7794dfb07324517033092 |
| Fecha de elaboración | 26 de junio de 2026 |
| Idioma y estilo | Español latinoamericano, redacción institucional, ortografía formal y estructura técnica-documental. |
| Alcance | Análisis documental y técnico. No se realizan cambios en código, base de datos ni configuración. |

# 1. Control documental

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Versión | 1.0 |
| Estado | Cierre documental y técnico con observaciones de validación final |
| Proyecto | RIESGO_LAVADO - Sistema de Gestión de Riesgos LA/FT |
| Responsable del análisis | ChatGPT, como apoyo técnico-documental |
| Coordinación sugerida | Codex para implementación y ChatGPT para análisis, control, validación y documentación. |
| Repositorio base | jmejia31/RIESGO_LAVADO |
| Commit base revisado | a9bf21aebb2d7481dba7794dfb07324517033092 |
| Fecha | 26 de junio de 2026 |

# 2. Resumen ejecutivo

El presente documento consolida el cierre de la primera fase funcional del sistema RIESGO_LAVADO, comprendida por la base operativa del sistema y el Módulo 1 - Monitoreo de Listas. El análisis se realizó sobre el código fuente, la documentación cargada en la carpeta docs, la estructura de backend, frontend, base de datos y los cambios recientes realizados por Codex en la rama main.

La conclusión general es que el módulo Monitoreo de Listas cuenta con una base funcional madura: autenticación, autorización por módulos, consulta de coincidencias, registro de positivos, origen operativo de registros, seguimiento, evidencias, eliminación lógica, auditoría, exportaciones y administración de tipos de listas. No obstante, antes de declarar cierre técnico productivo, deben ejecutarse compilaciones y pruebas de humo sobre el ambiente alineado a las versiones actuales del repositorio.

| Aspecto | Resultado del análisis |
| --- | --- |
| Estado funcional | Apto para cierre documental de fase, sujeto a validación de compilación y pruebas de humo. |
| Código backend | Estructurado en .NET, con controladores, repositorios, DTOs, middleware, seguridad por JWT y auditoría. |
| Código frontend | Angular standalone con rutas, guards por módulo, servicios HTTP y componentes funcionales. |
| Base de datos | Oracle con esquema RIESGO_LAVADO, integración con DNP_IHSS y tablas de auditoría, usuarios, módulos, positivos, seguimientos y evidencias. |
| Documentación | Organizada en docs por documentación cliente, bases de datos, módulo Monitoreo de Listas, análisis general y documentación ChatGPT. |
| Riesgo principal | Alineación de ambiente técnico por actualización a .NET 10, Angular 22, Node 24.18.0 y npm 11.12.1. |

# 3. Alcance del cierre

Este cierre cubre el estado actual de la primera fase funcional. Se entiende como primera fase el conjunto formado por la base del sistema y el módulo operativo de Monitoreo de Listas, incluyendo administración de usuarios, configuración, bitácora, tipos de lista, carga de listas y coincidencias operativas vinculadas al proceso LA/FT.

| Incluido en el cierre | Evidencia revisada | Estado |
| --- | --- | --- |
| Autenticación y sesión | AuthService, AuthController, JWT, refresh token, contraseña provisional y Active Directory. | Implementado |
| Permisos por módulo | Claim modulos, ModuloAuthorizeAttribute, moduloGuard y rutas protegidas. | Implementado |
| Monitoreo de jurídicas | Endpoint /listas/juridicas y consulta a DNP_IHSS con positivos manuales. | Implementado |
| Monitoreo de naturales | Endpoint /listas/naturales y consulta por identificación con control de positivos. | Implementado |
| Monitoreo de empleados | Endpoint /listas/empleados y vista de empleados IHSS/planillas. | Implementado |
| Registro de positivos | DTO RegistrarPositivoDto, origen operativo y RL_LISTA_POSITIVOS. | Implementado |
| Seguimientos | Alta, consulta, edición y eliminación lógica de RL_DETALLE_LISTA. | Implementado |
| Evidencias | Carga, descarga, validación de MIME/extensión, política de archivos y eliminación lógica. | Implementado |
| Auditoría | RL_AUDITORIA con acciones INSERT, UPDATE, DELETE, VER, LOGIN, LOGOUT. | Implementado |
| Exportación y reportes | Exportación de listas, auditoría de exportación y reporte impreso. | Implementado |

# 4. Cambios recientes analizados

Los cambios recientes desde el commit de reorganización documental incluyen ajustes de documentación, incorporación de documentos de análisis dentro de docs/Documentación chatGPT, actualización de dependencias del backend y frontend, así como ajustes menores en componentes Angular. No se detectó una implementación del Módulo Matrices de Riesgo en el código actual.

| Área | Cambio observado | Impacto |
| --- | --- | --- |
| Backend | RL.API.csproj declara TargetFramework net10.0 y paquetes alineados a versiones 10.x para autenticación, NewtonsoftJson y Serilog. | Requiere SDK .NET 10 instalado y validación de compatibilidad con Oracle.ManagedDataAccess.Core. |
| Frontend | package.json declara Angular 22, Node 24.18.0, npm 11.12.1 y TypeScript 6.0.3. | Requiere ambiente Node/npm exacto; se agregaron .node-version y .nvmrc. |
| Angular | Componentes usan ChangeDetectionStrategy.Eager. | Compatible con Angular v22; debe mantenerse si el proyecto realmente compila con Angular 22. |
| Documentación | Se agregaron documentos ChatGPT y se actualizaron documentos de base para Módulo 2. | Mejora trazabilidad documental. |
| CI/CD | No se observaron ejecuciones de GitHub Actions asociadas al commit revisado. | La validación debe ejecutarse localmente o definirse pipeline. |

# 5. Análisis técnico del backend

El backend mantiene una arquitectura funcional basada en ASP.NET Core, JWT, repositorios Oracle y auditoría centralizada. Program.cs configura Swagger, CORS, autenticación JWT, serialización NewtonsoftJson, Serilog, OracleDbContext, repositorios y servicios.

| Componente | Hallazgo | Valor técnico |
| --- | --- | --- |
| Program.cs | Configura Swagger con título RIESGO_LAVADO API y descripción orientada al sistema de riesgo de lavado de activos del IHSS. | Identidad técnica alineada al objetivo institucional. |
| OracleDbContext | Registrado como singleton usando la cadena OracleDB. | Centraliza conexión Oracle; debe validarse manejo de concurrencia y creación de conexiones por operación. |
| Repositorios | IUsuarioRepository, ICatalogoRepository, IConfiguracionRepository, IAuditoriaRepository e IListasRepository. | Separación aceptable de lógica de datos. |
| JWT | Genera claims de identidad, rol, rol_id, uid, dominio, usuario de dominio, modulos y debe_cambiar_pass. | Base sólida para seguridad por sesión y permisos por módulo. |
| ModuloAuthorizeAttribute | Valida el claim modulos contra ids requeridos por endpoint. | Control backend alineado a seguridad funcional. |
| Auditoría | AuditoriaRepository registra datos anteriores/nuevos, usuario, IP, fecha y módulo. | Trazabilidad adecuada para cumplimiento. |

# 6. Análisis técnico del frontend

El frontend está estructurado en Angular standalone. La navegación se controla con authGuard y moduloGuard. Los módulos actuales se enrutan por identificadores de módulo, y el servicio ListasService concentra llamadas del Módulo Monitoreo de Listas.

| Elemento | Hallazgo | Observación |
| --- | --- | --- |
| app.routes.ts | Define rutas para usuarios, configuración, monitoreo-listas, bitácora, tipo-listas, cargar-listas, coincidencias-patrono y coincidencias-empleado. | La estructura permite ampliar un nuevo módulo Matrices de Riesgo. |
| moduloGuard | Valida usr.modulosIds antes de permitir acceso. | Debe mantenerse sincronizado con ModuloAuthorize en backend. |
| ListasService | Agrupa llamadas para jurídicas, naturales, empleados, positivos, seguimientos, evidencias, auditoría, exportación y carga de archivos. | Contrato frontend suficientemente claro para Monitoreo de Listas. |
| MonitoreoListasComponent | Componente standalone con filtros de jurídicas, naturales y empleados; integra PDF, Excel, evidencias y seguimiento. | Alto nivel de responsabilidad; a futuro conviene modularizar subcomponentes. |
| Versiones | Angular 22, Node 24.18.0, npm 11.12.1, TypeScript 6.0.3. | Ambiente debe documentarse como requisito obligatorio para Codex y desarrollo local. |

# 7. Análisis funcional del Módulo Monitoreo de Listas

El módulo atiende la necesidad institucional de identificar, consultar y gestionar coincidencias asociadas a listas de riesgo. Integra fuentes DNP_IHSS, listas de cautela, positivos manuales y procesos de seguimiento con evidencias.

| Funcionalidad | Descripción | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Consulta de coincidencias | Obtiene jurídicas, naturales y empleados desde DNP_IHSS, aplicando criterios de coincidencia y estado. | Cubierto |
| Registro de positivos | Permite registrar motivo de ingreso y origen operativo: DNP_LISTAS, MANUAL_CUMPLIMIENTO, NOTICIA_PRENSA u OTRO. | Cubierto |
| Seguimiento histórico | Permite consultar, registrar y editar comentarios de seguimiento asociados a positivos. | Cubierto |
| Evidencias | Permite adjuntar PDF, imágenes, Word y Excel, validando extensión, tipo MIME y tamaño. | Cubierto |
| Eliminación lógica | Inactiva evidencias y seguimientos, exige motivo y conserva evidencia en auditoría. | Cubierto |
| Auditoría de acciones | Registra acciones principales en RL_AUDITORIA, incluyendo visualizaciones y exportaciones. | Cubierto |
| Carga de listas | Maneja cargas de archivos de cautela por tipos de listas. | Cubierto en el repositorio, sujeto a pruebas de archivo. |
| Exportación | Exporta detalle de listas y registra auditoría de la exportación. | Cubierto |

# 8. Matriz de riesgos técnicos de la fase cerrada

| Riesgo | Impacto | Probabilidad | Severidad | Mitigación recomendada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ambiente no alineado con net10.0 / Angular 22 / Node 24.18.0. | Falla de compilación o instalación. | Media | Alta | Definir archivo de instalación y ejecutar dotnet --info, node -v, npm -v, dotnet build y npm run build. |
| Ausencia de CI en GitHub Actions. | No hay evidencia automática de build/test por commit. | Media | Media | Crear pipeline mínimo para backend y frontend. |
| Componente Monitoreo con demasiada responsabilidad. | Dificulta mantenimiento y pruebas futuras. | Media | Media | Refactorizar progresivamente en subcomponentes sin cambiar comportamiento. |
| Consultas SQL extensas dentro del repositorio. | Aumenta riesgo de errores y dificultad de pruebas unitarias. | Media | Media | Documentar consultas críticas y considerar vistas/procedimientos cuando aplique. |
| Eliminación física de tipos de lista de cautela. | Riesgo si existen dependencias o necesidad de trazabilidad histórica. | Baja/Media | Alta | Evaluar inactivación lógica para catálogos sensibles. |
| Scripts SQL y código no siempre sincronizados documentalmente. | Puede generar diferencias entre ambiente y documentación. | Media | Media | Mantener matriz de trazabilidad script-tabla-endpoint-documento. |

# 9. Criterios de cierre de primera fase

| Criterio | Estado | Comentario |
| --- | --- | --- |
| Documentación de cliente ubicada y considerada. | Cumple | Existe documentación base en docs/0. Documentación del Cliente. |
| Base de datos documentada. | Cumple | Existen scripts SQL de RIESGO_LAVADO, DNP_IHSS y CONTROL_ALMACEN. |
| Módulo Monitoreo funcionalmente analizado. | Cumple | Se revisaron rutas, servicios, controlador, repositorio y tablas asociadas. |
| Auditoría funcional. | Cumple | RL_AUDITORIA cubre registro y consulta paginada. |
| Permisos por módulo. | Cumple | Se validan en backend y frontend mediante ModuloAuthorize y moduloGuard. |
| Compilación backend. | Pendiente de evidencia | No se observó CI; debe ejecutarse localmente. |
| Compilación frontend. | Pendiente de evidencia | No se observó CI; debe ejecutarse localmente con Node 24.18.0/npm 11.12.1. |
| Pruebas funcionales de humo. | Pendiente de evidencia | Requiere checklist operativo en ambiente local o institucional. |

# 10. Protocolo de trabajo unificado ChatGPT - Codex

Para mejorar el flujo de trabajo entre análisis documental y desarrollo asistido por Codex, se recomienda usar un estándar único de idioma, nomenclatura, estructura técnica y formato de entregables. Este protocolo no modifica el repositorio; se presenta como norma operativa para próximos commits y documentos.

| Dimensión | Regla unificada |
| --- | --- |
| Idioma | Todo comentario funcional, documentación, análisis y comunicación debe escribirse en español latinoamericano con ortografía formal. |
| Nomenclatura documental | Usar títulos consistentes: Cierre, Inicio, Análisis, Módulo, Matriz, Riesgo, Monitoreo de Listas. Evitar abreviaturas ambiguas. |
| Nomenclatura técnica backend | Mantener patrón: Controller, Service si aplica, Repository, DTO, Models, Security, Infrastructure. Evitar mezclar lógica de negocio compleja dentro del controlador. |
| Nomenclatura técnica frontend | Mantener componentes standalone por módulo, servicios en core/services, guards en core/guards y rutas declaradas en app.routes.ts. |
| Base de datos | Usar prefijo RL_ para tablas propias del sistema; conservar DNP_IHSS como fuente institucional externa; todo cambio de estructura debe ir en script incremental numerado. |
| Auditoría | Toda acción sensible debe registrar RL_AUDITORIA con tabla, registro, acción, datos anteriores, datos nuevos, usuario, IP y módulo. |
| Permisos | Cada endpoint debe tener [Authorize] y ModuloAuthorize con el módulo correspondiente; el frontend debe reflejar el mismo módulo mediante moduloGuard. |
| Evidencia de cambio | Todo cambio de Codex debe dejar commit con mensaje claro, rutas modificadas y, cuando aplique, documento Word de análisis en docs/Documentación chatGPT. |
| Validación mínima | Antes de cerrar un módulo: dotnet build, npm install, npm run build, revisión de rutas, revisión de endpoints, revisión de auditoría y revisión de script SQL. |
| Formato Word | Cada análisis formal debe contener portada, control documental, alcance, fuentes, estado técnico, matrices, brechas, riesgos, recomendaciones, criterios de aceptación y cierre. |

## Plantilla sugerida para instruir a Codex

Cuando se envíe una tarea a Codex, utilizar el siguiente enfoque de instrucción:

Trabajar únicamente sobre el repositorio jmejia31/RIESGO_LAVADO y la rama indicada por el usuario.

No modificar documentación aprobada salvo que la tarea lo solicite expresamente.

Respetar español latinoamericano en comentarios visibles, documentación y mensajes funcionales.

Mantener estructura backend .NET: Controllers, DTOs, Repositories, Services, Security e Infrastructure.

Mantener estructura frontend Angular: features/admin/<modulo>, core/services, core/guards, shared/layout.

Registrar auditoría para acciones INSERT, UPDATE, DELETE, VER, LOGIN, LOGOUT o exportaciones.

Crear scripts SQL incrementales numerados para cambios de base de datos.

Entregar resumen con archivos modificados, motivo del cambio, validaciones ejecutadas y pendientes.

# 11. Conclusión de cierre

Se recomienda cerrar documentalmente la primera fase del sistema RIESGO_LAVADO, dejando constancia de que el Módulo Monitoreo de Listas cuenta con una base funcional suficientemente madura y alineada a los objetivos de gestión LA/FT. El cierre técnico productivo debe condicionarse a la evidencia de compilación, ejecución y pruebas de humo sobre las versiones declaradas en el repositorio.

A partir de este punto, el siguiente frente de trabajo debe ser el Módulo 2 - Matrices de Riesgo, manteniendo el mismo estándar de trazabilidad: análisis documental, diseño de base de datos, endpoints, frontend, auditoría, permisos, pruebas y documento Word por módulo terminado.

# Fuentes internas revisadas

| Tipo | Ruta / referencia | Uso dentro del análisis |
| --- | --- | --- |
| Repositorio | jmejia31/RIESGO_LAVADO | Base del análisis técnico y documental. |
| Commit previo | fc569c3cbea7e4e3caed5ab22f04815eb7a9483b | Punto de referencia de reorganización documental. |
| Commit actual | a9bf21aebb2d7481dba7794dfb07324517033092 | Estado más reciente revisado en rama main. |
| Backend | backend/RL.API/RL.API.csproj | Validación de framework, paquetes y dependencia de Oracle/JWT/Serilog. |
| Backend | backend/RL.API/Program.cs | Pipeline, DI, CORS, Swagger, autenticación y configuración base. |
| Backend | backend/RL.API/Controllers/ListasController.cs | Endpoints del módulo Monitoreo de Listas y controles por módulo. |
| Backend | backend/RL.API/Repositories/ListasRepository.cs | Consultas Oracle, registros positivos, seguimientos, evidencias y auditoría. |
| Backend | backend/RL.API/Repositories/AuditoriaRepository.cs | Bitácora central y filtros de auditoría. |
| Backend | backend/RL.API/Security/ModuloAuthorizeAttribute.cs | Autorización por claim de módulos. |
| Frontend | frontend/rl-app/src/app/app.routes.ts | Rutas y guards por módulo. |
| Frontend | frontend/rl-app/src/app/core/services/listas.service.ts | Contrato frontend para listas, positivos, seguimientos, evidencias, exportación y carga de archivos. |
| Frontend | frontend/rl-app/package.json | Versiones de Angular, Node, npm, TypeScript y dependencias de exportación. |
| Base de datos | docs/0.1 Bases de Datos/Base de Datos RIESGO_LAVADO.sql | Modelo lógico del esquema principal y tablas del sistema. |
| Base de datos | docs/0.1 Bases de Datos/Base de Datos DNP_IHSS.sql | Tablas/vistas institucionales utilizadas por Monitoreo de Listas. |
| Base de datos | database/16_alter_lista_positivos_origen_registro.sql | Evolución incremental para origen operativo de positivos. |
| Documentación | docs/0. Documentación del Cliente/0. Desarrollo de Sistema de Gestión de Riesgos 2024-Agosto.docx | Base documental inicial del cliente. |
| Documentación | docs/ANALISIS y DISEÑO del SISTEMA GESTION de RIESGOS LAFT IHSS.pdf | Análisis general del sistema. |
| Documentación | docs/Base_Analisis_Modulo_2_Matrices_Riesgos.docx | Base de preparación para el análisis del Módulo Matrices de Riesgo. |