IHSS

Sistema de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

DOCUMENTO DE INICIO DEL MÓDULO 2

Análisis inicial del Módulo Matrices de Riesgo

| Código documental | SGRLAFT-IHSS-INICIO-M2-001 |
| --- | --- |
| Repositorio revisado | jmejia31/RIESGO_LAVADO |
| Rama | main |
| Commit de referencia | a9bf21aebb2d7481dba7794dfb07324517033092 |
| Fecha de elaboración | 26 de junio de 2026 |
| Idioma y estilo | Español latinoamericano, redacción institucional, ortografía formal y estructura técnica-documental. |
| Alcance | Análisis documental y técnico. No se realizan cambios en código, base de datos ni configuración. |

# 1. Control documental

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Versión | 1.0 |
| Estado | Inicio de módulo y análisis funcional-técnico inicial |
| Proyecto | RIESGO_LAVADO - Sistema de Gestión de Riesgos LA/FT |
| Responsable del análisis | ChatGPT, como apoyo técnico-documental |
| Coordinación sugerida | Codex para implementación y ChatGPT para análisis, control, validación y documentación. |
| Repositorio base | jmejia31/RIESGO_LAVADO |
| Commit base revisado | a9bf21aebb2d7481dba7794dfb07324517033092 |
| Fecha | 26 de junio de 2026 |

# 2. Resumen ejecutivo

Este documento establece el inicio formal del Módulo 2 - Matrices de Riesgo dentro del proyecto RIESGO_LAVADO. Se prepara tomando como base la documentación inicial del cliente, el análisis general del sistema, la estructura real del repositorio, el estado cerrado del Módulo Monitoreo de Listas y las reglas de trabajo unificadas para ChatGPT y Codex.

El análisis del repositorio no evidenció todavía una implementación funcional del Módulo Matrices de Riesgo en backend, frontend o base de datos. Por lo tanto, este documento define el alcance, requerimientos, arquitectura propuesta, dependencias, modelo lógico inicial, flujos, reglas de negocio, riesgos técnicos y criterios de aceptación para que Codex implemente el módulo con un lenguaje y estructura consistentes con el sistema actual.

| Conclusión inicial | Detalle |
| --- | --- |
| Estado actual | No implementado en código; existe base documental para preparación del módulo. |
| Dependencias | Módulo Base, seguridad por JWT, permisos por módulos, auditoría, catálogos, Oracle y lineamientos documentales. |
| Objetivo | Permitir registrar, parametrizar, calcular, consultar y auditar matrices de riesgo LA/FT. |
| Prioridad | Alta, por ser el siguiente módulo natural después de Monitoreo de Listas. |
| Entregable esperado | Módulo implementado con backend, frontend, base de datos, auditoría, permisos, reportes y documento maestro final. |

# 3. Diagnóstico del estado actual del repositorio frente a Matrices de Riesgo

| Área revisada | Resultado | Interpretación |
| --- | --- | --- |
| Backend | No se encontró MatricesController, MatricesRepository, DTOs específicos ni servicios de matriz. | El módulo debe iniciar desde diseño técnico y creación de componentes nuevos. |
| Frontend | No se encontró ruta ni componente matrices-riesgo en app.routes.ts. | Debe agregarse feature Angular nuevo bajo features/admin. |
| Base de datos | No se observaron tablas específicas de matrices en el script principal revisado. | Deben diseñarse tablas RL_MATRICES_*, RL_FACTORES_*, RL_CONTROLES_* o equivalentes. |
| Permisos | El sistema ya soporta permisos por módulo mediante claim modulos, moduloGuard y ModuloAuthorize. | El nuevo módulo debe agregarse al catálogo RL_MODULOS y usar id asignado. |
| Auditoría | Existe RL_AUDITORIA y repositorio central. | Toda creación, actualización, aprobación, cierre y exportación de matriz debe auditarse. |
| Documentación | Existe Base_Analisis_Modulo_2_Matrices_Riesgos.docx. | Debe usarse como insumo inicial junto con documentación del cliente y análisis general. |

# 4. Objetivo funcional del módulo

El Módulo Matrices de Riesgo debe permitir que el IHSS estructure la evaluación de riesgos LA/FT mediante factores, criterios, ponderaciones, escalas, calificaciones, controles, riesgo inherente, riesgo residual, planes de acción y trazabilidad de aprobaciones. Debe funcionar como un módulo formal de análisis, no como una simple tabla de captura.

Registrar matrices por período, unidad, proceso, producto, servicio, tercero o categoría definida por Cumplimiento.

Definir factores de riesgo y criterios asociados.

Asignar ponderaciones y escalas cuantitativas/cualitativas.

Calcular riesgo inherente antes de controles.

Registrar controles existentes, efectividad y evidencias de soporte.

Calcular riesgo residual después de controles.

Generar semaforización, mapa de calor, detalle de cálculo y resumen ejecutivo.

Registrar planes de acción para riesgos altos o críticos.

Auditar cada cambio relevante y permitir trazabilidad por usuario, fecha y estado.

Permitir reportes y exportaciones controladas.

# 5. Alcance propuesto del Módulo 2

| Bloque funcional | Descripción | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| Administración de matrices | Crear, consultar, editar, cerrar y versionar matrices de riesgo. | Alta |
| Factores de riesgo | Gestionar factores como cliente, producto/servicio, canal, zona geográfica, transacción, proveedor u otros definidos por Cumplimiento. | Alta |
| Criterios e indicadores | Registrar criterios por factor, con descripción, peso, escala y fuente de información. | Alta |
| Ponderaciones | Asignar pesos por factor y criterio, validando suma y consistencia. | Alta |
| Scoring | Calcular calificación por criterio, factor y matriz consolidada. | Alta |
| Riesgo inherente | Resultado antes de controles. | Alta |
| Controles mitigantes | Registrar controles, tipo, frecuencia, responsable, evidencia y efectividad. | Alta |
| Riesgo residual | Resultado posterior a controles. | Alta |
| Mapa de calor | Visualizar probabilidad/impacto o nivel ponderado en colores institucionales. | Media/Alta |
| Planes de acción | Registrar acciones correctivas para riesgos altos/críticos. | Media/Alta |
| Aprobación y cierre | Flujo de revisión por Cumplimiento o rol autorizado. | Media |
| Reportes y exportación | PDF/Excel con resumen ejecutivo, detalle y bitácora de cambios. | Media |

# 6. Arquitectura técnica propuesta

El módulo debe respetar la arquitectura observada en el sistema actual: backend con controladores y repositorios sobre Oracle; frontend con componentes standalone, servicios HTTP y guards por módulo; base de datos con scripts incrementales; auditoría centralizada en RL_AUDITORIA.

| Capa | Elemento propuesto | Regla de implementación |
| --- | --- | --- |
| Base de datos | database/XX_create_matrices_riesgo.sql | Script incremental idempotente, comentado y sin afectar tablas existentes. |
| Backend DTOs | backend/RL.API/DTOs/MatricesRiesgoDto.cs | DTOs para matriz, factor, criterio, control, cálculo, plan y reporte. |
| Backend Controller | backend/RL.API/Controllers/MatricesRiesgoController.cs | Endpoints REST con [Authorize] y [ModuloAuthorize(idModuloMatrices)]. |
| Backend Repository | backend/RL.API/Repositories/MatricesRiesgoRepository.cs | Consultas Oracle y transacciones de alta/edición/cálculo/auditoría. |
| Backend DI | Program.cs | Registrar IMatricesRiesgoRepository y servicio si se decide separar lógica de cálculo. |
| Frontend service | frontend/rl-app/src/app/core/services/matrices-riesgo.service.ts | Contrato HTTP tipado y centralizado. |
| Frontend feature | frontend/rl-app/src/app/features/admin/matrices-riesgo/ | Componente principal y subcomponentes si aplica. |
| Rutas | frontend/rl-app/src/app/app.routes.ts | Nueva ruta /matrices-riesgo protegida por moduloGuard(idModuloMatrices). |
| Menú | MainLayoutComponent o fuente de módulos | Mostrar acceso si el usuario posee el módulo asignado. |
| Auditoría | AuditoriaRepository | Usar RegistrarAsync para cambios, aprobaciones, eliminaciones lógicas y exportaciones. |

# 7. Modelo de datos inicial recomendado

La estructura exacta debe ajustarse al requerimiento oficial final, pero se recomienda iniciar con un modelo normalizado y auditable. Los nombres se proponen como base de conversación con Codex; antes de implementar, deben validarse con el documento inicial del cliente y con el equipo funcional.

| Tabla propuesta | Propósito | Campos clave sugeridos |
| --- | --- | --- |
| RL_MATRIZ_RIESGO | Encabezado de cada matriz. | MTR_ID, MTR_NOMBRE, MTR_PERIODO, MTR_TIPO, MTR_ESTADO, MTR_VERSION, MTR_USR_CREACION_ID, MTR_FECHA_CREACION. |
| RL_MATRIZ_FACTOR | Factores evaluados dentro de la matriz. | MFA_ID, MFA_MTR_ID, MFA_NOMBRE, MFA_DESCRIPCION, MFA_PESO, MFA_ORDEN, MFA_ACTIVO. |
| RL_MATRIZ_CRITERIO | Criterios o variables por factor. | MCR_ID, MCR_MFA_ID, MCR_NOMBRE, MCR_PESO, MCR_VALOR, MCR_ESCALA, MCR_RESULTADO. |
| RL_MATRIZ_ESCALA | Catálogo de escalas de evaluación. | MES_ID, MES_TIPO, MES_VALOR_MIN, MES_VALOR_MAX, MES_ETIQUETA, MES_COLOR. |
| RL_MATRIZ_CONTROL | Controles mitigantes asociados. | MCO_ID, MCO_MTR_ID, MCO_DESCRIPCION, MCO_TIPO, MCO_EFECTIVIDAD, MCO_RESPONSABLE. |
| RL_MATRIZ_RESULTADO | Resultado consolidado de cálculo. | MRS_ID, MRS_MTR_ID, MRS_RIESGO_INHERENTE, MRS_EFECTIVIDAD_CONTROL, MRS_RIESGO_RESIDUAL, MRS_NIVEL. |
| RL_MATRIZ_PLAN_ACCION | Planes para riesgos altos/críticos. | MPA_ID, MPA_MTR_ID, MPA_DESCRIPCION, MPA_RESPONSABLE, MPA_FECHA_COMPROMISO, MPA_ESTADO. |
| RL_MATRIZ_EVIDENCIA | Soporte documental de controles o evaluación. | MEV_ID, MEV_MTR_ID, MEV_NOMBRE_ARCHIVO, MEV_RUTA_ARCHIVO, MEV_TIPO_MIME, MEV_ESTADO_REGISTRO. |

# 8. Reglas de negocio iniciales

| Regla | Descripción | Validación esperada |
| --- | --- | --- |
| Matriz única por período/tipo | Evitar duplicidad de matrices activas para el mismo período y tipo si negocio lo define así. | Validación backend y constraint único condicionado si aplica. |
| Suma de pesos por factor | La suma de pesos de factores debe ser 100% o el valor total configurado. | Bloquear cierre si no cumple. |
| Suma de pesos por criterio | Los criterios de cada factor deben completar el peso del factor. | Validación al guardar/calcular. |
| Escalas controladas | Los valores de probabilidad, impacto o exposición deben provenir de catálogo. | No permitir valores fuera de escala. |
| Cálculo trazable | El sistema debe guardar el detalle del cálculo y no solo el resultado final. | Tabla de resultado y auditoría. |
| Riesgo residual | No debe calcularse sin controles cuando la metodología exija controles. | Validación funcional según estado de matriz. |
| Aprobación | Solo roles autorizados deben aprobar o cerrar una matriz. | ModuloAuthorize y validación de rol/permiso. |
| Eliminación lógica | Matrices, criterios, controles y evidencias no deben eliminarse físicamente. | Campos ESTADO_REGISTRO, USR_INACTIVO, FECHA_INACTIVO y motivo. |
| Auditoría obligatoria | Crear, editar, calcular, aprobar, cerrar, exportar y eliminar debe registrarse. | RL_AUDITORIA con módulo MatricesRiesgo. |

# 9. Flujo funcional propuesto

El usuario autorizado ingresa al módulo Matrices de Riesgo desde el menú del sistema.

El sistema valida autenticación y permiso de módulo mediante moduloGuard y ModuloAuthorize.

El usuario crea una nueva matriz indicando período, tipo, alcance y descripción.

El usuario registra factores de riesgo y sus ponderaciones.

El usuario registra criterios por factor, escalas y valores de evaluación.

El sistema calcula el riesgo inherente según la metodología definida.

El usuario registra controles mitigantes, efectividad y evidencias.

El sistema calcula el riesgo residual y clasifica el nivel de riesgo.

El usuario revisa mapa de calor y resultados consolidados.

Si el riesgo es alto o crítico, el usuario registra plan de acción.

El usuario envía la matriz a revisión o aprobación.

El rol autorizado aprueba, devuelve o cierra la matriz.

El sistema registra auditoría y permite exportación PDF/Excel.

# 10. Endpoints propuestos

| Método | Endpoint | Propósito | Permiso |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/matrices-riesgo | Listar matrices con filtros. | ModuloAuthorize(idModuloMatrices) |
| GET | /api/matrices-riesgo/{id} | Obtener detalle completo de una matriz. | ModuloAuthorize(idModuloMatrices) |
| POST | /api/matrices-riesgo | Crear encabezado de matriz. | ModuloAuthorize(idModuloMatrices) |
| PUT | /api/matrices-riesgo/{id} | Actualizar datos generales de matriz. | ModuloAuthorize(idModuloMatrices) |
| POST | /api/matrices-riesgo/{id}/factores | Agregar factor de riesgo. | ModuloAuthorize(idModuloMatrices) |
| POST | /api/matrices-riesgo/{id}/criterios | Agregar criterio o variable de evaluación. | ModuloAuthorize(idModuloMatrices) |
| POST | /api/matrices-riesgo/{id}/controles | Registrar control mitigante. | ModuloAuthorize(idModuloMatrices) |
| POST | /api/matrices-riesgo/{id}/calcular | Calcular inherente, residual y consolidado. | ModuloAuthorize(idModuloMatrices) |
| POST | /api/matrices-riesgo/{id}/planes-accion | Registrar plan de acción. | ModuloAuthorize(idModuloMatrices) |
| POST | /api/matrices-riesgo/{id}/aprobar | Aprobar o cerrar matriz. | ModuloAuthorize(idModuloMatrices) |
| GET | /api/matrices-riesgo/{id}/exportar | Exportar reporte controlado. | ModuloAuthorize(idModuloMatrices) |

# 11. Pantallas propuestas

| Pantalla | Objetivo | Componentes funcionales |
| --- | --- | --- |
| Dashboard de matrices | Ver resumen de matrices por estado, período y nivel de riesgo. | Tarjetas, filtros, tabla, acciones rápidas. |
| Crear/editar matriz | Capturar datos generales. | Formulario, validaciones, selección de período/tipo/alcance. |
| Factores y criterios | Definir estructura de evaluación. | Tabla editable, ponderaciones, escalas, validación de suma. |
| Controles | Registrar controles mitigantes. | Formulario de controles, efectividad, responsable, evidencia. |
| Cálculo y mapa de calor | Visualizar inherente, residual y consolidado. | Gráfico de calor, resumen de puntajes, semáforo. |
| Planes de acción | Gestionar acciones para riesgos altos/críticos. | Responsable, fecha compromiso, estado, observaciones. |
| Detalle de matriz | Consultar historial y trazabilidad. | Timeline, auditoría, evidencias, exportaciones. |
| Reportes | Generar PDF/Excel institucional. | Resumen ejecutivo, detalle técnico y anexos. |

# 12. Matriz de trazabilidad inicial

| Requerimiento | Origen / justificación | Implementación esperada |
| --- | --- | --- |
| Evaluar riesgos LA/FT | Documentación inicial del cliente y análisis general del sistema. | Matriz parametrizable con factores, criterios y escalas. |
| Usar base de seguridad existente | Arquitectura actual con JWT, modulos claim y guards. | ModuloAuthorize + moduloGuard + catálogo RL_MODULOS. |
| Trazabilidad completa | Necesidad de cumplimiento y auditoría. | RL_AUDITORIA en cada acción sensible. |
| Soporte documental | Evidencias ya implementadas en Monitoreo. | Reutilizar patrón de evidencias con validación MIME/tamaño. |
| Reportería | Requerimiento transversal del sistema. | PDF/Excel con auditoría de exportación. |
| Cierre/aprobación | Control de cumplimiento. | Estados de matriz y roles autorizados. |
| Planes de acción | Gestión de riesgo residual. | Tabla de planes vinculada a matriz y seguimiento. |

# 13. Riesgos de implementación del Módulo 2

| Riesgo | Impacto | Probabilidad | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Implementar cálculo sin metodología aprobada. | Resultados inconsistentes o no aceptados por negocio. | Alta | Validar fórmula, escalas, pesos y niveles antes de codificar. |
| No sincronizar módulo en backend/frontend/BD. | Accesos rotos o pantallas sin permisos. | Media | Crear checklist de RL_MODULOS, moduloGuard y ModuloAuthorize. |
| No auditar cambios de cálculo. | Pérdida de trazabilidad regulatoria. | Media | Auditar datos anteriores y nuevos en cada cambio. |
| Modelo de datos demasiado rígido. | Dificultad para adaptar metodología futura. | Media | Usar catálogos y versionado de matriz. |
| Duplicar lógica de cálculo en frontend y backend. | Resultados diferentes entre pantalla y servidor. | Alta | Calcular oficialmente en backend; frontend solo muestra simulación si aplica. |
| No ejecutar pruebas con ambiente Angular 22/.NET 10. | Fallas al integrar módulo nuevo. | Media | Validar build antes de iniciar implementación mayor. |

# 14. Criterios de aceptación para inicio de desarrollo

| Criterio | Resultado esperado |
| --- | --- |
| Metodología aprobada | Fórmula de riesgo inherente, controles y residual confirmada por negocio. |
| Catálogos definidos | Factores, criterios, escalas y niveles documentados. |
| Modelo de datos validado | Script SQL incremental revisado antes de ejecución. |
| Permiso de módulo asignado | Nuevo registro en RL_MODULOS y navegación protegida. |
| Endpoints definidos | Contrato REST acordado y documentado. |
| Frontend definido | Pantallas y flujo UX aprobados antes de codificación. |
| Auditoría definida | Acciones auditables y módulo de auditoría establecido. |
| Pruebas mínimas | Checklist de build, rutas, endpoints, cálculos, auditoría y exportación. |

# 15. Protocolo de trabajo unificado ChatGPT - Codex

Para mejorar el flujo de trabajo entre análisis documental y desarrollo asistido por Codex, se recomienda usar un estándar único de idioma, nomenclatura, estructura técnica y formato de entregables. Este protocolo no modifica el repositorio; se presenta como norma operativa para próximos commits y documentos.

| Dimensión | Regla unificada |
| --- | --- |
| Idioma | Todo comentario funcional, documentación, análisis y comunicación debe escribirse en español latinoamericano con ortografía formal. |
| Nomenclatura documental | Usar títulos consistentes: Cierre, Inicio, Análisis, Módulo, Matriz, Riesgo, Monitoreo de Listas. Evitar abreviaturas ambiguas. |
| Nomenclatura técnica backend | Mantener patrón: Controller, Service si aplica, Repository, DTO, Models, Security, Infrastructure. Evitar mezclar lógica de negocio compleja dentro del controlador. |
| Nomenclatura técnica frontend | Mantener componentes standalone por módulo, servicios en core/services, guards en core/guards y rutas declaradas en app.routes.ts. |
| Base de datos | Usar prefijo RL_ para tablas propias del sistema; conservar DNP_IHSS como fuente institucional externa; todo cambio de estructura debe ir en script incremental numerado. |
| Auditoría | Toda acción sensible debe registrar RL_AUDITORIA con tabla, registro, acción, datos anteriores, datos nuevos, usuario, IP y módulo. |
| Permisos | Cada endpoint debe tener [Authorize] y ModuloAuthorize con el módulo correspondiente; el frontend debe reflejar el mismo módulo mediante moduloGuard. |
| Evidencia de cambio | Todo cambio de Codex debe dejar commit con mensaje claro, rutas modificadas y, cuando aplique, documento Word de análisis en docs/Documentación chatGPT. |
| Validación mínima | Antes de cerrar un módulo: dotnet build, npm install, npm run build, revisión de rutas, revisión de endpoints, revisión de auditoría y revisión de script SQL. |
| Formato Word | Cada análisis formal debe contener portada, control documental, alcance, fuentes, estado técnico, matrices, brechas, riesgos, recomendaciones, criterios de aceptación y cierre. |

## Plantilla sugerida para instruir a Codex

Cuando se envíe una tarea a Codex, utilizar el siguiente enfoque de instrucción:

Trabajar únicamente sobre el repositorio jmejia31/RIESGO_LAVADO y la rama indicada por el usuario.

No modificar documentación aprobada salvo que la tarea lo solicite expresamente.

Respetar español latinoamericano en comentarios visibles, documentación y mensajes funcionales.

Mantener estructura backend .NET: Controllers, DTOs, Repositories, Services, Security e Infrastructure.

Mantener estructura frontend Angular: features/admin/<modulo>, core/services, core/guards, shared/layout.

Registrar auditoría para acciones INSERT, UPDATE, DELETE, VER, LOGIN, LOGOUT o exportaciones.

Crear scripts SQL incrementales numerados para cambios de base de datos.

Entregar resumen con archivos modificados, motivo del cambio, validaciones ejecutadas y pendientes.

# 16. Plan de trabajo recomendado para Codex

| Paso | Tarea para Codex | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Inspeccionar arquitectura actual y confirmar versiones de ambiente. | Resumen de compatibilidad .NET/Angular/Node/npm. |
| 2 | Crear análisis técnico del modelo de Matrices sin modificar código. | Propuesta de tablas, DTOs, endpoints y pantallas. |
| 3 | Preparar script SQL incremental idempotente. | Script database/XX_create_matrices_riesgo.sql pendiente de revisión. |
| 4 | Crear backend mínimo: DTOs, repository, controller y DI. | Endpoints base compilables con auditoría. |
| 5 | Crear frontend mínimo: servicio, ruta, componente y guard. | Pantalla base de Matrices de Riesgo accesible por permiso. |
| 6 | Implementar cálculo de riesgo. | Cálculo backend trazable y validable. |
| 7 | Agregar exportación y reportes. | PDF/Excel con auditoría de exportación. |
| 8 | Documentar cierre del módulo. | Documento Word único de cierre del Módulo 2. |

# 17. Conclusión de inicio

El Módulo 2 - Matrices de Riesgo debe iniciarse como un módulo nuevo, no como una extensión improvisada de Monitoreo de Listas. Debe aprovechar la seguridad, auditoría, estructura documental y patrón de repositorios ya existentes, pero requiere su propio modelo de datos, endpoints, componentes, servicios, reportes y reglas de cálculo.

La recomendación es no codificar aún la matriz completa hasta confirmar la metodología de cálculo y las escalas institucionales. El primer paso operativo debe ser cerrar el diseño funcional-técnico del módulo, aprobar el modelo de datos y luego instruir a Codex con el protocolo unificado incluido en este documento.

# Fuentes internas revisadas

| Tipo | Ruta / referencia | Uso dentro del análisis |
| --- | --- | --- |
| Repositorio | jmejia31/RIESGO_LAVADO | Base del análisis técnico y documental. |
| Commit previo | fc569c3cbea7e4e3caed5ab22f04815eb7a9483b | Punto de referencia de reorganización documental. |
| Commit actual | a9bf21aebb2d7481dba7794dfb07324517033092 | Estado más reciente revisado en rama main. |
| Backend | backend/RL.API/RL.API.csproj | Validación de framework, paquetes y dependencia de Oracle/JWT/Serilog. |
| Backend | backend/RL.API/Program.cs | Pipeline, DI, CORS, Swagger, autenticación y configuración base. |
| Backend | backend/RL.API/Controllers/ListasController.cs | Endpoints del módulo Monitoreo de Listas y controles por módulo. |
| Backend | backend/RL.API/Repositories/ListasRepository.cs | Consultas Oracle, registros positivos, seguimientos, evidencias y auditoría. |
| Backend | backend/RL.API/Repositories/AuditoriaRepository.cs | Bitácora central y filtros de auditoría. |
| Backend | backend/RL.API/Security/ModuloAuthorizeAttribute.cs | Autorización por claim de módulos. |
| Frontend | frontend/rl-app/src/app/app.routes.ts | Rutas y guards por módulo. |
| Frontend | frontend/rl-app/src/app/core/services/listas.service.ts | Contrato frontend para listas, positivos, seguimientos, evidencias, exportación y carga de archivos. |
| Frontend | frontend/rl-app/package.json | Versiones de Angular, Node, npm, TypeScript y dependencias de exportación. |
| Base de datos | docs/0.1 Bases de Datos/Base de Datos RIESGO_LAVADO.sql | Modelo lógico del esquema principal y tablas del sistema. |
| Base de datos | docs/0.1 Bases de Datos/Base de Datos DNP_IHSS.sql | Tablas/vistas institucionales utilizadas por Monitoreo de Listas. |
| Base de datos | database/16_alter_lista_positivos_origen_registro.sql | Evolución incremental para origen operativo de positivos. |
| Documentación | docs/0. Documentación del Cliente/0. Desarrollo de Sistema de Gestión de Riesgos 2024-Agosto.docx | Base documental inicial del cliente. |
| Documentación | docs/ANALISIS y DISEÑO del SISTEMA GESTION de RIESGOS LAFT IHSS.pdf | Análisis general del sistema. |
| Documentación | docs/Base_Analisis_Modulo_2_Matrices_Riesgos.docx | Base de preparación para el análisis del Módulo Matrices de Riesgo. |