Análisis integral del sistema de Gestión de Riesgos de LAFT

Auditoria técnica, memoria de continuidad y preparación del Módulo 2 - Matrices de Riesgos

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Repositorio analizado | C:\RIESGO_LAVADO |
| Fecha | 2026-06-18 |
| Alcance | Backend, frontend, base de datos, Modulo Monitoreo de Listas y requerimientos visibles en imágenes adjuntas |
| Restricción aplicada | No se modificó código funcional ni rutas del sistema |

# Índice

1. Introducción

2. Objetivo del análisis

3. Alcance y metodología

4. Resumen ejecutivo

5. Arquitectura general del sistema

6. Análisis del backend

7. Análisis del frontend

8. Análisis de base de datos

9. Versiones detectadas

10. Estructura general del repositorio

11. Orden lógico de construcción

12. Estilo de desarrollo detectado

13. Módulos existentes

14. Análisis especifico del Módulo Monitoreo de Listas

15. Archivos involucrados

16. Matriz de cumplimiento contra imágenes

17. Hallazgos, pendientes y riesgos

18. Recomendaciones

19. Guía para continuar el desarrollo

20. Memoria técnica de continuidad

21. Preparación del Módulo 2 - Matrices de Riesgos

22. Conclusiones

# 1. Introducción

Este documento consolida el análisis técnico del proyecto actual antes de continuar con nuevos módulos. La revisión se hizo sobre evidencia local del repositorio, rutas de archivos, manifiestos de dependencias, controladores, servicios, repositorios, componentes Angular y scripts SQL.

La lectura de las imágenes adjuntas se usó para extraer requerimientos funcionales visibles del Módulo Monitoreo de Listas. Donde la imagen no permite precisión total, el hallazgo se presenta como lectura visual parcial.

# 2. Objetivo del análisis

Comprender como está construido el sistema y dejar una memoria técnica que permita continuar el desarrollo respetando arquitectura, nomenclatura, estructura de carpetas, estilo de programación, patrones de integración y dependencias ya existentes.

# 3. Alcance y metodología

Se inventariaron 115 archivos no generados ni de terceros, excluyendo node_modules, bin, obj, caches, logs y uploads. Se inspeccionaron directamente manifiestos, rutas, controladores, repositorios, DTOs, modelos, guards, interceptores, servicios Angular, componente principal del módulo y scripts SQL.

No se ejecutó una modificación funcional del sistema.

No se cambiaron rutas, endpoints, consultas, dependencias ni configuración de ejecución.

Se generó documentación como entregable del análisis.

La evidencia se respalda con rutas locales concretas.

# 4. Resumen ejecutivo

El sistema es una aplicación web institucional con backend ASP.NET Core, frontend Angular standalone y base de datos Oracle. El Modulo Monitoreo de Listas tiene una implementación funcional amplia: consulta coincidencias, registra positivos, permite seguimiento, adjunta evidencias, genera PDF, exporta Excel y procesa listas de cautela.

La arquitectura es utilizable para continuar, pero concentra bastante lógica en archivos grandes, especialmente en el componente Angular de Monitoreo de Listas y en el repositorio backend. También se detectan riesgos por secretos en configuración, permisos de rutas recientes y validaciones de archivos que dependen parcialmente del frontend.

# 5. Arquitectura general del sistema

| Capa | Tecnología | Evidencia | Función |
| --- | --- | --- | --- |
| Backend | ASP.NET Core Web API | backend\RL.API\RL.API.csproj; backend\RL.API\Program.cs | API REST, autenticación JWT, CORS, Swagger, DI, Serilog y acceso Oracle. |
| Frontend | Angular standalone + Tailwind | frontend\rl-app\package.json; frontend\rl-app\angular.json | Vistas, rutas, guards, formularios, modales, tablas, PDF/Excel y consumo HTTP. |
| Base de datos | Oracle | database\*.sql; backend\RL.API\Infrastructure\OracleDbContext.cs | Tablas RL_*, secuencias, catálogos, auditoria, permisos por modulo y consultas a DNP_IHSS. |

# 6. Análisis del backend

## 6.1 Tecnología y configuración

| Elemento | Evidencia | Detalle |
| --- | --- | --- |
| Framework | backend\RL.API\RL.API.csproj | TargetFramework net8.0. |
| API bootstrap | backend\RL.API\Program.cs | Configura Controllers, NewtonsoftJson, Swagger, JWT, CORS, DI, Serilog, archivos estáticos y middleware de errores. |
| Conexión DB | backend\RL.API\Infrastructure\OracleDbContext.cs | Fábrica de conexiones Oracle con Oracle.ManagedDataAccess.Core. |
| Errores | backend\RL.API\Middleware\ErrorHandlingMiddleware.cs | Captura excepciones no controladas y responde JSON con success=false. |
| Autenticación | backend\RL.API\Program.cs; backend\RL.API\Controllers\AuthController.cs | JWT Bearer con roles, refresh tokens y endpoints de auth. |

## 6.2 Capas y archivos importantes

| Ruta | Tipo | Función | Referencia |
| --- | --- | --- | --- |
| backend\RL.API\Controllers | Controladores | Expone endpoints REST con rutas api/[controller]. | Si |
| backend\RL.API\Repositories | Repositorios | Consultas Oracle, inserts, updates, auditoria y reglas de persistencia. | Si |
| backend\RL.API\DTOs | DTOs | Contratos de entrada/salida y validaciones DataAnnotations. | Si |
| backend\RL.API\Models | Modelos | Estructuras de dominio simples usadas por la API. | Parcial |
| backend\RL.API\Services | Servicios | Auth, AD, catálogos y correo. | Si, cuando haya lógica transversal |
| backend\RL.API\Infrastructure | Infraestructura | Conexión Oracle centralizada. | Si |

## 6.3 Convenciones backend detectadas

Controladores con [ApiController], [Route ("api/ [controller]")] y [Authorize] según aplique.

Respuestas con forma anónima {success = true, datos = result} o {success = false, mensaje =...}.

Repositorios con interfaz y clase concreta en el mismo archivo, por ejemplo IListasRepository y ListasRepository.

Métodos async con sufijo Async en repositorios.

Consultas SQL inline parametrizadas con OracleParameter en la mayoría de operaciones variables.

Auditoria mediante IAuditoriaRepository.RegistrarAsync para inserts, updates, deletes y visualizaciones.

# 7. Análisis del frontend

| Elemento | Evidencia | Detalle |
| --- | --- | --- |
| Angular standalone | frontend\rl-app\src\app\app.config.ts | Usa ApplicationConfig, provideRouter y provideHttpClient con interceptor. |
| Rutas | frontend\rl-app\src\app\app.routes.ts | Rutas en kebab-case y componentes standalone. |
| Seguridad | core\guards\auth.guard.ts; core\guards\modulo.guard.ts | Sesion requerida y permisos por modulosIds. |
| Interceptor | core\interceptors\auth.interceptor.ts | Adjunta Bearer token y refresca token ante 401. |
| Servicios | core\services\*.service.ts | Consumo HTTP centralizado por dominio funcional. |
| UI | features\admin\* | Vistas administrativas con Tailwind, modales y alertas SweetAlert2. |

## 7.1 Estilo frontend

Uso de signal y computed para estado local en componentes recientes.

Uso de FormsModule y ngModel para formularios simples.

Plantillas HTML externas en varios componentes, pero Monitoreo de Listas usa plantilla inline dentro del .ts.

Estilos Tailwind con paleta ihss definida en tailwind.config.js.

Iconos SVG inline y textos visibles en espanol institucional.

Exportacion con xlsx y generacion PDF con jspdf/jspdf-autotable.

# 8. Análisis de base de datos

La base de datos confirmada por código y scripts es Oracle. El backend usa Oracle.ManagedDataAccess.Core y una cadena OracleDB en appsettings.json. Los scripts crean objetos propios del schema RIESGO_LAVADO con prefijo RL_, secuencias SEQ_RL_*, comentarios e indices. También se consultan objetos externos DNP_IHSS.* para datos patronales, empleados, listas de cautela y reportes de coincidencias.

| Objeto/Script | Función |
| --- | --- |
| database\01_create_tables.sql | Crea catálogos base, usuarios, roles, tokens, auditoria, configuración y login slides. |
| database\03_create_modules_table.sql | Crea RL_MODULOS y RL_USUARIO_MODULOS para permisos por modulo. |
| database\05_register_monitoreo_listas.sql | Registra modulo Monitoreo de Listas. |
| database\09_create_detalle_evidencia.sql | Crea RL_DETALLE_EVIDENCIA para metadatos de archivos de seguimiento. |
| database\13_create_calificaciones_coincidencias.sql | Crea RL_CALIF_COINCIDENCIAS porque no hay permiso de escritura directo sobre una tabla externa. |

# 9. Versiones detectadas

| Categoria | Version/evidencia |
| --- | --- |
| Backend target | net8.0 en backend\RL.API\RL.API.csproj. |
| SDK disponible en consola | dotnet 9.0.314 detectado; el proyecto objetivo sigue siendo net8.0. |
| Angular declarado | @angular/core ^21.2.0 en package.json; package-lock resuelve 21.2.15. |
| Angular CLI/build | @angular/cli y @angular/build resueltos 21.2.13 en package-lock. |
| TypeScript | ~5.9.2 declarado; 5.9.3 resuelto. |
| npm declarado | packageManager: npm@11.12.1. |
| Node disponible en runtime Codex | v24.14.0 en runtime bundled; no hay node global en PATH de esta sesion. |
| Oracle driver | Oracle.ManagedDataAccess.Core 23.4.0. |
| Swagger | Swashbuckle.AspNetCore 6.7.3. |
| Serilog | Serilog.AspNetCore 8.0.2, Sinks File 5.0.0, Console 5.0.1. |
| JWT | Microsoft.AspNetCore.Authentication.JwtBearer 8.0.0; System.IdentityModel.Tokens.Jwt 7.3.1. |
| Frontend reportes | jspdf 4.2.1, jspdf-autotable 5.0.8, xlsx 0.18.5. |

# 10. Estructura general del repositorio

| Ruta | Contenido |
| --- | --- |
| C:\RIESGO_LAVADO\backend\RL.API | Proyecto principal API ASP.NET Core. |
| C:\RIESGO_LAVADO\frontend\rl-app | Aplicacion Angular. |
| C:\RIESGO_LAVADO\database | Scripts SQL incrementales Oracle. |
| C:\RIESGO_LAVADO\docs | Documentacion Word existente y nuevo informe generado. |
| C:\RIESGO_LAVADO\tools | Herramientas locales del proyecto. |

Inventario sin artefactos generados/terceros: 115 archivos. Distribucion principal: 33 .cs, 31 .ts, 13 .sql, 10 .html, 9 .json, 3 .css, 3 .png, 2 .csproj, 2 .docx y otros archivos de soporte.

# 11. Orden lógico de construcción

Base de datos inicial: dominios, roles, usuarios, tokens, auditoria, configuración y slides (01_create_tables.sql, 02_seed_data.sql).

Control de módulos y permisos (03_create_modules_table.sql).

Configuracion del sistema y pantalla/login (04_alter_config_sistema.sql, componentes y servicios de configuración).

Modulo Monitoreo de Listas registrado como ruta/permisos (05_register_monitoreo_listas.sql).

Ajustes de seguridad de usuarios y cambio de clave (06_alter_usuarios_change_pass.sql).

Bitacora y evidencia para seguimientos (08_register_bitacora.sql, 09_create_detalle_evidencia.sql).

Submodulos de listas de cautela: Tipo Listas, Cargar Listas, Coincidencias Patrono, Calificaciones y Coincidencias Empleado (10 a 14).

No confirmado por evidencia directa: el orden cronologico exacto de escritura del código fuente. La secuencia anterior se infiere por numeracion de scripts, nombres de módulos y dependencias observadas.

# 12. Estilo de desarrollo detectado

| Aspecto | Evaluacion |
| --- | --- |
| Simplificado | Si en configuración y capas: controladores/repositorios directos, sin ORM. |
| Extenso | Si en archivos grandes como ListasRepository.cs y monitoreo-listas.component.ts. |
| Modular | Parcial: módulos por rutas y carpetas frontend; backend agrupa mucha lógica de listas en un controlador/repositorio. |
| Por capas | Si: controller -> repository -> Oracle; component -> service -> API. |
| Orientado a servicios | Frontend si; backend parcialmente, con repositorios como capa fuerte. |
| Logica de negocio | Distribuida entre repositorio backend y componente frontend. |
| Seguridad | JWT, roles backend y permisos de modulo frontend/DB; rutas recientes tienen excepciones pendientes. |

# 13. Módulos existentes

| Modulo/ruta | Evidencia |
| --- | --- |
| Usuarios del Sistema /usuarios | app.routes.ts; 03_create_modules_table.sql |
| Configuracion /configuración | app.routes.ts; 04_alter_config_sistema.sql |
| Monitoreo de Listas /monitoreo-listas | app.routes.ts; 05_register_monitoreo_listas.sql |
| Bitacora /bitacora | app.routes.ts; 08_register_bitacora.sql |
| Tipo Listas /tipo-listas | app.routes.ts; 10_register_tipo_listas_module.sql |
| Cargar Listas /cargar-listas | app.routes.ts; 11_register_cargar_listas_module.sql |
| Coincidencias Patrono /coincidencias-patrono | app.routes.ts; 12_register_coincidencias_patrono_module.sql |
| Coincidencias Empleado /coincidencias-empleado | app.routes.ts; 14_register_coincidencias_empleado_module.sql |

# 14. Análisis especifico del Modulo Monitoreo de Listas

El modulo permite visualizar coincidencias juridicas, naturales y empleados; registrar motivos en lista de positivos; agregar registros manuales; dar seguimiento; adjuntar evidencia; generar reportes PDF; exportar Excel; administrar tipos de listas de cautela; cargar archivos de listas; y calificar coincidencias patrono/empleado.

## 14.1 Flujo técnico

Usuario accede a /monitoreo-listas protegido por moduloGuard(4).

Componente Angular llama a ListasService.

ListasService consume endpoints api/listas/* usando environment.apiUrl.

ListasController valida solicitud, obtiene usuario JWT y delega a IListasRepository.

ListasRepository consulta o escribe en Oracle mediante OracleDbContext.

Cambios relevantes se registran en RL_AUDITORIA mediante IAuditoriaRepository.

Evidencias se guardan fisicamente en Uploads/Evidencias y metadatos en RL_DETALLE_EVIDENCIA.

# 15. Archivos involucrados en Monitoreo de Listas

| No. | Ruta | Tipo | Capa | Funcion | Dependencias | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | frontend\rl-app\src\app\features\admin\monitoreo-listas\monitoreo-listas.component.ts | Componente | Frontend | Vista, filtros, tablas, modales, PDF/Excel, motivos, seguimientos y evidencias. | ListasService, ConfiguracionService, jsPDF, xlsx | Archivo grande; plantilla inline. |
| 2 | frontend\rl-app\src\app\core\services\listas.service.ts | Servicio | Frontend | Contratos e invocaciones HTTP de listas. | HttpClient, environment | Referencia principal para nuevos servicios. |
| 3 | frontend\rl-app\src\app\app.routes.ts | Rutas | Frontend | Registra /monitoreo-listas y subrutas relacionadas. | authGuard, moduloGuard | Algunas rutas recientes no usan moduloGuard. |
| 4 | backend\RL.API\Controllers\ListasController.cs | Controlador | Backend | Endpoints REST de listas, positivos, seguimiento, evidencia, carga y calificacion. | IListasRepository, JWT | Controlador central del modulo. |
| 5 | backend\RL.API\Repositories\ListasRepository.cs | Repositorio | Backend | Consultas Oracle y reglas de persistencia/procesamiento. | OracleDbContext, AuditoriaRepository | Alta concentracion de logica. |
| 6 | backend\RL.API\DTOs\CatalogoPositivosDto.cs | DTO | Backend | Tipos documento/lista y registro positivo. | DataAnnotations | Incluye validaciones. |
| 7 | backend\RL.API\DTOs\SeguimientoDto.cs | DTO | Backend | Seguimientos y evidencias. | ListasRepository | Contrato historial/evidencia. |
| 8 | backend\RL.API\DTOs\ResumenListaDto.cs | DTO | Backend | Resumen de listas cargadas. | ListasRepository | Usado por cargar listas. |
| 9 | backend\RL.API\DTOs\CoincidenciaPatronoDto.cs | DTO | Backend | Resumen/detalle de coincidencias patrono/empleado. | ListasController | Reutilizado para empleados. |
| 10 | backend\RL.API\Models\ListasModels.cs | Modelo/DTO | Backend | Modelos de coincidencias juridicas/naturales/empleados. | ListasRepository | Namespace DTOs aunque ubicado en Models. |
| 11 | database\05_register_monitoreo_listas.sql | Script SQL | Base de Datos | Registra modulo principal. | RL_MODULOS | MOD_ID esperado 4 por comentario. |
| 12 | database\09_create_detalle_evidencia.sql | Script SQL | Base de Datos | Tabla de evidencia de seguimiento. | RL_DETALLE_LISTA | FK a tabla no creada en ese mismo script. |
| 13 | database\10_register_tipo_listas_module.sql | Script SQL | Base de Datos | Registra mantenimiento de tipos de listas. | RL_MODULOS | Submodulo relacionado. |
| 14 | database\11_register_cargar_listas_module.sql | Script SQL | Base de Datos | Registra carga/resumen de listas. | RL_MODULOS | Submodulo relacionado. |
| 15 | database\12_register_coincidencias_patrono_module.sql | Script SQL | Base de Datos | Registra coincidencias patrono. | RL_MODULOS | Submodulo relacionado. |
| 16 | database\13_create_calificaciones_coincidencias.sql | Script SQL | Base de Datos | Tabla propia de calificaciones. | DNP_IHSS.REPORTE_COINCIDENCIAS | Soluciona falta de permisos externos. |
| 17 | database\14_register_coincidencias_empleado_module.sql | Script SQL | Base de Datos | Registra coincidencias empleado. | RL_MODULOS | Submodulo relacionado. |

Conteo directo del modulo: Frontend 3, Backend 7, Base de Datos 7, Configuracion 0, Otros 0. Dependencias transversales revisadas: Program.cs, OracleDbContext, ErrorHandlingMiddleware, guards, interceptor, layout y environments.

# 16. Matriz de cumplimiento contra imagenes

| No. | Requerimiento imagen | Evidencia encontrada | Archivo/ruta | Estado | Observaciones / faltante |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Registro automatico de personas naturales/juridicas que coinciden contra listas de cautela y DNP. | Consultas a V_DATOS_EMPRESA, V_SOCIOS_REPRESENTANTES, V_EMPLEADOS_IHSS_PLANILLAS y REPORTE_COINCIDENCIAS. | ListasRepository.cs | Parcial | Cubre juridicas, naturales y empleados; proveedor/vinculados dependen de datos consultados y no todo aparece en resumen. |
| 2 | Campos: nombre/razon social, DNI/RTN, patrono vinculado, tipo lista, fecha ingreso, motivo. | DTOs y UI tienen nombre, documento, tipo lista, fechas, motivo; patrono vinculado aparece en detalle natural. | monitoreo-listas.component.ts; ListasModels.cs | Parcial | No todos los campos estan siempre en la misma ficha/resumen. |
| 3 | Espacio para motivos de ingreso a lista. | Modal Registrar Motivo y endpoint POST positivos. | monitoreo-listas.component.ts; ListasController.cs | Completo | Motivo requerido en DTO/backend. |
| 4 | Historial de seguimientos con fecha, usuario y comentarios. | SeguimientoDto incluye fecha, usuario, comentario; UI muestra historial. | SeguimientoDto.cs; monitoreo-listas.component.ts | Completo | Se conserva historial activo. |
| 5 | Adjuntar documentos escaneados en seguimiento/monitoreo. | Carga multiple de archivos y metadatos en RL_DETALLE_EVIDENCIA. | ListasController.cs; 09_create_detalle_evidencia.sql | Completo | Guarda en disco y metadatos en DB. |
| 6 | Tipo de archivo y limite MB definido por criterio tecnico. | Frontend valida 10 MB y extensiones; backend no evidencia validacion equivalente para evidencias. | monitoreo-listas.component.ts | Parcial | Reforzar en backend. |
| 7 | Ficha/perfil imprimible completo natural o juridico. | Generacion PDF para patrono/natural/empleado. | monitoreo-listas.component.ts | Parcial | No hay filtro por rango de fechas ni garantia de todos los campos requeridos. |
| 8 | Reporte en PDF y Excel tipo perfil. | PDF existe; Excel exporta lista principal. | monitoreo-listas.component.ts; listas.service.ts | Parcial | No se encontro Excel de ficha completa con historial. |
| 9 | Historial de seguimiento imprimible por rango desde/hasta. | No se encontro filtro de rango de fechas para ficha. | monitoreo-listas.component.ts | No encontrado | Agregar filtros y endpoint si se requiere. |
| 10 | Ingresos manuales con la misma informacion del perfil. | Existe Agregar Positivo Manual con documento, nombre, tipo, motivo, lista y seguimiento inicial. | monitoreo-listas.component.ts; CatalogoPositivosDto.cs | Parcial | No cubre todos los campos de patrono/vinculos/fechas manuales. |
| 11 | Eliminar registros solo por Cumplimiento, con motivo y bitacora de eliminados. | Hay eliminacion de seguimiento/evidencia y auditoria, pero no motivo obligatorio ni rol Cumplimiento especifico. | ListasController.cs; ListasRepository.cs | Parcial | Implementar control por rol/seccion y motivo de eliminacion. |
| 12 | Bitacora de registro y actualizaciones. | Auditoria para INSERT/UPDATE/DELETE/VER en repositorio. | ListasRepository.cs; AuditoriaRepository.cs | Completo | Confirmado para operaciones clave del modulo. |
| 13 | Modificaciones posteriores si se requiere. | Editar seguimiento, actualizar tipo lista y re-registrar positivo actualiza motivo. | monitoreo-listas.component.ts; ListasRepository.cs | Parcial | No todas las entidades tienen edicion completa desde UI. |
| 14 | Reporte con toda la informacion depositada. | PDF incluye datos y seguimientos; Excel lista principal. | monitoreo-listas.component.ts | Parcial | Completar reporte integral con evidencias/metadatos y filtros. |
| 15 | Generacion de reportes Excel con estructura detallada. | Exportar Excel de lista principal. | monitoreo-listas.component.ts | Parcial | No se encontro estructura exacta del numeral 1. |
| 16 | Modulo/lista Seguimiento Noticias con estado Activo/Pasivo. | No se encontro entidad, ruta, tabla o UI con esa denominacion. | No aplica | No encontrado | Debe levantarse como requerimiento nuevo. |
| 17 | Carga de listas PEP, OFAC, ENGEL, ONU y similares. | Procesamiento CSV OFAC, XML ONU, Excel ENGEL y PEPS. | ListasController.cs; ListasRepository.cs | Completo | Cubre formatos principales observados. |
| 18 | Comunicar alertas por correo electronico a Cumplimiento. | Se menciona en requerimiento base; no se encontro envio de alertas de coincidencias. | EmailService.cs existe, pero no asociado al flujo de listas | No encontrado | Integrar notificaciones si sigue vigente. |

Resumen de matriz: 4 completos, 11 parciales, 3 no encontrados, 0 no aplica.

# 17. Hallazgos, pendientes y riesgos

## 17.1 Hallazgos

Arquitectura funcional por capas, con separacion clara frontend/backend/base de datos.

Modulo Monitoreo de Listas implementado de forma amplia y usable.

Existen reportes PDF, exportacion Excel, seguimiento y carga de evidencias.

La auditoria esta integrada en operaciones relevantes.

La logica del modulo esta concentrada en archivos extensos, lo cual aumenta el costo de mantenimiento.

## 17.2 Pendientes

Implementar o confirmar reporte Excel de ficha completa con historial.

Agregar filtros desde/hasta para impresion historica.

Definir Seguimiento Noticias y estado Activo/Pasivo.

Controlar eliminaciones por rol/seccion Cumplimiento, con motivo obligatorio.

Validar tamano/tipo de evidencias en backend.

## 17.3 Riesgos

Secretos y credenciales visibles en appsettings.json; deben externalizarse antes de produccion.

Rutas de coincidencias patrono/empleado usan canActivate: [() => true], debilitando permisos por modulo.

El componente de Monitoreo tiene mas de 2600 lineas, con UI, estado, PDF, Excel y formularios juntos.

El repositorio de listas supera 1700 lineas y concentra consultas, carga de archivos, auditoria y reglas.

Dependencias sobre DNP_IHSS.* requieren confirmar permisos antes de extender funcionalidades.

# 18. Recomendaciones

Mantener arquitectura actual para continuidad inmediata, pero documentar deuda por archivos grandes.

No iniciar Modulo 2 sin confirmar metodologia de matrices, tablas y permisos Oracle.

Crear scripts SQL incrementales con comentarios e indices desde el inicio.

Aplicar moduloGuard a toda nueva ruta operativa.

Usar auditoria para cada cambio de datos o visualizacion sensible.

No copiar secretos ni nuevas credenciales a archivos versionables.

Agregar validaciones backend para archivos, no solo frontend.

# 19. Guia para continuar el desarrollo

Base de datos: crear/ajustar tablas y registrar modulo en RL_MODULOS.

Backend: crear DTOs, repositorio, controlador y registrar DI en Program.cs.

Frontend: crear servicio, componente standalone y ruta protegida.

Seguridad: confirmar moduloGuard, roles backend y asignaciones en RL_USUARIO_MODULOS.

Auditoria: registrar altas, modificaciones, eliminaciones, visualizaciones y reportes.

Reportes: definir desde el inicio si deben ser PDF, Excel o ambos.

Pruebas: validar flujo con usuario autorizado, sin permiso, datos vacios, errores backend y exportaciones.

# 20. Memoria tecnica de continuidad

Se genero un archivo adicional en la raiz del repositorio: C:\RIESGO_LAVADO\MEMORIA_TECNICA_CONTINUIDAD_SISTEMA.md. Este archivo resume patrones, nomenclatura, reglas de continuidad, estructura esperada para nuevos modulos y preparacion del Modulo 2.

# 21. Preparacion del Modulo 2 - Matrices de Riesgos

El Modulo 2 debe replicar la integracion del Modulo Monitoreo de Listas, pero adaptada a factores, pesos, escalas, evaluaciones y reportes de riesgo.

| Componente sugerido | Ruta probable | Funcion |
| --- | --- | --- |
| Frontend component | frontend\rl-app\src\app\features\admin\matrices-riesgos\matrices-riesgos.component.ts | Vista principal: filtros, formularios, matrices, resultados y reportes. |
| Frontend service | frontend\rl-app\src\app\core\services\matrices-riesgos.service.ts | Consumo HTTP de matrices. |
| Backend controller | backend\RL.API\Controllers\MatricesRiesgosController.cs | Endpoints REST. |
| Backend repository | backend\RL.API\Repositories\MatricesRiesgosRepository.cs | Consultas y persistencia Oracle. |
| Backend DTOs | backend\RL.API\DTOs\MatricesRiesgosDto.cs | Contratos de factores, variables, pesos y evaluaciones. |
| SQL module | database\15_register_matrices_riesgos_module.sql | Registro en RL_MODULOS y permisos. |

## 21.1 Tablas probables

| Objeto | Uso probable |
| --- | --- |
| RL_MATRICES_RIESGO | Cabecera de matriz, version, vigencia y estado. |
| RL_FACTORES_RIESGO | Catalogo de factores. |
| RL_VARIABLES_RIESGO | Variables por factor. |
| RL_ESCALAS_RIESGO | Rangos y calificaciones. |
| RL_EVALUACIONES_RIESGO | Evaluacion por persona/empresa/empleado/proveedor. |
| RL_EVALUACION_DETALLE | Detalle por factor y variable. |
| RL_AUDITORIA | Trazabilidad, salvo que se defina auditoria especifica. |

## 21.2 Riesgos si se desarrolla sin respetar arquitectura

Rutas sin permisos coherentes con el menu.

Reportes desconectados de la auditoria.

Duplicidad de consultas o contratos incompatibles con el servicio Angular.

Tablas sin comentarios, indices ni secuencias consistentes.

Dependencias directas a DNP_IHSS sin permisos confirmados.

# 22. Conclusiones

El sistema tiene una base suficiente para continuar con nuevos modulos, siempre que se respete el patron actual de rutas, servicios, controladores, repositorios, scripts SQL y auditoria. El Modulo Monitoreo de Listas cumple varios requerimientos centrales, pero quedan brechas funcionales visibles en las observaciones recientes: rango de fechas para ficha, Excel integral, Seguimiento Noticias Activo/Pasivo, control formal de eliminaciones por Cumplimiento y validaciones backend de evidencia.

La recomendacion tecnica es cerrar o aceptar formalmente esas brechas antes de iniciar Matrices de Riesgos. Si se decide avanzar, el Modulo 2 debe iniciar por modelo de datos y metodologia de calculo, no por UI.