Informe tecnico

Analisis por modulo del Sistema de Gestion de Riesgos LA/FT

Requerimiento del cliente, analisis funcional y continuidad tecnica del sistema desarrollado

| Fecha | 2026-06-18 |
| --- | --- |
| Base revisada | Requerimiento del cliente, analisis funcional en PDF y codigo fuente actual. |
| Sistema | API ASP.NET Core, frontend Angular y base Oracle con objetos RL_* e integracion DNP_IHSS.*. |
| Alcance | Analisis por modulo, brechas, acciones recomendadas y estructura de base de datos sugerida. |

Lectura ejecutiva

El documento organiza los cinco modulos de negocio solicitados por el cliente, los modulos transversales necesarios, el estado actual del sistema y la forma recomendada de continuar el desarrollo respetando la estructura Oracle y el patron tecnico existente.

# 1. Resumen ejecutivo

## Resumen de estado por modulo

| Modulo | Estado | Siguiente paso |
| --- | --- | --- |
| Base / Seguridad | Avanzado | Cerrar permisos, auditoria y control de rutas. |
| Monitoreo de Listas | Avanzado con brechas | Cerrar integracion DNP, estados, reportes y evidencias. |
| Matrices de Riesgos | Pendiente | Definir metodologia, modelo de datos, formulas y versionamiento. |
| Indicadores | Pendiente | Crear fichas tecnicas, fuentes, mediciones y tablero. |
| Debida Diligencia | Pendiente | Crear expediente independiente reutilizando seguimiento/evidencias. |
| Cumplimiento Normativo | Pendiente | Crear matriz normativa, acciones, evidencias y porcentajes. |

El requerimiento del cliente pide cinco modulos de negocio:

Monitoreo de Listas y Positivos.

Matrices de Riesgos.

Indicadores de Riesgo.

Debida Diligencia de Inversiones.

Cumplimiento Normativo.

Ademas, el sistema necesita modulos transversales: seguridad, usuarios, roles, permisos, auditoria, catalogos, reporteria y continuidad/backup.

Segun el codigo actual, el avance real esta concentrado en:

Modulo base: usuarios, roles, login, Active Directory, configuracion, menu por modulos y auditoria.

Modulo de listas: monitoreo de juridicas/naturales/empleados, positivos, seguimientos, evidencias, tipo de listas, carga de listas y coincidencias patrono/empleado.

Base de datos propia: RL_USUARIOS, RL_ROLES, RL_MODULOS, RL_USUARIO_MODULOS, RL_AUDITORIA, RL_CONFIG_SISTEMA, RL_LOGIN_SLIDES, RL_DETALLE_EVIDENCIA, RL_CALIF_COINCIDENCIAS, mas tablas usadas por el repositorio como RL_LISTA_POSITIVOS, RL_DETALLE_LISTA y RL_TIPOS_DOCUMENTO.

La recomendacion principal es no construir los siguientes modulos como pantallas aisladas. Cada modulo debe nacer con:

Script SQL incremental.

Registro en RL_MODULOS.

Permisos en RL_USUARIO_MODULOS.

DTOs, repositorio y controlador propios en backend.

Servicio Angular y componente standalone.

Auditoria con RL_AUDITORIA.

Estados, historicos, evidencias y reportes desde el inicio.

# 2. Hallazgos tecnicos importantes

## 2.1 Patron de base de datos que debe respetarse

El proyecto ya usa un patron claro:

Tablas propias con prefijo RL_.

Secuencias SEQ_RL_*.

Modulos registrados en RL_MODULOS.

Permisos de usuario en RL_USUARIO_MODULOS.

Auditoria general en RL_AUDITORIA.

Integracion con DNP mediante consultas a DNP_IHSS.*.

Para informacion que el sistema debe controlar, conviene guardar en tablas RL_*. Para informacion maestra que pertenece a DNP, se debe consultar o sincronizar, pero no asumir permisos de escritura.

## 2.2 Riesgo de permisos contra DNP

El script 13_create_calificaciones_coincidencias.sql indica que no hay UPDATE sobre DNP_IHSS.REPORTE_COINCIDENCIAS y por eso crea RL_CALIF_COINCIDENCIAS. Sin embargo, ListasRepository.CalificarCoincidenciaAsync todavia intenta actualizar directamente DNP_IHSS.REPORTE_COINCIDENCIAS.

Que hacer:

Definir una sola fuente de verdad para la calificacion de coincidencias.

Si no hay permiso de escritura en DNP, usar RL_CALIF_COINCIDENCIAS y ajustar las consultas para hacer LEFT JOIN contra esa tabla.

Auditar en RL_AUDITORIA la calificacion, pero no duplicar estados contradictorios entre DNP y RL_*.

## 2.3 Control de acceso incompleto en rutas recientes

Las rutas Angular de coincidencias-patrono y coincidencias-empleado estan registradas como modulos en SQL, pero usan canActivate: [() => true].

Que hacer:

Cambiar a moduloGuard(<MOD_ID>).

Evitar IDs fijos cuando sea posible o documentarlos claramente.

Mejorar el redireccionamiento de home para rutas nuevas.

## 2.4 Scripts faltantes o no visibles

El backend usa RL_LISTA_POSITIVOS, RL_DETALLE_LISTA, RL_TIPOS_DOCUMENTO y secuencias relacionadas, pero esos objetos no aparecen completos en los scripts visibles de database.

Que hacer:

Confirmar si existen en la base real.

Si existen, crear script de documentacion o baseline.

Si no existen, crear script incremental idempotente antes de seguir creciendo el modulo.

# 3. Modulo base: Seguridad, usuarios, roles, permisos y auditoria

## Estado actual

Existe una base funcional:

Login JWT, refresh token y logout.

Usuarios locales y usuarios de dominio.

Roles ADMINISTRADOR, SUPERVISOR, ANALISTA.

Validacion de Active Directory.

Recuperacion y cambio de contrasena.

Menu por RL_MODULOS y RL_USUARIO_MODULOS.

Bitacora en RL_AUDITORIA.

## Brechas

Los permisos son por modulo, no por accion.

Hay rutas que saltan moduloGuard.

Auditoria existe, pero debe usarse de forma obligatoria en todos los modulos nuevos.

No hay modelo explicito de areas/responsables.

La configuracion sensible debe mantenerse fuera de archivos con secretos reales.

## Que hacer

Cerrar este modulo antes de avanzar fuerte con Matrices.

Estandarizar permisos para todos los modulos.

Agregar, si Cumplimiento lo requiere, permisos por accion: ver, crear, editar, eliminar, aprobar, imprimir, exportar.

## Como hacerlo

Base de datos sugerida:

Mantener RL_MODULOS.

Mantener RL_USUARIO_MODULOS.

Agregar opcionalmente:

RL_ACCIONES: catalogo de acciones.

RL_MODULO_ACCIONES: acciones disponibles por modulo.

RL_USUARIO_MODULO_ACCIONES: permisos finos por usuario.

RL_AREAS: areas institucionales responsables.

Backend:

Extender CatalogosController para exponer modulos, acciones y permisos.

Mantener auditoria con IAuditoriaRepository.

No mezclar logica nueva en AuthController si pertenece a permisos o catalogos.

Frontend:

Usar moduloGuard en toda ruta protegida.

Crear directiva o helper para ocultar botones por accion si se implementan permisos finos.

# 4. Administracion y catalogos

## Estado actual

Ya existen:

Configuracion del sistema.

Slides de login.

Tipos de listas de cautela.

Carga de listas.

Catalogos basicos de roles, dominios y modulos.

## Brechas

El requerimiento pide que el sistema pueda crecer: nuevas listas, indicadores, matrices, normativas, factores y estados. Actualmente no hay un modulo generalizado de catalogos LA/FT.

## Que hacer

Crear un modulo de catalogos LA/FT separado de la configuracion visual.

## Como hacerlo

Base de datos sugerida:

RL_CAT_TIPOS_PERSONA: natural, juridica, patrono, empleado, proveedor, vinculado.

RL_CAT_ESTADOS_EXPEDIENTE: activo, pasivo, en analisis, cerrado, falso positivo, pendiente, vencido.

RL_CAT_NIVELES_RIESGO: bajo, medio, alto, critico o los niveles definidos por Cumplimiento.

RL_CAT_PERIODICIDADES: mensual, trimestral, semestral, anual, por evento.

RL_CAT_TIPOS_EVIDENCIA: documento, acta, informe, captura, constancia.

RL_CAT_FUENTES_DATOS: DNP, archivo, manual, sistema financiero, compras, RRHH.

Backend:

Crear CatalogosLaftController.

Crear CatalogosLaftRepository.

Registrar en Program.cs.

Frontend:

Crear ruta /catalogos-laft.

Registrar modulo en RL_MODULOS.

Usar pantallas simples de mantenimiento con auditoria.

# 5. Modulo 1: Monitoreo de Listas y Positivos

## Estado actual

Es el modulo mas avanzado. El sistema ya contempla:

Juridicas, naturales y empleados.

Consulta de coincidencias desde DNP_IHSS.REPORTE_COINCIDENCIAS y vistas de DNP.

Registro manual o complementario de positivos en RL_LISTA_POSITIVOS.

Seguimientos historicos en RL_DETALLE_LISTA.

Evidencias en RL_DETALLE_EVIDENCIA.

Descarga, eliminacion y auditoria de evidencias.

Tipos de listas en DNP_IHSS.TIPO_LISTAS_CAUTELA.

Carga de listas a DNP_IHSS.LISTA_CAUTELA.

Reporte impreso auditado.

Coincidencias patrono y empleado.

## Brechas

Formalizar como llega el positivo desde DNP: consulta directa, API, job, vista, archivo o carga manual temporal.

Corregir la fuente de calificacion entre DNP y RL_CALIF_COINCIDENCIAS.

Agregar estados formales del expediente: activo, pasivo, en analisis, cerrado, falso positivo.

Implementar seguimiento de noticias con estado activo/pasivo, solicitado en observaciones del cliente.

Validar evidencias tambien en backend: extension, MIME, tamano maximo y ruta segura.

Proteger rutas de coincidencias con moduloGuard.

Completar reporteria historica por fechas, lista, estado, usuario y tipo de persona.

## Que hacer

Cerrar funcionalmente este modulo antes de iniciar Matrices, porque Matrices e Indicadores dependeran de sus resultados.

## Como hacerlo

Base de datos:

Confirmar/normalizar RL_LISTA_POSITIVOS.

Confirmar/normalizar RL_DETALLE_LISTA.

Usar RL_DETALLE_EVIDENCIA.

Usar RL_CALIF_COINCIDENCIAS si no se puede actualizar DNP.

Agregar:

RL_ESTADOS_POSITIVO o catalogo comun de estados.

RL_NOTICIAS_SEGUIMIENTO para seguimiento de noticias.

RL_POSITIVO_ESTADO_HIST para historico de cambios de estado, si no se quiere mezclar todo en RL_DETALLE_LISTA.

Backend:

Mantener ListasController, pero considerar dividirlo despues:

MonitoreoListasController.

TipoListasController.

CargaListasController.

CoincidenciasController.

Ajustar CalificarCoincidenciaAsync para usar la tabla correcta.

Crear validacion centralizada de archivos.

Frontend:

Cerrar filtros y reportes.

Agregar pantalla o pestana de seguimiento de noticias.

Cambiar guards de coincidencias.

Mantener exportacion PDF/Excel, pero evitar que toda la logica siga creciendo en un solo componente.

# 6. Modulo 2: Matrices de Riesgos

## Estado actual

No se observa implementacion funcional del modulo de Matrices. Es el siguiente modulo natural, pero es el mas delicado porque mezcla:

Matriz institucional de riesgos.

Perfilamiento individual de patronos, proveedores y empleados.

Controles/mitigadores.

Planes de accion.

Mapas de calor.

Reporteria estadistica.

## Que pide el cliente

Identificacion de factores de riesgo.

Perfilamiento/scoring por patronos, proveedores y empleados.

Ponderaciones por factor, por ejemplo: proveedores 50%, clientes 25%, empleados 25%.

Variables definidas por Cumplimiento.

Calificacion por factor y consolidada institucional.

Envio o integracion de calificacion de patronos hacia DNP.

Resumen por factor e institucional.

Mapa de calor por riesgo inherente y residual.

Comparativos por fechas, por ejemplo cierre anual vs actual.

Solidez de controles.

Graficos por nivel de riesgo.

## Que hacer

Separar el modulo en submodulos. No copiar el Excel como una pantalla gigante.

Submodulos recomendados:

Configuracion metodologica.

Factores y variables.

Escalas, ponderaciones y colores.

Perfilamiento de sujetos: patronos, proveedores, empleados.

Matriz institucional de riesgos.

Controles y mitigadores.

Planes de accion.

Mapa de calor y reporteria.

Historicos/versiones.

## Como hacerlo

Base de datos sugerida:

RL_MATRIZ_VERSION

MTV_ID

MTV_NOMBRE

MTV_FECHA_INICIO

MTV_FECHA_FIN

MTV_ESTADO

MTV_USR_CREACION_ID

MTV_FECHA_CREACION

RL_FACTORES_RIESGO

FCR_ID

FCR_NOMBRE

FCR_DESCRIPCION

FCR_PONDERACION

FCR_ACTIVO

RL_VARIABLES_RIESGO

VAR_ID

VAR_FCR_ID

VAR_NOMBRE

VAR_DESCRIPCION

VAR_PONDERACION

VAR_TIPO_DATO

VAR_FUENTE_DATO

VAR_ACTIVA

RL_ESCALAS_RIESGO

ESC_ID

ESC_NOMBRE

ESC_VALOR_MIN

ESC_VALOR_MAX

ESC_NIVEL

ESC_COLOR

ESC_PUNTAJE

RL_EVALUACIONES_RIESGO

EVR_ID

EVR_VERSION_ID

EVR_TIPO_SUJETO

EVR_SUJETO_ID

EVR_DOCUMENTO

EVR_NOMBRE

EVR_RIESGO_INHERENTE

EVR_RIESGO_RESIDUAL

EVR_NIVEL_RIESGO

EVR_FECHA_CALCULO

EVR_ESTADO

RL_EVALUACION_DETALLE

EVD_ID

EVD_EVR_ID

EVD_FACTOR_ID

EVD_VARIABLE_ID

EVD_VALOR_OBSERVADO

EVD_PUNTAJE

EVD_PONDERACION

EVD_RESULTADO

RL_RIESGOS_INSTITUCIONALES

RIN_ID

RIN_CODIGO

RIN_DESCRIPCION

RIN_CAUSA

RIN_CONSECUENCIA

RIN_PROBABILIDAD

RIN_IMPACTO

RIN_RIESGO_INHERENTE

RIN_RIESGO_RESIDUAL

RIN_RESPONSABLE

RIN_ESTADO

RL_CONTROLES_RIESGO

CTR_ID

CTR_RIN_ID

CTR_DESCRIPCION

CTR_TIPO

CTR_DISENO

CTR_EJECUCION

CTR_SOLIDEZ

CTR_EVIDENCIA

RL_PLANES_ACCION

PLA_ID

PLA_RIN_ID

PLA_ACCION

PLA_RESPONSABLE

PLA_FECHA_INICIO

PLA_FECHA_VENCIMIENTO

PLA_AVANCE

PLA_ESTADO

Backend:

Crear MatricesRiesgosController.

Crear MatricesRiesgosRepository.

Crear MatricesRiesgosDto.cs.

Crear endpoints:

GET /api/matrices/factores

POST /api/matrices/factores

GET /api/matrices/variables

POST /api/matrices/evaluaciones/calcular

GET /api/matrices/evaluaciones

GET /api/matrices/mapa-calor

GET /api/matrices/reportes/perfil-institucional

Frontend:

Crear /matrices-riesgos.

Usar tabs:

Metodologia.

Factores y variables.

Evaluaciones.

Matriz institucional.

Controles.

Planes.

Mapa de calor.

Reportes.

Orden recomendado:

Definir formula oficial con Cumplimiento.

Cargar catalogos de factores, variables, escalas y ponderaciones.

Crear version activa de metodologia.

Implementar calculo de una evaluacion individual.

Guardar resultado historico.

Construir mapa de calor.

Integrar resultado hacia DNP solo si existe permiso o mecanismo formal.

# 7. Modulo 3: Indicadores de Riesgo

## Estado actual

No se observa implementacion del modulo de Indicadores.

## Que pide el cliente

Indicadores iniciales:

Nivel de actualizacion de expedientes de patronos, empleados y proveedores.

Monto de transacciones con proveedores de alto riesgo.

Reportes de Operaciones Sospechosas.

Cumplimiento de normativa.

## Que hacer

Construir indicadores sobre fichas tecnicas. Primero se define cada indicador, luego se calcula y se muestra en tablero.

## Como hacerlo

Base de datos sugerida:

RL_INDICADORES

IND_ID

IND_NOMBRE

IND_OBJETIVO

IND_FORMULA

IND_NUMERADOR_DESC

IND_DENOMINADOR_DESC

IND_FUENTE_DATOS

IND_PERIODICIDAD

IND_META

IND_UMBRAL_AMARILLO

IND_UMBRAL_ROJO

IND_RESPONSABLE

IND_ACTIVO

RL_INDICADOR_MEDICIONES

MED_ID

MED_IND_ID

MED_PERIODO

MED_FECHA_CORTE

MED_NUMERADOR

MED_DENOMINADOR

MED_RESULTADO

MED_NIVEL

MED_OBSERVACION

MED_USR_CREACION_ID

RL_INDICADOR_EVIDENCIAS

Similar a RL_DETALLE_EVIDENCIA, pero asociado a mediciones.

Backend:

Crear IndicadoresController.

Exponer CRUD de fichas tecnicas.

Exponer registro/calculo de mediciones.

Exponer tablero por periodo.

Frontend:

Ruta /indicadores-riesgo.

Pantallas:

Fichas tecnicas.

Mediciones.

Tablero/semaforos.

Historico y exportacion.

Dependencias:

Indicador de cumplimiento normativo depende del modulo de Cumplimiento.

Indicador de proveedores de alto riesgo depende de Matrices y fuente financiera/compras.

Indicador de expedientes depende de DNP o expedientes institucionales.

# 8. Modulo 4: Debida Diligencia de Inversiones

## Estado actual

No se observa implementacion independiente. Debe reutilizar logica del modulo de Monitoreo, pero como expediente preventivo.

## Que pide el cliente

Identificar empresa o persona natural.

Registrar fechas y gestiones.

Registrar listas revisadas.

Adjuntar evidencias.

Reportes por empresa, fecha, resumen e individual.

Impresion similar a un estado de informacion.

Actualizaciones con historico.

## Que hacer

Crear expediente de debida diligencia independiente de positivos. Puede consultar listas, pero no debe depender de que DNP haya generado una coincidencia.

## Como hacerlo

Base de datos sugerida:

RL_DD_EXPEDIENTES

DDE_ID

DDE_TIPO_PERSONA

DDE_DOCUMENTO

DDE_NOMBRE

DDE_TIPO_RELACION

DDE_FECHA_SOLICITUD

DDE_FECHA_REVISION

DDE_ESTADO

DDE_RESOLUCION

DDE_USR_RESPONSABLE_ID

RL_DD_LISTAS_REVISADAS

DDL_ID

DDL_DDE_ID

DDL_TIPO_LISTA_CAUTELA_ID

DDL_RESULTADO

DDL_OBSERVACION

RL_DD_SEGUIMIENTOS

DDS_ID

DDS_DDE_ID

DDS_COMENTARIO

DDS_ESTADO_ANTERIOR

DDS_ESTADO_NUEVO

DDS_USR_CREACION_ID

DDS_FECHA_CREACION

RL_DD_EVIDENCIAS

igual estructura base de evidencias, asociada al seguimiento o expediente.

Backend:

Crear DebidaDiligenciaController.

Crear endpoints de expediente, listas revisadas, seguimiento, evidencias, impresion.

Reutilizar validacion de archivos.

Frontend:

Ruta /debida-diligencia-inversiones.

Vista con filtros por empresa/persona, fecha, estado y resolucion.

Formulario de expediente.

Panel de listas revisadas.

Historial y evidencias.

Generacion de PDF.

# 9. Modulo 5: Cumplimiento Normativo

## Estado actual

No se observa implementacion del modulo.

## Que pide el cliente

Registrar normativas aplicables LA/FT.

Registrar articulos, exigencias, aplicabilidad al IHSS.

Estado: cumplido, no cumplido, en proceso, no aplica.

Procesos documentados.

Acciones a desarrollar.

Referencias/evidencias.

Observaciones.

Seguimientos en diferentes fechas.

Porcentaje de cumplimiento.

Varias normativas administrables.

## Que hacer

Crear una matriz normativa con articulos, evaluaciones, evidencias y planes de accion.

## Como hacerlo

Base de datos sugerida:

RL_NORMATIVAS

NOR_ID

NOR_NOMBRE

NOR_TIPO

NOR_ENTIDAD_EMISORA

NOR_FECHA_EMISION

NOR_FECHA_VIGENCIA

NOR_ESTADO

NOR_DOCUMENTO_URL

RL_NORMATIVA_ARTICULOS

NAR_ID

NAR_NOR_ID

NAR_NUMERO

NAR_TEXTO

NAR_EXIGENCIA

NAR_TEMA

NAR_APLICA_IHSS

NAR_AREA_RESPONSABLE

RL_CUMPLIMIENTO_EVALUACIONES

CUE_ID

CUE_NAR_ID

CUE_ESTADO_CUMPLIMIENTO

CUE_PORCENTAJE

CUE_PROCESO_DOCUMENTADO

CUE_REFERENCIA

CUE_OBSERVACION

CUE_FECHA_EVALUACION

CUE_USR_ID

RL_CUMPLIMIENTO_ACCIONES

CUA_ID

CUA_CUE_ID

CUA_ACCION

CUA_RESPONSABLE

CUA_FECHA_COMPROMISO

CUA_AVANCE

CUA_ESTADO

RL_CUMPLIMIENTO_SEGUIMIENTOS

historico por fecha, usuario, comentario y cambio de estado.

RL_CUMPLIMIENTO_EVIDENCIAS

documentos asociados a articulos, evaluaciones o acciones.

Backend:

Crear CumplimientoNormativoController.

CRUD de normativas y articulos.

Evaluaciones por articulo.

Planes de accion.

Evidencias.

Dashboard de cumplimiento por normativa, estado y area.

Frontend:

Ruta /cumplimiento-normativo.

Tabs:

Normativas.

Articulos/exigencias.

Evaluacion.

Acciones.

Evidencias.

Reportes.

Integracion:

Este modulo alimenta el indicador de cumplimiento normativo.

# 10. Reporteria integral

## Estado actual

Hay exportaciones/reportes en el modulo de listas, pero no una capa de reporteria integral.

## Que hacer

Crear reportes por modulo y un tablero gerencial consolidado.

## Como hacerlo

Reportes minimos:

Monitoreo:

Positivos por fecha, lista, estado, tipo de persona.

Expediente individual imprimible.

Evidencias y seguimientos por caso.

Matrices:

Mapa de calor actual.

Mapa de calor comparativo.

Perfil institucional por nivel.

Perfil por factor.

Solidez de controles.

Clientes, empleados y proveedores por nivel.

Indicadores:

Semaforo por periodo.

Tendencia historica.

Indicadores vencidos o sin medicion.

Debida diligencia:

Expedientes por empresa/persona.

Expedientes por fecha y resolucion.

Informe individual.

Cumplimiento:

Cumplimiento por normativa.

Articulos pendientes.

Acciones vencidas.

Evidencias faltantes.

Base de datos:

Usar vistas VW_RL_* para reportes pesados.

Evitar que la UI haga calculos criticos.

Materializar resultados solo si el rendimiento lo requiere.

# 11. Backup, recuperacion y continuidad

## Estado actual

El PDF lo recomienda como modulo tecnico. No se observa implementacion funcional en el sistema.

## Que hacer

No necesariamente debe ser una pantalla de usuario final, pero si debe existir trazabilidad tecnica de respaldos.

## Como hacerlo

Base de datos sugerida:

RL_BACKUP_LOG

BKL_ID

BKL_TIPO

BKL_FECHA_INICIO

BKL_FECHA_FIN

BKL_ESTADO

BKL_RUTA

BKL_TAMANIO

BKL_MENSAJE

BKL_USR_ID

RL_RESTORE_TEST_LOG

pruebas de restauracion, resultado y evidencia.

Operacion:

Programar respaldo Oracle y respaldo de carpeta de evidencias.

Registrar resultado.

Alertar fallos.

Probar restauracion periodicamente.

# 12. Roadmap recomendado

## Fase A: Cierre del modulo base

Resultado esperado: permisos, auditoria y catalogos minimos estables.

Acciones:

Corregir guards de rutas.

Confirmar scripts faltantes.

Revisar secretos/configuracion.

Definir si se agregan permisos por accion.

## Fase B: Cierre de Monitoreo de Listas

Resultado esperado: modulo de positivos cerrado funcionalmente.

Acciones:

Definir integracion oficial con DNP.

Corregir calificacion DNP vs RL_CALIF_COINCIDENCIAS.

Completar estados y seguimiento de noticias.

Endurecer validacion backend de evidencias.

Completar reportes por filtros e historicos.

## Fase C: Diseno profundo de Matrices

Resultado esperado: documento funcional y modelo de datos aprobado antes de construir UI final.

Acciones:

Aprobar metodologia, variables, pesos, escalas y formulas.

Separar matriz institucional de scoring individual.

Crear scripts SQL y endpoints iniciales.

## Fase D: Indicadores

Resultado esperado: indicadores medibles y trazables.

Acciones:

Crear fichas tecnicas.

Definir fuentes por indicador.

Crear mediciones historicas y tablero.

## Fase E: Debida Diligencia

Resultado esperado: expediente preventivo independiente.

Acciones:

Reutilizar patron de seguimiento/evidencia.

Crear reportes e impresion individual.

## Fase F: Cumplimiento Normativo

Resultado esperado: matriz normativa con acciones, evidencias y porcentajes.

Acciones:

Crear normativas, articulos, evaluaciones y acciones.

Conectar con indicador de cumplimiento.

## Fase G: Reporteria integral

Resultado esperado: vision gerencial y operativa consolidada.

Acciones:

Crear vistas o endpoints de reporteria.

Consolidar mapa de calor, perfiles, indicadores y cumplimiento.

# 13. Prioridades inmediatas

Corregir la inconsistencia de calificacion de coincidencias entre DNP y RL_CALIF_COINCIDENCIAS.

Proteger coincidencias-patrono y coincidencias-empleado con moduloGuard.

Confirmar scripts faltantes de RL_LISTA_POSITIVOS, RL_DETALLE_LISTA y RL_TIPOS_DOCUMENTO.

Cerrar funcionalmente Monitoreo de Listas.

Definir formalmente la metodologia de Matrices antes de programar.

Crear catalogos LA/FT reutilizables.

Construir Matrices como modulo independiente con versionamiento e historico.