Notas rápidas de revisión

Sistema de Gestión de Riesgos LAFT - IHSS

Documento revisado: Cierre final de módulos base y Monitoreo de Listas

Tipo de anotación: observaciones sueltas, básicas, de revisión manual.

Lista random de anotaciones

- En histórico de seguimiento falta imprimir por rango.

- En eliminación falta que sea solo por Cumplimiento.

- En evidencias falta validar mejor tipo de archivo y peso permitido en el Backend.

- En ficha PDF falta revisar campos del memorando.

- En documentos eliminados falta bitácora más clara.

- En roles se vio que falta revisar bien quien puede hacer cada cosa.

- En eliminación de registros no se observó motivo obligatorio.

- En cierre del módulo se observó que aún no conviene pasar al módulo 2.

* En base de datos se observaron tablas RL y relación con DNP.

- En PDF de ficha se observó avance, pero no está completo del todo.

- En ficha de persona falta asegurar todos los datos solicitados.

- En permisos de botones falta revisar quien puede eliminar/exportar.

- En seguridad falta cerrar pantallas sensibles.

- En Monitoreo de Listas se observó que es el modulo más avanzado.

- En calificación de coincidencias se observó punto pendiente de revisar.

- En fecha de seguimiento se observó dato, falta filtro por fechas.

- En permisos por modulo se observó avance, pero hay rutas que revisar.

- En auditoria falta registrar impresiones y exportaciones.

- En estado Activo/Pasivo de noticias queda pendiente.

- En seguimiento histórico se observó que existe, falta rango desde/hasta.

- En Excel se observó exportación, falta ficha individual.