DOCUMENTO FINAL DE PREPARACION

Modulo 2 - Matrices de Riesgos

Estado actual del sistema, cierre previo requerido y plan de desarrollo respetando la arquitectura existente

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Sistema | Sistema de Gestion de Riesgos de LA/FT - IHSS |
| Repositorio | C:\RIESGO_LAVADO |
| Fecha | 2026-06-18 |
| Documentos fuente | Analisis integral, analisis modulo-requerimiento, requerimiento original 2024-Agosto y memoria tecnica previa. |
| Regla aplicada | Este entregable no modifica codigo, rutas, base de datos ni configuracion funcional. |

# Indice

1. Proposito del documento

2. Decision tecnica de preparacion

3. Fuentes revisadas

4. Estado actual completo del sistema

5. Analisis de lo que ya esta completo por capa

6. Brechas que deben cerrarse antes o durante el Modulo 2

7. Alcance funcional minimo de Matrices de Riesgos

8. Arquitectura objetivo respetando el sistema actual

9. Diseno propuesto de base de datos

10. Backend que se debe desarrollar

11. Frontend que se debe desarrollar

12. Reporteria, mapa de calor y calculos

13. Recomendaciones de mejora

14. Resolucion de trabajo y fases de desarrollo

15. Criterios de aceptacion

16. Riesgos y controles de implementacion

17. Conclusiones

# 1. Proposito del documento

Este documento deja lista la preparacion tecnica y funcional para iniciar el Modulo 2 - Matrices de Riesgos. Consolida lo ya analizado, separa lo que el sistema ya tiene completo en backend, frontend y base de datos, identifica brechas reales y define la resolucion de implementacion que debera seguirse cuando se autorice el desarrollo.

La regla principal es conservar la arquitectura actual: API ASP.NET Core por controladores/repositorios, Angular standalone por rutas/componentes/servicios, Oracle con scripts incrementales, permisos por RL_MODULOS/RL_USUARIO_MODULOS y auditoria mediante RL_AUDITORIA.

# 2. Decision tecnica de preparacion

Decision recomendada El Modulo 2 puede iniciar despues de formalizar la metodologia de calculo y cerrar precondiciones de seguridad, base de datos y permisos. No debe construirse como una pantalla aislada: debe nacer con versionamiento, historicos, catalogos, auditoria, reportes y calculo trazable desde el primer incremento.

La implementacion debe desarrollar primero el modelo de datos y los contratos backend. La interfaz Angular debe venir despues, usando servicios claros y tabs funcionales para metodologia, factores, variables, evaluaciones, controles, planes, mapa de calor y reportes.

# 3. Fuentes revisadas

| Fuente | Uso en este documento |
| --- | --- |
| C:\RIESGO_LAVADO\docs\Analisis_Integral_Sistema_Riesgo_Lavado_Continuidad.docx | Arquitectura actual, estado del Modulo Monitoreo, brechas y guia de continuidad. |
| C:\RIESGO_LAVADO\docs\Analisis_Modulos_Requerimiento_vs_Sistema.docx | Estado por modulo, recomendaciones tecnicas y diseno preliminar de Matrices. |
| C:\RIESGO_LAVADO\docs\ANALISIS_MODULOS_REQUERIMIENTO_VS_SISTEMA.md | Base textual para matriz de decision, endpoints, DB sugerida y fases. |
| C:\RIESGO_LAVADO\docs\0. Desarrollo de Sistema de Gestión de Riesgos 2024-Agosto.docx | Requerimiento original de los cinco modulos y alcance especifico de Matrices. |
| C:\RIESGO_LAVADO | Inventario real de backend, frontend, base de datos y documentos existentes. |

# 4. Estado actual completo del sistema

El sistema tiene base funcional suficiente para crecer: autenticacion, roles, usuarios, configuracion visual, menu dinamico por modulos, auditoria, modulo de listas/positivos, carga de listas, evidencias, reportes PDF/Excel basicos y conexion Oracle. No existe aun implementacion funcional del Modulo Matrices de Riesgos.

| Area | Estado confirmado | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Backend base | Completo para autenticacion, catalogos, configuracion, auditoria y listas. | backend\RL.API\Controllers; backend\RL.API\Repositories; Program.cs |
| Frontend base | Completo para layout, login, rutas, guards, interceptor, servicios y vistas administrativas. | frontend\rl-app\src\app |
| Base de datos base | Completa para usuarios, roles, modulos, permisos, auditoria, configuracion y parte de listas. | database\01_create_tables.sql a 14_register_coincidencias_empleado_module.sql |
| Modulo 1 Listas | Funcionalmente avanzado, pero con brechas documentadas. | ListasController.cs; ListasRepository.cs; monitoreo-listas.component.ts |
| Modulo 2 Matrices | No implementado aun. | No se encontraron rutas, controladores, repositorios, servicios ni tablas especificas de Matrices. |

# 5. Analisis de lo que ya esta completo por capa

## 5.1 Backend completo o reutilizable

| Componente | Estado | Como se reutiliza en Matrices |
| --- | --- | --- |
| Program.cs | Registra DI, JWT, CORS, controllers, Serilog y middleware. | Agregar IMatricesRiesgosRepository/MatricesRiesgosRepository y servicios si se requieren. |
| AuthController/AuthService | Login, refresh, logout, perfil, usuarios y recuperacion. | Mantener JWT y obtener usuario para auditoria/creacion/modificacion. |
| CatalogosController/CatalogoRepository | Roles, dominios y modulos. | Reutilizar patron para catalogos LA/FT o crear catalogo especifico de Matrices. |
| AuditoriaController/AuditoriaRepository | Bitacora general. | Auditar configuracion de metodologia, evaluaciones, recalculos, reportes y cambios de estado. |
| ListasController/ListasRepository | Modulo de listas, positivos, evidencias, carga y coincidencias. | Referencia de estilo, respuestas y consultas Oracle; evitar que Matrices crezca en un solo repositorio gigante. |
| ErrorHandlingMiddleware | Manejo global de errores. | Mantener formato JSON de error. |
| OracleDbContext | Fabrica de conexiones Oracle. | Usar conexiones y parametros Oracle en repositorio de Matrices. |

## 5.2 Frontend completo o reutilizable

| Componente | Estado | Como se reutiliza en Matrices |
| --- | --- | --- |
| app.routes.ts | Rutas y guards por modulo. | Agregar /matrices-riesgos con moduloGuard del MOD_ID asignado. |
| MainLayoutComponent | Menu dinamico por modulos desde RL_MODULOS. | Al registrar Matrices en DB, aparecera en menu para usuarios autorizados. |
| auth.guard/modulo.guard | Control de sesion y modulos. | Usar obligatoriamente, sin canActivate temporal true. |
| auth.interceptor | Bearer token y refresh token. | El servicio de Matrices heredara seguridad HTTP. |
| servicios core | Patron de consumo HTTP con environment.apiUrl. | Crear matrices-riesgos.service.ts con interfaces y metodos tipados. |
| componentes admin existentes | Uso de Tailwind, signals, computed, modales y SweetAlert2. | Reutilizar patrones visuales, pero dividir responsabilidades para evitar componentes inmanejables. |

## 5.3 Base de datos completa o reutilizable

| Objeto/patron | Estado | Uso en Matrices |
| --- | --- | --- |
| RL_USUARIOS/RL_ROLES | Base de seguridad existente. | Relaciones de usuario creador, modificador, responsable de plan de accion y auditoria. |
| RL_MODULOS/RL_USUARIO_MODULOS | Menu y permisos por modulo. | Registrar Matrices y asignar permisos. |
| RL_AUDITORIA | Bitacora transversal. | Registrar cambios metodologicos, evaluaciones, recalculos y reportes. |
| RL_CONFIG_SISTEMA/RL_LOGIN_SLIDES | Configuracion visual. | No requiere duplicacion. |
| RL_DETALLE_EVIDENCIA | Evidencias asociadas a seguimientos de listas. | Puede inspirar evidencia para planes/controles si se requiere, pero conviene crear evidencia propia si el dominio lo exige. |
| RL_CALIF_COINCIDENCIAS | Calificacion propia por limitacion de permisos DNP. | Leccion clave: si Matrices debe enviar calificacion a DNP, definir mecanismo formal y no asumir UPDATE externo. |
| Scripts incrementales | Patron numerado y comentado. | Crear scripts 15+ para Matrices con comentarios, indices y secuencias. |

# 6. Brechas que deben cerrarse antes o durante el Modulo 2

| Brecha | Impacto | Resolucion |
| --- | --- | --- |
| No existe Modulo Matrices | No hay rutas, backend, tablas ni UI. | Crear modulo completo desde DB hasta frontend. |
| Metodologia no formalizada en sistema | Sin formula oficial no hay calculo auditable. | Aprobar factores, variables, pesos, escalas, formulas y niveles. |
| Scripts faltantes o no visibles para algunas tablas usadas por Listas | Dificulta reproducibilidad y despliegue. | Crear baseline/documentacion SQL antes de agregar Matrices. |
| Inconsistencia de calificacion DNP vs RL_CALIF_COINCIDENCIAS | Puede duplicar estados o fallar por permisos. | Definir fuente de verdad y ajustar consultas antes de integrar Matrices con DNP. |
| Rutas recientes sin moduloGuard | Riesgo de acceso indebido. | Estandarizar guard por modulo antes de sumar rutas nuevas. |
| Catalogos LA/FT no generalizados | Matrices necesitara factores, variables, niveles, colores, tipos sujeto y estados. | Crear catalogos propios de Matrices y reutilizables. |
| Componentes/repositorios muy grandes | Aumenta riesgo de errores y costo de mantenimiento. | Desarrollar Matrices por secciones internas claras y metodos pequenos. |

# 7. Alcance funcional minimo de Matrices de Riesgos

El requerimiento original establece que el Modulo 2 debe cubrir factores de riesgo estadisticos, identificacion/calificacion del riesgo, evaluacion de mitigadores, plan de accion, perfilamiento/scoring, matrices resumen, mapa de calor y reportería dinamica.

| Bloque funcional | Debe permitir |
| --- | --- |
| Metodologia/version | Crear version activa de metodologia, fecha de vigencia, estado, factores, ponderaciones y reglas. |
| Factores de riesgo | Gestionar al menos Clientes/Patronos, Proveedores y Empleados, con ponderacion que sume 100%. |
| Variables | Definir variables por factor, fuente de datos, tipo, peso, escala y reglas de calificacion. |
| Scoring individual | Calificar patronos, proveedores y empleados por variables y guardar resultado historico. |
| Riesgo inherente/residual | Calcular puntaje antes y despues de controles/mitigadores. |
| Mitigadores/controles | Registrar controles, solidez, efectividad y evidencia si aplica. |
| Plan de accion | Crear acciones con responsable, fecha compromiso, estado y seguimiento. |
| Matriz institucional | Consolidar el riesgo por factor y total institucional. |
| Mapa de calor | Visualizar riesgo inherente/residual, filtros por fecha, factor y nivel. |
| Reportes | Perfil institucional, perfil por factor, sujetos por nivel, solidez de controles y comparativos historicos. |

# 8. Arquitectura objetivo respetando el sistema actual

| Capa | Implementacion recomendada |
| --- | --- |
| Base de datos | Scripts incrementales con tablas RL_*, secuencias SEQ_RL_*, comments, indices, estados, auditoria y registro en RL_MODULOS. |
| Backend | MatricesRiesgosController + IMatricesRiesgosRepository/MatricesRiesgosRepository + DTOs; respuestas { success, datos, mensaje }; OracleParameter; auditoria. |
| Frontend | MatricesRiesgosComponent standalone + MatricesRiesgosService; ruta /matrices-riesgos; moduloGuard; tabs; Tailwind; SweetAlert2. |
| Seguridad | JWT existente, permisos por modulo, usuario de auditoria desde claims, control de acciones sensibles. |
| Reporteria | Endpoints dedicados para mapa de calor y reportes; exportacion posterior a Excel/PDF si se aprueba. |

# 9. Diseno propuesto de base de datos

El modelo debe versionar la metodologia y separar configuracion, evaluaciones, resultados, controles y planes. Esto evita que cambios futuros destruyan historicos.

| Tabla propuesta | Proposito | Campos clave sugeridos |
| --- | --- | --- |
| RL_MATRIZ_VERSION | Version de metodologia. | MTV_ID, MTV_NOMBRE, MTV_DESCRIPCION, MTV_FECHA_INICIO, MTV_FECHA_FIN, MTV_ESTADO, MTV_ACTIVO, MTV_USR_CREACION_ID, MTV_FECHA_CREACION. |
| RL_FACTORES_RIESGO | Factores institucionales. | FCR_ID, MTV_ID, FCR_NOMBRE, FCR_DESCRIPCION, FCR_PONDERACION, FCR_ORDEN, FCR_ACTIVO. |
| RL_VARIABLES_RIESGO | Variables por factor. | VAR_ID, FCR_ID, VAR_NOMBRE, VAR_DESCRIPCION, VAR_TIPO_DATO, VAR_PONDERACION, VAR_FUENTE_DATOS, VAR_ACTIVO. |
| RL_ESCALAS_RIESGO | Escalas y niveles. | ESC_ID, VAR_ID, ESC_MIN, ESC_MAX, ESC_PUNTAJE, ESC_NIVEL, ESC_COLOR, ESC_DESCRIPCION. |
| RL_EVALUACIONES_RIESGO | Cabecera de evaluacion. | EVR_ID, MTV_ID, EVR_TIPO_SUJETO, EVR_DOCUMENTO, EVR_NOMBRE, EVR_FECHA, EVR_RIESGO_INHERENTE, EVR_RIESGO_RESIDUAL, EVR_NIVEL. |
| RL_EVALUACION_DETALLE | Detalle por variable. | EVD_ID, EVR_ID, FCR_ID, VAR_ID, EVD_VALOR, EVD_PUNTAJE, EVD_PONDERACION, EVD_RESULTADO. |
| RL_CONTROLES_MITIGADORES | Catalogo de controles. | CTM_ID, FCR_ID, VAR_ID, CTM_NOMBRE, CTM_DESCRIPCION, CTM_EFECTIVIDAD, CTM_ACTIVO. |
| RL_EVALUACION_CONTROLES | Controles aplicados a evaluacion. | EVC_ID, EVR_ID, CTM_ID, EVC_CALIFICACION, EVC_EFECTO, EVC_OBSERVACION. |
| RL_PLAN_ACCION | Planes de accion. | PLA_ID, EVR_ID, PLA_DESCRIPCION, PLA_RESPONSABLE_ID, PLA_FECHA_COMPROMISO, PLA_ESTADO, PLA_AVANCE. |
| RL_MATRIZ_EVIDENCIA | Evidencias de controles/planes si se aprueba. | EVI_ID, PLA_ID/EVC_ID, EVI_NOMBRE_ARCHIVO, EVI_TIPO_MIME, EVI_RUTA_ARCHIVO, EVI_USR_CREACION_ID. |

La primera implementacion puede dejar RL_MATRIZ_EVIDENCIA como opcional si se decide reutilizar el patron de evidencias en una fase posterior. Si el plan de accion requiere pruebas documentales, conviene crearla desde el inicio.

# 10. Backend que se debe desarrollar

| Archivo | Responsabilidad |
| --- | --- |
| backend\RL.API\DTOs\MatricesRiesgosDto.cs | DTOs de versiones, factores, variables, escalas, evaluaciones, controles, planes, mapa de calor y reportes. |
| backend\RL.API\Repositories\MatricesRiesgosRepository.cs | Consultas Oracle, calculos persistidos, CRUD metodologico, evaluaciones, reportes y auditoria. |
| backend\RL.API\Controllers\MatricesRiesgosController.cs | Endpoints REST protegidos con Authorize. |
| backend\RL.API\Models\MatricesRiesgosModels.cs | Modelos solo si se requieren objetos reutilizables fuera de DTOs. |
| backend\RL.API\Program.cs | Registro DI de IMatricesRiesgosRepository y MatricesRiesgosRepository. |

## 10.1 Endpoints iniciales recomendados

| Metodo | Ruta | Uso |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/matrices/versiones | Listar metodologias/versiones. |
| POST | /api/matrices/versiones | Crear version de metodologia. |
| PUT | /api/matrices/versiones/{id}/estado | Activar, cerrar o inactivar version. |
| GET | /api/matrices/factores | Listar factores por version. |
| POST/PUT | /api/matrices/factores | Crear o actualizar factor y ponderacion. |
| GET | /api/matrices/variables | Listar variables por factor. |
| POST/PUT | /api/matrices/variables | Crear o actualizar variables. |
| GET | /api/matrices/escalas | Listar escalas de riesgo. |
| POST/PUT | /api/matrices/escalas | Crear o actualizar rangos/niveles/colores. |
| POST | /api/matrices/evaluaciones/calcular | Calcular y guardar evaluacion. |
| GET | /api/matrices/evaluaciones | Consultar historico de evaluaciones. |
| GET | /api/matrices/mapa-calor | Obtener datos para mapa de calor. |
| GET | /api/matrices/reportes/perfil-institucional | Reporte consolidado institucional. |
| GET | /api/matrices/reportes/perfil-factor | Reporte por factor. |
| GET | /api/matrices/reportes/solidez-controles | Reporte de controles. |

# 11. Frontend que se debe desarrollar

| Archivo/ruta | Responsabilidad |
| --- | --- |
| frontend\rl-app\src\app\features\admin\matrices-riesgos\matrices-riesgos.component.ts | Componente standalone principal. |
| frontend\rl-app\src\app\features\admin\matrices-riesgos\matrices-riesgos.component.html | Plantilla separada recomendada para evitar un componente enorme; respeta patron existente porque otros componentes ya usan templateUrl. |
| frontend\rl-app\src\app\core\services\matrices-riesgos.service.ts | Servicio HTTP e interfaces TypeScript. |
| frontend\rl-app\src\app\app.routes.ts | Ruta /matrices-riesgos con moduloGuard. |
| database\15_register_matrices_riesgos_module.sql | Registro del modulo para que aparezca en menu. |

## 11.1 Pantalla propuesta

| Tab | Contenido |
| --- | --- |
| Metodologia | Version activa, vigencias, estado, reglas generales. |
| Factores | Clientes/Patronos, Proveedores, Empleados y ponderaciones. |
| Variables | Variables por factor, tipo de dato, fuente, peso y escala. |
| Escalas | Niveles bajo/medio/alto u otros, rangos, colores y puntajes. |
| Evaluaciones | Busqueda de sujeto, calculo, resultado y guardado historico. |
| Controles | Mitigadores, solidez y efecto sobre riesgo residual. |
| Planes | Acciones, responsables, fechas, estado, avance. |
| Mapa de calor | Visualizacion por factor, nivel, fecha e inherente/residual. |
| Reportes | Perfil institucional, perfil por factor, controles y comparativos. |

# 12. Reporteria, mapa de calor y calculos

El modulo debe calcular y guardar resultados, no solo mostrarlos en pantalla. Cada evaluacion debe ser reproducible: version, factores, variables, valores, puntajes, ponderaciones, controles y resultado final.

| Salida requerida | Detalle |
| --- | --- |
| Mapa de calor actual | Por factor e institucional, con niveles y colores definidos en escalas. |
| Mapa de calor historico/comparativo | Comparar una fecha o cierre anual contra el estado actual. |
| Perfil institucional | Distribucion total de riesgos por nivel. |
| Perfil por factor | Distribucion por Clientes/Patronos, Proveedores y Empleados. |
| Solidez de controles | Cantidad y calificacion de controles por nivel. |
| Sujetos por nivel | Patronos, proveedores y empleados clasificados por riesgo. |
| Exportaciones | Excel primero; PDF si Cumplimiento requiere documento formal de presentacion. |

## 12.1 Formula pendiente de aprobacion

Debe aprobarse formalmente si el calculo sera lineal ponderado, por rangos, por percentiles estadisticos o una combinacion. La recomendacion inicial para desarrollo es soportar puntaje ponderado versionado, con capacidad de ajustar pesos y escalas sin modificar codigo.

# 13. Recomendaciones de mejora

| Aspecto | Recomendacion |
| --- | --- |
| Seguridad | Estandarizar moduloGuard en todas las rutas y evaluar permisos por accion para crear/editar/eliminar/aprobar/exportar. |
| Backend | Evitar otro repositorio de 1700+ lineas; organizar metodos por region funcional o clases parciales si se aprueba despues. |
| Frontend | Usar componente principal con templateUrl y separar internamente funciones por tabs; no repetir el crecimiento de Monitoreo en un solo archivo inline. |
| Base de datos | Crear baseline de tablas usadas pero no visibles en scripts y asegurar scripts idempotentes para Matrices. |
| Auditoria | Auditar cambio de metodologia, factores, variables, escalas, evaluaciones, recalculos, reportes y planes. |
| Integracion DNP | No asumir escritura sobre DNP; definir si se exporta, sincroniza o se mantiene calificacion en RL_* con consulta integrada. |
| Reportes | Definir desde el inicio filtros, historicos y exportaciones para evitar rehacer calculos. |
| Secretos | Mantener credenciales fuera de archivos versionables; usar appsettings.example como plantilla sin secretos reales. |

# 14. Resolucion de trabajo y fases de desarrollo

Resolucion Cuando se autorice desarrollo, se implementara Matrices de Riesgos en fases: cierre de precondiciones, scripts SQL, backend, frontend, reporteria y validacion. Se respetara la arquitectura actual y no se cambiara la estructura existente sin autorizacion.

| Fase | Objetivo | Entregable |
| --- | --- | --- |
| Fase 0 | Cerrar precondiciones. | Metodologia aprobada, factores/pesos/variables/escalas definidos, permisos DNP confirmados. |
| Fase 1 | Base de datos. | Scripts 15+ con tablas, secuencias, indices, comentarios, modulo y permisos. |
| Fase 2 | Backend. | DTOs, repositorio, controlador, DI, endpoints y auditoria. |
| Fase 3 | Frontend. | Ruta, servicio, componente, tabs, formularios, tablas, calculo y estados UI. |
| Fase 4 | Reporteria. | Mapa de calor, perfiles, solidez de controles, filtros e historicos. |
| Fase 5 | Validacion. | Pruebas funcionales, permisos, auditoria, datos vacios, errores y exportaciones. |

## 14.1 Orden exacto recomendado

Aprobar metodologia oficial de Cumplimiento.

Definir catalogos de factores, variables, escalas, niveles y colores.

Crear script SQL del modulo y tablas base.

Registrar /matrices-riesgos en RL_MODULOS y asignar permisos.

Crear DTOs backend y repositorio con metodos de lectura/escritura.

Crear controlador con endpoints iniciales.

Registrar DI en Program.cs.

Crear servicio Angular tipado.

Crear componente y ruta con moduloGuard.

Implementar calculo individual y guardado historico.

Implementar mapa de calor y reportes.

Ejecutar pruebas y documentar resultados.

# 15. Criterios de aceptacion

| Criterio | Condicion de aceptacion |
| --- | --- |
| Registro del modulo | Matrices aparece en menu solo para usuarios con permiso. |
| Metodologia | Existe version activa con factores cuya ponderacion suma 100%. |
| Variables | Cada factor tiene variables con escalas y ponderaciones validas. |
| Calculo | Una evaluacion individual genera puntaje por variable, factor e institucional. |
| Historico | Cada evaluacion queda guardada con version, fecha y usuario. |
| Controles | El sistema permite registrar mitigadores y calcular riesgo residual si la metodologia lo aprueba. |
| Planes | Se pueden crear acciones con responsable, fecha y estado. |
| Mapa de calor | Se visualiza por factor/institucional y por inherente/residual. |
| Reportes | Existen consultas filtrables y al menos exportacion Excel inicial. |
| Auditoria | Cambios sensibles aparecen en RL_AUDITORIA. |
| Seguridad | Ruta protegida por moduloGuard y backend con Authorize. |

# 16. Riesgos y controles de implementacion

| Riesgo | Control propuesto |
| --- | --- |
| Formula no aprobada | No iniciar calculo final sin acta o definicion escrita de Cumplimiento. |
| Pesos no suman 100% | Validacion DB/backend/frontend antes de activar metodologia. |
| Cambios futuros rompen historicos | Versionar metodologia y guardar detalle de evaluacion. |
| Permisos DNP insuficientes | Mantener resultados en RL_* y definir mecanismo formal de integracion. |
| Pantalla demasiado grande | Separar template y funciones por tabs; evaluar subcomponentes si el alcance crece. |
| Reportes lentos | Crear indices por version, factor, sujeto, fecha y nivel. |
| Accesos indebidos | moduloGuard, Authorize y auditoria por accion sensible. |

# 17. Conclusiones

El sistema ya cuenta con una base solida para iniciar el Modulo 2: autenticacion, permisos por modulo, auditoria, conexion Oracle, estructura Angular, servicios HTTP y patrones de modulos administrativos. Lo que no existe todavia es la implementacion funcional de Matrices.

La preparacion queda lista con una ruta clara: primero metodologia y base de datos; luego backend; despues frontend; finalmente reportes, mapa de calor y validacion. El desarrollo debe mantener la forma de trabajo ya existente, pero aplicando mejoras puntuales para no repetir las principales deudas detectadas en Monitoreo de Listas.

La recomendacion final es iniciar Matrices solo despues de aprobar factores, variables, ponderaciones, escalas, formula de riesgo inherente/residual, reglas de mitigadores, plan de accion e integracion esperada con DNP.