PREPARACIÓN FINAL PARA INICIAR EL MÓDULO 2

Matrices de Riesgos

Requisitos del cliente, estado actual por capa y resolución técnica de desarrollo

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Fuente principal | 0. Desarrollo de Sistema de Gestión de Riesgos 2024-Agosto.docx |
| Anexos considerados | Imágenes del memorando/observaciones del cliente sobre impresión, reportes, eliminación, ingresos manuales y documentos escaneados. |
| Alcance | Preparar el desarrollo del Módulo 2 sin modificar código ni rutas en esta etapa. |
| Fecha de preparación | 18 de junio de 2026 |

# Índice de contenido

1. Propósito y decisión técnica

2. Requisitos del cliente como fuente de verdad

3. Observaciones adicionales del memorando y reunión

4. Estado actual completo del sistema

5. Análisis por capa: backend, frontend y base de datos

6. Brechas que deben cerrarse antes o durante Módulo 2

7. Alcance funcional del Módulo 2 - Matrices de Riesgos

8. Arquitectura objetivo respetando el sistema actual

9. Diseño propuesto de base de datos

10. Backend que se debe desarrollar

11. Frontend que se debe desarrollar

12. Reportería, mapa de calor y cálculos

13. Recomendaciones de mejora

14. Resolución y fases de desarrollo

15. Criterios de aceptación

16. Riesgos técnicos y controles

17. Conclusión ejecutiva

# 1. Propósito y decisión técnica

Este documento deja preparada la ruta funcional y técnica para iniciar el Módulo 2 - Matrices de Riesgos. Consolida los requisitos del cliente, el estado real del sistema existente y la resolución de trabajo que deberá seguirse en el desarrollo posterior, sin modificar código, rutas ni estructura funcional durante esta etapa documental.

La decisión técnica es conservar la arquitectura actual: ASP.NET Core Web API con controladores, repositorios, DTOs y servicios; frontend Angular standalone con rutas, guards, servicios y componentes por módulo; y Oracle mediante scripts incrementales versionados. El nuevo módulo debe crecer sobre esa base, registrarse como módulo controlado por permisos y guardar trazabilidad suficiente para auditoría y reproducción de cálculos.

# 2. Requisitos del cliente como fuente de verdad

La fuente principal del alcance es el documento '0. Desarrollo de Sistema de Gestión de Riesgos 2024-Agosto.docx'. Los puntos siguientes se toman como línea base para preparar y desarrollar el Módulo 2.

| Necesidad del sistema | Implicación técnica |
| --- | --- |
| Captura, registro, actualización periódica y consolidación de información de factores de riesgo. | Crear catálogos, pantallas y tablas versionadas para factores, variables, escalas, evaluaciones y resultados. |
| Identificar operaciones inusuales o sospechosas de clientes/patronos, empleados y proveedores. | Relacionar las evaluaciones de riesgo con entidades evaluadas y permitir explotación por tipo de factor. |
| Comunicar patrones de conducta asociados a LA/FT a empleados y funcionarios correspondientes. | Incluir reportería y tableros que hagan visibles niveles, variables críticas y planes de acción. |
| Clasificar clientes según la metodología implementada por el IHSS. | Permitir metodología configurable por Cumplimiento y cálculo reproducible por versión. |
| Obtener calificación consolidada institucional y calificación por cada factor. | Guardar resultado individual por factor y resultado consolidado/institucional. |

| Módulo requerido por el cliente | Estado frente al sistema actual |
| --- | --- |
| Monitoreo de Listas (Positivos) | Existe implementación amplia; requiere cierre de brechas puntuales del memorando. |
| Matrices de Riesgos (Factores de Riesgo-Estadístico) | No existe implementación funcional; es el módulo a iniciar. |
| Indicadores de Riesgos | Pendiente; se apoya en resultados de Matrices. |
| Debida Diligencia Inversiones | Pendiente; puede reutilizar patrones de matrices y evidencias. |
| Cumplimiento Normativo | Pendiente; requiere gestión documental, responsables y seguimiento. |

# 3. Observaciones adicionales del memorando y reunión

Las imágenes anexas complementan el alcance del cliente. Aunque varias observaciones pertenecen al Módulo 1, deben resolverse o quedar previstas antes de consolidar Matrices, porque afectan reportería, trazabilidad, evidencias y control de cumplimiento.

| Observación del cliente | Resolución técnica requerida |
| --- | --- |
| Eliminación de registros sólo por la Sección de Cumplimiento, con espacio para indicar motivo. | Implementar autorización por módulo/rol, captura obligatoria de motivo y operación transaccional con auditoría. |
| Debe quedar bitácora de documentos eliminados. | Crear o extender bitácora para registrar documento, usuario, fecha, motivo, entidad afectada y estado anterior. |
| Reporte Excel con estructura detallada del perfil/ficha. | Generar exportación Excel con los mismos campos del perfil y su histórico de seguimientos. |
| Perfil o ficha individual por persona natural o jurídica. | Definir endpoint y vista imprimible por registro, separada de listados generales. |
| Histórico de seguimientos con rango 'desde/hasta'. | Agregar filtros de fecha y trazabilidad completa de seguimiento por caso. |
| Ingresos manuales con la misma información del perfil. | Permitir captura manual validada para los campos obligatorios del numeral 1. |
| Documentos escaneados en cada proceso de seguimiento o monitoreo. | Adjuntar evidencias por seguimiento y no sólo por caso general. |
| Tipo de archivo y límite de MB según criterio GTIC. | Formalizar catálogo/configuración técnica y validar en frontend y backend. |

# 4. Estado actual completo del sistema

El sistema cuenta con base suficiente para crecer: autenticación, roles, usuarios, configuración visual, menú por módulos, auditoría, módulo de listas/positivos, carga de listas, evidencias y reportes básicos. No existe todavía un módulo funcional de Matrices de Riesgos, por lo que el desarrollo debe iniciar con modelo de datos, contratos backend y luego interfaz Angular.

| Área | Ya disponible | Uso para Módulo 2 |
| --- | --- | --- |
| Arquitectura backend | Controladores, DTOs, repositorios, servicios, middleware de errores y OracleDbContext. | Crear MatricesController, MatricesRepository, DTOs y modelos siguiendo el mismo patrón. |
| Seguridad | JWT, roles, guards y módulos asignados al usuario. | Registrar Matrices en RL_MODULOS y exigir permiso por ruta y API. |
| Auditoría | RL_AUDITORIA y repositorio de auditoría. | Auditar cambios de metodología, cálculos, planes, controles y eliminaciones. |
| Frontend | Angular standalone, layout principal, servicios tipados y rutas protegidas. | Crear componente Matrices con tabs operativos y servicio matrices.service.ts. |
| Base de datos | Scripts incrementales Oracle, secuencias y tablas RL_*. | Agregar scripts versionados para metodología, factores, variables, evaluaciones y resultados. |
| Reportería | Generación de PDF/Excel en módulo de listas. | Reutilizar patrón para mapas de calor, perfiles y reportes estadísticos dinámicos. |

# 5. Análisis por capa

## 5.1 Backend

El backend ya tiene una separación clara entre Controllers, Repositories, DTOs, Models y Services.

La integración Oracle está centralizada y permite continuar con consultas parametrizadas.

El módulo de listas ofrece precedentes útiles para seguimientos, evidencias y reportes.

Para Matrices se debe evitar lógica de cálculo dispersa en controladores; el cálculo debe quedar en repositorio/servicio con DTOs de entrada y salida.

## 5.2 Frontend

La aplicación Angular ya tiene layout, navegación, guards, interceptor y servicios HTTP.

El nuevo módulo debe aparecer como ruta controlada por permisos, no como acceso abierto.

La pantalla debe priorizar operación interna: configuración de metodología, alimentación de matrices, evaluación, controles, planes, mapa de calor y reportes.

Los componentes deben mantener formularios reactivos, validaciones visibles y estados de carga/error consistentes con los módulos actuales.

## 5.3 Base de datos

La base usa tablas RL_* y secuencias SEQ_RL_*, patrón que debe mantenerse.

Matrices requiere versionamiento para no perder históricos cuando Cumplimiento ajuste pesos, rangos o variables.

Los resultados deben persistirse con los insumos usados para poder auditar y reproducir una calificación pasada.

Debe registrarse el módulo y sus permisos desde scripts SQL, siguiendo el modelo de RL_MODULOS/RL_USUARIO_MODULOS.

# 6. Brechas que deben cerrarse antes o durante Módulo 2

| Brecha | Impacto | Tratamiento recomendado |
| --- | --- | --- |
| Módulo 2 inexistente en backend, frontend y DB. | No se pueden registrar ni calcular matrices. | Desarrollar desde scripts DB y contratos API. |
| Reportes de perfil/ficha de Módulo 1 aún no cubren todo el memorando. | Riesgo de entrega parcial al cliente. | Cerrar como fase previa o paralela controlada. |
| Eliminación con motivo y bitácora de documentos eliminados pendiente. | Riesgo de auditoría y cumplimiento. | Implementar autorización, motivo obligatorio y bitácora. |
| Validación de evidencias por tipo/MB no totalmente centralizada. | Riesgo de archivos no permitidos. | Configurar y validar en frontend y backend. |
| Rutas de coincidencias con guard permisivo. | Riesgo de acceso indebido. | Alinear con moduloGuard antes de ampliar permisos. |
| Metodología de cálculo pendiente de aprobación formal. | Riesgo de rehacer cálculo. | Diseñar motor configurable/versionado. |

# 7. Alcance funcional del Módulo 2 - Matrices de Riesgos

| Funcionalidad | Descripción de alcance |
| --- | --- |
| Identificación de factores de riesgo | Pantallas para alimentar riesgos identificados, tal como hoy se gestiona en Excel, con estructura controlada. |
| Identificación y calificación del riesgo | Primera parte de la matriz; registra riesgo, factor, variable, ponderación, puntaje y nivel. |
| Evaluación de mitigadores | Segunda parte; registra controles, solidez, efectividad y ajuste del riesgo residual. |
| Plan de acción | Tercera parte; responsables, actividades, fechas compromiso, estado y seguimiento. |
| Extensibilidad | Capacidad de agregar factores o matrices futuras según necesidad de Cumplimiento. |
| Perfilamiento/scoring | Calificación de patronos, proveedores y empleados con variables definidas por Cumplimiento. |
| Ponderación institucional | Factores con porcentajes que sumen 100% del riesgo institucional; ejemplo cliente/patrono, proveedores y empleados. |
| Integración DNP | Preparar salida de calificación por patrono hacia DNP si existe mecanismo formal de integración. |
| Matriz resumen | Resumen por factor y consolidado institucional. |
| Mapa de calor | Visualización por factor, consolidada, inherente y residual. |
| Reportería dinámica | Filtros por fecha, nivel de riesgo, factor, entidad, variables y comparación histórica. |

# 8. Arquitectura objetivo respetando el sistema actual

La arquitectura recomendada mantiene bajo acoplamiento: base de datos con metodología versionada, backend con contratos claros y frontend dividido por tabs. El cálculo no debe depender de texto libre ni de valores quemados en pantalla; debe alimentarse desde catálogos y configuraciones persistidas.

| Capa | Componentes propuestos |
| --- | --- |
| DB | RL_MATRIZ_METODOLOGIA, RL_MATRIZ_FACTORES, RL_MATRIZ_VARIABLES, RL_MATRIZ_ESCALAS, RL_MATRIZ_EVALUACIONES, RL_MATRIZ_RESULTADOS, RL_MATRIZ_CONTROLES, RL_MATRIZ_PLAN_ACCION, RL_MATRIZ_AUDITORIA_DET. |
| Backend | MatricesController, MatricesRepository, DTOs de metodología/evaluación/reporte, servicios de cálculo y exportación. |
| Frontend | Ruta /matrices-riesgos, MatricesRiesgosComponent, servicio matrices.service.ts, tabs: metodología, factores, evaluaciones, controles, planes, mapa de calor, reportes. |
| Seguridad | Registro en RL_MODULOS, permisos por usuario, guards Angular y validación API. |
| Auditoría | Auditar altas, cambios de pesos, cierre de evaluaciones, recalculos, exportaciones críticas y eliminaciones. |

# 9. Diseño propuesto de base de datos

La base debe permitir cambios futuros sin destruir históricos. Por eso se recomienda versionar metodologías y guardar cada evaluación con la versión de factores, variables, ponderaciones y escalas utilizada.

| Tabla propuesta | Responsabilidad |
| --- | --- |
| RL_MATRIZ_METODOLOGIA | Versiona nombre, vigencia, estado y descripción de la metodología aprobada. |
| RL_MATRIZ_FACTORES | Define factores como clientes/patronos, proveedores y empleados, con peso institucional. |
| RL_MATRIZ_VARIABLES | Define variables, peso, tipo de dato, fuente, obligatoriedad y factor asociado. |
| RL_MATRIZ_ESCALAS | Define rangos, niveles, colores y puntajes permitidos. |
| RL_MATRIZ_EVALUACIONES | Encabezado de evaluación por entidad, periodo, tipo de factor y metodología. |
| RL_MATRIZ_RESULTADOS | Detalle de respuestas, puntajes, ponderaciones y nivel calculado por variable/factor. |
| RL_MATRIZ_CONTROLES | Controles/mitigadores vinculados a riesgos y su solidez. |
| RL_MATRIZ_PLAN_ACCION | Actividades, responsables, fechas, estados y cierre. |
| RL_MATRIZ_EXPORTACIONES | Opcional para trazabilidad de reportes generados. |

# 10. Backend que se debe desarrollar

El backend debe iniciar por contratos de datos y endpoints mínimos que permitan configurar metodología, alimentar matrices, calcular resultados y consultar reportes. No se recomienda empezar por la pantalla sin cerrar primero el modelo y los DTOs.

| Endpoint recomendado | Uso |
| --- | --- |
| GET /api/matrices/metodologias | Listar metodologías y versión vigente. |
| POST /api/matrices/metodologias | Crear o versionar metodología. |
| GET /api/matrices/factores | Consultar factores, pesos y estado. |
| POST /api/matrices/factores | Crear o actualizar factor con validación de suma 100%. |
| GET /api/matrices/variables | Listar variables por factor/metodología. |
| POST /api/matrices/evaluaciones | Crear evaluación de una entidad. |
| POST /api/matrices/evaluaciones/{id}/calcular | Calcular inherente, mitigadores y residual. |
| GET /api/matrices/reportes/mapa-calor | Consultar mapa de calor filtrable. |
| GET /api/matrices/reportes/perfil-institucional | Consultar perfil institucional. |
| GET /api/matrices/reportes/exportar | Exportar Excel/PDF según reporte. |

# 11. Frontend que se debe desarrollar

| Vista/tab | Comportamiento esperado |
| --- | --- |
| Metodología | Crear versiones, vigencias, estados y descripción de cálculo. |
| Factores | Administrar factores, pesos y validación de 100% institucional. |
| Variables | Configurar variables por factor, peso, fuente, escala y obligatoriedad. |
| Evaluaciones | Registrar evaluación por entidad, periodo y factor. |
| Mitigadores | Registrar controles, solidez y evidencia de mitigación. |
| Plan de acción | Asignar responsables, fechas, estado y seguimiento. |
| Mapa de calor | Mostrar niveles por factor, institucional, inherente y residual. |
| Reportes | Exportar y filtrar por rango, fecha específica, nivel, factor y entidad. |

# 12. Reportería, mapa de calor y cálculos

El módulo debe calcular y guardar resultados, no sólo mostrarlos. Cada cálculo debe poder reproducirse con la metodología vigente en la fecha de evaluación.

Mapa de calor actual, por rango de fechas o por fecha específica.

Vista de riesgo inherente y riesgo residual.

Filtro por niveles de riesgo y navegación hacia variables que explican el nivel.

Comparación entre mapa de calor actual y cierre anterior.

Perfil de riesgo de la institución por niveles.

Perfil de riesgo por factor.

Solidez de controles.

Gráficos de clientes, empleados y proveedores activos por nivel de riesgo.

La fórmula exacta debe aprobarse con Cumplimiento. La recomendación técnica es soportar puntaje ponderado versionado, escalas configurables y cálculo separado de riesgo inherente, mitigadores y riesgo residual.

# 13. Recomendaciones de mejora

| Aspecto | Recomendación |
| --- | --- |
| Seguridad | Corregir rutas permisivas y validar permisos también en API. |
| Auditoría | Ampliar eventos de auditoría a cambios de metodología, cálculos y reportes críticos. |
| Datos | Evitar edición destructiva; usar estados, vigencias y versionamiento. |
| UX | Diseñar pantalla operativa, densa y clara, no tipo landing; priorizar filtros, tablas, tabs y acciones auditables. |
| Reportería | Crear exportaciones reproducibles y consistentes con filtros aplicados. |
| Calidad | Probar suma de ponderaciones, cambios de metodología, cálculo residual y permisos por módulo. |
| Gobierno | Documentar criterios aprobados por Cumplimiento antes de codificar fórmula definitiva. |

# 14. Resolución y fases de desarrollo

La resolución técnica es iniciar Módulo 2 con una fase de base de datos y backend mínimo, continuar con la interfaz de configuración/evaluación y cerrar con reportería avanzada. En paralelo, las brechas del Módulo 1 provenientes del memorando deben tratarse como prerrequisitos de cumplimiento o como tareas de endurecimiento antes de entrega integral.

Aprobar metodología oficial de Cumplimiento, factores, variables, escalas, pesos y colores.

Crear scripts Oracle del módulo y registrar Matrices en RL_MODULOS.

Desarrollar DTOs, repositorio, servicio de cálculo y controlador backend.

Crear servicio Angular y ruta protegida /matrices-riesgos.

Implementar tabs de metodología, factores, variables y evaluaciones.

Implementar mitigadores, plan de acción y cálculo inherente/residual.

Implementar mapa de calor, perfiles y reportes Excel/PDF.

Cerrar observaciones del memorando que impactan trazabilidad, evidencias y reportes.

Ejecutar pruebas de permisos, cálculo, auditoría, exportación y regresión de Módulo 1.

# 15. Criterios de aceptación

| Criterio | Aceptación |
| --- | --- |
| Metodología versionada | Se puede crear una versión y conservar históricos de versiones anteriores. |
| Pesos institucionales | El sistema valida que factores activos sumen 100%. |
| Evaluación reproducible | Cada evaluación conserva variables, pesos, respuestas y resultado usado. |
| Mapa de calor | Se puede consultar por factor, institucional, inherente, residual y fecha/rango. |
| Reportes | Se exporta Excel/PDF respetando filtros y estructura aprobada. |
| Permisos | Sólo usuarios autorizados acceden a Matrices y sus acciones críticas. |
| Auditoría | Cambios y acciones críticas quedan registrados con usuario, fecha y detalle. |
| Integridad | El desarrollo no rompe Monitoreo de Listas ni módulos administrativos existentes. |

# 16. Riesgos técnicos y controles

| Riesgo | Control |
| --- | --- |
| Cambios de metodología durante el desarrollo. | Versionamiento y aprobación formal antes de activar cálculo. |
| Cálculos no auditables. | Persistir insumos y resultados; no depender de cálculo sólo en UI. |
| Datos históricos alterados. | Usar vigencias/estados y evitar sobrescritura destructiva. |
| Permisos incompletos. | Aplicar guard frontend y validación backend. |
| Reportes inconsistentes. | Centralizar filtros y registrar exportaciones críticas. |
| Crecimiento futuro del alcance. | Diseñar factores, variables y escalas configurables. |

# 17. Conclusión ejecutiva

El sistema actual está listo arquitectónicamente para recibir el Módulo 2, pero el módulo no existe todavía como funcionalidad. La preparación correcta consiste en desarrollar Matrices de Riesgos de forma incremental y auditable, empezando por modelo Oracle versionado, backend tipado y permisos, y continuando con una interfaz Angular operativa para configuración, evaluación, mitigadores, planes, mapa de calor y reportes.

Los requisitos del cliente contenidos en el Word y en las observaciones anexas quedan integrados como línea base: no sólo para Matrices, sino también para cerrar los controles de impresión, Excel, evidencias, ingresos manuales, eliminación autorizada y bitácora que sostienen la trazabilidad del sistema completo.