Acta Interna de Cierre Formal

Módulo Monitoreo de Listas - Sistema de Gestión de Riesgos LAFT IHSS

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Proyecto | Sistema de Gestión de Riesgos LAFT - IHSS |
| Módulo | Monitoreo de Listas |
| Fecha de cierre documental | 01/07/2026 |
| Estado | Cierre formal documentado; pendiente únicamente de validación final del usuario responsable. |
| Carpeta de cierre | docs/2. Módulo Monitoreo de Listas/Cierre_Final_Aprobado |
| Fuente | Repositorio local C:/RIESGO_LAVADO |

Regla de cierre: desde este punto, el módulo Monitoreo de Listas no debe modificarse funcional, documental ni estructuralmente sin aprobación expresa del usuario responsable.

# 1. Qué quedó terminado

| Área | Estado | Detalle |
| --- | --- | --- |
| Backend del módulo | Terminado | Controladores reducidos a entrada/salida HTTP, servicios separados y validaciones críticas movidas a servicios. |
| Servicios | Terminado | ListasService, EvidenciasService y CoincidenciasService quedan como base técnica; MatricesRiesgoService queda disponible como patrón futuro. |
| Auditoría | Terminado | Login/logout, usuarios, estados, carga de listas, exportaciones, evidencias, seguimientos, configuración, reportes y calificaciones registran auditoría cuando aplica. |
| Evidencias | Terminado | Validación de extensión, MIME, tamaño, nombre físico seguro con GUID, eliminación lógica con motivo, descarga auditada y almacenamiento controlado. |
| Monitoreo funcional | Terminado | Jurídicas, naturales, empleados, positivos manuales, origen, motivo, seguimientos, evidencias, filtros, exportaciones, reportes, estados y acciones principales quedaron cerrados funcionalmente. |
| Coincidencias | Terminado | Patrono y empleado cuentan con búsqueda, detalle, paginación/resumen, exportación, calificación, auditoría y permisos por módulo. |
| Seguridad y accesos | Terminado | Roles, módulos asignados, ModuloAuthorize, guards Angular, menú filtrado, pantalla sin acceso, sesión, cambio de contraseña y usuarios locales/dominio quedan integrados. |
| Base de datos | Terminado | Scripts de instalación, actualización, manifiesto, guía de ejecución segura, validación de módulos y separación de experimentales quedaron ordenados. |
| Documentación | Terminado | Documentación full por módulo, política de repositorio, guía de base de datos y pruebas mínimas no destructivas quedan en Word. |

# 2. Qué quedó parcialmente terminado

| Elemento | Estado | Motivo |
| --- | --- | --- |
| Pruebas de escritura | Parcial | No se ejecutaron POST, PUT ni DELETE contra la base conectada para no alterar información existente. |
| Render visual con LibreOffice | Parcial | El entorno no tiene soffice disponible; se aplicó validación estructural con python-docx. |
| Aprobación formal del usuario | Pendiente | La aprobación final depende de revisión del usuario responsable en Word. |
| Matrices de Riesgo | Pendiente | No se inicia desarrollo funcional hasta cerrar aprobación del módulo actual. |

# 3. Qué queda pendiente

Ejecutar pruebas controladas de escritura en ambiente de pruebas o con autorización explícita: crear/editar usuario, cargar lista, positivo manual, seguimiento, evidencia, eliminación lógica, exportación y calificación.

Confirmar visualmente los Word finales si se habilita LibreOffice o revisión manual en Microsoft Word.

Recibir aprobación final del usuario responsable antes de subir cambios o declarar cierre aprobado en repositorio remoto.

Mantener pendiente cualquier ajuste de Matrices hasta validar que no afecta reglas de Monitoreo de Listas.

# 4. Qué requiere validación del usuario

| Validación | Requiere aprobación |
| --- | --- |
| Contenido final de la documentación Word | Sí |
| Ejecución de pruebas que escriben en base de datos | Sí |
| Carpeta Cierre_Final_Aprobado como paquete oficial del módulo | Sí |
| Subida de cambios al repositorio remoto | Sí |
| Inicio del módulo Matrices de Riesgo | Sí |

# 5. Qué no debe tocarse sin aprobación

Scripts aprobados de base de datos y manifiesto de ejecución segura.

IDs de módulos, rutas Angular y reglas de ModuloAuthorize.

Política de auditoría obligatoria para endpoints críticos.

Reglas de evidencias: validación, almacenamiento, descarga auditada y eliminación lógica con motivo.

Documentos finales dentro de Cierre_Final_Aprobado.

Configuración de conexión, SMTP o rutas de almacenamiento sin revisión previa.

Estados y reglas de calificación de coincidencias.

# 6. Qué se puede reutilizar para Matrices de Riesgo

| Componente reutilizable | Aplicación en Matrices |
| --- | --- |
| Patrón controlador + servicio | Mantener controladores como HTTP y mover reglas de negocio/cálculos a MatricesRiesgoService. |
| ModuloAuthorize y guards Angular | Aplicar autorización backend y frontend al nuevo módulo desde el primer endpoint/pantalla. |
| AuditRequired y AuditoriaRepository | Registrar cambios de configuración, cálculos, aprobaciones, visualizaciones sensibles y exportaciones. |
| Guía de base de datos | Crear scripts idempotentes, manifiesto aprobado, respaldos y orden de ejecución antes de tocar datos reales. |
| Documentación full por módulo | Crear versión cliente, versión desarrollador, flujo funcional, endpoints, tablas, reglas, auditorías y pendientes. |
| Política de repositorio | Revisar en Word, no subir borradores, no subir duplicados ni temporales, y separar cliente/desarrollador. |
| Pruebas mínimas | Repetir esquema no destructivo primero y luego pruebas de escritura con datos controlados. |
| Evidencias y seguimientos | Reutilizar criterios de seguridad documental si Matrices adjunta soportes o aprobaciones. |

# 7. Documentos incluidos en el paquete de cierre

| Documento | Uso |
| --- | --- |
| Acta_Cierre_Formal_Modulo_Monitoreo_Listas_SGRLA_IHSS.docx | Acta interna de cierre formal. |
| Documentacion_Modulo_Monitoreo_Listas_Terminado.docx | Documento final funcional del módulo. |
| Cierre_Maestro_Final_Fase_1_Modulos_Base_Monitoreo_Listas.docx | Cierre maestro de fase base. |
| Monitoreo_Listas_Version_Cliente_Final.docx | Versión cliente de documentación modular. |
| Monitoreo_Listas_Version_Desarrollador_Final.docx | Versión desarrollador de documentación modular. |
| Evidencias_Seguimientos_Version_Full_Final.docx | Flujo funcional y técnico de evidencias y seguimientos. |
| Informe_Pruebas_Minimas_Pre_Matrices_SGRLA_IHSS.docx | Evidencia de pruebas mínimas no destructivas previas a Matrices. |

# 8. Criterio de avance a Matrices de Riesgo

Se puede iniciar Matrices de Riesgo cuando el usuario responsable confirme este paquete de cierre, autorice los pendientes controlados que correspondan y mantenga congeladas las reglas críticas del módulo Monitoreo de Listas.