DOCUMENTO DE PLANIFICACIÓN

Plan de Fases de Trabajo

Módulo 3. Matrices de Riesgos - Sistema de Gestión de Riesgos LAFT IHSS

Proyecto: RIESGO_LAVADO - IHSS

Módulo: 3. Matrices de Riesgos

Tipo de documento: Plan maestro de fases de trabajo

Versión: 1.0

Fecha: 01 de julio de 2026

Estado: Versión de trabajo para revisión y aprobación

Fuente base: Análisis final maestro del Módulo 3 y política vigente de repositorio

Alcance: Definir todas las fases necesarias para diseñar, construir, validar y preparar el módulo Matrices de Riesgos.

# 1. Propósito del documento

Este documento define todas las fases de trabajo necesarias para construir el Módulo 3. Matrices de Riesgos del Sistema de Gestión de Riesgos LAFT del IHSS. El módulo debe entenderse como un motor metodológico, cuantitativo, cualitativo, versionado, trazable y auditable; no como una pantalla aislada.

Criterio rector Monitoreo de Listas detecta y documenta casos. Matrices de Riesgos mide, calcula, mitiga, explica y da seguimiento al riesgo LAFT mediante metodología aprobada, cálculos versionados, controles y planes de acción.

# 2. Alcance exclusivo del módulo

Diseñar y construir la metodología operativa para evaluar riesgo inherente, controles mitigantes y riesgo residual.

Parametrizar factores, criterios, escalas y ponderaciones por versión metodológica.

Crear matrices por sujeto o alcance: patrono, proveedor, empleado, área, proceso, caso positivo o matriz institucional.

Registrar controles, evidencias, planes de acción, historial funcional y auditoría transversal.

Generar dashboard, mapa de calor, reportes y exportaciones auditadas.

Mantener documentación cliente y desarrollador separada, con control de versión y aprobación.

# 3. Decisiones base para planificación

| Elemento | Decisión de trabajo | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Nombre funcional | Matrices de Riesgos | Coincide con carpeta, requerimiento y alcance del módulo. |
| Ruta frontend | /matrices-riesgos | Nombre claro, plural y alineado al módulo. |
| API base | /api/matrices-riesgos | Contrato explícito para backend y frontend. |
| Prefijo Oracle | RL_MR_* | Nomenclatura compacta, trazable y consistente con el estándar RL_*. |
| Cálculo | Backend obligatorio | La interfaz muestra; el backend valida, calcula y explica. |
| Auditoría | RL_AUDITORIA + RL_MR_HISTORIAL | Bitácora transversal más historial funcional propio. |
| Estado documental | Versión de trabajo para revisión y aprobación | Cumple la política de repositorio antes de considerar versión aprobada. |

# 4. Mapa general de fases

| Fase | Nombre | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 | Gobierno, alcance y control documental | Asegurar que el módulo inicie con alcance institucional claro, responsables definidos, control documental y reglas de repositorio aplicadas desde el primer día. |
| Fase 2 | Levantamiento metodológico LAFT | Convertir el requerimiento funcional en una metodología operativa, medible, versionable y aprobable antes de diseñar pantallas o tablas definitivas. |
| Fase 3 | Modelo de datos y arquitectura Oracle | Diseñar la persistencia del módulo con trazabilidad, historial, versionamiento y capacidad de auditoría. |
| Fase 4 | Diseño funcional y experiencia de usuario | Diseñar las pantallas y flujos del módulo antes de construir, garantizando separación entre operación, parametrización, evaluación y reportería. |
| Fase 5 | Contratos backend, seguridad y auditoría | Definir la API y los contratos técnicos que sostendrán cálculo, validación, permisos, auditoría y reportes. |
| Fase 6 | Motor de cálculo y reglas de negocio | Construir el núcleo metodológico que calcula riesgo inherente, mitigación por controles y riesgo residual de forma trazable y repetible. |
| Fase 7 | Construcción backend y persistencia | Implementar servicios, repositorios, transacciones y consultas Oracle necesarios para operar el módulo de extremo a extremo. |
| Fase 8 | Construcción frontend Angular | Implementar la interfaz del módulo con rutas protegidas, formularios validados, navegación clara y consumo correcto de API. |
| Fase 9 | Reportería, mapa de calor y exportaciones | Entregar consultas ejecutivas y operativas para seguimiento del riesgo, resultados históricos y evidencias de gestión. |
| Fase 10 | Planes de acción, evidencias y seguimiento | Asegurar que los riesgos residuales no aceptables generen tratamiento, responsables, fechas compromiso, evidencias y trazabilidad. |
| Fase 11 | Pruebas integrales y control de calidad | Validar funcionamiento, seguridad, consistencia de datos, auditoría, rendimiento básico y experiencia de usuario antes de cierre. |
| Fase 12 | Documentación, capacitación y cierre controlado | Dejar el módulo listo para revisión institucional, transferencia y continuidad operativa. |

# 5. Desarrollo detallado por fase

## Fase 1. Gobierno, alcance y control documental

Asegurar que el módulo inicie con alcance institucional claro, responsables definidos, control documental y reglas de repositorio aplicadas desde el primer día.

### Actividades principales

Confirmar alcance funcional exclusivo del Módulo 3. Matrices de Riesgos.

Registrar responsables funcionales, técnicos, DBA, seguridad y aprobación.

Definir tablero de control de pendientes, decisiones, riesgos y entregables.

Clasificar documentos como cliente, desarrollador, técnico transversal o evidencia de pruebas.

Depurar borradores y mantener una sola versión vigente por documento.

### Entregables

Acta de inicio del módulo.

Matriz de responsables y aprobadores.

Inventario documental controlado del módulo.

Lista de decisiones abiertas y criterios de cierre.

### Criterios de aceptación

El alcance del módulo está aprobado y no se mezcla con Monitoreo de Listas.

Todos los documentos tienen versión, fecha, estado, fuente y responsable.

No existen borradores, duplicados ni temporales dentro de la carpeta del módulo.

Dependencia principal: Política de repositorio vigente y análisis maestro del módulo.

## Fase 2. Levantamiento metodológico LAFT

Convertir el requerimiento funcional en una metodología operativa, medible, versionable y aprobable antes de diseñar pantallas o tablas definitivas.

### Actividades principales

Identificar factores de riesgo: patronos, proveedores, empleados, áreas, procesos y futuros factores parametrizables.

Definir variables, criterios, escalas, pesos, rangos y reglas de obligatoriedad.

Separar riesgo inherente, controles mitigantes, riesgo residual y planes de acción.

Documentar reglas de aprobación, vigencia y versionamiento metodológico.

Definir qué información puede provenir de fuentes internas y qué datos serán capturados por el usuario.

### Entregables

Documento metodológico funcional.

Catálogo inicial de factores, criterios y escalas.

Reglas de ponderación y validación.

Criterios para riesgo alto o crítico y plan de acción obligatorio.

### Criterios de aceptación

La metodología puede explicarse sin depender de código fuente.

Las ponderaciones totalizan el porcentaje definido.

La fórmula oficial queda marcada como aprobada o pendiente de aprobación.

Dependencia principal: Requerimiento del cliente y criterio de Cumplimiento/área responsable.

## Fase 3. Modelo de datos y arquitectura Oracle

Diseñar la persistencia del módulo con trazabilidad, historial, versionamiento y capacidad de auditoría.

### Actividades principales

Diseñar tablas RL_MR_* para modelos, factores, criterios, escalas, ponderaciones, matrices, detalle, resultados, controles, planes, evidencias e historial.

Definir llaves primarias, foráneas, índices, restricciones, estados y eliminación lógica.

Preparar scripts idempotentes y clasificados como aprobados, utilitarios o experimentales.

Definir snapshots de cálculo para matrices cerradas.

Validar compatibilidad con RL_AUDITORIA y módulos existentes.

### Entregables

Diagrama lógico de datos.

Script inicial de estructura RL_MR_*.

Script de registro del módulo en RL_MODULOS.

Documento DBA de ejecución segura.

### Criterios de aceptación

Los scripts no eliminan información productiva.

Las tablas permiten conservar versiones históricas de metodología y resultados.

Toda matriz cerrada queda protegida contra edición metodológica retroactiva.

Dependencia principal: Fase 2 aprobada y política de ejecución segura de base de datos.

## Fase 4. Diseño funcional y experiencia de usuario

Diseñar las pantallas y flujos del módulo antes de construir, garantizando separación entre operación, parametrización, evaluación y reportería.

### Actividades principales

Definir navegación /matrices-riesgos y acceso por permiso modular.

Diseñar dashboard, listado, creación de matriz, evaluación, controles, planes de acción, historial y reportes.

Separar vistas para usuario operativo, revisor, aprobador y administrador metodológico.

Definir estados: borrador, en evaluación, calculada, en revisión, aprobada, cerrada, observada e inactiva.

Preparar textos funcionales, validaciones visibles y mensajes de error.

### Entregables

Mapa de pantallas.

Flujo funcional completo por rol.

Prototipo funcional o wireframes aprobables.

Documento cliente del módulo.

### Criterios de aceptación

El flujo permite crear, calcular, revisar, aprobar y consultar una matriz.

Las pantallas no exponen detalles técnicos innecesarios al usuario cliente.

Cada acción sensible tiene estado, permiso y mensaje definido.

Dependencia principal: Fases 1 y 2; decisión de roles y permisos.

## Fase 5. Contratos backend, seguridad y auditoría

Definir la API y los contratos técnicos que sostendrán cálculo, validación, permisos, auditoría y reportes.

### Actividades principales

Definir MatricesRiesgosController, DTOs, servicio y repositorio.

Diseñar endpoints mínimos para dashboard, listado, detalle, creación, evaluación, cálculo, controles, planes, evidencias, aprobación y exportación.

Aplicar autorización por módulo sugerido ID 10 o siguiente ID aprobado.

Definir eventos auditables y campos mínimos de bitácora.

Diseñar respuestas estándar de éxito, error funcional y validación.

### Entregables

Contrato REST del módulo.

DTOs de cabecera, detalle, cálculo, control, plan y reporte.

Matriz de permisos por endpoint.

Catálogo de eventos auditables.

### Criterios de aceptación

Todo endpoint sensible exige autenticación y permiso modular.

El backend queda como única fuente de cálculo.

Las exportaciones, aprobaciones y recálculos quedan auditados.

Dependencia principal: Modelo de datos y estados funcionales aprobados.

## Fase 6. Motor de cálculo y reglas de negocio

Construir el núcleo metodológico que calcula riesgo inherente, mitigación por controles y riesgo residual de forma trazable y repetible.

### Actividades principales

Implementar validaciones de obligatoriedad, rangos, ponderaciones y vigencia metodológica.

Calcular riesgo inherente por factor, criterio y matriz.

Registrar controles mitigantes con efectividad, responsable y evidencia.

Calcular riesgo residual y nivel final con color, explicación y snapshot.

Bloquear cierres incompletos y exigir plan de acción cuando corresponda.

### Entregables

Servicio de cálculo backend.

Pruebas unitarias o casos controlados de fórmula.

Bitácora funcional de recálculo.

Documento técnico de reglas de negocio.

### Criterios de aceptación

El mismo insumo produce el mismo resultado bajo la misma versión metodológica.

La matriz conserva snapshot de fórmula, pesos y resultados.

El sistema impide cierre con criterios obligatorios incompletos.

Dependencia principal: Fases 2, 3 y 5.

## Fase 7. Construcción backend y persistencia

Implementar servicios, repositorios, transacciones y consultas Oracle necesarios para operar el módulo de extremo a extremo.

### Actividades principales

Crear repositorio MatricesRiesgosRepository con SQL parametrizado.

Implementar transacciones para crear matriz, guardar evaluación, calcular, registrar controles y planes.

Implementar consultas de listado, detalle, historial y dashboard.

Integrar auditoría transversal y errores controlados.

Preparar manejo de concurrencia para evitar cierres o aprobaciones duplicadas.

### Entregables

Controller, service, repository y DTOs implementados.

Scripts Oracle aplicados en ambiente de pruebas.

Pruebas de integración con datos controlados.

Registro de errores funcionales esperados.

### Criterios de aceptación

La API compila sin advertencias críticas.

Las operaciones transaccionales no dejan datos parciales.

La auditoría registra usuario, fecha, operación, módulo y resultado.

Dependencia principal: Contrato backend y modelo de datos aprobados.

## Fase 8. Construcción frontend Angular

Implementar la interfaz del módulo con rutas protegidas, formularios validados, navegación clara y consumo correcto de API.

### Actividades principales

Crear feature admin/matrices-riesgos.

Implementar servicio Angular matrices-riesgos.service.ts.

Construir dashboard, listado, formulario de matriz, evaluación, controles, planes, historial y reportes.

Aplicar guards de autenticación, rol y módulo.

Agregar validaciones visuales y estados de carga/error.

### Entregables

Ruta /matrices-riesgos protegida.

Componentes funcionales del módulo.

Servicio Angular con modelos TypeScript.

Pantallas listas para pruebas funcionales.

### Criterios de aceptación

El usuario autorizado puede ejecutar el flujo completo sin usar herramientas externas.

El usuario no autorizado recibe redirección o mensaje de acceso denegado.

Los formularios evitan enviar datos incompletos o inválidos.

Dependencia principal: API mínima disponible y permisos registrados.

## Fase 9. Reportería, mapa de calor y exportaciones

Entregar consultas ejecutivas y operativas para seguimiento del riesgo, resultados históricos y evidencias de gestión.

### Actividades principales

Diseñar dashboard por factor, nivel, estado, responsable y período.

Implementar mapa de calor para inherente y residual.

Definir exportaciones PDF/Excel auditadas.

Crear filtros por fecha, sujeto, estado, modelo, nivel y responsable.

Preparar reportes de planes vencidos, matrices críticas y cambios metodológicos.

### Entregables

Dashboard operativo.

Mapa de calor funcional.

Exportaciones auditadas.

Reporte de planes de acción.

### Criterios de aceptación

Los reportes usan datos persistidos, no cálculos improvisados en pantalla.

Cada exportación registra usuario, filtros, formato y fecha.

Los filtros devuelven resultados consistentes con la base de datos.

Dependencia principal: Cálculo, persistencia y frontend base operativos.

## Fase 10. Planes de acción, evidencias y seguimiento

Asegurar que los riesgos residuales no aceptables generen tratamiento, responsables, fechas compromiso, evidencias y trazabilidad.

### Actividades principales

Implementar creación de planes por residual alto o crítico.

Definir responsables, fechas, estados y motivos de cierre.

Vincular evidencias a matriz, control o plan.

Registrar seguimientos y cambios de estado.

Bloquear cierre cuando existan planes obligatorios sin tratamiento.

### Entregables

Flujo de plan de acción.

Gestión de evidencias del módulo.

Historial de seguimiento.

Reglas de bloqueo y cierre.

### Criterios de aceptación

Todo residual alto o crítico tiene plan o justificación aprobada.

Las evidencias quedan vinculadas con metadatos y control de eliminación lógica.

El historial permite reconstruir decisiones y responsables.

Dependencia principal: Fases 6, 7 y 8.

## Fase 11. Pruebas integrales y control de calidad

Validar funcionamiento, seguridad, consistencia de datos, auditoría, rendimiento básico y experiencia de usuario antes de cierre.

### Actividades principales

Ejecutar pruebas funcionales por rol y estado.

Probar cálculos con escenarios bajo, medio, alto y crítico.

Validar rutas protegidas, permisos y accesos denegados.

Verificar scripts SQL en ambiente de pruebas.

Ejecutar pruebas mínimas de API, frontend y exportaciones.

### Entregables

Matriz de pruebas del módulo.

Evidencia de resultados.

Lista de hallazgos y correcciones.

Acta de validación previa a cierre.

### Criterios de aceptación

No quedan defectos críticos abiertos.

Los cálculos esperados coinciden con la metodología aprobada.

La auditoría conserva eventos sensibles y exportaciones.

Dependencia principal: Módulo construido en backend, frontend y base de datos.

## Fase 12. Documentación, capacitación y cierre controlado

Dejar el módulo listo para revisión institucional, transferencia y continuidad operativa.

### Actividades principales

Preparar documentación cliente y desarrollador separada.

Actualizar guías de base de datos, arquitectura y política documental si aplica.

Preparar material de capacitación para usuarios autorizados.

Definir pendientes controlados y mejoras futuras.

Emitir acta de cierre del módulo cuando el usuario responsable apruebe la versión final.

### Entregables

Documento cliente del módulo.

Documento técnico desarrollador.

Guía de ejecución segura de base de datos.

Informe de pruebas y acta de cierre.

### Criterios de aceptación

La documentación no mezcla audiencias.

No existen borradores ni duplicados en la carpeta del módulo.

El cierre indica alcance entregado, pendientes y aprobación correspondiente.

Dependencia principal: Pruebas integrales cerradas y revisión del usuario responsable.

# 6. Secuencia recomendada de ejecución

Cerrar gobierno, alcance documental y responsables del módulo.

Aprobar metodología, factores, criterios, escalas y ponderaciones.

Diseñar modelo Oracle RL_MR_* y contratos backend.

Diseñar flujo funcional y pantallas antes de construir interfaz.

Implementar cálculo backend, persistencia y auditoría.

Implementar interfaz Angular y rutas protegidas.

Completar reportes, mapa de calor, planes de acción y evidencias.

Ejecutar pruebas integrales, documentar hallazgos y cerrar correcciones.

Preparar documentación cliente/desarrollador y acta de cierre.

# 7. Contratos mínimos de API

Los endpoints siguientes forman la base mínima para iniciar diseño técnico. La lista puede ampliarse durante la fase de contrato backend, pero no debe eliminar la separación entre evaluación, cálculo, controles, planes y reportes.

| Método | Ruta | Uso |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/matrices-riesgos/dashboard | Indicadores del módulo y mapa de riesgo. |
| GET | /api/matrices-riesgos | Listado filtrado de matrices. |
| GET | /api/matrices-riesgos/{id} | Detalle completo de una matriz. |
| POST | /api/matrices-riesgos | Crear matriz en borrador. |
| POST | /api/matrices-riesgos/{id}/evaluacion | Guardar criterios y valores evaluados. |
| POST | /api/matrices-riesgos/{id}/calcular-inherente | Calcular riesgo inherente. |
| POST | /api/matrices-riesgos/{id}/controles | Registrar controles mitigantes. |
| POST | /api/matrices-riesgos/{id}/calcular-residual | Calcular riesgo residual. |
| POST | /api/matrices-riesgos/{id}/planes-accion | Registrar tratamiento de riesgo residual. |
| POST | /api/matrices-riesgos/{id}/aprobar | Aprobar matriz según permisos. |
| GET | /api/matrices-riesgos/reportes/exportar | Exportación auditada. |

# 8. Modelo de datos esperado

| Tabla | Tipo | Propósito |
| --- | --- | --- |
| RL_MR_MODELOS | Catálogo/versionado | Modelo metodológico, versión, vigencia, estado y aprobación. |
| RL_MR_FACTORES | Catálogo | Factores de riesgo definidos por modelo. |
| RL_MR_CRITERIOS | Catálogo | Variables o criterios por factor. |
| RL_MR_ESCALAS | Catálogo | Escalas de probabilidad, impacto, efectividad y nivel. |
| RL_MR_PONDERACIONES | Configuración | Pesos por factor/criterio y versión metodológica. |
| RL_MR_MATRICES | Transaccional | Cabecera de evaluación, sujeto, responsable, estado y modelo. |
| RL_MR_DETALLE | Transaccional | Valores capturados, justificación y score parcial. |
| RL_MR_RESULTADOS | Transaccional | Inherente, mitigación, residual, nivel final y snapshot. |
| RL_MR_CONTROLES | Transaccional | Controles aplicados, efectividad, responsable y evidencia. |
| RL_MR_PLANES_ACCION | Transaccional | Tratamiento de riesgos residuales no aceptables. |
| RL_MR_EVIDENCIAS | Soporte | Metadatos de archivos vinculados a matriz, control o plan. |
| RL_MR_HISTORIAL | Historial funcional | Cambios de estado, recálculos, aprobaciones y cierres. |

# 9. Riesgos de ejecución y controles preventivos

| Riesgo | Control preventivo |
| --- | --- |
| Metodología no aprobada | No iniciar cálculo definitivo sin fórmula y escalas aprobadas; trabajar con versión marcada como pendiente cuando aplique. |
| Ponderaciones inconsistentes | Validar total de ponderaciones en backend y bloquear aprobación si no cumple el total definido. |
| Edición de modelos usados | Congelar modelos asociados a matrices cerradas y crear nuevas versiones para cambios futuros. |
| Mezcla de audiencias documentales | Mantener documentos cliente y desarrollador separados dentro de la estructura vigente. |
| Datos sensibles en pruebas | Usar ambiente local o de pruebas con datos controlados y no incluir capturas sensibles sin aprobación. |
| Integración DNP no autorizada | Mantener DNP como fuente o posible receptor solo cuando exista contrato formal y aprobación técnica. |

# 10. Criterios globales de cierre del módulo

La metodología del módulo está aprobada o claramente marcada como pendiente de aprobación institucional.

El modelo de datos conserva versionamiento, historial, estados y eliminación lógica.

El cálculo de riesgo inherente, controles y riesgo residual se ejecuta en backend y deja snapshot auditable.

El frontend permite operar el flujo completo con rutas protegidas y mensajes claros.

Los planes de acción son obligatorios para residuales altos o críticos, salvo justificación aprobada.

Los reportes, mapas de calor y exportaciones quedan vinculados a auditoría.

La documentación cliente y desarrollador está separada y no contiene borradores, duplicados ni temporales.

Las pruebas integrales no tienen defectos críticos abiertos.

# 11. Lista de verificación previa a construcción

| Control | Resultado esperado |
| --- | --- |
| Alcance exclusivo del módulo | No se mezclan pendientes de Monitoreo de Listas ni otros módulos. |
| Metodología aprobable | Factores, criterios, escalas y pesos tienen responsable de aprobación. |
| Base de datos segura | Scripts idempotentes y sin eliminación de información real. |
| Seguridad modular | Ruta y API protegidas por permiso específico. |
| Auditoría | Eventos sensibles definidos antes de implementar. |
| Documentación | Cliente y desarrollador separados, con versión, fecha, estado y fuente. |
| Pruebas | Casos mínimos definidos antes del cierre técnico. |

Resultado esperado Al completar estas fases, el Módulo 3. Matrices de Riesgos quedará preparado para operar como componente central de medición, tratamiento, seguimiento y explicación del riesgo LAFT dentro del sistema institucional.