ANÁLISIS Y PLAN DEFINITIVO

Módulo Matrices de Riesgos

Diseño funcional y técnico para implementación de 0 a 100%

Formularios dinámicos versionados mediante JSON
Base de datos Oracle • Servicios ASP.NET Core • Interfaz web Angular

| Control | Valor |
| --- | --- |
| Documento | Análisis definitivo del módulo Matrices de Riesgos |
| Estado | Versión final consolidada para implementación |
| Versión | 1.1 |
| Fecha | 30 de julio de 2026 |
| Alcance | Base de datos, servicios, interfaz, migración, consolidación, pruebas y despliegue |

Documento completamente en español

# Contenido

El documento se organiza en cinco bloques para facilitar su consulta:

| Bloque | Contenido |
| --- | --- |
| I. Fundamentos | Decisión, objetivos, principios, arquitectura y alcance. |
| II. Diseño funcional | Formularios, versiones, riesgos, evaluaciones, controles, planes y seguimiento. |
| III. Diseño técnico | JSON, Oracle, servicios, interfaz, cálculos, seguridad y auditoría. |
| IV. Implantación | Migración, consolidación, pruebas, despliegue, documentación y capacitación. |
| V. Cierre | Plan 0–100%, riesgos, criterios de aceptación y recomendación definitiva. |

Regla de nomenclatura: El módulo se denomina “Matrices de Riesgos”; una matriz individual se denomina “Matriz de Riesgos”; y la consulta integral se denomina “Matriz Consolidada de Riesgos”.

# I. Fundamentos de la solución

## 1. Decisión definitiva

Se construirá un único módulo institucional denominado Matrices de Riesgos. Dentro del módulo se administrará inicialmente una familia denominada Matriz de Riesgos, con versiones sucesivas e inmutables.

Módulo Matrices de Riesgos └── Matriz de Riesgos ├── Versión 1 ├── Versión 2 ├── Versión 3 └── Versiones futuras

Cada versión conservará su configuración JSON, reglas, catálogos, permisos y registros históricos. La Matriz Consolidada de Riesgos reunirá evaluaciones creadas con versiones diferentes sin alterar su información original.

## 2. Fuente funcional inicial

El libro consolidado de origen se utilizará como fuente funcional para configurar la versión 1, documentar reglas y migrar la información existente.

| Elemento analizado | Cantidad |
| --- | --- |
| Riesgos | 59 |
| Campos totales | 82 |
| Fórmulas | 1,742 |
| Campos de captura o metadatos | 48 |
| Campos calculados | 34 |
| Campos auxiliares internos aproximados | 20 |
| Campos funcionales visibles aproximados | 62 |

El libro original no será modificado. Para la migración se utilizará una copia controlada, con huella digital y trazabilidad por hoja, fila, columna, valor original y valor transformado.

Verificación del libro: La inspección estructural del libro consolidado de origen confirmó exactamente 1,742 fórmulas. La cifra y las expresiones principales quedan comprobadas técnicamente; su interpretación funcional, equivalencia en el servidor y uso como criterio contractual deberán aprobarse durante el mapeo y la conciliación.

### 2.1 Antecedente técnico verificado

La Fase 12 proporciona una línea base técnica reproducida antes de iniciar el desarrollo dinámico. Esta evidencia demuestra el estado de la plataforma existente; no constituye prueba de que la arquitectura propuesta en este documento ya esté implementada.

| Validación histórica | Resultado reproducido |
| --- | --- |
| Compilación de servicios | Correcta, sin errores y con dos advertencias xUnit2009 no bloqueantes. |
| Pruebas de servicios | 96 aprobadas, 0 fallidas y 0 omitidas. |
| Compilación de interfaz web | Correcta, con advertencia conocida de ExcelJS. |
| Pruebas de interfaz web | 165 aprobadas en 18 archivos. |
| Pruebas de extremo a extremo | 7 aprobadas. |
| Puertas de calidad | Estructura, scripts Oracle, documentación y calidad aprobadas en la intervención reproducida. |

Cobertura histórica reportada: servicios 22.15% de líneas y 21.21% de ramas; interfaz 38.99% de sentencias, 33.51% de ramas, 36.00% de funciones y 39.20% de líneas. Estos valores son antecedentes fechados y deberán medirse nuevamente durante el nuevo desarrollo.

## 3. Objetivo general

Construir un módulo dinámico, mantenible, escalable, auditable y compatible con la información histórica, capaz de gestionar el ciclo completo de los riesgos.

- Registrar riesgos y mantener su identidad permanente.

- Crear evaluaciones iniciales y reevaluaciones periódicas.

- Calcular riesgo inherente y residual.

- Administrar controles, planes, actividades, alertas y automonitoreo.

- Adjuntar evidencias y conservar revisiones y aprobaciones.

- Administrar catálogos, reglas, permisos y versiones.

- Generar la Matriz Consolidada de Riesgos y exportarla a Excel.

- Mantener seguridad, auditoría y trazabilidad de extremo a extremo.

## 4. Principios obligatorios

| Principio | Aplicación |
| --- | --- |
| Configuración dinámica | La estructura de los formularios dependerá del JSON y no de pantallas rígidas. |
| Versionamiento inmutable | Una versión publicada no podrá modificarse; los cambios crearán otra versión. |
| Compatibilidad histórica | Cada evaluación se mostrará con la versión exacta utilizada al capturarla. |
| Cálculos protegidos | Los resultados oficiales serán calculados y validados en el servidor. |
| Persistencia híbrida | Se combinarán JSON, tablas relacionales y proyecciones de consulta. |
| Identidad estable | Cada campo tendrá una clave canónica para relacionarlo entre versiones. |
| Auditoría completa | Las operaciones relevantes conservarán usuario, fecha, valores y motivo. |
| Fuente oficial | Después de la conciliación, Oracle será la fuente institucional de verdad. |

## 5. Arquitectura

La solución utilizará una arquitectura híbrida basada en metadatos:

Configuración JSON versionada ↓ Interfaz web dinámica Angular ↓ Servicios ASP.NET Core ├── Validación y autorización ├── Motor de reglas y cálculos ├── Auditoría y flujo de aprobación └── Importación y exportación ↓ Base de datos Oracle + almacenamiento de evidencias ↓ Matriz Consolidada de Riesgos

La solución se separará en base de datos, persistencia, dominio, aplicación, servicios web, interfaz dinámica, administración, consolidación, migración, seguridad, auditoría, pruebas y operación.

# II. Diseño funcional

## 6. Modelo funcional

| Concepto | Definición |
| --- | --- |
| Familia de formularios | Identidad permanente de una matriz configurable. |
| Versión del formulario | Estructura concreta, aprobada y eventualmente vigente. |
| Riesgo | Identidad permanente del evento de riesgo. |
| Evaluación del riesgo | Medición realizada en una fecha y con una versión específica. |
| Control | Medida existente para modificar la frecuencia o el impacto. |
| Plan de mitigación | Conjunto de acciones para tratar el riesgo. |
| Actividad | Acción operativa perteneciente a un plan. |
| Automonitoreo | Seguimiento periódico del riesgo, controles y planes. |

Corrección arquitectónica esencial: Un riesgo puede tener múltiples evaluaciones. Una reevaluación no crea otro riesgo; crea una nueva evaluación vinculada al mismo riesgo.

Riesgo RIE-000001 ├── Evaluación inicial 2026 — Versión 1 ├── Reevaluación 2027 — Versión 2 └── Reevaluación 2028 — Versión 3

## 7. Organización de la Matriz de Riesgos

### 7.1 Identificación

- Número.

- Código.

- Nombre.

- Fecha de identificación.

- Estado.

- Tipo de riesgo.

- Versión utilizada.

### 7.2 Contexto organizacional

- Área principal.

- Áreas relacionadas.

- Área consolidada.

- Proceso.

- Procedimiento.

- Responsable.

- Dueño del riesgo.

- Objetivos estratégicos.

- Regímenes relacionados.

### 7.3 Descripción

- Evento.

- Descripción.

- Causas.

- Consecuencias.

- Riesgos relacionados.

- Amenazas.

- Vulnerabilidades.

- Activos relacionados.

### 7.4 Evaluación inherente

- Frecuencia.

- Impacto.

- Valor inherente.

- Nivel inherente.

- Clasificación.

- Justificación.

### 7.5 Información tecnológica

- Activos de información.

- Amenazas tecnológicas.

- Vulnerabilidades.

- Confidencialidad.

- Integridad.

- Disponibilidad.

- Dependencias tecnológicas.

### 7.6 Controles

- Tipo.

- Descripción.

- Responsable.

- Objetivo.

- Frecuencia.

- Automatización.

- Estado.

- Diseño.

- Ejecución.

- Efectividad.

- Porcentaje calculado.

- Comentarios.

- Evidencias.

### 7.7 Evaluación residual

- Efectividad individual.

- Efectividad conjunta.

- Frecuencia residual.

- Impacto residual.

- Valor residual.

- Nivel residual.

- Clasificación.

- Justificación.

### 7.8 Tratamiento

- Respuesta al riesgo.

- Aceptar.

- Evitar.

- Transferir.

- Mitigar.

- Justificación.

### 7.9 Planes de mitigación

- Descripción.

- Objetivo.

- Responsable.

- Fechas.

- Recursos.

- Presupuesto.

- Estado.

- Avance.

- Observaciones.

- Evidencias.

### 7.10 Actividades

- Descripción.

- Responsable.

- Fechas.

- Estado.

- Porcentaje de avance.

- Observaciones.

- Evidencias.

### 7.11 Señales de alerta

- Señal.

- Indicador.

- Umbral.

- Frecuencia.

- Responsable.

- Resultado.

- Estado.

- Fecha de revisión.

### 7.12 Automonitoreo

- Estado del riesgo.

- Estado de controles.

- Estado de planes.

- Resultado del seguimiento.

- Observaciones.

- Evidencias.

- Responsable.

- Fecha.

- Próxima revisión.

### 7.13 Aprobación

- Elaborado por.

- Revisado por.

- Aprobado por.

- Fechas.

- Comentarios.

- Motivos de rechazo.

- Historial.

## 8. Administración de formularios

- Crear familias y versiones.

- Clonar una versión anterior.

- Editar exclusivamente borradores.

- Agregar, reordenar y desactivar campos.

- Configurar catálogos, condiciones y permisos.

- Previsualizar y comparar versiones.

- Validar estructura y referencias.

- Enviar a revisión, aprobar, publicar, retirar y archivar.

- Consultar el historial completo.

Los estados tendrán etiquetas funcionales en español y códigos técnicos estables para persistencia e integración:

| Etiqueta funcional | Código técnico |
| --- | --- |
| BORRADOR | DRAFT |
| EN_REVISIÓN | IN_REVIEW |
| APROBADA | APPROVED |
| PUBLICADA | PUBLISHED |
| RETIRADA | RETIRED |
| ARCHIVADA | ARCHIVED |

La vigencia se controlará separadamente mediante ES_VIGENTE, FECHA_INICIO_VIGENCIA y FECHA_FIN_VIGENCIA. Por tanto, el estado PUBLICADA no se combinará con la condición de vigencia.

## 9. Reglas de versionamiento

- Solo los borradores podrán editarse.

- Una versión publicada será inmutable.

- Solo podrá existir una versión vigente por familia y ámbito.

- Una versión podrá publicarse con fecha futura de inicio.

- El cambio de vigencia se ejecutará en una sola transacción.

- Si la activación falla, continuará vigente la versión anterior.

- Retirar una versión no eliminará sus registros.

- Un campo histórico no se eliminará físicamente.

- Un cambio incompatible de tipo generará una nueva identidad de campo.

## 10. Flujo de captura

- Determinar la versión vigente.

- Cargar la configuración JSON y sus catálogos.

- Construir el formulario dinámico.

- Capturar información y aplicar validaciones inmediatas.

- Guardar borradores o autoguardados controlados.

- Enviar la información al servidor.

- Repetir todas las validaciones en el servidor.

- Ejecutar los cálculos oficiales.

- Guardar la evaluación y sus relaciones.

- Registrar la auditoría.

- Iniciar la revisión o conservar el borrador.

## 11. Flujo de reevaluación

- Seleccionar el riesgo y consultar su última evaluación.

- Crear una nueva evaluación con la versión vigente.

- Copiar únicamente los campos compatibles.

- Mantener pendientes los campos nuevos.

- No trasladar valores incompatibles.

- Capturar la información actualizada.

- Recalcular, revisar y aprobar.

- Conservar ambas evaluaciones y su relación histórica.

# III. Diseño técnico

## 12. Configuración JSON

El JSON controlará secciones, campos, etiquetas, orden, tipos de componente, visibilidad, activación, obligatoriedad, valores predeterminados, validaciones, catálogos, condiciones, permisos, presentación, consolidación y exportación.

### 12.1 Tipos de campo

- Texto corto y texto largo.

- Número entero, decimal, porcentaje y moneda.

- Fecha y fecha con hora.

- Casilla, selección única y selección múltiple.

- Lista desplegable y catálogo.

- Archivo y archivos múltiples.

- Grupo, tabla repetible y componente calculado.

- Campo auxiliar, semáforo, encabezado y texto informativo.

### 12.2 Ejemplo de configuración

{ "codigoModulo": "MATRICES_RIESGOS", "codigoFamilia": "MATRIZ_RIESGOS", "nombre": "Matriz de Riesgos", "numeroVersion": 1, "estado": "PUBLICADA", "esVigente": true, "secciones": [ { "identificador": "evaluacion_inherente", "titulo": "Evaluación del riesgo inherente", "orden": 4, "campos": [ { "identificador": "frecuencia_inherente", "claveCanonica": "frecuenciaInherente", "tipo": "catalogo", "obligatorio": true, "catalogo": "FRECUENCIA_RIESGO" } ] } ] }

### 12.3 Límites de la configuración

| Sin cambio de código | Requiere desarrollo |
| --- | --- |
| Agregar campos de tipos existentes. | Crear un componente visual nuevo. |
| Reordenar, activar o desactivar. | Incorporar una fórmula no soportada. |
| Cambiar etiquetas y ayudas. | Crear una integración externa. |
| Configurar catálogos y permisos. | Crear un flujo de aprobación distinto. |
| Configurar condiciones soportadas. | Extender el lenguaje controlado de reglas. |

## 13. Editor JSON avanzado

Estará disponible únicamente para administradores autorizados y solo permitirá editar borradores.

| Permitido | Prohibido |
| --- | --- |
| Consultar, formatear y validar. | JavaScript o C# dinámico. |
| Comparar cambios. | Consultas SQL. |
| Detectar duplicados. | Ejecución de comandos. |
| Verificar catálogos y reglas. | Acceso directo a tablas. |
| Restaurar el último borrador válido. | Modificar versiones publicadas. |

## 14. Base de datos Oracle

El plan técnico vigente del repositorio confirma el prefijo institucional MR_ para los objetos nuevos del módulo. El modelo será híbrido: JSON para respuestas dinámicas y tablas relacionales para identidades, relaciones, seguimiento, consultas y auditoría.

| Grupo | Objetos principales |
| --- | --- |
| Formularios | MR_FAMILIA_FORMULARIO, MR_VERSION_FORMULARIO, MR_REGISTRO_CAMPO, MR_DIFERENCIA_VERSION, MR_APROBACION_FORMULARIO, MR_PERMISO_FORMULARIO |
| Riesgos | MR_RIESGO, MR_RELACION_RIESGO |
| Evaluaciones | MR_EVALUACION_RIESGO, MR_REVISION_EVALUACION, MR_PROYECCION_EVALUACION, MR_FLUJO_EVALUACION |
| Controles | MR_CONTROL_RIESGO, MR_EVALUACION_CONTROL |
| Planes | MR_PLAN_MITIGACION, MR_ACTIVIDAD_PLAN |
| Seguimiento | MR_SENAL_ALERTA, MR_AUTOMONITOREO, MR_HISTORIAL_AUTOMONITOREO |
| Catálogos | MR_CATALOGO, MR_VERSION_CATALOGO, MR_ELEMENTO_CATALOGO |
| Cálculos | MR_REGLA_CALCULO, MR_VERSION_REGLA_CALCULO, MR_TRAZA_CALCULO |
| Evidencias | MR_ARCHIVO_ADJUNTO |
| Auditoría | MR_EVENTO_AUDITORIA |
| Operación | MR_LOTE_MIGRACION, MR_DETALLE_MIGRACION, MR_EXPORTACION |

### 14.1 Restricciones

- Llaves primarias y foráneas.

- Código único de riesgo.

- Configuración JSON válida.

- Una versión vigente por familia y ámbito.

- Fechas coherentes.

- Porcentajes entre 0 y 100.

- Eliminación lógica.

- Control de concurrencia.

- Integridad histórica de catálogos.

- Protección de versiones publicadas.

- Índices para filtros y consolidación.

## 15. Servicios ASP.NET Core

MatricesRiesgos.Dominio MatricesRiesgos.Aplicacion MatricesRiesgos.Infraestructura MatricesRiesgos.ServiciosWeb MatricesRiesgos.Pruebas

| Área | Responsabilidades |
| --- | --- |
| Formularios | Crear, clonar, validar, comparar, revisar, aprobar, publicar, retirar y archivar. |
| Riesgos | Crear, modificar, consultar, relacionar y mantener estados. |
| Evaluaciones | Guardar, validar, calcular, revisar, aprobar, rechazar y reevaluar. |
| Controles | Crear, evaluar, desactivar y vincular evidencias. |
| Planes | Crear planes y actividades, actualizar avance y gestionar vencimientos. |
| Complementarios | Catálogos, reglas, evidencias, seguimiento, consolidación, migración, exportación y auditoría. |

### 15.1 Rutas principales

/api/matrices-riesgos/formularios /api/matrices-riesgos/formularios/{id}/versiones /api/matrices-riesgos/riesgos /api/matrices-riesgos/riesgos/{id}/evaluaciones /api/matrices-riesgos/evaluaciones/{id}/controles /api/matrices-riesgos/evaluaciones/{id}/planes /api/matrices-riesgos/evaluaciones/{id}/evidencias /api/matrices-riesgos/catalogos /api/matrices-riesgos/consolidado /api/matrices-riesgos/consolidado/exportar /api/matrices-riesgos/migraciones/libro-origen /api/matrices-riesgos/auditoria

## 16. Motor de reglas y cálculos

Las 1,742 fórmulas identificadas no se trasladarán literalmente celda por celda. Se convertirán en reglas documentadas, versionadas y probadas.

- Inventariar y agrupar fórmulas repetidas.

- Identificar entradas, auxiliares y resultados.

- Documentar cada regla y confirmar sus umbrales.

- Implementar algoritmos en el servidor.

- Versionar las reglas.

- Crear pruebas de regresión.

- Comparar los resultados contra el libro.

- Resolver y documentar diferencias.

Los cálculos incluirán código de riesgo, valor y nivel inherente, evaluación de controles, efectividad ponderada, desplazamientos, valores residuales, semáforos, cumplimiento de planes y alertas.

### 16.1 Reglas metodológicas verificadas en el libro

La inspección estructural del libro consolidado de origen confirmó las siguientes expresiones. Se incorporan como evidencia técnica del comportamiento actual; su implementación en el servidor y su declaración como reglas institucionales definitivas requerirán aprobación funcional:

| Regla verificada | Expresión encontrada |
| --- | --- |
| Valor de riesgo inherente (VRI) | VRI = Frecuencia + Impacto - 1 |
| Efectividad total ponderada (ETP) | ETP = 0.70 × Efectividad preventiva + 0.15 × Efectividad detectiva + 0.15 × Efectividad correctiva |
| Valor de riesgo residual (VRR) | VRR = REDONDEAR(MÁXIMO(1, VRI × (1 - ETP)), 0) |

Condición de aprobación: La terminología principal será frecuencia e impacto. Aunque VRI, ETP y VRR fueron verificadas en el Excel, los rangos, la distribución residual, los semáforos y su implementación en el servidor deberán respaldarse con casos de paridad y aprobación funcional antes de producción.

Regla de seguridad: La configuración JSON podrá referenciar una regla registrada, pero nunca contendrá código ejecutable.

## 17. Interfaz web Angular

### 17.1 Componentes compartidos

RenderizadorFormularioDinamico SeccionDinamica CampoDinamico GrupoRepetible TablaDinamica DisenadorFormulario ComparadorVersiones AdministradorEvidencias VisorHistorial MatrizConsolidadaRiesgos

### 17.2 Pantallas administrativas

- Administración de matrices y familias.

- Administración de versiones.

- Diseñador visual y editor JSON.

- Comparación y vista previa.

- Revisión, aprobación y publicación.

- Catálogos, reglas, permisos y auditoría.

### 17.3 Pantallas operativas

- Bandeja y registro de riesgos.

- Evaluación, edición, consulta y detalle.

- Controles, planes y actividades.

- Señales de alerta y automonitoreo.

- Evidencias, revisión y aprobación.

- Matriz Consolidada de Riesgos, reportes y exportaciones.

## 18. Seguridad

| Rol inicial | Responsabilidad general |
| --- | --- |
| Administrador técnico | Configuración técnica y soporte autorizado. |
| Administrador de formularios | Diseño y versionamiento de formularios. |
| Unidad de Gestión de Riesgos | Administración funcional y seguimiento. |
| Analista de riesgos | Captura y análisis. |
| Enlace de área | Coordinación y actualización del área. |
| Responsable del riesgo | Gestión del riesgo asignado. |
| Revisor | Revisión funcional. |
| Aprobador | Decisión de aprobación o rechazo. |
| Auditor | Consulta de trazabilidad. |
| Consulta | Acceso de solo lectura. |

Los permisos podrán aplicarse por módulo, familia, versión, pantalla, acción, sección, campo, área y estado. Toda autorización se verificará nuevamente en el servidor.

## 19. Evidencias y auditoría

Las evidencias podrán asociarse al riesgo, evaluación, control, plan, actividad, alerta, automonitoreo, revisión o aprobación. Los archivos se almacenarán en el repositorio institucional autorizado; Oracle conservará sus metadatos.

- Validación de extensión, tipo real, tamaño, nombre y huella digital.

- Registro de usuario, fecha, entidad y campo relacionado.

- Eliminación lógica y permisos de descarga.

- Auditoría de creaciones, cambios, revisiones, aprobaciones, publicaciones, exportaciones y migraciones.

# IV. Implantación y operación

## 20. Matriz Consolidada de Riesgos

Resultado principal: La Matriz Consolidada de Riesgos será una capacidad operativa central y no solamente un reporte estático.

| Modalidad | Contenido |
| --- | --- |
| Consolidado vigente | Una fila por riesgo con su evaluación vigente. |
| Consolidado histórico | Todas las evaluaciones registradas. |
| Consolidado por versión | Evaluaciones de una versión específica. |
| Consolidado transversal | Evaluaciones de diferentes versiones mediante claves canónicas. |

- Filtros combinables, búsqueda, ordenamiento y paginación.

- Selección de columnas, agrupaciones y vistas guardadas.

- Indicadores y comparación inherente–residual.

- Riesgos sin controles o planes.

- Controles sin evidencia.

- Planes y actividades vencidos.

- Navegación hacia riesgo, evaluación, controles, planes, actividades, evidencias e historial.

- Exportación a Excel, y a otros formatos cuando sean aprobados.

Los campos equivalentes entre versiones compartirán una clave canónica. Cuando un campo no exista en una versión se mostrará vacío o como “No existente en esta versión”; nunca se inventará información.

## 21. Migración del libro consolidado de origen

- Congelar el archivo fuente y calcular su huella digital.

- Crear una copia controlada de trabajo.

- Inventariar y clasificar los 82 campos.

- Identificar auxiliares, entradas, metadatos y resultados.

- Asignar claves canónicas y documentar fórmulas.

- Crear la versión 1 y los catálogos.

- Mapear columnas y normalizar valores.

- Separar causas, consecuencias y estructuras repetibles.

- Convertir controles, planes y actividades.

- Conservar valores originales y registrar faltantes.

- Importar, recalcular y comparar contra el libro.

- Clasificar y resolver diferencias.

- Generar el informe de conciliación.

- Obtener aceptación funcional.

59 registros fuente = registros migrados + registros rechazados documentados

El objetivo de cierre será corregir los rechazos hasta lograr la migración correcta de los 59 riesgos. No se inventarán datos faltantes.

## 22. Reportes y exportaciones

- Matriz Consolidada de Riesgos.

- Matriz de Riesgos por versión.

- Riesgos por área, tipo y nivel.

- Riesgos sin controles o planes.

- Controles sin evidencia.

- Planes y actividades vencidos.

- Comparación inherente–residual.

- Historial de evaluaciones.

- Auditoría, migración y conciliación.

La exportación principal será Excel. También podrán habilitarse PDF, JSON y CSV cuando exista un uso aprobado. Cada exportación conservará filtros, columnas, versión, fecha, usuario y trazabilidad.

## 23. Requisitos de calidad

- Integridad transaccional y control de concurrencia.

- Paginación y filtros ejecutados en el servidor.

- Índices y proyecciones para consultas rápidas.

- Manejo uniforme de errores.

- Registros técnicos y verificación de salud.

- Copias de seguridad y restauración.

- Monitoreo.

- Accesibilidad y adaptación visual.

- Protección de datos y capacidad de crecimiento.

- Documentación suficiente para mantenimiento.

## 24. Pruebas

| Grupo | Cobertura |
| --- | --- |
| Base de datos | Integridad, restricciones, índices, JSON, vigencia, concurrencia y rendimiento. |
| Servicios | Pruebas unitarias, integración, cálculos, permisos, auditoría, migración y exportación. |
| Interfaz | Renderizado, validaciones, condiciones, repetidores, accesibilidad y pruebas de usuario. |
| Historial | Versiones sucesivas, campos agregados o desactivados y conservación de registros. |
| Conciliación | Valores, cálculos, niveles, controles, planes, totales y exportaciones. |
| Seguridad | Manipulación, inyección, accesos indebidos, archivos y alteración de cálculos. |
| Rendimiento | Formularios grandes, consolidado, filtros, historial, evidencias y concurrencia. |

## 25. Despliegue y operación

- Scripts Oracle y scripts de reversión.

- Datos iniciales y configuración por ambiente.

- Procedimiento de migración.

- Verificaciones de salud y registros técnicos.

- Copias de seguridad y restauración.

- Monitoreo y manual de contingencia.

Desarrollo ↓ Pruebas ↓ Aceptación funcional ↓ Producción

Las validaciones locales no sustituirán las pruebas institucionales de Oracle, autenticación, almacenamiento, seguridad, copias de seguridad o infraestructura.

## 26. Documentación y capacitación

| Entrega | Contenido |
| --- | --- |
| Documentación técnica | Arquitectura, modelo, diccionario, JSON, servicios, algoritmos, seguridad, migración, despliegue y pruebas. |
| Documentación funcional | Administración, versiones, captura, controles, planes, evidencias, seguimiento, auditoría y exportación. |
| Capacitación | Administradores, unidad de riesgos, analistas, enlaces, responsables, revisores, aprobadores, auditores y soporte. |

### 26.1 Entregables completos

| Área | Entregables |
| --- | --- |
| Base de datos | Modelo lógico y físico, scripts Oracle, restricciones, índices, datos iniciales, reversión y validaciones. |
| Servicios | Contratos, formularios, versiones, riesgos, evaluaciones, cálculos, consolidación, migración, seguridad, auditoría y pruebas. |
| Interfaz web | Administración, diseñador, captura, consulta, detalle, controles, planes, seguimiento, consolidación y pruebas. |
| Migración | Diccionario de mapeo, proceso de transformación, lotes, errores, conciliación y evidencia de los 59 riesgos. |
| Operación | Configuración por ambiente, verificación de salud, registros técnicos, respaldo, restauración y monitoreo. |
| Documentación | Arquitectura, datos, JSON, servicios, reglas, seguridad, despliegue, operación, manuales y capacitación. |

# V. Plan de ejecución y cierre

## 27. Plan de implementación de 0 a 100%

| Avance | Fase | Resultado verificable |
| --- | --- | --- |
| 0–5% | Análisis funcional | Diccionario de 82 campos, fórmulas, catálogos y reglas. |
| 5–10% | Diseño técnico | Arquitectura, modelo Oracle, esquema JSON y contratos. |
| 10–25% | Base de datos | Tablas MR_, relaciones, índices, restricciones y datos iniciales. |
| 25–45% | Servicios estructurales | Formularios, versiones, riesgos, evaluaciones y catálogos. |
| 45–55% | Servicios funcionales | Cálculos, flujo, controles, planes, seguridad y auditoría. |
| 55–72% | Interfaz web | Administración, captura, consulta, edición y detalle. |
| 72–80% | Matriz Consolidada | Proyección, filtros, indicadores y exportaciones. |
| 80–88% | Migración | 59 riesgos importados y conciliados. |
| 88–95% | Pruebas integrales | Función, historia, seguridad, rendimiento y regresión. |
| 95–98% | Despliegue y capacitación | Ambientes preparados y usuarios capacitados. |
| 98–100% | Aceptación y cierre | Evidencias, documentación y aprobación funcional. |

Los porcentajes representan entregables terminados y comprobados, no solamente cantidad de código.

## 28. Riesgos del proyecto

| Riesgo | Tratamiento |
| --- | --- |
| Fórmulas ambiguas | Inventariar, documentar y aprobar las reglas. |
| Datos incompletos | Conservar nulos y documentar faltantes. |
| JSON incorrecto | Aplicar esquema, validación y vista previa. |
| Pérdida histórica | Usar versiones inmutables y revisiones. |
| Consultas lentas | Crear proyecciones relacionales e índices. |
| Catálogos modificados | Versionar catálogos. |
| Diferencias con el libro | Ejecutar conciliación automatizada. |
| Manipulación desde el navegador | Recalcular y autorizar en el servidor. |
| Duplicidad de riesgos | Usar código único y detección de duplicados. |
| Migración incompleta | Aplicar cuadre obligatorio de 59 registros. |
| Publicación incorrecta | Exigir revisión, aprobación y transacción. |
| Cambios no configurables | Mantener un registro controlado de componentes y reglas. |

## 29. Definiciones funcionales por confirmar

Antes de publicar en producción deberán aprobarse formalmente:

- Fórmulas y umbrales de frecuencia, impacto y nivel inherente.

- Evaluación de controles y cálculo residual.

- Colores y semáforos.

- Condiciones de campos tecnológicos.

- Reglas para exigir planes de mitigación.

- Estados y flujo de aprobación.

- Roles y permisos.

- Catálogos oficiales.

- Política de reevaluación y evidencias.

- Formato institucional de Excel y, si corresponde, PDF.

Estas confirmaciones no impiden construir la arquitectura, pero sí impiden declarar aprobadas las reglas institucionales definitivas.

## 30. Definición de terminado al 100%

- Los 82 campos están clasificados y representados.

- Las fórmulas y catálogos están documentados.

- La versión 1 está publicada.

- Oracle, servicios e interfaz están desplegados.

- Los formularios se construyen desde JSON.

- Los cálculos están conciliados.

- Controles, planes y actividades son repetibles.

- Evidencias, automonitoreo, permisos y auditoría funcionan.

- La Matriz Consolidada de Riesgos está completa.

- La exportación a Excel cuadra con el sistema.

- Los 59 riesgos están correctamente migrados.

- La versión 2 puede crearse sin alterar la versión 1.

- La información histórica se visualiza correctamente.

- Las pruebas están aprobadas y no existen defectos críticos o altos pendientes.

- La documentación, capacitación y despliegue están terminados.

- El responsable funcional ha otorgado la aceptación.

## 31. Recomendación definitiva

Solución recomendada: Un módulo Matrices de Riesgos con una Matriz de Riesgos configurable, versiones inmutables, riesgos permanentes, múltiples evaluaciones, configuración JSON, Oracle híbrido, servicios ASP.NET Core, interfaz Angular, cálculos protegidos, controles y planes repetibles, auditoría, migración conciliada y Matriz Consolidada de Riesgos.

Este documento constituye la línea base funcional y técnica recomendada para construir el módulo completo de 0 a 100%. Cualquier cambio posterior deberá registrarse, evaluarse y aprobarse mediante el control formal del proyecto.