DOCUMENTO ÚNICO DE CIERRE FUNCIONAL

Sistema de Gestión de Riesgos LA/FT - IHSS

Módulos base y Monitoreo de Listas / Positivos

Propósito Este documento unifica la información útil de los documentos de cierre, análisis, observaciones, propuestas y respaldo documental encontrados en la carpeta docs. Sustituye como documento principal a las versiones previas de cierre funcional de Monitoreo de Listas.

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Idioma documental | Español Latinoamérica. |
| Criterio visual | Texto de cuerpo en negro; títulos, subtítulos y elementos resaltantes en azul. |
| Fecha de actualización | 25 de junio de 2026. |
| Carpeta revisada | C:\RIESGO_LAVADO\docs |
| Alcance | Módulos base, Monitoreo de Listas, positivos, seguimientos, evidencias, reportes PDF/Excel, bitácora y documentación relacionada. |
| Criterio de cierre | Lo cerrado queda documentado como terminado; lo pendiente o condicionado se mantiene en negrita dentro de la columna Criterio de cierre. |

# 1. Resumen ejecutivo

Los módulos base y el módulo Monitoreo de Listas se encuentran funcionales y listos para revisión interna, demostración y cierre operativo controlado. El sistema ya cuenta con autenticación, sesión, usuarios, roles, permisos por módulo, configuración, bitácora, catálogos base, carga de listas, coincidencias, registro de positivos, seguimientos, evidencias, ficha PDF y ficha Excel.

La documentación anterior contenía información repetida, versiones de avance y observaciones ya cerradas. Este documento conserva lo que realmente aporta: estado funcional, evidencia técnica, flujo de información, relación con bases de datos, pendientes reales y recomendaciones de limpieza documental.

Se conserva la trazabilidad de documentos anteriores sin repetirlos completo.

Se separa lo cerrado, lo pendiente y lo cerrado por decisión funcional.

Se documenta la relación entre DNP_IHSS y RIESGO_LAVADO.

Se dejan en negrita los criterios que todavía requieren decisión, validación o tarea posterior.

No se modifica código ni base de datos como parte de este documento.

# 2. Estado único de módulos funcionales

| Área / punto | Estado final | Evidencia principal | Criterio de cierre |
| --- | --- | --- | --- |
| Autenticación y sesión | Cerrado técnico | AuthController.cs, AuthService.cs, auth.interceptor.ts, auth.guard.ts | JWT, refresh token, login, logout, perfil, guard e interceptor funcionan. Pendiente de producción: externalizar secretos reales, cadena Oracle, JWT Secret y credenciales por ambiente. |
| Usuarios y roles | Cerrado | UsuarioRepository.cs, UsuariosComponent, RL_USUARIOS, RL_ROLES, RL_USUARIO_MODULOS | Administración de usuarios, roles, dominios AD y módulos operando. Las contraseñas de Active Directory no se administran desde el sistema; se validan contra AD. |
| Permisos por módulo | Cerrado fase 1 | app.routes.ts, modulo.guard.ts, ModuloAuthorizeAttribute.cs | Frontend y backend validan acceso por módulo usando los IDs existentes. Mejora futura: permisos por acción específica si el cliente lo solicita. |
| Configuración del sistema | Cerrado | ConfiguracionController.cs, ConfiguracionRepository.cs, configuracion.component.ts | Configuración institucional, colores, logo, slides y auditoría de cambios sensibles operan correctamente. |
| Catálogos base | Cerrado con alcance | CatalogosController.cs, CatalogoRepository.cs, tipos documento, tipos listas | Catálogos base operan. Catálogos LAFT separados para estados, acciones y tipos de evidencia quedan como mejora futura, no bloqueo del cierre actual. |
| Tipo Listas | Cerrado con riesgo controlado | DNP_IHSS.TIPO_LISTAS_CAUTELA, TipoListasComponent | El mantenimiento funciona sobre DNP_IHSS.TIPO_LISTAS_CAUTELA. Condición: confirmar permisos DNP por ambiente y preferir baja lógica si el cliente lo exige. |
| Carga Listas | Cerrado con riesgo controlado | POST api/listas/cautela/upload, ExcelDataReader, DNP_IHSS.LISTA_CAUTELA | Procesa archivos, reporta conteo anterior/nuevo y audita la carga. Condición: mantener respaldos, validación previa y pruebas por ambiente porque la carga reemplaza la lista vigente por tipo. |
| Monitoreo de Listas / Positivos | Cerrado funcional | MonitoreoListasComponent, ListasController.cs, RL_LISTA_POSITIVOS | Consulta jurídicas, naturales y empleados; permite registro manual y registro desde coincidencias. Pendiente de decisión: formalizar sincronización automática real si el cliente exige job, vista o API automática desde DNP. |
| Seguimientos históricos | Cerrado | RL_DETALLE_LISTA, GET/POST/PUT/DELETE seguimientos | Histórico de seguimientos con filtro desde/hasta, edición, eliminación lógica y uso en reportes PDF/Excel. |
| Evidencias por seguimiento | Cerrado | RL_DETALLE_EVIDENCIA, política backend de tipo/MB, upload/download/delete | Carga, descarga y eliminación lógica con motivo obligatorio y auditoría. Mejora posible: restringir eliminación a permiso/rol específico de Cumplimiento si el cliente lo exige formalmente. |
| PDF y Excel de ficha/perfil | Cerrado | jsPDF, xlsx, MonitoreoListasComponent | Ficha individual en PDF y Excel para patrono, persona natural y empleado, con motivo, fechas, origen del registro, histórico filtrado y evidencias asociadas. |
| Bitácora / Auditoría | Cerrado | RL_AUDITORIA, AuditoriaRepository.cs, bitacora.component.ts | Exportaciones, impresiones, eliminaciones, visualizaciones y cambios sensibles quedan auditados. |
| Coincidencias patrono/empleado | Cerrado en navegación / pendiente técnico específico | coincidencias-patrono, coincidencias-empleado, moduloGuard(8/9), ListasRepository.cs | Rutas y consultas protegidas por módulo. Pendiente crítico: alinear la calificación para usar RL_CALIF_COINCIDENCIAS o confirmar permiso formal de UPDATE sobre DNP_IHSS.REPORTE_COINCIDENCIAS. |
| Seguimiento Noticias Activo/Pasivo | Cerrado por decisión funcional | RL_LISTA_POSITIVOS, LSP_ORIGEN_REGISTRO, origen NOTICIA_PRENSA | No se crea módulo nuevo. Noticias o prensa se gestionan como origen operativo dentro de Lista de Positivos. |
| Módulo 2 - Matrices de Riesgo | Fuera del cierre actual | Preparacion_Modulo_2_Matrices_Riesgos*.docx | Existe preparación documental. No se desarrolla ni se cierra en este documento; debe tratarse como proyecto/fase posterior. |

# 3. Requisitos del cliente y cobertura actual

| Requisito | Estado | Criterio de cierre |
| --- | --- | --- |
| Registro automático de positivos desde DNP/listas | Parcial controlado | Existe registro desde coincidencias y operación manual controlada. Falta definir si el cierre será automático real, semi-automático por pantalla o manual con bitácora. |
| Ficha o perfil individual por persona natural o jurídica | Cerrado | PDF y Excel individual disponibles para patrono, natural y empleado. |
| Campos del memorando | Cerrado con validación visual | Incluye nombre/razón social, DNI/RTN, número patronal, tipo de lista, fechas, motivo, detalle, origen y seguimientos. |
| Histórico de seguimientos con opción desde/hasta | Cerrado | Filtro desde/hasta aplicado en consulta, PDF y Excel. |
| Perfil/ficha en PDF y Excel | Cerrado | Generación desde acciones del módulo Monitoreo de Listas. |
| Ingresos manuales con la misma información del perfil | Cerrado | Modal de registro de positivos incluye tipo documento, tipo lista, cautela, motivo, origen y seguimiento opcional. |
| Documentos escaneados por proceso de seguimiento | Cerrado | Evidencias por seguimiento con metadatos y archivo físico conservado. |
| Tipo de archivo y límite de MB definidos por GTIC | Cerrado | Política centralizada en backend con configuración de tipos MIME y máximo MB. |
| Eliminación con motivo obligatorio | Cerrado parcial | Motivo obligatorio, eliminación lógica y auditoría implementados. Falta decidir si se fuerza técnicamente rol/permiso exclusivo de Cumplimiento. |
| Reporte Excel detallado | Cerrado | Reporte general y ficha individual Excel operan con auditoría. |
| Seguimiento de noticias Activo/Pasivo | Cerrado por decisión | Se cubre con origen NOTICIA_PRENSA en Lista de Positivos; no se crea módulo nuevo. |

# 4. Flujo de información y bases de datos

El sistema consulta información externa desde DNP_IHSS y guarda la operación propia en RIESGO_LAVADO. Esta separación debe mantenerse para evitar conflictos entre datos fuente del DNP y datos operativos del módulo de Riesgo Lavado.

| Base | Rol | Objetos relevantes | Criterio de cierre |
| --- | --- | --- | --- |
| DNP_IHSS | Base externa/origen operativo | REPORTE_COINCIDENCIAS, LISTA_CAUTELA, TIPO_LISTAS_CAUTELA | Se consulta para coincidencias y listas. Riesgo: cambios directos dependen de permisos DNP y respaldo por ambiente. |
| RIESGO_LAVADO | Base propia del sistema | RL_USUARIOS, RL_ROLES, RL_MODULOS, RL_LISTA_POSITIVOS, RL_DETALLE_LISTA, RL_DETALLE_EVIDENCIA, RL_AUDITORIA | Guarda usuarios, seguridad, positivos, seguimientos, evidencias, auditoría y configuración. |
| CONTROL_ALMACEN | Respaldo ajeno al alcance | Tablas de otro sistema | No forma parte del flujo actual. Debe permanecer separado como respaldo histórico si se decide conservarlo. |

# 5. Riesgos y controles que deben quedar documentados

| Riesgo | Control recomendado |
| --- | --- |
| Actualizar DNP sin permiso formal | Confirmar permisos DNP por ambiente o mover la operación a tabla local cuando aplique. |
| Carga masiva equivocada | Validar archivo, contar registros anteriores/nuevos, auditar carga y respaldar antes de pruebas/UAT/producción. |
| Eliminación sin trazabilidad | Mantener motivo obligatorio, eliminación lógica y bitácora de documentos/seguimientos eliminados. |
| Permisos incompletos | Mantener moduloGuard en frontend y ModuloAuthorize en backend. Evaluar fase 2 de permisos por acción. |
| Credenciales expuestas | Externalizar secretos productivos y revisar appsettings antes de despliegue. |
| Scripts históricos destructivos | Separar instalación inicial de scripts incrementales seguros. No ejecutar scripts con DROP en ambientes con datos. |
| Textos con codificación dañada | Revisar mojibake visible en algunos archivos fuente/documentos; no rompe lógica, pero afecta presentación profesional. |

# 6. Documentos absorbidos y decisión recomendada

Esta sección permite eliminar o archivar documentos repetidos con mayor seguridad. La recomendación es conservar una copia de respaldo antes de borrar físicamente archivos, especialmente requerimientos del cliente y scripts SQL.

| Documento / grupo | Qué aporta | Decisión recomendada |
| --- | --- | --- |
| Cierre_Funcional_Final_Sistema_Hasta_Monitoreo_Listas_Portada.docx | Fuente principal de cierre funcional previo; contiene pendientes en negrita. | Absorbido en este documento. Puede archivarse/eliminarse después de validar este Word. |
| Cierre_Final_Modulos_Base_Monitoreo_Listas.docx | Fuente anterior con matriz de requerimientos y brechas. | Absorbido. Puede archivarse/eliminarse después de validar este Word. |
| Documentacion_Unificada_Final_Sistema_Hasta_Monitoreo_Listas.docx | Documento principal actual. | Se actualiza y queda como único documento de cierre recomendado. |
| Documentacion Modulo Monitoreo de Listas - Terminado.docx | Manual visual con capturas del módulo. | Conservar sólo si se desea anexo visual; si no, su contenido funcional queda resumido aquí. |
| Documentacion Modulo Monitoreo de Listas - Prototipo.docx | Versión visual anterior/prototipo. | Archivar o eliminar si Terminado y este documento quedan aprobados. |
| Documentación del Cliente/0. Desarrollo... | Fuente original contractual del requerimiento. | No eliminar sin respaldo. Es fuente primaria del cliente. |
| Bases de Datos/RIESGO_LAVADO.sql | Estructura técnica propia del sistema. | No eliminar sin respaldo. Es fuente técnica de base propia. |
| Bases de Datos/DNP_IHSS.sql | Referencia de base externa DNP. | No eliminar sin respaldo. Útil para permisos, grants y tablas origen. |
| Bases de Datos/CONTROL_ALMACEN.sql | Respaldo ajeno al alcance actual. | Mantener separado como respaldo ajeno o mover fuera del cierre. |
| Analisis_Modulo_Monitoreo_de_Listas.docx | Análisis específico del módulo. | Absorbido. Puede archivarse/eliminarse. |
| 0. Analisis_Modulos_Requerimiento_vs_Sistema.docx | Comparación de requerimientos vs sistema. | Absorbido. Puede archivarse/eliminarse. |
| ANALISIS y DISEÑO del SISTEMA GESTION de RIESGOS LAFT IHSS.pdf | Visión general de módulos y flujo integral. | Contenido absorbido parcialmente. Conservar sólo como histórico si se desea. |
| Analisis_Propuesta_Catalogos_LAFT.docx y Propuesta_Catalogos_LAFT*.md | Propuesta futura de catálogos LAFT. | Mover a mejoras futuras o archivar; no es cierre actual. |
| Motivo_Eliminacion_Monitoreo_Listas.md | Documenta motivo obligatorio y borrado lógico. | Absorbido. Puede archivarse/eliminarse. |
| Origen_Registro_Lista_Positivos.md | Documenta DNP_LISTAS y NOTICIA_PRENSA. | Absorbido. Puede archivarse/eliminarse. |
| Observaciones.docx | Observaciones manuales ya trabajadas. | Absorbido. Puede archivarse/eliminarse. |
| Preparacion_Modulo_2_Matrices_Riesgos*.docx | Preparación de módulo futuro. | Mover a carpeta futura de Módulo 2; no mezclar con cierre actual. |

# 7. Recomendación final de limpieza documental

Usar este Word como documento único de cierre funcional hasta Monitoreo de Listas.

Eliminar o archivar los cierres anteriores sólo después de validar que este documento cubre lo requerido por jefatura.

No eliminar documentación del cliente ni scripts SQL sin respaldo, porque son fuentes primarias y técnicas.

Mover documentos de Módulo 2 a una carpeta separada de trabajo futuro.

Evitar crear nuevos documentos sueltos; cualquier ajuste posterior debe actualizar este documento o un anexo claramente identificado.

# 8. Conclusión

El sistema queda documentado de forma consolidada para módulos base y Monitoreo de Listas. Este documento permite presentar un cierre profesional, explicar qué está terminado, qué queda pendiente por decisión o ambiente, y depurar documentos repetidos sin perder la trazabilidad funcional.

Conclusión operativa Puede usarse como documento único para revisión interna y conversación con jefatura. Los pendientes resaltados en negrita no invalidan lo funcional; sirven para dejar claro qué requiere decisión, validación de ambiente o fase posterior.